.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ¶

στο σχέδιο νόμου " Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς

Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρίας "Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες

διατάξεις.¶

Προς τη Βουλή των Ελλήνων¶

Με το σχέδιο νόμου που προτείνουμε ρυθμίζονται τα ακόλουθα κατά

ενότητα ζητήματα :¶

1.Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η σύμβαση κατασκευής,

ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του νέου αεροδρομίου της

Αθήνας στα Σπάτα, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995

μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου των εταιριών

Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann, ABB Calor Emag

Schaltanlagen AG, H. Krantz - TkT GmbH και Flughafen Athen - Spata

Projektgesellschaft mbH, καθώς και όλα τα έγγραφα και οι πράξεις που συνδέονται με το διαγωνισμό ο οποίος κατέληξε στην υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης.¶

2.Διαλύεται η υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

"Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.", που ιδρύθηκε με το ν. 811/1978, μεταφέρεται

το προσωπικό της στην Υ.Π.Α. και ιδρύεται νέα ανώνυμη εταιρία με την

επωνυμία " Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.",  η οποία στα πλαίσια της

προαναφερόμενης σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου αναλαμβάνει την

κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση του αεροδρομίου για

χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών από την έναρξη ισχύος της ίδιας

σύμβασης. Στην εταιρία αυτή συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο κατά

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), ενώ κατά το υπόλοιπο συμμετέχουν οι

πιο πάνω αντισυμβαλλόμενοί του .¶

3.Επέρχεται τροποποίηση στο ν. 1815/1988 "Κύρωση του Κώδικα

Αεροπορικού Δικαίου " (ΦΕΚ 250 Α')  όσον αφορά την καταβολή τελών

συναφών με την αεροπλοΐα και τη χρήση των ελληνικών αεροδρομίων.¶

4.Συνιστώνται δύο νέες θέσεις Υποδιοικητών στην Υπηρεσία

Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης από αυτήν

συμβούλων προκειμένου να ανταποκριθεί πληρέστερα στην αύξηση των

δραστηριοτήτων της που επέρχεται λόγω της κατασκευής και λειτουργίας

του νέου αερολιμένα στα Σπάτα καθώς και του εκσυγχρονισμού και

επέκτασης των αεροδρομίων της χώρας.¶

5.Επέρχονται τροποποιήσεις στη διαδικασία έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων των μεγάλων έργων, με σκοπό την προσαρμογή της

ελληνικής νομοθεσίας στις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.¶

6.Tίθενται ευθέως με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου οι

περιβαλλοντικοί όροι για την εκτέλεση  του έργου του νέου αεροδρομίου

των Σπάτων, της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων και της

Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.¶

7.Επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις που διέπουν τα

δημόσια έργα.¶

ΙΣΤΟΡΙΚΟ¶

1.Το ήδη υπάρχον αεροδρόμιο της Αθήνας στο Ελληνικό

κατασκευάστηκε με κρατικούς πόρους το 1938. Μεταπολεμικά και μέχρι το

1950, επεκτάθηκε ο διάδρομός του στα 2.250 μέτρα και έγιναν διάφορες

βελτιώσεις. Ήδη από τότε, λόγω της ανάγκης επέκτασης των

εγκαταστάσεών του, τέθηκε θέμα καταλληλότητας της περιοχής του

Ελληνικού για διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.¶

Τα μειονεκτήματα της περιοχής του Ελληνικού ήταν:¶

Τα φυσικά εμπόδια (ο Υμηττός βρίσκεται 7 χλμ. σχεδόν ανατολικά

του αεροδρομίου) . Η έλλειψη χώρου για ανάπτυξη μεγαλύτερου μήκους

διαδρόμων και πρόσθετης περιοχής πεδίου προσγειώσεων/απογειώσεων. Η

όχληση των κατοίκων της περιοχής από το θόρυβο, τη ρύπανση της

ατμόσφαιρας. Οι πιθανοί κίνδυνοι (αεροδρόμιο εντός κατοικημένης

περιοχής)  και άλλες επιπτώσεις από την ύπαρξη του αεροδρομίου.¶

2.Τη δεκαετία του 1960 αναπτύχθηκε οικιστικά και τουριστικά η

περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να

καθίσταται οριστικά αδύνατη η επέκταση του αεροδρομίου.¶

Για το λόγο αυτόν ανατέθηκε στις εταιρίες Burns and Roe Inc. και

Airways Engineering Corp. "Τεχνοοικονομική μελέτη ανάπτυξης του

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών".¶

Η μελέτη παραδόθηκε τον Αύγουστο 1971. Σύμφωνα με αυτή "ένα νέο

αεροδρόμιο θα είναι απαραίτητο σε μία άλλη τοποθεσία, για να παράσχει

τις επιχειρησιακές ικανότητες χωρητικότητας που θα απαιτούνται προ του

1990". Για το λόγο αυτόν διερευνήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των

Αθηνών 12 δυνατές τοποθεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί η

καταλληλότητα της καθεμίας για την ανάπτυξη ενός μείζονος νέου

αερολιμένα.¶

Οι τοποθεσίες αυτές ήταν: Ζάγανι, Σπάτα, Σαλαμίς, Μέγαρα,

Κόρινθος, Τανάγρα, Θήβα, Κωπαϊδα, Χαλκίδα, Αίγινα, Φλέβες,

Σπάτα-Ζάγανι.¶

Η διερεύνηση έγινε με τα παρακάτω κριτήρια:¶

Τοποθεσία και επάρκεια εδάφους, μετεωρολογικές συνθήκες,

πρόσβαση, αεροπορικά και ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα, επίδραση θορύβου.¶

Σύμφωνα με τη μελέτη, η θέση Σπάτα-Ζάγανι ανταποκρίνεται καλύτερα

από όλες τις άλλες τοποθεσίες, σε όλες τις απαιτήσεις, μεμονωμένα ή σε

συνδυασμό.¶

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι πρέπει να αναπτυχθεί

ένα νέο αεροδρόμιο στη θέση Σπάτα-Ζάγανι, που βρίσκεται σε απόσταση 23

χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.¶

3.Κατά τη δεκαετία του 1970 το αεροδρόμιο του Ελληνικού

έφτασε το σημείο κορεσμού του, παρά το γεγονός ότι το 1974 έγιναν έργα

επέκτασης του κυρίου διαδρόμου του σε 3.500 μέτρα.¶

4.Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως επίσημος τεχνικός

σύμβουλος του Κράτους συγκρότησε 30μελή "Επιτροπή για έρευνα του

θέματος Αεροδρομίου Αθήνας".¶

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., που δημοσιεύθηκε

το Μάιο 1976, "Οι κοινωνικοί και χωροταξικοί λόγοι απομάκρυνσης του

αεροδρομίου (πολιτικού και στρατιωτικού) , από τη σημερινή του θέση,

μέσα από την πόλη της Αθήνας, είναι πια από όλους αποδεκτή".¶

5.Την ίδια χρονιά (1976)  η Κυβέρνηση ανέθεσε στις εταιρίες

AEROPORT DE PARIS, FLUGHAFEN FRANKFURT/MAIN και ΑΔΚ τη μελέτη του

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με χρονικό ορίζοντα το 2000. Η νέα αυτή

μελέτη εξέτασε 18 εναλλακτικές περιοχές, έναντι των 12 προγενεστέρων

(οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις 18)  και κατέληξε και πάλι στη θέση

Σπάτα-Ζάγανι  ως την προσφορότερη για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της

Αθήνας. Πρότεινε επίσης ένα Σχέδιο Γενικής Ανάπτυξης (Master Plan) ,

που κάλυπτε 12.900 στρέμματα.¶

6.Με τις 4/2.1.73, 126/15.10.76 και 70/25.5.78 Πράξεις του

Υπουργικού Συμβουλίου απαλλοτριώθηκαν 16.976 στρέμματα, εκ των οποίων

τα 12.900 στρέμματα προορίζονται για τον κυρίως χώρο του αεροδρομίου,

και τα υπόλοιπα για λόγους λειτουργικούς του αεροδρομίου.¶

Επιπλέον με το ν.809/1978 ρυθμίστηκαν τα θέματα που αφορούσαν

στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία πολιτικού

αεροδρομίου Σπάτων.¶

7.Με το ν.811/1978 ιδρύθηκε η "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." με

σκοπό τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη του Νέου Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Η ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ είναι Ανώνυμη Εταιρία

και λειτουργεί από την ίδρυσή της με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια υπέρ

του δημόσιου συμφέροντος, ανήκει δε εξ ολοκλήρου στο Κράτος.¶

8.Το 1979 ανατέθηκε από την "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε" στην

μελετητική κοινοπραξία NACO-GREDECO η προμελέτη του έργου και η

οριστικοποίηση του Σχεδίου Γενικής Ανάπτυξης (Master Plan) . Το Σχέδιο

Γενικής Ανάπτυξης υποβλήθηκε το Φεβρουάριο 1980 και οριστικοποιήθηκε

τον Αύγουστο 1981. Εξετάστηκαν ακόμη η πρόσβαση στο νέο αεροδρόμιο και

οι επιδράσεις του θορύβου. Η ίδια μελετητική κοινοπραξία εκπόνησε και

την οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης των Χωματουργικών

Εργασιών του Αεροδρομίου, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των μελετών,

που προέβλεπε η τότε ισχύουσα νομοθεσία.¶

Με βάση τις παραπάνω μελέτες το Νοέμβριο του 1980 δημοπρατήθηκαν

οι χωματουργικές εργασίες και οι ανάδοχοι (2 κοινοπραξίες και η ΣΥΚΕΑ)

εγκαταστάθηκαν στο έργο το Φεβρουάριο του 1981.¶

9.Τον Ιανουάριο του 1981 η "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." με στόχο

την ενίσχυση των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της

με συμβούλους που να διαθέτουν εμπειρία διευθύνσεως σε έργα παρόμοιου

μεγέθους, ανάθεσε στην εταιρία BRITISH AIRPORTS INTERNATIONAL LIMITED

τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών συμβούλου διευθύνσεως της μελέτης,

κατασκευής και λειτουργίας του Νέου Αερολιμένος Αθηνών στα Σπάτα.¶

10.   Το Νοέμβριο του 1982 η "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." ενέκρινε το

Αναθεωρημένο Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan)  του Νέου Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών, όπως αυτό μελετήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της.¶

11.   Μέχρι το έτος 1987, οι χωματουργικές εργασίες που

εκτελέστηκαν, ήταν περίπου 15.000.000 μ3, τόσο σε εκσκαφές όσο και σε

επιχώσεις, δηλ. το 35% του συνόλου των χωματουργικών εργασιών, που

εκτελέστηκαν στο σύνολο σχεδόν της επιφανείας του αεροδρομίου. Η

σχετική δαπάνη ανήλθε σε 2,5 δις δραχμές (τιμές 1983).¶

12.   Το έτος 1987 η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την ανάθεση

μελέτης και κατασκευής της Α'φάσης ανάπτυξης του Αεροδρομίου, η οποία

περιελάμβανε ένα διάδρομο, έργα υποδομής και κτιριακές εγκαταστάσεις,

με προϋπολογισμό 40 δις δρχ. Έγινε διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, τον Απρίλιο του 1988 έγινε η προεπιλογή των υποψηφίων

αναδόχων, και στη συνέχεια πρόσκληση των προεπιλεγέντων να παραλάβουν

τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Ο διαγωνισμός αυτός δεν ολοκληρώθηκε.¶

13.   Το Φεβρουάριο του 1988 ανατέθηκε από την "Αερολιμήν Αθηνών

Α.Ε." σε ομάδα μελέτης υπό τον Καθηγητή κ.Σ.Θεοφανίδη "Μελέτη

Οικονομικής Εφικτότητας και Ανάλυσης Κοινωνικού Κόστους-Ωφελειών" για

το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.¶

14.   Τον Ιούνιο του 1991, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την

κατασκευή και ανάπτυξη του Νέου Αεροδρομίου με το σύστημα παραχώρησης

και συγχρηματοδότησης και δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στον Ελληνικό

και Διεθνή Τύπο. Ανέθεσε δε στους διεθνείς οίκους Salomon Brothers και

Link Laters and Paines καθήκοντα συμβούλων για την προώθηση των

διαδικασιών επιλογής εταίρου του Ελληνικού Δημοσίου για την κατασκευή,

ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση του νέου αεροδρομίου.¶

15.   Με το άρθρο 11 του ν.1955/1991 συμπληρώθηκε το άρθρο 15,

παράγραφοι 2-4, του ν.1515/1985 "Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα

Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας" και ο Νέος

Αερολιμένας Αθηνών στα Σπάτα περιλήφθηκε στο ρυθμιστικό Σχέδιο της

Αθήνας. Επίσης με τον ν.2052/1992 προβλέφθηκε η δημιουργία ζώνης

ελεγχόμενης πολεοδομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή μεγάλων

συγκοινωνιακών έργων, όπως αεροδρόμιο κ.λπ.¶

16.   Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανατέθηκε από τήν

ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., σε όμιλο Ελλήνων και αλλοδαπών συμβούλων

μηχανικών με βάση την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ

Α.Ε., στην οποία έχουν περιληφθεί όλες οι απαιτήσεις τόσο της

ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας (ν.1650/1986 και ΚΥΑ

69269/5387/24.10.90, "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών

Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με

τον ν.1650/1986"), όσο και της Κοινοτικής Οδηγίας 85/337.¶

Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό πρόγραμμα ENVIREG,

κάλυψε μία ευρύτατη περιοχή που έχει σχέση με το μέγεθος του προς

κατασκευή έργου και περιέλαβε και τις οικιστικές ενότητες των Δήμων

και Κοινοτήτων, Ραφήνας, Λούτσας, Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κορωπίου και

Παιανίας. Επίσης, λόγω των ζωνών οχλήσεως από αεροπορικό θόρυβο

διευρύνθηκαν τα όρια της περιοχής μελέτης μέχρι τον Σαρωνικό κόλπο

νότια και τον Ευβοϊκό κόλπο βορειοανατολικά.¶

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

ελήφθησαν υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τη μελέτη "Οργάνωσης

Περιοχής Επιρροής Νέου Αερολιμένος Σπάτων και Προσαρμογή Χρήσεων στις

Νέες Συνθήκες", που ανατέθηκε από τον Οργανισμό Αθήνας, στις

24.6.1991, δεδομένου ότι τόσο οι μελετητές της ΜΠΕ, όσο και η επιτροπή

παρακολούθησής της, που αποτελείτο από ειδικούς επιστήμονες, ήταν σε

συνεχή επαφή και συνεργασία, τόσο με τον Οργανισμό Αθήνας, όσο και με

το μελετητή της παραπάνω μελέτης οργάνωσης της περιοχής  επιρροής Νέου

Αερολιμένος Σπάτων.¶

Όσον αφορά στις επιπτώσεις, έγινε εκτίμηση όλων των τύπων

επιπτώσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ

69269/5387/26.10.90)  και στην Κοινοτική Οδηγία 85/337, δηλαδή

επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον άμεσες, έμμεσες,

δευτερεύουσες, αθροιστικές και αλληλεπιδράσεις επιπτώσεων. Ειδικότερα

εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του

αεροδρομίου. Οι επιπτώσεις κατά την λειτουργία περιέλαβαν τον θόρυβο,

την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα υγρά απόβλητα, τα απορρίματα, τα

ατυχήματα, καθώς επίσης επιπτώσεις από συμπληρωματικά έργα και

ιδιαίτερα τις χερσαίες συγκοινωνιακές προσβάσεις του αεροδρομίου,

επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, την χλωρίδα, την πανίδα, τα

οικοσυστήματα, το μικροκλίμα και τους χώρους  και τα μνημεία με

πολιτιστικό ενδιαφέρον.¶

Ειδικότερα ως προς τις επιπτώσεις του έργου στο πολιτιστικό

περιβάλλον, επισημάνθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στην

πέριξ του Αεροδρομίου περιοχή και εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις σ'αυτούς

από την κατασκευή και λειτουργία του Αεροδρομίου. Για τους εντός των

ορίων του αεροδρομίου αρχαιολογικούς χώρους, έγιναν έρευνες από την

ΒΈφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής, του

Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και στη συνέχεια οι χώροι αυτοί

εδόθησαν ελεύθεροι για την εκτέλεση εργασιών.¶

Για όλες τις παραπάνω επιπτώσεις προτάθηκαν από την ΜΠΕ μέτρα και

ρυθμίσεις προστασίας, όπως επίσης και πρόγραμμα παρακολούθησης των

επιπτώσεων.¶

Η ΜΠΕ υποβλήθηκε σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας που

προβλέπει η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.¶

17.   Στις 23 Δεκεμβρίου 1994 εισήχθη στην Κυβερνητική Επιτροπή,

υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, η από τον Οκτώβριο 1994 ομόφωνη

εισήγηση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων, σχετικά με την επιλογή του

ομίλου Hochtief A.G., ως εταίρου του Ελληνικού δημοσίου στην

κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση του νέου Διεθνούς

Αεροδρομίου Αθηνών στα Σπάτα.¶

18.   Η ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων στηρίχθηκε:¶

α)  Στην αξιολόγηση των τελικών προσφορών, διευκρινίσεων και

συμπληρώσεων του Σεπτεμβρίου 1994. Η αξιολόγηση έγινε από την

Ε.Τ.Ε.Β.Α., που είχε προσληφθεί ως σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Η Ε.Τ.Ε.Β.Α. έλαβε υπόψη της και την από τον Ιούλιο 1993 προηγούμενη

αξιολόγηση του διεθνούς μελετητικού οίκου Salomon Brothers.¶

β)  Στο πόρισμα τριμελούς επιστημονικής επιτροπής κύρους,

αποτελούμενης από τους Μ.Σταθόπουλο, καθηγητή στη Νομική Σχολή του

Πανεπιστημίου Αθηνών, Σ.Λιούκα, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών και Κ.Λιάσκα, πολιτικό μηχανικό Πρόεδρο του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας.¶

19.   Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 1995

ενέκρινε τα σχέδια όλων των συμβατικών κειμένων.¶

20.   Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου τίθεται ενώπιον την Εθνικής

Αντιπροσωπείας για κύρωση, η Σύμβαση Παραχώρησης της κατασκευής,

ανάπτυξης και λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" στην θέση Ζάγανι-Σπάτα, καθώς και το καταστατικό της

ιδρυόμενης εταιρίας (φορέα παραχώρησης)  "Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών

Α.Ε.". Η σύμβαση αυτή είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας που ξεκίνησε το

καλοκαίρι του 1991 και λόγω μείζονος σημασίας κατατίθεται προς κύρωση

στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όπως άλλωστε έχει γίνει για όλες τις

σημαντικές συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας.¶

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ¶

Άρθρο πρώτο¶

Με το άρθρο αυτό κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση

Ανάπτυξης Αεροδρομίου" μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και

αφετέρου των εταιριών HOCHTIEF Aktiengesellschaft vorm.Gebr.Helfmann,

ABB CALOR EMAG SCHALTANLAGEN AG, H.KRANTZ-TKT GmbH και FLUGHAFEN

ATHEN-SPATA Projektgesellschaft mbH.¶

Mε τη σύμβαση αυτή προβλέπεται η ίδρυση από το Ελληνικό Δημόσιο

και τους πιο πάνω συμβαλλόμενους εταιρίας με την επωνυμία "Διεθνής

Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.". Στην εταιρία αυτή παραχωρείται το αποκλειστικό

δικαίωμα της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, ολοκλήρωσης, θέσης

σε λειτουργία, εκμετάλλευσης,συντήρησης, διοίκησης και ανάπτυξης του

νέου διεθνούς αερολιμένα, για μία τριακονταετία.¶

Ο νέος Αερολιμένας θα κατασκευασθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του

Ελληνικού Δημοσίου και η εταιρία θα κατασκευάσει όλα τα κτίρια και τις

λοιπές εγκαταστάσεις επί αυτού. Για το χρόνο της συμβατικής περιόδου

συνιστάται επικαρπία υπέρ της εταιρίας επί του συνόλου του ακινήτου.

Το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των

μετοχών της εταιρίας αυτής.¶

Με την ίδια σύμβαση ρυθμίζονται μια σειρά ειδικότερα ζητήματα,

όπως αυτό του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του αεροδρομίου, ο τρόπος με

τον οποίο θα γίνει η επέκταση του αεροδρομίου, η ασφάλιση του έργου, ο

τρόπος χρηματοδότησης, η ανάπτυξη της υποδομής, κ.ο.κ.¶

Επισημαίνουνε ότι οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που

αναφέρονται στο Παράρτημα 1, Τμήμα 3 συνιστούν αντιγραφή των διατάξεων

του π.δ. από 5.12.1979 (Δ'707), το οποίο άλλωστε συμπληρωματικά

εφαρμόζεται.¶

Με το ίδιο άρθρο κυρώνεται και η από 23 Δεκεμβρίου 1991 πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως μεταγενέστερα

τροποποιήθηκε. Λόγος της κύρωσης αυτής είναι ότι στο κείμενο αυτό

εμπεριέχονται οι "Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές", καθώς και άλλοι

όροι στους οποίους συχνά παραπέμπει η "Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου",

καθώς και άλλα συνδεδεμένα με αυτή έγγραφα και συμβάσεις.¶

Άρθρο δεύτερο¶

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της "Σύμβασης Ανάπτυξης

Αεροδρομίου" (Commencement Date)  λύεται η υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία

με την επωνυμία "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.". και το προσωπικό της

μεταφέρεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς την απώλεια

οποιουδήποτε εργασιακού του δικαιώματος.¶

Άρθρο τρίτο¶

Ιδρύεται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.", για την οποία γίνεται λόγος στη "Σύμβαση Ανάπτυξης

Αεροδρομίου" και κυρώνεται το καταστατικό της. Η εταιρία αυτή

λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται

στον δημόσιο τομέα, δεν θεωρείται δημόσια επιχείρηση και ρυθμίζεται

από το δίκαιο του υπό ψήφιση νόμου και τη νομοθεσία περί ανωνύμων

εταιριών.¶

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της εταιρίας δεν ταυτίζεται με τη

διάρκεια της  παραχώρησης, όπως προβλέπεται στη "Σύμβαση Ανάπτυξης

Αεροδρομίου".¶

Άρθρο τέταρτο¶

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

και προτεραιότητας των εργασιών της Εταιρίας του Αεροδρομίου έναντι

άλλων έργων δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων.¶

Άρθρο πέμπτο¶

Τροποποιείται το άρθρο 189 του ν.1815/1988 "Κύρωση του Κώδικα

Αεροπορικού Δικαίου", με στόχο τη διασφάλιση είσπραξης τελών που

οφείλονται για την πτήση πάνω από ελληνικό έδαφος, την προσγείωση σε

ελληνικά αεροδρόμια και τη χρήση αυτών.¶

Άρθρο έκτο¶

Συνιστώνται δύο ακόμη θεσεις Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής

Αεροπορίας και διευκολύνεται η πρόσληψη συμβούλων από αυτή για την

εκπλήρωση των σκοπών της. Η ρύθμιση αυτή εισάγεται προκειμένου η

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ανταποκριθεί πληρέστερα στην αύξηση

των δραστηριοτήτων της, που συνεπάγεται η κατασκευή του νέου

αεροδρομίου στα Σπάτα, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και επέκταση άλλων

αεροδρομίων της χώρας.¶

Άρθρο έβδομο¶

Με το άρθρο αυτό γίνεται προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στο

άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.6.1985, η

οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί με την ΚΥΑ 69269/5387

(Β'678/25.10.1990), οπότε και είχε γίνει προσαρμογή στη σχετική

ευρωπαϊκή νομοθεσία.¶

Ειδικότερα ρυθμίζεται με το άρθρο αυτό η έγκριση με πράξη του

νομοθέτη των κρατών μελών των περιβαλλοντικών όρων για έργα μεγάλης

εθνικής σημασίας, τα οποία εγκρίνονται καταλεπτώς από την ειδική

εθνική νομοθεσία. Πράγματι τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα μια

σειρά από μεγάλες συμβάσεις, που αφορούν μείζονα ζητήματα δημοσίου

συμφέροντος, προβλέπεται η νομοθετική τους κύρωση από το Κοινοβούλιο,

με στόχο την καλύτερη προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την

ενημέρωση των κομμάτων και των φορεών, την παροχή δημοσιότητας και την

τήρηση της μεγαλύτερης διαφάνειας. Για τα μεγάλα αυτά έργα προβλέφθηκε

ειδικά ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η μέγιστη συναίνεση και στα

ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος.¶

Για τον σκοπό αυτό ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η σχετική

ρύθμιση της οδηγίας του συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ, ώστε μέσα από τη

συζήτηση στη Βουλή να δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και

κατοχύρωση των όρων προστασίας περιβάλλοντος για τα μεγάλα έργα. Για

τα έργα αυτά συντάχθηκαν εγκαίρως σειρά από μελέτες περιβαλλοντικών

επιπτώσεων (ΜΠΕ)  και λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις διαφόρων φορέων.¶

Με την ίδια ρύθμιση τροποιείται η σχετική νομοθεσία του

εσωτερικού δικαίου, δηλ. του ν. 1650/1986 άρθρο 6 παρ. 2β και

προβλέπεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα

μείζονος εθνικής σημασίας, από τη Βουλή.¶

Άρθρο όγδοο¶

Με το άρθρο αυτό κατ'εφαρμογήν του άρθρου 7 ορίζονται οι

περιβαλλοντικοί όροι για το έργο του αεροδρομίου των Σπάτων. Οι όροι

αυτοί βασίζονται στα πορίσματα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

που καταρτίσθηκε από την Παρασκευόπουλος-Γεωργιάδης Ε.Π.Ε. τον

Δεκέμβριο 1992 και τη σχετική μελέτη των Πανεπιστημίων Αθηνών και

Θεσσαλονίκης που εκπονήθηκε το 1995.¶

Άρθρο ένατο¶

Μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου της Αθήνας στα

Σπάτα, ο αερολιμένας του ελληνικού παύει να λειτουργεί και ο χώρος που

καταλαμβάνει προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης

πρασίνου. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου αυτού εντάσσεται στον

ευρύτερο χωροταξικό, οικιστικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της

περιοχής.¶

Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου ιδρύεται

διαχειριστικός φορέας.¶

Άρθρο δέκατο¶

Με το άρθρο αυτό κατ'εφαρμογήν του άρθρου 7 ορίζονται οι

περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία της ελεύθερης

λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων.¶

Άρθρο ενδέκατο¶

Με το άρθρο αυτό κατ'εφαρμογήν του άρθρου 7 ορίζονται οι

περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία της Δυτικής

Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.¶

Άρθρο δωδέκατο¶

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο

της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, προκειμένου να μη

δημιουργηθεί πρόβλημα εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου στη Γενική

Συνέλευση της ανωνύμου εταιρίας.¶

Με τις παρ. 2 και 3 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ.3

του άρθρου 8 του ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου

5 του ν.2229/1994, επειδή κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών

δημιουργήθηκαν ορισμένες αμφιβολίες ως προς το αν οι διατάξεις αυτές

εφαρμόζονται σε όλα τα ειδικά και σημαντικά έργα και όχι μόνο σε αυτά

για τα οποία έχουν συσταθεί ΕΥΔΕ, προτείνεται η τροπολογία αυτή με την

οποία ρυθμίζεται επιπλέον σαφώς το θέμα και οι πιστώσεις που βαρύνουν

τις σχετικές αμοιβές.¶

Με την παρ. 4 προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ 14 του άρθρου

17 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν.

2229/1994, με τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής εισφοράς για

την εγγραφή, κατάταξη και ανανέωση εγγραφής στα μητρώα ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και

μητρώο Μελετητών. Η καθιέρωση της εισφοράς αυτής επιβάλλεται

προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη οργάνωση της Δ/νσης Μητρώων

και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ώστε να

εξυπηρετούνται άμεσα οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικες επιχειρήσεις,

τεχνικοί, μελετητές και μελετητικά γραφεία. Ακόμα, προβλέπεται με

αποφάσεις  του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

να προσδιορισθεί το ύψος της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών που

τηρούν τα μητρώα, καθώς και στους υπαλλήλους της ανωτέρω Δ/νσης της

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.¶

Άρθρο δέκατο τρίτο¶

Με το άρθρο αυτό καταργούνται οι διατάξεις που αντίκεινται στον

υπό ψήφιση νόμο και ορίζεται η ισχύς του.¶

Αθήνα, 31 Ιουλίου   1995¶

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ¶

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ¶

Αναστάσιος Πεπονής  Γιάννος Παπαντωνίου ¶

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¶

Αλέξανδρος  ΠαπαδόπουλοςΑθανάσιος Μικρούτσικος¶

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ¶

Κωνσταντίνος ΛαλιώτηςΑθανάσιος Τσούρας   ¶

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ¶

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ¶

Γεώργιος Ρωμαίος   Κωνσταντίνος Γείτονας¶¶

¶

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ¶

1. Ν. 815/1988 (ΦΕΚ 250 Α')¶

Άρθρο 189¶

Τέλη¶

Αεροσκάφος, το οποίο ίπταται πάνω από την ελληνική επικράτεια

ή προσγειώνεται σε ελληνικά αεροδρόμια ή δέχεται οποιασδήποτε

μορφής εξυπηρετήσεις, υπόκειται σε καταβολή τελών που ορίζονται

με απόφαση του Υπουργού.¶

2. Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α')¶

Άρθρο 4¶

.............................................................¶

15. Στο άρθρο 17 του ν. 1418/1984 προστίθενται οι ακόλουθοι

τρεις παράγραφοι 12, 13 και 14 που έχουν ως εξής:¶

"12. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. τεχνικοί και άλλες

ειδικότητες διαγράφονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του

εβδομηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή

αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη το μήνα Δεκέμβριο κάθε

χρόνου. Για τους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα η

αυτοδίκαιη διαγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού

πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή από τα νομαρχιακά

μητρώα εκδίδεται κατά νομαρχία σχετική διαπιστωτική πράξη επίσης

μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου.¶

13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που

συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο

δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο

περιλαμβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του

δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που

ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί μία

διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση

εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις

Μ.Ε.ΕΠ. μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης,

για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο

μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι

περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή έχει

εφαρμογή για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή έχουν

οποιαδήποτε σχέση με εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά τρίμηνο

χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Παράβαση των

διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο

διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης

από το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή

αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στα νομαρχιακά

μητρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου.¶

14. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανισμός με

μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο

μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 15, 16 και 17 του ν.

1418/1984, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και αναθεώρησης

εγγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και

αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ' και Η' του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και

τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και του

Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) που εποπτεύεται από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το ίδιο

προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα

της διοικήσεως του άνω οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος

λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων

στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προέρχονται

από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ.

και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη

λειτουργία του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται

ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του άνω

οργανισμού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανισμό του

αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων

Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνε λειτουργίας του ανωτέρω νομικού

προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του".¶

Άρθρο 5¶

...........................................................¶

2. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται η ακόλουθη

παράγραφος 3:¶

"3. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

προσωπικό, που υπηρετεί σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων,

καθώς και σε αυτό που συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην

προώθηση της εκτέλεσης του έργου (μελέτη-κατασκευή) της υπηρεσίας

αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το ύψος της οποίας

είναι ανάλογο με τον κλάδο που ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και

εμπειρία και το αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που του

ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική

διάταξη. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται επίσης στους Επιθεωρητές

Δημόσιων Έργων και στα μέλη κάθε επιτροπής αξιολόγησης και

ανάθεσης έργων και κάθε επιτροπής διαπραγμάτευσης, είτε είναι

υπάλληλοι ή καθηγητές Α.Ε.Ι. είτε ιδιώτες, καθώς και στα μέλη

επιτροπών που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την επεξεργασία ειδικών

θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο, τον

τομέα ευθύνης που αναλαμβάνουν τα μέλη και το χρόνο απασχόλησής

τους. Η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας σε όλα

τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα μέλη των επιτροπών που

συγκροτήθηκαν για εισήγηση ανάθεσης, για την αξιολόγηση των

προσφορών, καθώς και για επεξεργασία ειδικών θεμάτων για τα έργα

"Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου", "Ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου" και "ΜΕΤΡΟ

Θεσσαλονίκης" ή άλλες τέτοιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για

άλλα έργα και δεν έχουν περατώσει το έργο τους.¶

Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ αμοιβή, μαζί με κάθε άλλη

πρόσθετη αμοιβή δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των

αποδοχών της οργανικής θέσης του άνω προσωπικού. Η αμοιβή των

ιδιωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των καθηγητών Α.Ε.Ι..¶

Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη

του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.¶

............................................................¶

3. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α')¶

Άρθρο 4¶

............................................................¶

2β. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις

δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής χορηγείται με κοινή απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών. Με όμοια απόφαση είναι

δυνατό η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή

δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθεται στο νομάρχη. Ο

νομάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας

νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της κατά

περίπτωση άλλης συναρμόδιας νομαρχιακής υπηρεσίας και γνώμη του

νομαρχιακού συμβουλίου.¶

Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στα έργα και τις

δραστηριότητες της περιοχής των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και

Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.

1515/1985 και του άρθρου 11 του ν. 1561/1985.¶

4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 811/1978 (ΦΕΚ 130 Α')¶

Περί συστάσεως Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ανώνυμος Εταιρεία" και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.¶

Άρθρον 1¶

Ίδρυσις Μορφή¶

1. Ιδρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την

επωνυμίαν "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) Ανώνυμος Εταιρεία", εδρεύον εν

Αθήναις.¶

2. Ο Α.Α. ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Κράτος απολαμβάνει

διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας και λειτουργεί χάριν του

δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας.

Εις τον Α.Α. εφαρμόζονται αι διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών,

εκτός αν άλλως ορίζεται υπό του παρόντος και των εις εκτέλεσιν

τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων και κανονισμών.¶

Άρθρον 2¶

Σκοπός Έργον¶

1. Σκοπός του Α.Α. είναι η μελέτη, κατασκευή, οργάνωσις,

λειτουργία, διοίκησις, εκμετάλλευσις και ανάπτυξις του νέου

αερολιμένος Αθηνών.¶

2. Ειδικώτερον, έργον του Α.Α. είναι κατά μεν την χρονικήν

περίοδον της μελέτης και κατασκευής του νέου αερολιμένος, η

εξεύρεσις των αναγκαιούντων οικονομικών πόρων και η ανάθεσις, η

εποπτεία και γενικώς ο συντονισμός των απαιτουμένων εργασιών δια

την μελέτην, κατασκευήν και εξοπλισμόν του αερολιμένος, μετά δε

την έναρξιν λειτουργίας, η συντήρησις, διοίκησις και

εκμετάλλευσις αυτού, ως και η συμπλήρωσις, βελτίωσις και

επέκτασις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του αερολιμένος.¶

3. Εξαιρουμένου του ελέγχου κυκλοφορίας αεροσκαφών, περί ου

το άρθρον 6, αι αφορώσαι τον νέον αερολιμένα Αθηνών αρμοδιότητες

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), ασκούνται, από της

ισχύος του παρόντος, υπό του Α.Α..¶

Άρθρον 3¶

Μετοχικόν Κεφάλαιον¶

1. Μετοχικόν Κεφάλαιον του Α.Α. θα αποτελέση η αποτίμησις

όλων των εκτάσεων επί των οποίων θα κατασκευασθή ο νέος αερολιμήν

Αθηνών. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού,

Οικονομικών και Συγκοινωνιών, μεταβιβάζονται εις τον Α.Α., ως

εισφορά του Κράτους, η κυριότης των εις το Κράτος ανηκουσών

εκτάσεων, ως και των λοιπών εκτάσεων, αι οποίαι θα περιέλθουν εις

αυτό εξ απαλλοτριώσεων. Αι αποφάσεις αύται μεταγράφονται εις τα

βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.¶

2. Δια το μετοχικόν κεφάλαιον εκδίδεται επ'ονόματι του

Κράτους, μία ονομαστική μετοχή αξίας ίσης προς το μετοχικόν

κεφάλαιον, ήτις είναι αμεταβίβαστος και ακατάσχετος. Την μετοχήν

υπογράφουν ο Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής και εν μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου.¶

3. Η αποτίμησις των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου

περιουσιακών στοιχείων, γίνεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού

Συμβουλίου, εγκρινομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών

Οικονομικών και Συγκοινωνιών.¶

Άρθρον 4¶

Διοίκησις της Εταιρείας¶

1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν, το Κράτος εκπροσωπείται υπό

των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και

Συγκοινωνιών ή των οριζομένων υπό τούτων Υφυπουργών. Ταύτης

προεδρεύει ο έχων το προβάδισμα Υπουργός. Αι αποφάσεις

λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του

προεδρεύοντος.¶

2. Ο Α.Α. διοικείται υπό ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

το οποίον αποτελείται:¶

α) Εκ του Προέδρου-Γενικού Διευθυτνού. Ούτος δέον να έχη

πτυχίον ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος και να δύανται, λόγω των

ειδικών του γνώσεων, να συμβάλλη αποτελεσματικώς εις την

πραγμάτωσιν των σκοπών του Α.Α..¶

β) Εξ ενός διπλωματούχου μηχανικού έχοντος εμπειρίαν εις

μελέτας και κατασκευάς αερολιμένων.¶

γ) Εξ ενός νομικού συμβούλου του Κράτους ή νομικού, ειδικώς

ασχοληθέντος με το αεροπορικόν δίκαιον.¶

δ) Εξ ενός καθηγητού οικονομικών μαθημάτων εις ανώτατον

εκπαιδευτικόν ίδρυμα ή άλλου πτυχιούχου οικονομικής σχολής

ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.¶

ε) Εκ τριών διακριθέντων εις την ειδικότητα ή τον τομέα των

επιστημόνων (κρατικών λειτουργών ή μη) δυναμένων, ως εκ των

γνώσεων και της πείρας των, να συμβάλλουν εις το έργον του Α.Α..¶

στ) Εξ ενός ανωτάτου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.¶

ζ) Εκ τριών (3) δημοσίων υπαλλήλων, τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω,

ήτοι ενός εξ εκάστου των Υπουργείων Οικονομικών, Δημοσίων Έργων

και Συγκοινωνιών.¶

3. Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό

της Γενικής Συνελεύσεως δια τριετή θητείαν, η οποία δύναται να

ανανεούται.¶

4. Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τρία (3) εκ

των μελών του διορίζονται ως τοιαύτα μονίμου απασχολήσεως προς

παρακολούθησιν όλων των εργασιών του Α.Α. και συνδρομήν του

Προέδρου-Γενικού Διευθυντού εις την Διοίκησιν τούτου.¶

5. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον διορίζεται αμέσως μετά

την ισχύν του παρόντος, δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών,

δια τριετή θητείαν. Τυχόν κενούμεναι, κατά την διάρκειαν της

τριετίας ταύτης θέσεις, πληρούνται κατά τον αυτόν τρόπον.¶

6. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει, βάσει των

διατάξεων του παρόντος και της "περί ανωνύμων εταιρειών

νομοθεσίας", το Καταστατικόν του Α.Α., όπερ κυρούται δια Π.Δ/τος,

εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών,

εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος.¶

7. Ο Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί τον Α.Α.

δικαστικώς και εξωδίκως. Δύναται δι' αποφάσεως αυτού να αναθέτη

την εκπροσώπησιν του Α.Α. εις τον Αντιπρόεδρον ή μέλος μονίμου

απασχολήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις υπαλλήλους ή

δικηγόρους του Α.Α., γενικώς ή δι' ωρισμένας πράξεις.¶

8. Αι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

πραγματοποιούνται εκτός των ωρών εργασίας των υπηρεσιών του Α.Α..

Η αποζημίωσις του Προέδρου-Γενικού Διευθυντού των μελών και του

Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται δι' αποφάσεως

των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και

Συγκοινωνιών.¶

Άρθρον 5¶

Εποπτεία. Κανονισμοί. Προσωπικόν.¶

1. Την εποπτείαν επί του Α.Α. ασκεί ο Υπουργός των

Συγκοινωνιών.¶

2. Δια κανονισμών, εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

του Α.Α., καθορίζονται:¶

α) Η οργανωτική διάρθρωσις και ο τρόπος λειτουργίας του Α.Α..¶

β) Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των μετά τρίτων

συναλλαγών (εκπόνησις μελετών, εκτέλεσις έργων, διενέργεια

προμηθειών, σύνταξις και υπογραφή συμβάσεων κ.λπ.).¶

γ) Οι διέποντες την πρόσληψιν και την κατάστασιν του

προσωπικού του Α.Α. όροι.¶

δ) Η διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Α.Α..¶

Οι ως άνω κανονισμοί, ως και έτεροι εκδιδόμενοι ομοίως υπό

του Διοικητικού Συμβουλίου, προς ρύθμισιν θεμάτων προσωπικού,

οργανώσεως, λειτουργίας και εν γένει δραστηριότητος του Α.Α.,

εκγρίνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών. Αι μέχρι της

κυρώσεως των κανονισμών περί προσωπικού προσλήψεις, ενεργούνται

δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένων υπό του

Υπουργού Συγκοινωνιών.¶

3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και του κατά

περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, δύνανται, κατά παρέκκλισιν των

ισχυουσών διατάξεων, ν' αποσπώνται εις τον Α.Α. προς υποβοήθησιν

του έργου του κατά τα στάδια προμελετών και μελετών, κατασκευών

και εξοπλισμού, διοικήσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως,

υπάλληλοι ειδικών γνώσεων και εμπειρίας, εξ οιασδήποτε δημοσίας

υπηρεσίας, οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,

δημοσίας επιχειρήσεως ή τοιαύτης κοινής ωφελείας. Η απόσπασις

είναι υποχρεωτική μόνον δια την υπηρεσίαν, εις ήν ανήκει ο

αποσπώμενος, ο δε χρόνος διαρκείας της αποσπάσεως αυτού

λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

εις την θέσιν την οποίαν οργανικώς κατέχει. Η μισθοδοσία του

αποσπωμένου, τα πάσης φύσεως τεχνικά ή άλλα επιδόματα και αι

εισφοραί εργοδότου εις τα αντίστοιχα κύρια και επικουρικά

ασφαλιστικά ταμεία βαρύνουν την υπηρεσίαν εκ της οποίας

απεσπάσθη, ο δε Α.Α. καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά εις την εν

λόγω υπηρεσίαν εκ της οποίας εγένετο η απόσπασις.¶

4. Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας

Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, έξι (6) τουλάχιστον

μήνας προ της ενάρξεως λειτουργίας του νέου αερολιμένος,

καθορίζονται αι λεπτομέρειαι και η διαδικασία της εντάξεως εις

τον Α.Α. του απαραιτήτου, δια την λειτουργίαν αυτού, προσωπικού

της ΥΠΑ, χωρίς να θιγούν κεκτημένα δικαιώματα του εν λόγω

προσωπικού.¶

5. Εις τας προσλήψεις προσωπικού υπό του Α.Α. προτιμώνται,

επί ίσιοις όροις, οι μέχρι της ισχύος του παρόντος μονίμως

εγκατεστημένοι εις την περιοχήν των δήμων Σπάτων-Λούτσας,

Παιανίας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσαγαίας και τα προστατευόμενα

μέλη των οικογενειών αυτών.¶

Άρθρον 6¶

Έλεγχος κυκλοφορίας αεροσκαφών¶

Τα των σχέσεων του Α.Α. μετά των ασκουσών τον έλεγχο

κυκλοφορίας αεροσκαφών αρμοδίων υπηρεσιών, καθορίζονται δια

Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.¶

Άρθρον 7¶

Αερολιμήν Ελληνικού¶

Ο Αερολιμήν Ελληνικού θα συνεχίση λειτουργών μέχρις ενάρξεως

της λειτουργίας του νέου αερολιμένος, καταργούμενος έκτοτε.¶

2. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου αερολιμένος

χρηματοδοτείται εκ του προϊόντος της εκποιήσεως ή της κατ' άλλον

τρόπον χρησιμοποιήσεως, ή εκμεταλλεύσεως των εκτάσεων και των επ'

αυτών κτισμάτων του Αερολιμένος Ελληνικού, αι οποίαι διατίθενται

προς τον σκοπόν αυτόν.¶

3. Τα Υπουργεία Συντονισμού, Δημοσίων Έργων και

Συγκοινωνιών, επιλαμβάνονται της συντάξεως χωροταξικού και

πολεοδομικού σχεδίου του Αερολιμένος Ελληνικού. Το σχέδιον τούτο,

εγκρινόμενον δια Π.Δ/τος, προτάσει, των Υπουργών Συντονισμού,

Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, καθορίζει ποίαι εκτάσεις

αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και ποίαι διατίθενται δια την

χρηματοδότησιν του νέου Αερολιμένος.¶

4. Οι Υπουργοί Δημοσίων Έργων, Οικονομικών και Συγκοινωνιών,

εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος όπως, δια κοινής αποφάσεώς των,

κατά παρέκκλισιν των περί εκποιήσεως, διαθέσεως ή μισθώσεως

δημοσίων κτημάτων διατάξεων, προβαίνουν κατόπιν σχετικής

εισηγήσεως του Α.Α., εις ον ανατίθεται ο προγραμματισμός της

διαθέσεως και η σχετική διαδικασία εις εκποίησιν των εκτάσεων και

κτισμάτων του Αερολιμένος Ελληνικού ή εις παραχώρησιν άλλων

εμπραγμάτων ή ενοχικών επί αυτών δικαιωμάτων, υπογράφοντες τας

σχετικάς συμβάσεις.¶

Άρθρον 8¶

Σύναψις δανείων¶

Ο Α.Α. δύναται να συνάπτη δάνεια παρ' ημεδαπών ή άλλων

τραπεζών ή οιουδήποτε τρίτου ή να εκδίδη ομολογιακά δάνεια, ων το

ύψος, η διάρκεια, το επιτόκιον και οι όροι εν γένει, θα έχουν

προηγουμένως εγκριθή παρά της Νομισματικής Επιτροπής, ήτις θα

παρέχη την σύμφωνον γνώμην αυτής προς τον Υπουργόν Οικονομικών

δια την κάλυψιν των εν λόγω δανείων δια της εγγυήσεως του

Δημοσίου, εφ' όσον κρίνεται σκόπιμον.¶

Άρθρον 9¶

Έσοδα¶

Το Κράτος επιχορηγεί τον Α.Α. με το αναγκαίον ετησίως ποσόν

δια τα πρώτα, μέχρι της ενάρξεως κατασκευής του νέου

αερολιμένος έτη και καταβάλλει εις τον Α.Α. όλας τας δαπάνας δια

τας προμελέτας και μελέτας κατασκευής του νέου αερολιμένος. Τα

μετέπειτα έξοδα λειτουργίας του Α.Α. και αι δαπάναι κατασκευής

και εξοπλισμού του αερολιμένος, αντιμετωπίζονται εκ της διαθέσεως

των εκτάσεων και κτισμάτων του Αερολιμένος Ελληνικού και εκ

δανείων, ως προβλέπεται εις τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος.¶

2. Μετά την έναρξιν λειτουργίας του νέου αερολιμένος εις τα

έσοδα του Α.Α. περιέρχονται τα τέλη και δικαιώματα ...

προσγειώσεως, σταθμεύσεως, παραμονής και εξυπηρετήσεως των

αεροσκαφών, τα μισθώματα, δικαιώματα και τέλη εκ της μισθώσεως ή

παραχωρήσεως καταστημάτων, γραφείων, κτισμάτων, γηπέδων και χώρων

προς άσκησιν πάσης επιχειρήεσως ή εκμεταλλεύσεως, τα τέλη

αεροπορικών ταξιδίων εξωτερικού, τα τέλη σταθμεύσεως αυτοκινήτων

και παν έτερον τέλος ή έσοδον σχετιζόμενον με την εν γένει

λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν του αερολιμένος.¶

3. Αι εισπράξεις πάσης απαιτήσεως και παντός εσόδου του Α.Α. κατά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,

γίνονται, βάσει της κειμένης νομοθεσιας "περί εισπράξεως δημοσίων

εσόδων", εφαρμοζομένων των ουσιαστικών και δικονομικών αυτής

διατάξεων. Το μέτρον της προσωπικής κρατήσεως, δύναται να ληφθή

υπό τα προϋποθέσεις του άρθρου 91 του Ν.Δ. 356/1974 "περί κώδικος

εισπράξεως δημοσίων εσόδων". Τίτλον εκτελεστόν αποτελεί η πράξις

του Προέδρου-Γενικού Διευθυντού ή άλλου υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου του Α.Α. εξουσιοδοτουμένου οργάνου.¶

Άρθρον 10¶

Φορολογικαί και δασμολογικαί απαλλαγαί¶

1. Αι εις τον Α.Α. μεταβιβάσεις, κατά το άρθρον 3 του

παρόντος, των εκτάσεων επί των οποίων θα κατασκευασθή ο νέος

αερολιμήν, ως και η μεταγραφή τούτων, απαλλάσσονται παντός φόρου

ή τέλους, υπέρ του Δημοσίου ή Οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή

τρίτων.¶

2. Ο Α.Α. απολαύει των απαλλαγών, φορολογικών και άλλων, των

προβλεπομένων υπό του Ν.Δ. 2687/1953 "περί επενδύσεως και

προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" και του Ν. 4171/1961 "περί

λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της

οικονομίας της Χώρας", εις τας διατάξεις των οποίων θέλει υπαχθή

η επένδυσις δια την μελέτην, κατασκευήν, εξοπλισμόν, οργάνωσιν,

συντήρησιν, λειτουργίαν, βελτίωσιν και επέκτασιν του νέου

αερολιμένος και πάσα συναφής επένδυσις. Προς τούτο, θέλουν εκδοθή

αι υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμεναι διοικητικαί πράξεις. Η

εν λόγω επένδυσις, χαρακτηρίζεται δια του παρόντος, ως ιδιαιτέρας

σημασίας δια την εθνική οικονομίαν.¶

3. Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνοντα την

εκτέλεσιν εργασιών ή προμηθειών, σχετιζομένων με την μελέτην,

κατασκευήν, εξοπλισμόν, οργάνωσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν,

βελτίωσιν ή επέκτασιν του νέου αερολιμένος, δεν υπόκεινται εις

φορολογίαν δια το εις το εξωτερικόν κτώμενον εισόδημά των.

Φορολογούνται δια τα εν Ελλάδι κτώμενα κέρδη αυτών τα οποία θα

εξευρίσκωνται κατά τας γενικάς διατάξεις "περί φορολογίας του

εισοδήματος", μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36α του

ν.δ. 3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος".¶

5. Οι τόκοι των εις τον Α.Α. παρεχομένων δανείων ή πιστώσεων,

απαλλάσσονται του κατά τας ισχυούσας έκαστοτε διατάξεις φόρου

εισοδήματος και παντός συνεισπραττομένου φόρου, τέλους, τέλους

χαρτοσήμου, εφ' όσον υπόχρεως είναι αλλοδαπός, μη διατηρών

μόνιμον εγκατάστασιν εν Ελλάδι. Εις την περίπτωσιν ταύτην, ο Α.Α.

απαλλάσσεται πάσης υποχρεώσεως παρακρατήσεως, προεισπράξεως κ.λπ.

φόρου εισοδήματος επί των άνω τόκων.¶

Άρθρον 11¶

Έναρξις ισχύος¶

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.¶

Σχέδιο Νόμου¶

"Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της

Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας  "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις".¶

Άρθρο πρώτο¶

1.Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Ανάπτυξης

Αεροδρομίου" που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 μεταξύ του

Eλληνικού Δημοσίου αφενός και των εταιριών Hochtief Aktiengesellschaft

vorm. Ηelfmann, ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, H.Krantz- TkT GmbH

και Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH το κείμενο της

οποίας ακολουθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.¶

(Παρεμβάλλεται το κείμενο της Σύμβασης στα Ελληνικά και Αγγλικά σε δύο ξεχωριστούς τόμους)¶

2. Kυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η από 23.12.1991 πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του

νέου διεθνούς αερολιμένα στα Σπάτα, εκτός από το πρώτο εδάφιο του

άρθρου 2.1.10 αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 6 Ιανουαρίου

1993 και 28 Ιουνίου 1993 επιστολές του Αντιπροέδρου της Ελληνικής

Κυβέρνησης, καθώς και την από 14 Σεπτεμβρίου 1994 επιστολή του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά το μέρος

τους που δεν αντίκεινται στην πιο πάνω Σύμβαση και δεν ρυθμίζουν

θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.¶

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που ανάγεται

στην εκπλήρωση από το Ελληνικό Δημόσιο των υποχρεώσεών του από τη

Σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης

διάταξης της Σύμβασης αυτής. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής

Οικονομίας που αναφέρονται στα άρθρα 7.4, 21.1.1., 21.1.2. και 35.2.1.

της πιο πάνω Σύμβασης ασκούνται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του

αεροδρομίου από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων.¶

Άρθρο δεύτερο¶

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της "Σύμβασης Ανάπτυξης

Αεροδρομίου" που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, όπως η ημερομηνία αυτή

προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της Σύμβασης αυτής, η Ανώνυμη Εταιρία με

την επωνυμία " Aερολιμήν Αθηνών (Α.Α.)  Ανώνυμος Εταιρία", που

ιδρύθηκε με τον ν. 811/1978 (ΦΕΚ 130 Α'), λύεται και τίθεται σε

εκκαθάριση. Η εκκαθάριση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες.¶

2. Το προσωπικό της Εταιρίας αυτής μεταφέρεται με κοινές

αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και

Επικοινωνιών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και με την ίδια σχέση

εργασίας, τις ίδιες αποδοχές και τα κάθε είδους γενικά ή ειδικά

επιδόματα σε προσωπαγείς θέσεις της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας

που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς και καταργούνται με την με

οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού, που μεταφέρθηκε. Η

διαδικασία της μεταφοράς και οι ειδικότητες με τις οποίες θα γίνει η

μεταφορά, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινές

αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.¶

3. Όλες οι εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί για τη δημιουργία

του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα και οι οποίες

μεταβιβάσθηκαν στην πιο πάνω Εταιρία από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα

με το άρθρο 3 του ν.811/1978 και την 44795/2496/13.12.1982, απόφαση

των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και

Επικοινωνιών (ΦΕΚ 106 Β') που μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του

Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας (τόμος 417, αριθμός 27) και του

Υποθηκοφυλακείου Κερατέας (τόμος 236, αριθμός 377), για τη δημιουργία

του μετοχικού κεφαλαίου της, επαναμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο

Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα.¶

4.  Όλες οι εκτάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο

και περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της "Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου"

που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, υπάγονται στο Υποθηκοφυλάκειο

Σπάτων. Ο Υποθηκοφύλακας Σπάτων υποχρεούται να μεταγράψει την

επαναμεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων που αναφέρονται στην

προηγούμενη παράγραφο στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου  μέσα σε

εξήντα (60) ημέρες από την ισχύ του παρόντος.¶

Άρθρο τρίτο¶

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης

εταιρίας, έδρα το Δήμο Σπάτων και επωνυμία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Α.Ε.". Η Εταιρία αυτή είναι κοινής ωφέλειας, λειτουργεί σύμφωνα με

τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα και δεν εφαρμόζονται σ'αυτήν οι διατάξεις που διέπουν

τις εταιρίες, που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Η Εταιρία αυτή

διέπεται από τον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του

κ.ν. 2190/1920.¶

2. Εγκρίνεται το από 31 Ιουλίου 1995 Καταστατικό της Εταιρίας της

προηγούμενης παραγράφου που έχει ως εξής:¶¶

K A T A Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α'¶

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός¶

Έδρα και διάρκεια της Εταιρίας¶

Άρθρο 1¶

Σύσταση - Επωνυμία : Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με

την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.". Για τις σχέσεις της

Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή

μετάφραση σε ξένη γλώσσα.¶

Άρθρο 2¶

2.1. Σκοπός : Σκοπός της Εταιρίας είναι :¶

(α) Η εκπλήρωση οποιωνδήποτε ή και όλων των εργασιών ή

δραστηριοτήτων που συνδέονται με το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την

κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση, τη

λειτουργία, τη διοίκηση και την ανάπτυξη αεροδρομίου στα Σπάτα Αττικής

(στο εξής το "Αεροδρόμιο") . Η παροχή και λειτουργία ή η εξασφάλιση

της παροχής και λειτουργίας (είτε στο χώρο του Αεροδρομίου είτε σε

όμορους με αυτόν χώρους ή αλλού)  εγκαταστάσεων και υπηρεσιών

αεροπλοϊας, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανοργάνωσης και

τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, εστιατορίων και τροφοδοσίας, αποθήκευσης

και γραφείων, λιανικής και χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων, ξενοδοχείων

και χώρων συνεδρίων, χώρων αναψυχής, προώθησης φορτίων, συνεργείων

επισκευών και συντήρησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορών

και πάσης φύσεως δραστηριοτήτων σχετικών με τις μεταφορές, καθώς και

οποιωνδήποτε άλλων εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και διευκολύνσεων (συναφών

ή όχι με τα ανωτέρω), απαραίτητων ή/και συμπληρωματικών για τη

λειτουργία του Αεροδρομίου και την άφιξη, αναχώρηση και εξυπηρέτηση

αεροσκαφών, επιβατών, αποσκευών, φορτίων, ναύλων και ταχυδρομείων.¶

(β) Η διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης ή πρόσφορης κατά την

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της Σύμβασης

Ανάπτυξης Αεροδρομίου, που κυρώθηκε με το νόμο  που κυρώνει και το

παρόν Καταστατικό, όπως αυτή ισχύει εκάστοτε (στο εξής η "Σύμβαση

Ανάπτυξης Αεροδρομίου")  και οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί για

την Εταιρία, καθώς και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρίας

και την άσκηση οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων

της Εταιρίας και τη διενέργεια όλων των δραστηριοτήτων που

επιτρέπονται δυνάμει της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου.¶

(γ) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (οικονομική,

εμπορική, βιομηχανική, μη εμπορική, κτηματική, κεφαλαιουχική ή άλλη)

που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εξυπηρετεί ή μπορεί να

εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Εταιρίας, όπως αυτοί περιγράφονται

λεπτομερώς στα άρθρα 2.1(α)  και (β)  (σκοπός)  του παρόντος.¶

2.2   Εφαρμογή : Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η Εταιρία

μπορεί:¶

(α) να προβαίνει στην εκπλήρωση του σκοπού της είτε άμεσα είτε

μέσω θυγατρικών της εταιρειών,¶

(β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε

εταιρικού τύπου,¶

(γ) να συνεργάζεται (ως συνέταιρος ή αλλιώς)  με οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,¶

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,¶

(ε) να παραχωρεί εγγυήσεις, αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις,¶

(στ) να συνομολογεί και εκτελεί συμβάσεις δανείων ή αναλήψεων

χρημάτων και να εξασφαλίζει οποιεσδήπότε υποχρεώσεις,¶

(ζ) να εκχωρεί σε τρίτα πρόσωπα την εκτελεση έργων ή την

προμήθεια εξοπλισμού και να επιτηρεί και συντονίζει τις απαραίτητες

εργασίες και¶

(η) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαραίτητη ή

πρόσφορη για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού της Εταιρίας.¶

Άρθρο 3¶

Έδρα και Υποκαταστήματα : Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος

Σπάτων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρία να

ιδρύει, διατηρεί ή/και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή

παραρτήματα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό και να καθορίζει τα πλαίσια της λειτουργίας τους.¶

Άρθρο 4¶

4.1   Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για ενενήντα

εννιά (99) έτη που αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης του

παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η Εταιρία

κατά το τέλος της Συμβατικής Περιόδου (όπως ορίζεται στη Σύμβαση

Ανάπτυξης Αεροδρομίου) δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

Αθηνών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, η διάρκειά της

λήγει την ημέρα που συμπίπτει με τη συμπλήρωση του δωδέκατου μήνα από

το τέλος της Συμβατικής αυτής Περιόδου. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί

να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την

απαρτία και τις προϋποθέσεις ψήφου που ορίζονται στα άρθρα 19.1

(Συνήθης Απαρτία) και 20.2 (Ειδική Πλειοψηφία). Παράταση που

αποφασίζεται με τον τρόπο αυτόν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος

Καταστατικού.¶

4.2   Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των

μετόχων της με την ιδιότητά τους του μετόχου στην Εταιρία, υπάγεται

αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας,

εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν άλλως συμφωνείται μεταξύ της

Εταιρίας ως συμβαλλομένης σε οποιαδήποτε σύμβαση.¶

4.3   Εισαγωγή Μετοχών στο Χρηματιστήριο : Οι μετοχές της

Εταιρίας δύνανται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο

Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο

Αξιών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.1 (Συνήθης Απαρτία)  και 20.2

(Ειδική Πλειοψηφία) .¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β'¶

Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές¶

Άρθρο 5¶

5.1   Μετοχικό κεφάλαιο : Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000)

Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ECU) , διαιρούμενο σε τριάντα

εκατομμύρια (30.000.000)  κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10)

ECU η καθεμία.¶

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καλύπτεται ως ακολούθως :¶

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει 16.500.000 (δεκαέξι

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας

165.000.000 ECU (εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων), (που αποτελούν το

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).¶

(β) Η Εταιρία Hochtief Aktiengesellschaft vorm, Gebr. Helfmann,

που εδρεύει στο Essen της Γερμανίας (Rellinghauser Strasse 53-57)

αναλαμβάνει 10.837.500 (δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά

χιλιάδες πεντακόσιες) κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας

108.375.000 ECU (εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε

χιλιάδων) (που αποτελούν το  36,125 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου

της Εταιρίας).¶

(γ) Η Εταιρία ΑΒΒ CalorEmagSchaltanlagen AG που εδρεύει στην

Bahnstrasse 39-47, Ratingen Γερμανίας αναλαμβάνει 1.500.000 ( ένα

εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας

15.000.000 (δέκα πέντε εκατομμυρίων) ECU (που αποτελούν το 5,0% του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).¶

(δ) Η Εταιρία H.Krantz -TkT GmbH, που εδρεύει στο Bergish -

Gladbach της Γερμανίας (Am Stadion 18-24) αναλαμβάνει 1.125.000 (ένα

εκατομμυριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες) κοινές μετοχές συνολικής

ονομαστικής αξίας 11.250.000 (έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα

χιλιάδων) ECU (που αποτελούν το 3,75%   του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρίας).¶

(ε) Η Εταιρία Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH,

που εδρεύει στο Essen της Γερμανίας (Rellinghauser Strasse 53-57)

αναλαμβάνει 37.500 (τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες)  κοινές μετοχές

συνολικής ονομαστικής αξίας 375.000 (τριακοσίων εβδομήντα πέντε

χιλιάδων) ECU (που αποτελούν το 0,125%  του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρίας).¶

5.2   Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου : Το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρίας καταβάλλεται ως ακολούθως :¶

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο σε ολοσχερή αποπληρωμή της συμμετοχής του

στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας συνεισφέρει :¶

(i) την επικαρπία επί τμημάτων γης, κυριότητας του Ελληνικού

Δημοσίου, συνολικής εκτάσεως περίπου δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων

εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (16.975.500) τετραγωνικών μέτρων,

κειμένων στα Σπάτα Αττικής για περίοδο τριάντα (30) ετών από την

ημερομηνία έναρξης (που ορίζεται κατωτέρω) (όπως το δικαίωμα αυτό της

επικαρπίας και η γη περιγράφονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Ανάπτυξης

Αεροδρομίου και¶

(ii)   την αξία των εργασιών και των δαπανών που

πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης από ή/και για

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το Ακίνητο, τη Σύμβαση

Ανάπτυξης Αεροδρομίου και την Εταιρία Αεροδρομίου για τους σκοπούς του

έργου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των δαπανών

των σχετιζομένων με τη χρησιμοποίηση επαγγελματιών συμβούλων και την

απόδοση προς διαφόρους σχετιζομένους με τα ανωτέρω των υπ'αυτών

δαπανηθέντων.¶

Η αξία των κοινών μετοχών που αναλαμβάνει ως ανωτέρω το Ελληνικό

Δημόσιο, λογίζεται ως πλήρως καταβεβλημένη (ως προς την ονομαστική

αξία και την αξία υπέρ του άρτιον). Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από

την ημερομηνία έναρξης θα εκδοθούν τίτλοι μετοχών της Εταιρίας με την

ένδειξη "μετοχές πλήρως καταβεβλημένες".¶

(β) Οι λοιποί μέτοχοι θα καταβάλλουν το σύνολο της συμμετοχής

τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με τμηματικές καταβολές, σε

μετρητά, ως ακολούθως : Η πρώτη τμηματική καταβολή των 67.500.000 ECU

(εξήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) (που ισοδυναμεί με το

πενήντα τοις εκατό (50) της συνολικής ονομαστικής αξίας των κοινών

μετοχών που έχουν αναλάβει οι μέτοχοι αυτοί) θα πραγματοποιηθεί εντός

δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από την ημερομηνία έναρξης. Με την πρώτη

αυτή τμηματική καταβολή, θα εκδοθούν τίτλοι μετοχών της Εταιρίας με

την ένδειξη "μετοχές μερικώς καταβεβλημένες".¶

Η διαφορά των δόσεων αναφορικά με κάθε κοινή μετοχή ποσού ECU

67.500.000 (εξήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) θα

καταβληθεί μέχρι τη δεύτερη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ως εξής :¶

1. Hochtief Aktiengesellschaft vorm,¶

Gebr. HelfmannECU  54.187.500¶

2. ΑΒΒ CalorEmag Schaltanlagen AG,   ECU   7.500.000¶

3. H.Krantz -TkT GmbH,   ECU   5.625.000¶

4. Flughafen Athen - Spata¶

Projektgesellschaft mbH,  ECU 187.500¶

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται με απόφασή της που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.1 (Συνήθης Απαρτία)

και 20.2 (Ειδική Πλειοψηφία) του παρόντος, να καλέσει τους μετόχους

(πλην του Ελληνικού Δημοσίου) να καταβάλουν το μη καταβεβλημένο τμήμα

των κοινών μετοχών πριν από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.¶

Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, ο ορισμός της

ημερομηνίας έναρξης είναι ταυτόσημος με αυτόν που περιλαμβάνεται στη¶

Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου.¶

(γ) Για τον υπολογισμό μόνο των αναγκαίων ποσοστών απαρτίας και

πλειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις και για τα δικαιώματα της

μειοψηφίας των μετόχων, οι μερικώς καταβεβλημένες κοινές μετοχές που

έχουν εκδοθεί συμφωνα με το άρθρο 5.1 (μετοχικό κεφάλαιο), ανεξάρτητα

από τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 θα

λογίζονται, μέχρι την ολοσχερή καταβολή της αξίας τους, ως πλήρως

καταβεβλημένες κοινές μετοχές.¶

5.3   Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου :¶

(α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί οποτεδήποτε και

ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2(η) του κ.ν.

2190/1920, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 19.1 (συνήθης απαρτία) και 20.2 (ειδική πλειοψηφία)  του

παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση

νέων μετοχών (άλλων πλην κοινών μετοχών) ή/και να εκδίδει Λοιπούς

Κεφαλαιουχικούς Τίτλους (όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω), είτε πριν

είτε μετά την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται

στο άρθρο 5.2 του παρόντος (καταβολή μετοχικού κεφαλαίου).¶

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5.3 (γ)  (ii)  και

μετά την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο

άρθρο 5.2, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί, με απόφασή της που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.1 (συνήθης απαρτία)

και 20.2 (ειδική πλειοψηφία) του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση κοινών μετοχών ή/ να εκδίδει

Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους (όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω), με

την προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή ή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που

ενσωματώνονται στους Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους δεν θα έχει σαν

αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (άμεσης ή

έμμεσης)  πέραν του 25% του συνόλου των κοινών μετοχών στην Εταιρία.¶

(γ) (i)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5.3(β)  και

των διατάξεων του άρθρου 5.3(γ) (ii), η Γενική Συνέλευση των μετόχων

μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 19.2 (εξαιρετική απαρτία)  και 20.3 ( εξαιρετική πλειοψηφία)

του παρόντος, κοινές μετοχές ή/ να εκδίδει Κοινούς Κεφαλαιουχικούς

Τίτλους, εφόσον η έκδοση αυτή ή η ενάσκηση των δικαιωμάτων που

ενσωματώνονται στους Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους έχει σαν

αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (άμεσης ή

έμμεσης) κάτω του 25% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρίας.¶

(ii) Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, και εφόσον απαιτείται για την

πλήρωση των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών στο

Χρηματιστήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του παρόντος, (εισαγωγή

μετοχών στο Χρηματιστήριο) η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με

απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.1

(εξαιρετική απαρτία) και 20.2 (εξαιρετική πλειοψηφία) του παρόντος, να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση κοινών μετοχών

ή/και να εκδίδει Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους.¶

Για τους σκοπούς του παρόντος ως "Λοιποί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι"

νοούνται τίτλοι που ενσωματώνουν δικαίωμα (παρόν ή ενδεχόμενο)

ανάληψης μετοχών της Εταιρίας (άλλων πλην κοινών μετοχών), ή

μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρίας (άλλες πλην κοινών μετοχών)

και ως "Κοινοί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι" νοούνται τίτλοι που ενσωματώνουν

δικαίωμα (παρόν ή ενδεχόμενο) ανάληψης κοινών μετοχών ή μετατροπής

τους σε κοινές μετοχές της Εταιρίας.¶

5.4   Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου : Μέσα στο

πρώτο δίμηνο από την ημερομηνία έναρξης και μετά από κάθε τμηματική

καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει

αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους

της Εταιρίας. Μεσα σ'αυτή την προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα

αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται, όπως προβλέπουν οι

διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.¶

5.5   Δικαίωμα προτίμησης μετόχων :¶

(i) Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται κατωτέρω, σε κάθε

περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών ή Λοιπών Κεφαλαιουχικών Τίτλων ή Κοινών

Κεφαλαιουχικών Τίτλων, παρέχεται δικαίωμα πρότιμησης σε όλους τους

κατόχους μετοχών της ίδιας κατηγορίας με αυτή των νέων μετοχών που

εκδίδονται κατά το χρόνο έκδοσης αυτών και κατά ποσοστό ευθέως ανάλογο

με το ποσοστό που κατέχουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών. Για

τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, αντίστοιχη κατηγορία μετοχών σε

σχέση με τις υπό έκδοση μετοχές, θεωρείται εκείνη η κατηγορία μετοχών

που παρέχει τα αυτά δικαιώματα με τις υπό έκδοση μετοχές. Σε περίπτωση

εκδόσεως Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων ή Λοιπών Κεφαλαιουχικών Τίτλων,

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη

ύπαρξης αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών, δικαίωμα προτίμησης έχουν οι

κάτοχοι των μετοχών στην κατηγορία των οποίων οι πιο πάνω τίτλοι

μπορούν να μετατραπούν. Εάν προταθεί η έκδοση νέων μετοχών ή Λοιπών

Κεφαλαιουχικών Τίτλων, που παρέχουν το δικαίωμα ανάληψης ή μετατροπής

σε μη υφιστάμενη κατηγορία μετοχών, όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν

μετοχές της Εταιρίας, οποιασδήποτε κατηγορίας, έχουν δικαίωμα

προτίμησης ευθέως ανάλογο με την ονομαστική αξία των μετοχών που

κατέχουν κατά το χρόνο έκδοσης των νέων αυτών μετοχών.¶

(ii)   Η προθεσμία μέσα στην οποία οι μέτοχοι θα ασκήσουν  το

δικαίωμα προτίμησης (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα

(30) ημέρες) καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση [με την απαρτία και

τις προϋποθέσεις ψήφου των άρθρων 19.1 (συνήθης απαρτία) και 20.2

(ειδική πλειοψηφία)], η οποία και θα φροντίζει να γνωστοποιηθεί η

προθεσμία αυτή εγγράφως σε όλους τους μετόχους που έχουν δικαίωμα

προτίμησης κατά το χρόνο της γνωστοποίησης (σύμφωνα με τη διαδικασία

του άρθρου 17.6 (στ) (διάφορα διαδικαστικά θέματα) ). Το έγγραφο της

γνωστοποίησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να

μνημονεύει και την προθεσμία μεσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το

δικαίωμα προτίμησης και θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Οι υπόλοιπες μετοχές και οι υπόλοιποι Λοιποί και Κοινοί

Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν), για τις οποίες οι μέτοχοι δεν

άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψή τους, θα διατίθενται με

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις  στους μετόχους που έχουν ήδη

ασκήσει το δικαίωμά τους αυτό, ευθέως αναλογα με τις μετοχές της

αντίστοιχης κατηγορίας που κατέχουν κατά το χρόνο εκείνο. Οι υπόλοιπες

μετοχές και οι υπόλοιποι Λοιποί και Κοινοί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι (εάν

υπάρχουν), που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω

δυνάμει της περαιτέρω αυτής διάθεσης, θα διατίθενται ελεύθερα από το

Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή σε μη μετόχους

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διατέθηκαν προηγουμένως

στους δικαιούμενους μετόχους.¶

(iii)   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που

λαμβανεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.2 (Εξαιρετική

Απαρτία) και 20.3 (εξαιρετική πλειοψηφία) στην περίπτωση έκδοσης

κοινών μετοχών ή Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων και σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 19.1 (συνήθης απαρτία) και 20.2 (ειδική

πλειοψηφία) του παρόντος στην περίπτωση έκδοσης μετοχών (άλλων πλην

κοινών) ή Λοιπών Κεφαλαιουχικών Τίτλων, δύναται να αποφασισθεί η μη

εφαρμογή του δικαιώματος προτίμησης που περιγράφεται στο άρθρο 5.5

(δικαίωμα προτίμησης μετόχων) του παρόντος.¶

5.6   Τιμή έκδοσης μετοχών : Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν

μπορεί να καθορισθεί υπό το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με

τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της

τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που φέρει

τον τίτλο "λογαριασμός" από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Ο

λογαριασμός αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για

διανομή μερισμάτων στους μετόχους. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που

πρέπει να καταβάλλεται δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο

(1/4)  της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση

μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται

ολόκληρη εφάπαξ κατά την έκδοση των μετοχών αυτών.¶

5.7   Μεταβίβαση μετοχών :¶

(α) Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση

Ανάπτυξης Αεροδρομίου αναφορικά με τη μεταβίβαση κοινών μετοχών ή

Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων, οι μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάζουν

το σύνολο ή μέρος των μετοχών ή των Κεφαλαιουχικών Τίτλων ή των Κοινών

Κεφαλαιουχικών Τίτλων που κατέχουν στην Εταιρία :¶

(i) σύμφωνα με τους περιορισμούς στη μεταβίβαση που προβλέπονται

στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση

κοινών μετοχών ή/και Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων και αφού

προηγουμένως λάβουν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και¶

(ii) σύμφωνα με τις τυχόν περιοριστικές διατάξεις περί

μεταβιβάσεως που εφαρμόζονται επ'αυτής, εφόσον πρόκειται για

οποιαδήποτε άλλη μεταβίβαση.¶

(β) Οι μέτοχοι δύνανται να ενεχυριάζουν ή να επιβαρύνουν με

οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές που κατέχουν, διατηρώντας όμως το

δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών στις Γενικές Συνελεύσεις, μέχρι τη

θέση σε ισχύ του ενεχύρου ή οποιουδήποτε άλλου βάρους. Από την ισχύ

του ενεχύρου ή οποιουδήποτε άλλου βάρους επί των μετοχών της Εταιρίας,

το πρόσωπο που ασκεί τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις μετοχές, θα

ασκεί τα δικαιώματα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης

Ανάπτυξης Αεροδρομίου και του παρόντος Καταστατικού.¶

5.8   Δικαιώματα επί μετοχών :¶

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5.3 του παρόντος, (αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου) οι μετοχές της Εταιρίας δύνανται να συνοδεύονται

από ή να ενσωματώνουν δικαιώματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιώματα προτίμησης ή εγγυήσεων που

δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να αναλάβει ή άλλως να

αποκτήσει, είτε με μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών είτε με άλλον

τρόπο και με την καταβολή ή μη ανταλλάγματος, επιπλέον μετοχές της

Εταιρίας, της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας)  ή περιορισμούς κατά

την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβανεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.1 (Συνήθης Απαρτία)  και 20.2

(Ειδική Πλειοψηφία) του παρόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση

εφαρμογής της, σύμφωνα με την παράγραφο (β) . Ανεξάρτητα από τα πιο

πάνω, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των

μετόχων παρέχουν μόνο οι κοινές μετοχές της Εταιρίας.¶

(β) Όλα ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή προνόμια που

ενσωματώνονται σε μετοχές οποιασδήποτε κατηγορίας μπορούν να

διαφοροποιηθούν, να περιορισθούν ή να καταργηθούν :¶

(i) κατά τρόπο που ενδεχομένως προβλέπεται από τα ίδια  τα

δικαιώματα αυτά ή τα προνόμια, ή¶

(ii)   ελλείψει τέτοιων διατάξεων, με την έγγραφη συναίνεση των

κατόχων τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4)  της ονομαστικής αξίας

των μετοχών που έχουν εκδοθεί για την κατηγορία αυτή ή με απόφαση των

κατόχων τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4)  της ονομαστικής αξίας

μετοχών που έχουν εκδοθεί για την κατηγορία αυτή, οι οποίοι (κάτοχοι)

είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε μία χωριστή Γενική Συνέλευση των

κατόχων αυτής της κατηγορίας μετοχών, η οποία (Συνέλευση)  θα συνέλθει

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.3 (Συνέλευση Κατηγοριών

Μετόχων)  και όχι δι'άλλου τρόπου.¶

(γ) Τα δικαιώματα που συνδέονται με  οποιαδήποτε κατηγορία

μετοχών δεν διαφοροποιούνται ούτε καταργούνται με την έκδοση μετοχών

της ίδιας ή μεταγενέστερης έκδοσης ή με την εξαγορά από την Εταιρία

μετοχών της, εκτός εάν ρητώς άλλως προβλέπεται από τα δικαιώματα που

συνδέονται με τις μετοχές αυτές.¶

5.9   Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο :¶

(α) Κανένα πρόσωπο (ατομικά ή σε συμφωνία με τις Συγγενείς του

εταιρίες) δεν μπορεί να κατέχει ή να εκδηλώνει ενδιαφέρον (άμεσα ή

έμμεσα) για κοινές μετοχές, Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους ή

παρεμφερείς τίτλους που του δίνουν το δικαίωμα εγγραφής για ή

μετατροπής σε κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν :¶

(i) στην περίπτωση κάθε προσώπου ή/και των Συγγενών του εταιριών

και κάθε προσώπου ή προσώπων με τα οποία το πρόσωπο αυτό και/ή οι

Συγγενείς του συμμετέχουν σε συμφωνία ή συμφωνίες ή διακανονισμό ή

διακανονισμούς που έχουν σχέση με την άσκηση δικαιώματος ψήφου που

απορρέει από το κοινό μετοχικό κεφάλαιο (εκτός από το Ελληνικό

Δημόσιο, τις Συγγενείς του εταιρίες και κάθε πρόσωπο ή πρόσωπα με τα

οποία το Ελληνικό Δημόσιο και/ή οι Συγγενείς του εταιρίες συμμετέχουν

σε συμφωνία ή συμφωνίες ή διακανονισμό ή διακανονισμούς που έχουν

σχέση με την άσκηση δικαιώματος ψήφου που απορρέει από το κοινό

μετοχικό κεφάλαιο) πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερο από τις

κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί, τους Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους

και, κατά περίπτωση, παρεμφερείς τέτοιους τίτλους, και¶

(ii)   στην περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου, τις Συγγενείς του

εταιρίες και κάθε πρόσωπο ή πρόσωπα με τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο

και/ή οι Συγγενείς του συμμετέχουν σε συμφωνία ή συμφωνίες ή

διακανονισμό ή διακανονισμούς που έχουν σχέση με τα δικαιώματα ψήφου

που απορρέουν από το μετοχικό κεφάλαιο, περισσότερο από το πενήντα

πέντε τοις εκατό (55%) των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί, των

Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων και, κατά περίπτωση, παρεμφερείς τέτοιους

τίτλους.¶

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, "Συγγενής"

οποιουδήποτε προσώπου σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο από το οποίο το

πρόσωπο αυτό ελέγχεται ή που ελέγχεται από αυτό το πρόσωπο, ή

οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από οποιοδήποτε συγγενές

αυτού του προσώπου και "Έλεγχος" ενός προσώπου από άλλο σημαίνει ότι

αυτό το άλλο (είτε μόνο του είτε με άλλους και είτε άμεσα είτε έμμεσα

και είτε λόγω κυριότητας μετοχών, διαθέσεως δικαιώματος ψήφου,

συμβάσεως ή άλλως)  έχει την εξουσία να διορίζει ή/και να απομακρύνει

όλα τα μέλη ή την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου

διοικούντος οργάνου του προσώπου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου

που ελέγχει αυτό το πρόσωπο ή άλλως ελέγχει ή έχει την εξουσία να

ελέγχει τις υποθέσεις και τις ενέργειες αυτού του προσώπου ή

οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ελέγχει το πρόσωπο αυτό.¶

Άρθρο 6¶

6.1   Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές

είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 30

(1)  του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20  κάθε κοινή μετοχή,

συμπεριλαμβανομένων και των μη πλήρως καταβεβλημένων κοινών μετοχών

που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1 (Μετοχικό Κεφάλαιο)  του

παρόντος, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από

ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία σε μία

μετοχή, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό

εκπρόσωπο για να ασκεί τα δικαώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή,

διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει

την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.¶

6.2   Είδος μετοχών : Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι

ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία

έκδοσης, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο και ένα σύμβουλο που

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρουν την ονομαστική αξία

τους και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα

αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση

των οριστικών τίτλων μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρία και να

παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία

των οριστικών τίτλων εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί

τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών (οριστικοί και προσωρινοί)

μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές του ίδιου

μετόχου, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.¶

Άρθρο 7¶

7.1   Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα

οποιουδήποτε μετοχικού τίτλου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την

αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των

οργάνων της. Οι μέτοχοι (υπό την ιδιότητα τους ως μέτοχοι)  ή οι

καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι

κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (όπως

θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές)  σε καμία

περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της

εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων

σ'αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής

περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, ασκώντας

δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους από το

Καταστατικό αυτό, από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και από την

ισχύουσα νομοθεσία.¶

7.2   Δικαιώματα μετόχων : Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών

δικαιωμάτων ή περιορισμών που ενσωματώνονται σε μετοχές της Εταιρίας,

οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας

σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της,

ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως

ορίζουν ο νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των

οργάνων της Εταιρίας.¶

7.3   Υποχρεώσεις των μετόχων : Οι μέτοχοι δεν έχουν υποχρέωση να

καταβάλλουν στην Εταιρία ποσά πέραν της τιμής έκδοσης των μετοχών τους

(είτε αναφορικά με την ονομαστική αξία είτε με την αξία υπέρ το

άρτιον).¶

7.4   Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου : Οι κάτοχοι κοινών μετοχών

ή/και Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων οφελούνται από και υποχρεούνται να

συμμορφώνονται με εκείνους τους όρους της Σύμβασης Ανάπτυξης

Αεροδρομίου που εφαρμόζονται επί των κατόχων κοινών μετοχών ή/και,

ανάλογα με την περίπτωση, Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων.¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ'¶

Διοίκηση της Εταιρίας¶

Άρθρο 8¶

8.1   Διοίκηση : Η Εταιρία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό

Συμβούλιο.¶

8.2   Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου :¶

(α) Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην κατωτέρω παράγραφο (στ) του

παρόντος άρθρου 8.2, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων με διετή θητεία, (με απόφασή της που λαμβανεται

με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19.1 (Συνήθης Απαρτία)

και 20.2 (Ειδική Πλειοψηφία) ), που μπορεί να παραταθεί μέχρι την

τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί αμέσως μετά την ημερομηνία κατά

την οποία η θητεία θα είχε άλλως εκπνεύσει, προκειμένου να εγκρίνει

τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για το έτος κατά το οποίο

έληξε η θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα

τρία (3) έτη.¶

(β) Το Ελληνικό Δημόσιο θα ορίζει τέσσερα (4)  μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωστοποιεί εγγράφως

στην Εταιρία τον ορισμό των τεσσάρων (4)  αυτών μελών, τουλάχιστον

πέντε (5)  πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης που θα εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πρόσωπο που

ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία,

τρεις (3)  τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την

αποδοχή του ορισμού του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο ανακαλούνται και αντικαθίστανται

μόνο από το Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο

37.4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου. Σε περίπτωση θανάτου,

παραίτησης ή ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει

ορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, το τελευταίο θα δικαιούται να ορίζει

ένα μέλος σε αντικατάσταση, το μέλος αυτό εκλέγεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8.5 (Αντικατάσταση Μελών

Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο).¶

(γ) Οι μέτοχοι που κατέχουν πλειοψηφία των κοινών μετοχών που

έχουν εκδοθεί (εκτός από αυτές που κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

τις Συγγενείς Εταιρίες) θα ορίζουν τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου. Αντιπρόσωπος αυτών των μετόχων θα γνωστοποιεί εγγράφως

στην Εταιρία τον ορισμό των τεσσάρων (4)  μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου που ορίστηκαν έτσι τουλάχιστον πέντε (5)  πλήρεις ημέρες

πριν από τη Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει αυτά τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε πρόσωπο που θα ορίζεται από τους μετόχους

αυτούς θα γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία, τουλάχιστον τρεις (3)

πλήρεις ημέρες πριν από τήν αντίστοιχη Γενική Συνέλευση, την εκ μέρους

του αποδοχή του ορισμού του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζονται από τους μετόχους αυτούς μπορεί, με την επιφύλαξη της

διάταξης του άρθρου 37.4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, να

ανακαλούνται μόνο από τους  μετόχους οι οποίοι κατέχουν την πλειοψηφία

αυτών των κοινών μετοχών. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απόλυσης

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από τους μετόχους

αυτούς, οι ίδιοι μέτοχοι ενεργούντες από κοινού θα δικαιούνται (κατά

τον ίδιο τρόπο ως ανωτέρω)  να ορίζουν μέλος ή μέλη σε αντικατάσταση,

τα μέλη αυτά εκλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα

με το άρθρο 8.5 (Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από το

Διοικητικό Συμβούλιο).¶

(δ) Το ένατο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (που θα έχει επαρκή

για τη θέση αυτή προσόντα)  θα διορίζεται είτε με συμφωνία μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και των μετόχων που κατέχουν πλειοψηφία των κοινών

μετοχών που έχουν εκδοθεί (εκτός από αυτές που κατέχονται από το

Ελληνικό Δημόσιο, τις Συγγενείς του Εταιρίες είτε, σε περίπτωση μη

επίτευξης τέτοιας συμφωνίας, τριάντα πέντε (35)  πλήρεις ημέρες πριν

τη Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει αυτό το μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, από τον εκάστοτε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων. Κάθε πρόσωπο που θα διορίζεται ως ένατο μελος του

Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες

πριν από τη σχετική Γενική Συνέλευση να γνωστοποιεί εγγράφως στην

Εταιρία την εκ μέρους του αποδοχή του διορισμού του. Αυτό το ένατο

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του

άρθρου 37.4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, να ανακαλείται παρά

μόνο με συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου  και των μετόχων που

κατέχουν πλειοψηφία των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί (εκτός από

αυτές που κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τις Συγγενείς του

Εταιρίες υπό την προϋπόθεση ότι, εάν είχε διορισθεί από τον εκάστοτε

πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως θα μπορεί επίσης να

ανακληθεί από τον εκάστοτε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή απόλυσης αυτού του μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου, θα διορίζεται μέλος σε αντικατάστασή του με

συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των μετόχων που κατέχουν

πλειοψηφία των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί (εκτός από αυτές που

κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τις Συγγενείς Εταιρίες  ή, σε

περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μέσα σε είκοσι μία (21)  ημέρες από

το θάνατο, την παραίτηση ή την απόλυση, από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα

με το άρθρο 8.5 (Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το

Διοικητικό Συμβούλιο).¶

(ε) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει την

απαιτούμενη για τη θέση αυτή εμπειρία, ικανότητα και ανεξαρτησία.

Κανένα πρόσωπο διορισμένο είτε από το Ελληνικό Δημόσιο ειτε από τους

υπόλοιπους μετόχους που κατέχουν κοινές μετοχές δεν επιτρέπεται να

είναι πράκτορας ή υπάλληλος αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε παρέχει

υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας ή σε κάθε περίπτωση να

έχει υπάρξει τέτοιος πράκτορας ή υπάλληλος μέσα σε πέντε (5) χρόνια

πριν το διορισμό του.¶

(στ) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους:¶

1. Αναστάσιο Τζαβέλλα¶

2. Θεόδωρο Καρατζά¶

3. Κωνσταντίνο Μανιατόπουλο¶

4. Παναγιώτη Θωμόπουλο ¶

Όλοι διορισμένοι από το Ελληνικό Δημόσιο,¶

5. Dr Harold Peipers¶

6. Dr Hubert Kohler¶

7. Mr Helmut Ruhl¶

8. Dr Reinhard Kalenda, ¶

Όλοι διορισμένοι από τους μετόχους (εκτός του Ελληνικού Δημοσίου)

και¶

9. ¶

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την

τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις

οικονομικές καταστάσεις της τρίτης εταιρικής χρήσης, εκτός εάν η

θητεία του λήξει νωρίτερα κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των

κατόχων των κοινών μετοχών, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19.1

(Συνήθης Απαρτία)  και 20.2 (Ειδική Πλειοψηφία).¶

8.3   Επανεκλέξιμο συμβούλιο : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.¶

8.4   Σχέσεις με τους μετόχους : Από την εκλογή του, κάθε μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου :¶

(i) θα λαμβάνει γνώση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του/της,

όπως περιγράφονται στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και στο παρόν

Καταστατικό και¶

(ii)   θα ενημερώνει εγγράφως τον/τη Γραμματέα του Διοικητικού

Συμβουλίου εάν είναι ή εάν υπήρξε κατά τη διάρκεια των πέντε αμέσως

προηγούμενων ετών από την εκλογή του, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,

υπάλληλος ή σύμβουλος κάποιου μετόχου της Εταιρίας ή κάποιου μετόχου

θυγατρικής της Εταιρίας (πλην της Εταιρίας) ή κάποιου μετόχου άλλης

εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου που ελέγχεται από την Εταιρία (πλην

της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της) ή/και κάποιας Συγγενούς

(πλην της Εταιρίας) οποιουδήποτε τέτοιου μετόχου ή εάν είναι ή υπήρξε

κατά το πιο πάνω διάστημα συμβαλλόμενος σε σύμβαση ή συμφωνία, δυνάμει

της οποίας λαμβάνει ή ελάμβανε αμοιβές ή άλλου είδους αποζημίωση

(άμεση ή έμμεση).¶

8.5   Αντικατάσταση Συμβούλων :¶

(α) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης μέλους ή μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4), εκλέγουν τον

αντικαταστάτη αυτού ή αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας

του/των, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2 (εκλογή Διοικητικού

Συμβουλίου)  του παρόντος. Η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για

έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά

την παραπάνω εκλογή (με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και

την πλειοψηφία των άρθρων 19.1 (Συνήθης Απαρτία) και 20.2 (Ειδική

Πλειοψηφία). Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η

παραπάνω εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση (τηρώντας τις διατάξεις του

άρθρου 8.2 (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου) του παρόντος) εκλέγει

αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες του μέλους ή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, που οι θέσεις του κενώθηκαν, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο

χρόνο της θητείας του μέλους ή των μελών που αναπληρώνουν. Οι πράξεις

που διενεργήθησαν κατά το μεσολαβήσαν διάστημα από όλα τα μη

εγκριθέντα από τη Γενικη Συνέλευση μέλη θεωρούνται παρόλα αυτά έγκυρες

και δεσμευτικές.¶

(β) Η συνεχής απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (είτε

προσωπικά είτε δια αντιπροσώπου) από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλούνται νόμιμα, σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εκλαμβάνεται αυτομάτως ως

παραίτηση του μέλους αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο και το

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει σχετική απόφαση, εκτός εάν κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν

την  απουσία αυτή του μέλους αυτού.¶

Άρθρο 9¶

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα: Το

Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, ως Πρόεδρο, το

πρόσωπο εκείνο που υποδεικνύει το Ελληνικό Δημόσιο και ως Αντιπρόεδρο

εκείνο το πρόσωπο μεταξύ των μελών του, που υποδεικνύουν οι μέτοχοι

που κατέχουν την πλειοψηφία των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί

(εκτός από εκείνες του Ελληνικού Δημοσίου, τις Συγγενείς του Εταιρίες

και το κάθε πρόσωπο ή πρόσωπα με τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο και/ή οι

Συγγενείς του Εταιρίες συμμετέχουν σε συμφωνίες ή διακανονισμούς που

έχουν σχέση με την άσκηση δικαιώματος ψήφου που απορρέει από το

μετοχικό κεφάλαιο). Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει

να έχουν την απαραίτητη για τη θέση αυτή εμπειρία, ικανότητα και

ανεξαρτησία. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή

κωλύεται, αμφότεροι δε αυτοί απόντες ή κωλυόμενοι αντικαθίστανται από

άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Επίσης το

Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και

αντιπροσωπευόμενων μελών του, διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί

και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή του

Προέδρου και του Αντιπροέδρου ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους

Συμβούλους ή μετά απο οποιαδήποτε  μερική ή ολική ανανέωση των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.¶

Άρθρο 10¶

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο

συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε τόπο (είτε

στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό), ημερομηνία και ώρα που ορίζει ο

Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος (απόντος του Προέδρου) ή όποτε τουλάχιστον

δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν τούτο

εγγράφως. Εκτός αντίθετης συμφωνίας της πλειοψηφίας των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κατεπείγοντος (οπότε η έγγραφη

ειδοποίηση περί της επικείμενης συνεδριάσεως θα δίδεται προ τεσσάρων

(4) ημερών), θα δίδεται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πριν

από κάθε συνεδρίαση έγγραφη ειδοποίηση περί της επικείμενης

συνεδρίασης, προ επτά (7) ημερών τουλάχιστον (στη διεύθυνση που

δηλώνει εκάστοτε κάθε μέλος στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου).

Κάθε τέτοια ειδοποίηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τόπο, την

ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θα συνοδεύεται (εάν είναι

πρακτικά δυνατόν)  από τα σχετικά έγγραφα επί των οποίων θα γίνει

συζήτηση στη συνεδρίαση. Εάν η ειδοποίηση αυτή αποστέλλεται στο

εξωτερικό, αυτή θα αποστέλλεται με ειδικό ταχυδρομείο (courier) ή με

τηλεμοιοτυπία (telefax). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που

λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις επί θεμάτων εκτός ημερήσιας

διάταξης.¶

Άρθρο 11¶

11.1  Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντα

αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Αν

δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση λύεται. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται

μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης

που λύθηκε. Η γνωστοποίηση (μαζί με την ίδια ημερήσια διάταξη της

συνεδρίασης που λύθηκε) της επαναληπτικής συνεδρίασης γίνεται σύμφωνα

με το άρθρο 10 (Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου) τουλάχιστον

επτά (7) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά

από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν συντρέχει περίπτωση

επείγοντος, οπότε η γνωστοποίηση θα δίδεται τουλάχιστον τέσσερις (4)

ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρία, θεωρείται

ότι υπάρχει απαρτία, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή

αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.¶

11.2  Λήψη αποφάσεων : Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται

αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση

ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι

μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών

ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.

Καθε σύμβουλος διαθέτει μία ψηφο, ενώ, όταν αντιπροσωπεύει και απόντα

σύμβουλο, διαθέτει δύο (2) ψήφους.¶

11.3  Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από

συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου που το διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ,

τηλεγράφημα ή τέλεφαξ που απευθύνεται στην Εταιρία και αποστέλλεται ή

παραδίδεται στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε καμία όμως

περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να

αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.¶

11.4  Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του

Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και

υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες ή εάν

αντιπροσωπεύονται, από το σύμβουλο που αντιπροσωπεύει τον απόντα

σύμβουλο. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που

λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος (ή

αντιπρόσωπος απόντος συμβούλου) δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του

πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να

απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή

είναι αντίθετη με την απόφαση που ελήφθη. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα

της απόφασης που ελήφθη νόμιμα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από

σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, (ή αν αντιπροσωπεύεται από τον

αντιπρόσωπο του απόντος Συμβούλου), αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η

άρνησή του να το υπογράψει. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών θα

επικυρώνονται και θα διανέμονται σε κάθε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο που ορίζει

με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.¶

Άρθρο 12¶

12.1  Εκπροσώπηση της Εταιρίας: Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον

τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης

αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά.¶

12.2  Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό

Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων. Λαμβάνει κάθε απόφαση για κάθε ζήτημα που αφορά

την Εταιρία (εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από τον νόμο είτε

από το Καταστατικό αυτό, έχει αρμοδιότητα η Γενικη Συνέλευση των

μετόχων)  και διενεργεί κάθε πράξη ή παρέχει εξουσιοδότηση για τη

διενέργεια καθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των

αποφάσεών του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό

Συμβούλιο :¶

(α) εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα,¶

(β) διεξάγει δίκες σαν ενάγων ή εναγόμενος, ενεργεί

κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, συναινεί σε

άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα,

συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες,¶

(γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά

δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του

κ.ν. 2190/1920, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει καθε μορφής

συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και

συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους,¶

(δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους

της Εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχει

και ανακαλεί καθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της

Εταιρίας,¶

(ε) παραχωρεί ασφάλειες οποιουδήποτε είδους, καθώς και εγγυήσεις

και υπογράφει συμβάσεις αποζημίωσης, ή εγγυοδοσίας.¶

(στ)   συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις δανείων ή ανάληψης

χρημάτων,¶

(ζ) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει

γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο

(σχετικό με μετοχές και ασφάλειες) σε διαταγή,¶

(η) καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρίας,¶

(θ) ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, καταρτίζει τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τη διενέργεια αποσβέσεων

των πάγιων στοιχείων της Εταιρίας και των επισφαλών απαιτήσεων αυτής

και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν, και¶

(ι) κανονίζει την εσωτερική λειτουργια της Εταιρίας και εκδίδει

τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης

της Εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία

και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και τη

διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρίας.¶

12.3  Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου:¶

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει

στο διευθύνοντα σύμβουλο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, όχι

απαραίτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας,

την άσκηση όλων ή μέρους των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που

σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας,

σε κάθε περίπτωση υπό την επίβλεψη και εντός των ορίων και περιορισμών

που τυχόν επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τίτλος και η

αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους. Το Διοικητικό

Συμβούλιο φροντίζει ώστε να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες

προκειμένου να έχει τη δυνατότητα, να ελέγχει τα πρόσωπα στα οποία

έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε οι

Σύμβουλοι να εκπληρώνουν τα καθηκοντά τους ως Σύμβουλοι της Εταιρίας.¶

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή

την εξουσία για τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω, η άσκηση

των οποίων θα υπόκειται στην εποπτεία και τις οδηγίες του Διοικητικού

Συμβουλίου. Στο μέτρο που το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να

διεκπεραιώσει ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες

αυτές ή επιθυμεί να ορίσει ότι οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες

αυτές θα διεκπεραιωθεί ή θα ασκηθεί με ορισμένο τρόπο, θα το πράττει

μόνο δίδοντας ανάλογες οδηγίες στο Γενικό Διευθυντή. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί πάντοτε να λαμβάνει συμβουλές σχετικά με οποιαδήποτε

από τις δραστηριότητες αυτές από οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι

δραστηριότητες αυτές είναι:¶

(βα) προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου

προϋπολογισμού της Εταιρίας του Αεροδρομίου,¶

(ββ) προετοιμασία όλων των σχεδίων που σχετίζονται με τη

χρηματοδοτηση της Εταιρίας Αεροδρομίου,¶

(βγ) προετοιμασία όλων των σχεδίων για την ανάπτυξη και

λειτουργία του Αεροδρομίου,¶

(βδ) καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας Αεροδρομίου,¶

(βε) διαπραγματεύσεις και εκτέλεση όλων των συμβάσεων ανάμεσα

στην Εταιρία και άλλα πρόσωπα (εκτός από τις συμβάσεις ή τους

διακανονισμούς ανάμεσα από τη μια μεριά από την Εταιρία και/ή

οποιοδήποτε πρόσωπο που ελέγχεται από την Εταιρία και από την άλλη

μεριά από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρίας, οποιονδήποτε μέτοχο

προσώπου που ελέγχεται από την Εταιρία και/ή οποιανδήποτε Συγγενή

Εταιρία οποιουδήποτε τέτοιου μετόχου)  που:¶

(i) προβλέπονται ήδη στον ετήσιο προϋπολογισμό ή¶

(ii) η αξία τους συνυπολογιζόμενη  με άλλες συμβάσεις ανάμεσα

στην Εταιρία και το σχετικό πρόσωπο ή πρόσωπα (και/ή τις συγγενείς

Εταιρίες των προσώπων αυτών), δεν ξεπερνά τα 500.000 ECU.¶

(βστ) διεκπεραίωση όλων των συμβάσεων και διακανονισμών ανάμεσα

στην Εταιρία και οποιουδήποτε άλλου προσώπου,¶

(βζ) πρόσληψη, τοποθέτηση και απόλυση όλων των εργαζομένων και

συμβούλων της Εταιρίας, εκτός από αυτά τα στελέχη που αναφέρονται στο

άρθρο 12.2.2 (β) (γ) και (δ) της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου,¶

(βη) παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση

και/ή απόλυση των στελεχών που αναφέρονται στο άρθρο 12.2.2 (β), (γ)

και (δ)  της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, και¶

(βθ) εκτέλεση όλων των θεμάτων που περιέχονται στον  ετήσιο

προϋπολογισμό και ή στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας.¶

Άρθρο  13¶

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου : Κάθε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για τις πράξεις του κατά την

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ευθύνεται ιδία, εάν ο ισολογισμός

περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική

κατάσταση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι

κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτή η εξαίρεση δεν

ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, που υποχρεώνεται

πάντοτε σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται

αναφορικά με πράξεις και παραλείψεις των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), που

στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.¶

Άρθρο 14¶

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου : Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υπάλληλοι της Εταιρίας με σύμβαση

πλήρους απασχόλησης και τα ανώτερα στελέχη της Εταιρίας απαγορεύεται

να ασκούν δραστηριότητα ή επάγγελμα στην Ελλάδα είτε μόνοι είτε σε

συνεργασία με τρίτους, που είναι όμοια ή παρεμφερής με τους  σκοπούς

της Εταιρίας, ή να μετέχουν σαν εταίροι σε εταιρίες που έχουν όμοιους

ή παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του

παρόντος άρθρου, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος,

αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να αντικατασταθεί

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή

εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν.

2190/1920.¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ'¶

Γενική Συνέλευση¶

Άρθρο 15¶

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για τις εταιρικές

υποθέσεις, οι οποίες αρμόζει να καθορίζονται από τους μετόχους. Οι

νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους

διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο

αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :¶

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο

ή από τους δικαιουμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του

Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκλησή τους.¶

(β) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και ως τέτοιες θεωρούνται,

μεταξύ άλλων, όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, τη λύση της Εταιρίας και τη συγχώνευσή της με άλλη. Για

κάθε τροποποίηση του Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν.

2190/1920 και δεν απαιτείται η κύρωση αυτών με νόμο.¶

(γ) Με εξαίρεση την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του

οποίου τα μέλη  αναφέρονται στο άρθρο 8.2 (στ) (Εκλογή) ή την

αντικατάσταση Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 8.5 (Αντικατάσταση

Συμβούλων)  και των ελεγκτών της Εταιρίας των οποίων τα ονόματα

αναφέρονται στο άρθρο 23.1 (Εκλογή Ελεγκτών), την εκλογή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 8.2 (εκλογή)) και των

ελεγκτών, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.¶

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των

καθαρών κερδών της Εταιρίας.¶

(ε) Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε

ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά

από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρίας.

Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοί της, εφόσον είναι

κύριοι κοινών μετοχών.¶

(στ) Την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο

των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας που έχουν διενεργήσει.¶

(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β

και 3γ του κ.ν. 2190/1920.¶

(η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.¶

(θ) Την κίνηση δικαστικών ενεργειών κατά μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που

απορρέουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Και¶

(ι) Κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται ειδικά στο άρθρο 20.2 (Ειδική

Πλειοψηφία).¶

Άρθρο  16¶

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση :¶

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να παραστεί, να μετάσχει και να ψηφίσει

στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον

είναι κύριος μιας τουλάχιστον κοινής μετοχής (είτε είναι πλήρως είτε

μερικώς καταβεβλημένη η αξία της). Ουδείς μέτοχος πλην των κατόχων

κοινών μετοχών) δικαιούται να συμμετέχει ή να ψηφίζει στις Γενικές

Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Ανήλικοι,

πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα,

αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Τα έγγραφα

αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία

και να φέρουν την υπογραφή του εκδότη τους.¶

(β) Οποιαδήποτε Εταιρία που είναι μέτοχος της Εταιρίας δύναται,

σύμφωνα προς τις εταιρικές της εξουσίες, να εκπροσωπείται στην Γενική

Συνέλευση των μετόχων από νόμιμα εξουσιοδοτηθέντα από αυτήν φυσικά

πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να ασκούν όλα τα δικαιώματα

του μετόχου νομικού προσώπου, για λογαριασμό του, σαν να ενεργούσε το

ίδιο αν ήταν φυσικό πρόσωπο και θα θεωρείται ότι παρίσταται το νομικό

πρόσωπο στην Γενική Συνέλευση, εφόσον το ως άνω εξουσιοδοτηθέν φυσικό

πρόσωπο παρίσταται σ' αυτήν.¶

(γ) Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας το Ελληνικό

Δημόσιο εκπροσωπείται από τους ασκούντες την εποπτεία Υπουργούς ή από

τον Υφυπουργό ή το Γενικό Γραμματέα ή ανώτερο υπάλληλο οριζόμενο από

ένα από τα ασκούντα την εποπτεία Υπουργεία. Οι Υπουργοί ή ο

οριζόμενος, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναπληρωτής του ασκεί στη Γενική

Συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και λοιπά δικαιώματα του Ελληνικού

Δημοσίου ως μετόχου της Εταιρίας.¶

Άρθρο 17¶

17.1  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο : Η

τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό

Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνει

χώρα στην Ελλάδα ή  στο εξωτερικό, μία φορά το χρόνο (τακτική) και

μάλιστα μέσα σε έξι (6)  μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η

Γενική Συνέλευση δύναται να συνέλθει και εκτάκτως όποτε το Διοικητικό

Συμβούλιο κρίνει αυτό απαραίτητο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.¶

17.2  Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των

μετόχων : Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από

αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)  τουλάχιστον

των κοινών μετοχών, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουν γραπτή αίτηση,

που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατόπιν τούτου, να συγκαλέσει

τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας τον τόπο και την

ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο

από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής

αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που

αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.¶

17.3  Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης : Μετά από αίτηση μετόχων

που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)  των κοινών μετοχών

της Εταιρίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να

αναβάλει για μια μόνο φορά αυτήν, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ως

ημερομηνία συνεδρίασης την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα

(30)  ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που αναβλήθηκε.¶

17.4  Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι

προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση αποστέλλονται ή

παραδίδονται σε κάθε μέτοχο είκοσι (20)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από την συνέλευση και δημοσιεύονται :¶

(α) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνέλευση

στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και¶

(β) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την Συνέλευση σε δύο

από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, (από αυτές που

έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου) και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα (από

αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920).¶

Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία

της έδρας της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από

την ημέρα της συνεδρίασης, ενώ η πρόσκληση στις περιπτώσεις

επαναληπτικής σύγκλησης, που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή,

πρέπει να τοιχοκολλείται δέκα (10)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν

από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύεται πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10)  τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες.

Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν

τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την ημερομηνία και την ώρα της

συνεδρίασης, καθώς και μία αρκετά λεπτομερή ημερήσια διάταξη.¶

17.5  Ημερήσια διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε

έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή

εκπροσωπούνται σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των

κοινών μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη

απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.¶

17.6  Διάφορα διαδικαστικά θέματα :¶

(α) Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από οποιαδήποτε τακτική

Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θα παραδίδει σε κάθε μέτοχο τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.¶

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική

Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της

έδρας της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη

Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους, τις διευθύνσεις αυτών

και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούν.¶

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) των κοινών μετοχών (και εφόσον η

αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την

τακτική Γενική Συνέλευση), είναι υποχρεωμένο:¶

(i) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν

σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας

ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην

τελευταία διετία και¶

(ii) να παρέχει στους αιτούντες μετόχους πριν από τη σχετική

Γενική Συνέλευση τις ζητούμενες ειδικότερες πληροφορίες αναφορικά με

τις υποθέσεις της Εταιρίας, κατά το μέτρο που αυτές θεωρούνται

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, εφόσον υπάρχει

ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, η δε σχετική

δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.¶

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο

(1/3)  των μετοχών της Εταιρίας, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην

προθεσμία του άρθρου 17.6 (γ) (διάφορα διαδικαστικά θέματα) και εφόσον

οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς ή στους

εκπροσώπους τους, είτε πριν από την Γενική Συνέλευση είτε κατά την

διάρκεια αυτής, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και

την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, αν υπάρχει

ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, η

δε σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα

πρακτικά.¶

(ε) Στις περιπτώσεις του άρθρου 17.6 (γ) και (δ), (διάφορα

διαδικαστικά θέματα) εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της

αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει σχετικά ο Πρόεδρος

του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων.¶

(στ)   Οι προσκλήσεις για Γενική Συνέλευση, καθώς και άλλες

γνωστοποιήσεις ή έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων και των τίτλων των μετοχών)  θα επιδίδονται ή παραδίδονται

στους μετόχους, είτε προσωπικά είτε με αποστολή τους με συστημένο

ταχυδρομείο σε προπληρωμένο φάκελο (συστημένο αεροπορικό ταχυδρομείο

για τους μετόχους με καταχωρημένες διευθύνσεις στο εξωτερικό) που

απευθύνεται στο μέτοχο και τη διευθυνσή του, όπως αυτή έχει

καταχωρηθεί στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας. Επίδοση ή ταχυδρομική

παράδοση των παραπάνω εγγράφων θα θεωρείται ότι γίνεται, εάν μεν τα

έγγραφα στέλνονται εντός Ελλάδος, μετά την πάροδο σαράντα οκτώ

(48) ωρών, εάν δεν στέλνονται εκτός Ελλάδος, μετά την παρόδο ενενήντα

έξι (6) ωρών από την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στην απόδειξη

του ταχυδρομείου για την αποστολή συστημένων επιστολών. Για την

απόδειξη της επίδοσης αυτής ή της ταχυδρομικής παραλαβής θα είναι

αρκετό να αποδεικνύεται ότι τα έγγραφα έχουν αποσταλεί δεόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.¶

(ζ) Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σε βραχύτερο από τον

προβλεπόμενο χρόνο και χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 17

του παρόντος, καθως και οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται σ'αυτήν με

διαδικασία διάφορη από την προβλεπόμενη στο παρόν καταστατικό, εφόσον

συμφωνούν σ'αυτό όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών, θεωρείται

νόμιμη.¶

(η) Η τυχαία παράλειψη αποστολής της πρόσκλησης ή η μη παραλαβή

αυτής από μετοχο, δεν θα αποτελεί λόγο ακυρότητας των διαδικασιών της

Γενικής Συνέλευσης.¶

Άρθρο 18¶

18.1  Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση -

Κατάθεση μετοχών : Μέτοχοι που έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Μετόχων της

Εταιρίας ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, με την επιφύλαξη των

δικαιωμάτων ή περιορισμών που ενσωματώνουν οι μετοχές τους,

δικαιούνται να παρίστανται, συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική

Συνέλευση ή ανάλογα στις ιδιαίτερς συνελεύσεις των κατόχων μετοχών

συγκεκριμένης κατηγορίας. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι

ονομαστικές, οι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δεν θα

υποχρεούνται να καταθέτουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη

τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.¶

18.2  Πληρεξούσια : Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα

νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους στην Γενική

Συνέλευση, πρέπει να παραδίδονται στην Εταιρία ή να παραλαμβάνονται

(εάν αποστέλλονται με τέλεφαξ)  από την Εταιρία τουλάχιστον σαράντα

οκτώ (48)  ώρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Τα

πρωτότυπα των πληρεξουσίων αυτών και των άλλων νομιμοποιητικών

εγγράφων, εφόσον αποστέλλονται με τέλεφαξ, θα παραδίδονται στην

Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα

παραδίδει, στο πρόσωπο που κάνει την παράδοση των εγγράφων αυτών,

απόδειξη παραλαβής που θα επιδεικνύεται από το πρόσωπο που παρίσταται

στη Γενική Συνέλευση, σαν απόδειξη του δικαιώματός του να παραστεί,

συμμετάσχει και ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.¶

18.3  Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων : Η παράλειψη των

διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου στερεί τον αντιπρόσωπο μετόχου

από το δικαίωμά του να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει στη Γενική

Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, υπαρχούσης απαρτίας (χωρίς να

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας οι μετοχές του

μετόχου που παρέλειψε τις διατυπώσεις)  με πλειοψηφία των παρόντων και

δικαιουμένων να ψηφίζουν μετόχων, επιτρέψει σ'αυτόν την παράσταση,

συμμετοχή και ψήφιση στη Συνέλευση.¶

Άρθρο 19¶

19.1  Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης : Με την επιφύλαξη

αντίθετων διατάξεων του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με

αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό

(60%) των κοινών μετοχών της Εταιρίας. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η

απαρτία, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται πάλι μέσα σε

είκοσι (20)  ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.

Πρόσκληση για επαναληπτική συνεδρίαση (με θέματα τα ίδια θέματα της

ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που ματαιώθηκε) θα εκδίδεται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, δέκα (10)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η

επαναληπτική Γενικη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σ'αυτή

κοινών μετοχών.¶

19.2  Εξαιρετική απαρτία γενικής συνέλευσης : Όλες οι αποφάσεις

που αφορούν :¶

(α) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, με εξαίρεση

αυτή που τυχόν θα επέλθει λογω της εισδοχής της Εταιρίας στο

Χρηματιστήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 4.3 του παροντος και αυτή που

τυχόν θα επέλθει λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με

το άρθρο 5.3(α), (β)  και (γ) (ii),¶

(β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,¶

(γ) τη συγχώνευση της Εταιρίας,¶

(δ) τη μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και

αντίθετα,¶

(ε) κάθε μεταφορά της έδρας της Εταιρίας εκτός της επικράτειας

της Ελληνικής Δημοκρατίας,¶

(στ) η λήψη δανείων με ανώνυμες ομολογίες και η έκδοση ομολογιών,

σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β και 3γ του κ.ν. 2190/1920 και¶

(ζ) άλλα τυχόν θέματα για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με το

καταστατικό εξαιρετική απαρτία,¶

θα λαμβάνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των κοινών μετοχών

(στις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι κοινές μετοχές που

κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο). Αν δεν επιτευχθεί

τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται πάλι

μέσα σε είκοσι (20)  ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που

ματαιώθηκε, με πρόσκληση (που περιέχει τα ίδια θέματα ημερήσιας

διάταξης με αυτά της συνεδρίασης που ματαιώθηκε) που θα εκδίδεται

(σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η επαναληπτική Γενική

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα πέντε

(35%) τοις εκατό των κοινών μετοχών (στις οποίες θα πρέπει να

περιλαμβάνονται και οι κοινές μετοχές που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το

Ελληνικό Δημόσιο).¶

Άρθρο 20¶

20.1  Λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση : Με εξαίρεση όσων

ορίζονται κατωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί όλων των

θεμάτων που υποβάλλονται προς ψήφιση σε αυτήν με απόλυτη πλειοψηφία

των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.¶

20.2  Ειδική πλειοψηφία : Όλες οι αποφάσεις για οποιοδήποτε από

τα ζητήματα που αναφέρονται παρακάτω λαμβάνονται από τη Γενική

Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) των ψήφων

που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Τα θέματα που

αναφέρονται παραπάνω είναι :¶

(α) εκλογή ελεγκτών,¶

(β) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης

της εταιρίας,¶

(γ) διανομή των ετήσιων κερδών της Εταιρίας, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 26 (β) (Προσδιορισμός των καθαρών κερδών και διανομή τους)

και ανακοίνωση προσωρινών μερισμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27.2

(Προσωρινά μερίσματα), εκτός αν σε καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές η

απαιτούμενη πλειοψηφία των μετόχων (όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του

ν.876/1979) αποφασίσει διαφορετικά,¶

(δ) οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση, διαφοροποίηση ή

παραίτηση ή λήξη της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου της από ή με τη

σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας,¶

(ε) οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου, που η αξία του

υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ECU ή το αντίστοιχό τους

σε άλλο νόμισμα ή νομίσματα,¶

(στ) απόκτηση οποιωνδήποτε μετοχών ή συμφέροντος ή συμμετοχής σε

κοινοπραξία ή συνεργασία με άλλη εταιρία, οργανισμό ή επιχείρηση, που

συνεπάγεται αρχική δαπάνη ή ανάληψη υποχρέωσης αξίας πάνω από δέκα

εκατομμύρια (10.000.000) ECU ή το αντίστοιχό τους σε άλλο νόμισμα ή

νομίσματα ή την ουσιώδη μεταβολή στην  κατεύθυνση των επιχειρήσεων της

Εταιρίας,¶

(ζ) εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο,¶

(η) ανάληψη δικαστικών ενεργειών εναντίον μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου ή ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 15(θ)  (Αρμοδιότητα της

Γενικής Συνέλευσης),¶

(θ) εκλογή και απομάκρυνση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,¶

(ι) ανάκληση της εντολής του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

σύμφωνα με το άρθρο 8.2 (Εκλογή),¶

(ια) έγκριση αμοιβών καταβλητέων στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου,¶

(ιβ) οποιαδήποτε πρόσκληση προς μετόχους  για την καταβολή

χρημάτων για την κάλυψη του μη καταβληθέντος μέρους της αξίας των

κοινών μετοχών τους πριν από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο

5.2 (β) (Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου),¶

(ιγ) εξασφάλιση χρηματοδότησης ή άλλων διευκολύνσεων εκτός από

αυτές που γίνονται στη βάση της μη προσφυγής στους μετόχους,¶

(ιδ) ανατροπή έγκυρης και ισχύουσας απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου, που λήφθηκε σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις

διατάξεις της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου,¶

(ιε) αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προβλέπονται στο

άρθρο 5.3 (α), (β)  και/ή (γ)  (Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου),¶

(ιστ) η σύναψη ή τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης με το Ελληνικό

Δημόσιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, η

αξία της οποίας υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ECU, εκτός

από¶

(i) τις συμβάσεις παροχής στην Εταιρία αγαθών και υπηρεσιών που

απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία του Αεροδρομίου και¶

(ii)   την παροχή Αεροπορικού Δικαιώματος στο Ελληνικό Δημόσιο ή

σε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα,¶

(ιζ)   οποιαδήποτε άλλα θέματα, για τα οποία υπάρχει σχετική

πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό.¶

Στο παρόν καταστατικό η λέξη "ECU" έχει το ίδιο νόημα με εκείνο

που έχει στην Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου.¶

20.3  Εξαιρετική πλειοψηφία : Στα θέματα που για τη συζήτησή τους

απαιτείται η εξαιρετική απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

19.2 του παρόντος (εξαιρετική απαρτία) ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη

διάταξη του παρόντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με

πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των παριστάμενων ή

εκπροσωπούμενων σ'αυτήν ψήφων (στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται

και οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις κοινές μετοχές που κατέχει, άμεσα ή

έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο).¶

20.4  Ονομαστική ψηφοφορία : Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον

το ένα εικοστό (1/20)  των κοινών  μετοχών δικαιούνται να ζητήσουν τη

διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.¶

Άρθρο 21¶

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται, ο

αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας

έναν ή δύο Γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από

μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται

να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση. Μετά την επικύρωση

του πίνακα, και εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ή

εάν δεν ορίζει κάτι διαφορετικό ο νόμος, η Γενική Συνέλευση εκλέγει

(με μυστική ψηφοφορία) το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από

τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη

ψηφολεκτών.¶

Άρθρο 22¶

22.1  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης : Οι συζητήσεις και αποφάσεις

της Γενικης Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από

τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.  Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που

δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος

της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά

ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος της

Γενικής Συνέλευσης ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο

άρθρο 11.4 (πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού αυτού

έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη

λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα

αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.¶

22.2. Κατάλογος μετόχων : Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής

Συνέλευσης θα περιέχει κατάλογο των μετόχων που ήταν παρόντες ή

εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος θα περιέχει, μεταξύ

άλλων, τα στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 27 παρ.2 του κ.ν.

2190/1920.¶

22.3. Συνέλευση κατηγοριών μετόχων : Κάθε χωριστή συνέλευση

κατόχων οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών θα συγκαλείται και θα λαμβάνει

χώρα με τρόπο όσο το δυνατόν όμοιο από κάθε άποψη με εκείνο της

Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, ισχυόντων των ακολούθων :¶

(α) κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να την συγκαλέσει ή να λάβει

μέρος σε αυτή, αν δεν κατέχει μετοχές της συγκεκριμένης κατηγορίας,¶

(β) ψήφος δεν θα δίδεται παρά μόνο με βάση μετοχή της

συγκεκριμένης κατηγορίας,¶

(γ) η απαρτία σε κάθε τέτοια συνέλευση θα είναι μέτοχοι

παρόντες ή εκπροσωπούμενοι που κατέχουν τουλάχιστον το είκοσι τοις

εκατό (20%) της ονομαστικής αξίας των εκδιδόμενων μετοχών της

συγκεκριμένης κατηγορίας και¶

(δ) μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)

των εκδιδόμενων μετοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να

αξιώσουν ονομαστική ψηφοφορία για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης

μιας τέτοιας συνέλευσης.¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'¶

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας¶

23.1  Εκλογή ελεγκτών : Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα

διορίζει ένα διεθνή έγκυρο οίκο ελεγκτών ως ελεγκτές της Εταιρίας,

σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42, α του κ.ν. 2190/1920. Για την πρώτη

χρήση ελεγκτές θα είναι η ανώνυμη εταιρία KPMG Peat Marwick Kyriacou

Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα , Λεωφ. Μεσογείων αρ. 15

(Αθήνα, 115 26 ). Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.¶

23.2. Κανόνες και δικαιώματα των Ελεγκτών : Οι ελεγκτές μπορούν

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους να επιθεωρούν

οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρίας. Αμέσως μετά το τέλος της

χρήσης οι  ελεγκτές ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  και

θα υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση με τα αποτελέσματα του

ελέγχου. Η έκθεση θα περιέχει σαφώς, μετά από βεβαίωση της ακρίβειας

και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, τους

ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, που εμφανίζουν την

οικονομική κατάσταση της Εταιρίας στο τέλος της σχετικής χρήσης, καθώς

και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Οι ελεγκτές έχουν επίσης

δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να

συγκαλέσει έκτακτη Γενικη Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή

συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το

άρθρο 17 (Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης) του παρόντος, μέσα σε δέκα (10)

πλήρεις ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας

διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.¶

23.3  Διορισμός και αποποίηση : Μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει η

Εταιρία να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και, σε περίπτωση που δεν

αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες το διορισμό αυτόν, θεωρούνται ότι

τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου

37 του κ.ν.2190/1920.¶

Άρθρο 24¶

24.1  Έλεγχος από την μικρή μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας οποιασδήποτε εταιρικής

χρήσης από τον Πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της

Εταιρίας ή από τον πρόεδρο του εφετείου της έδρας της Εταιρίας,

δικάζοντας κατά τη διαδικασία του Άρθρου 788 της Πολιτικής

Δικονομίας, έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της Εταιρίας

που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)  των μετοχών, αν

πιθανολογείται ότι έχουν διαπραχθεί πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις

του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρίας. Η αίτηση ελέγχου, κατά τα

ανωτέρω, πρέπει να υποβληθεί μέσα σε μία διετία από τη χρονολογία της

έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην

οποία πιθανολογείται ότι έχουν τελεστεί οι καταγγελόμενες πράξεις.¶

24.2  Έλεγχος από τη μεγάλη μειοψηφία : Μέτοχοι της Εταιρίας που

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)  των μετοχών και δεν εκπροσωπούνται στο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το

αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη

παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από τη γενική πορεία των

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ'¶

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών¶

Άρθρο 25¶

25.1  Εταιρική χρήση : Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου

και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Εξαιρετικά, η πρώτη

εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της

Εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια

ενενήντα έξι (1996) .¶

25.2  Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : Οι λογαριασμοί

κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,

42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920. Οι

οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου προς τους μετόχους, καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών

υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.¶

25.3  Δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων : Ο ισολογισμός, ο

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως

αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου δημοσιεύονται

σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7γ παρ. 1, εδ. β' του κ.ν.2190/1920, ήτοι¶

(α) σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις

προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει (οι οποίες

εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη

χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου) ,¶

(β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920 και¶

(γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.¶

Άρθρο 26¶

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής

χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα

έσοδα της Εταιρίας, κάθε εξόδου, ζημιάς, αποσβέσεων (που προβλέπονται

από το νόμο, ανεξάρτητα από τυχόν ταχύτερη απόσβεση που ζητείται για

φορολογικούς λόγους όπως επιτρέπει η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου),

καθώς και κάθε άλλου βάρους της ή προς την Εταιρία. Το υπόλοιπο που

απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια

καθαρά κέρδη της Εταιρίας , που με την επιφύλαξη των διατάξεων του

άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά

προτεραιότητας :¶

(α) Πέντε τοις εκατό (5%) μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό.  Το

τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν

από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Η υποχρέωση αυτή παύει να υπάρχει

όταν το τακτικό αποθεματικό ισούται ή υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3)

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και¶

(β) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου των καθαρών

κερδών, διατίθεται, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης (με απόφαση

που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19.1 (συνήθης

απαρτία)  και 20.2 (ειδική πλειοψηφία)  και κατά παρέκκλιση

οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης νόμου για την καταβολή μερισμάτων)

είτε για την καταβολή μερίσματος είτε για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.3 του κ.ν.

2190/1920), είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή άλλου

αποθεματικού, επιπλέον του τακτικού (συμπεριλαμβανομένου του

αποθεματικού που προβλέπεται στο άρθρο 25.7 της Σύμβασης Ανάπτυξης

Αεροδρομίου), είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση.¶

Άρθρο 27¶

27.1  Πληρωμή μερισμάτων : Η πληρωμή μερισμάτων γίνεται την ημέρα

που ορίζεται από τη σχετική τακτική Γενική Συνέλευση ή με

εξουσιοδότητη της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2)  μηνών

από την έγκριση. Μερίσματα ή άλλα ποσά καταβλητέα τοις μετρητοίς ή

αναφορικά με μετοχή δύναται να καταβάλλονται με επιταγή που θα

αποστέλλεται ταχυδρομικά στις διευθύνσεις των μετόχων, όπως αυτές

έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο των Μετόχων της Εταιρίας. Κάθε τέτοια

επιταγή θα εκδίδεται σε διαταγή του δικαιούχου μετόχου και θα

αποστέλλεται σ' αυτόν με ευθύνη του. Η Εταιρία δεν οφείλει να

καταβάλει τόκο επί των μερισμάτων ή άλλων καταβλητέων ποσών αναφορικά

με μετοχές, που δεν εισπράττονται έγκαιρα από τους δικαιούχους αυτών.

Μερίσματα, που δεν εισπραχθούν μέσα σε μία πενταετία από τότε που

έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.¶

27.2  Προσωρινό μέρισμα : Επιτρέπεται η ανακοίνωση από τη Γενική

Συνέλευση περί διανομής προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνον

εφόσον είκοσι (20)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη διανομή

έχει σταλεί σε κάθε μέτοχο λογιστική κατάσταση για την εταιρική

περιουσία και τα κέρδη της Εταιρίας και έχει δημοσιευθεί αυτή σε δύο

ημερήσιες εφημερίδες από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα (που κατά την

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα)  και στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος

της Κυβερνήσεως και έχει υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Το

μέρισμα που διανέμεται κατά τον χρόνο αυτόν δεν είναι δυνατόν να

υπερβαίνει το ήμισυ (1/2)  των καθαρών κερδών (σύμφωνα με το άρθρο 26

του παρόντος καθαρά κέρδή και διαθεσή τους, όπως αυτά αναγράφονται

στην παραπάνω λογιστική κατάσταση).¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ'¶

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας¶

Άρθρο 28¶

28.1  Λύση : Η Εταιρία λύεται :¶

(α) με τη λήξη της διάρκειας της,¶

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με ποσοστό

απαρτίας ενενήντα τοις εκατό (90%)  των κοινών μετοχών της Εταιρίας που

παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και με ποσοστό

πλειοψηφίας ενενήντα τοις εκατό (90%) των ψήφων που παρίστανται και

εκπροσωπούνται σ'αυτήν και¶

(γ) κατά την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, όπως

ορίζει το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920.¶

28.2  Απώλεια κεφαλαίου : Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων

κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από

το ήμισυ (1/2)  του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο, το ταχύτερο δυνατόν αφότου έλαβε γνώση η Εταιρία του

γεγονότος αυτού και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε έξι (6)

μήνες από τη λήξη της χρήσης μέσα στην οποία επήλθε το γεγονός αυτό,

να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει (με τη διαδικασία

του άρθρου 28.1 (β)  του παρόντος)  τη λύση ή μη της Εταιρίας.¶

28.3  Εκκαθάριση : Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρίας,

εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της.¶

28.4  Αναβίωση της Εταιρίας : Αν η Εταιρία λυθεί με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης γίνει

συμβιβασμός ή  αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση

της πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρία είναι δυνατόν να αναβιώσει με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με

τις διαταξεις των άρθρων 19.2 (εξαιρετική απαρτία)  και 20.3

(εξαιρετική πλειοψηφία)  του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση

δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει ήδη η διανομή της εταιρικής

περιουσίας.¶

Άρθρο 29¶

29.1  Εκκαθαριστές : Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει τη

διαδικασία εκκαθάρισης της Εταιρίας, θα διορίζει δύο (2)  εκκαθαριστές

(ένας από τους οποίους θα ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και ένας

από τους μετόχους που κατέχουν την πλειοψηφία των κοινών μετοχών που

έχουν εκδοθεί - εκτός από αυτές που κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο

και τις συγγενείς του εταιρίες)  και θα καθορίζει την αμοιβή τους.¶

29.2  Αρμοδιότητα εκκαθαριστών : Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το

Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την

παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των

ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε

αυτούς με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.¶

29.3  Υποχρεώσεις εκκαθαριστών :¶

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, μόλις αναλάβουν τα

καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

καταρτίσουν ισολογισμό που το δημοσιεύουν και στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης,

οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α

παράγραφος (ιβ) του κ.ν.2190/1920 και προβαίνουν στις δημοσιεύσεις των

παραγράφων (ιγ)  και (ιδ)  του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση

δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η

εκκαθάριση.¶

(β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να

πραγματοποιήσουν τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας και να

εξοφλήσουν τον παθητικό της. Τη σχετική απόφαση, εφόσον είναι δύο οι

εκκαθαριστές, την παίρνουν με ομοφωνία  και εφόσον είναι τρεις την

παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτόν, η Γενική Συνέλευση τους

χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση

της εντολής του. Επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης,

μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρίας ως

συνόλου αλλά και μεμονωμένα.¶

(γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης από μετόχους

που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)  των κοινών μετοχών της

Εταιρίας, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν Γενική

Συνέλευση των μετόχων. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να

περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.¶

29.4. Προϊόν εκκαθάρισης : Το προϊόν της εκκαθάρισης της

Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους

μετόχους και κατανέμεται σ'αυτούς ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών

που κατέχουν, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών δικαιωμάτων ή περιορισμών

επί των μετοχών.¶

Άρθρο 30¶

30.1. Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση : Κατά τη διάρκεια της

εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και

συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

15 (αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης)  έως 20 (πλειοψηφίες)  του

καταστατικού αυτού επί όλων των θεμάτων, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν

όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό αναθέσει στο Διοικητικό

Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον τελικό ισολογισμό της

εκκαθάρισης.¶

30.2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης :

Κατά το διάστημα της εκκαθάρισης της Εταιρίας, στις Γενικές

Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου

και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κάτοχος του μεγαλύτερου αριθμού κοινών

μετοχών που παρίσταται σ' αυτήν και προσλαμβάνει σαν Γραμματείς δύο από

τους μετόχους που απέκτησαν πλέον πρόσφατα μετοχές.¶

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'¶

Γενικές διατάξεις¶

31.   Σύγκρουση : Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφοροποίηση μεταξύ

των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των διατάξεων του

κ.ν. 2190/1920, η βούληση είναι να υπερισχύσουν οι διατάξεις του

καταστατικού αυτού και κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα ασκούν όλα τα

δικαιώματα ψήφου ή άλλα δικαιώματά τους και εξουσίες που τους ανήκουν,

έτσι ώστε να εφαρμόζουν τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και

περαιτέρω, εάν χρειασθεί, θα προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη τροποποίηση

του καταστατικού αυτού.¶

Το παρόν καταστατικό υπογράφεται στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995

μεταξύ:¶

1. αφ'ενός του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Κωνσταντίνο

Λαλιώτη, τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Αθανάσιο Τσούρα, τον

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γεώργιο Ρωμαίο και τον

Αναπληρωτή Υπουργό Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων, που

κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα,¶

2. αφ' ετέρου της Κοινοπραξίας μεταξύ:¶

α)  της ανώνυμης εταιρίας Hochtief Aktiengesellschaft vorm.

Gebr. Helfmann, που εδρεύει στο Essen, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον

Dr Hans Peter Keitel και τον Dr Karl Roenberg,¶

β)  της ανώνυμης εταιρίας ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, που

εδρεύει στο Ratingen, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Rolf Renke και

τον Hubert Kohler,¶

γ)  της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης H. Krantz - TkT GmbH,

που εδρεύει στο Bergisch Gladbach, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον

Eduard Fuchs και τον Nicolaus Werner,¶

δ)  της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Flughafen Athen - Spata

Projektgesellschaft mbH, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Dr Reinhard

Kalenda.¶

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ¶

Κωνσταντίνος ΛαλιώτηςDr Hans Peter Keitel ¶

Dr Karl Roennberg¶

Αθανάσιος Τσούρας¶

Mr Rolf Renke¶

Γεώργιος Ρωμαίος Mr Hubert Kohler ¶

Dr Nicolaus Werner¶

Κωνσταντίνος Γείτονας¶

Mr Eduard Fuchs¶

Dr Reinhard Kalenda ¶

3. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχος της Εταιρίας αυτής,

εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.¶

4. Η εποπτεία της εταιρίας αυτής η οποία προβλέπεται από τις

γενικές διατάξεις, εφόσον αυτές ισχύουν για την Εταιρία αυτή, ασκείται

από τον Υπουργό Εμπορίου.¶

Άρθρο τέταρτο¶

1. Η Εταιρία με την επωνυμία "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.E."

δύναται να ασκεί τα δικαιώματα που της παραχωρήθηκαν από τη "Σύμβαση

Ανάπτυξης Αεροδρομίου" για απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών που είναι

αναγκαίες για την εκτέλεση όλων των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς

της Εταιρίας, με αίτησή της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες

της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και

Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τις ανωτέρω απαλλοτριώσεις

οι διατάξεις του ν.δ/τος 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α'), εκτός αν στην πιο πάνω

Σύμβαση προβλέπεται διαφορετικά.¶

2. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται από την Εταιρία έχουν άμεση

προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που εκτελούνται από

δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Σε περίπτωση που παρακωλύεται η

εκτέλεση έργων της Εταιρίας αυτής από την ύπαρξη αγωγών, καλωδίων ή

άλλων εγκαταστάσεων, οι αρμόδιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί

υποχρεούνται να μετακινούν χωρίς καθυστέρηση τις εγκαταστάσεις αυτές,

κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη. Οι ίδιες

επιχειρήσεις ή οργανισμοί υποχρεούνται ακόμα να εκτελούν κατά

προτεραιότητα τα έργα αρμοδιότητάς τους που είναι απαραίτητα για την

απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία των έργων της ίδιας Εταιρίας.¶

Άρθρο πέμπτο¶

1. Το άρθρο 189 του ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α') αντικαθίσταται ως

ακολούθως:¶

"1. Οποιοδήποτε αεροσκάφος ίπταται πάνω από την ελληνική

επικράτεια ή προσγειώνεται σε ελληνικά αεροδρόμια ή δέχεται

οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίες, υπόκειται σε καταβολή τελών,

δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων, συναφών με την αεροπλοϊα και την

προσγείωση και χρήση των ελληνικών αεροδρομίων. Οι δικαιούχοι των

τελών, δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και ο τρόπος

υπολογισμού αυτών καθορίζονται είτε με συμβάσεις που κυρώνονται με

νόμο είτε με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και

Μεταφορών και Επικοινωνιών.¶

Τα πιο πάνω τέλη, δικαιώματα και επιβαρύνσεις, όλα τα

συμπαρομαρτούντα έξοδα, στα οποία προβαίνει ο δικαιούχος για την

εξώδικη ή δικαστική είσπραξη αυτών, καθώς και οι τόκοι υπερημερίας ή

οι προσαυξήσεις επί των τελών, δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων αυτών,

λόγω μη ακριβόχρονης εξόφλησής τους, συμπεριλαμβάνονται στις

προνομιούχες απαιτήσεις του άρθρου 74 παράγραφος 2 εδάφιο (γ) του

παρόντος".¶

2. Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων τελών, δικαιωμάτων

και λοιπών επιβαρύνσεων μπορεί ο δικαιούχος αυτών να ζητήσει, με

ευθύνη του, από την αρμόδια αερολιμενική αρχή να απαγορεύσει την

απογείωση είτε :¶

(1)  του αεροσκάφους προς το οποίο παρασχέθηκαν οι σχετικές

εξυπηρετήσεις (ανεξάρτητα εάν οι υποχρεώσεις καταβολής τελών,

δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων δημιουργήθηκαν από τον κύριο του

αεροσκάφους ή το διαχειριστή αυτού) είτε¶

(2)  οποιουδήποτε άλλου αεροσκάφους του οποίου τυγχάνει κύριος ή

διαχειριστής ο οφειλέτης.¶

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η αερολιμενική αρχή υποχρεούται να

ικανοποιήσει το αίτημα του δικαιούχου και να κρατήσει το αεροσκάφος,

συντάσσοντας σχετική έκθεση, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το

ποσό, το κατώτατο όριο του οποίου ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις των

Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.¶

3. Η αερολιμενική αρχή που κράτησε το αεροσκάφος υποχρεούται να

επιτρέψει την απογείωσή του :¶

(α)  αν ο κύριος ή διαχειριστής του αεροσκάφους καταθέσει ισόποση

προς το συνολικό χρέος εγγυητική επιστολή Τράπεζας που νόμιμα

λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο τύπος της εγγυητικής αυτής επιστολής

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.¶

(β)  αν δεν υποβληθεί από το δικαιούχο και δεν επιδοθεί στην

οικεία αερολιμενική αρχή αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του

αεροσκάφους μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κράτησή του.¶

4. Το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί οποτεδήποτε να διατάξει την απόδοση του

αεροσκάφους".¶

Άρθρο έκτο¶

1.Συνιστώνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)  δύο

ακόμα θέσεις Υποδιοικητών, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι σχετικές

με τον Υποδιοικητή της Υ.Π.Α διατάξεις του ν.δ/τος 714/1970 (ΦΕΚ 238

Α') και της νομοθεσίας γενικά που κάθε φορά διέπει την Υ.Π.Α..¶

Οι Υποδιοικητές της Υ.Π.Α. ασκούν τις αρμοδιότητες που  τους

μεταβιβάζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.¶

2.Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Υ.Π.Α μπορεί να

προσλαμβάνει, κατά την κρίση της,  συμβούλους και να καθορίζει

ελεύθερα τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους. Στην περίπτωση

αλλοδαπών συμβούλων, η αμοιβή τους μπορεί να εκφράζεται και να

καταβάλλεται σε συνάλλαγμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι

εξουσιοδοτημένες από αυτήν Τράπεζες υποχρεούνται, μετά την υποβολή

σχετικής αίτησης από την Υ.Π.Α., να χορηγούν το συνάλλαγμα που

απαιτείται για τον σκοπό αυτόν.¶

Άρθρο έβδομο¶

Οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις

στην εθνική οικονομία, για τα οποία οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης

ή κατασκευής εγκρίνονται με ειδική νομοθετική πράξη, καθορίζονται με

τυπικό νόμο, που εισάγεται για ψήφιση μετά την ολοκλήρωση των

διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται από το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ

160 Α'). Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 4 παρ.

2β'του ίδιου νόμου.¶

Άρθρο όγδοο¶

1.Η κατασκευή και η λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα

της Αθήνας στα Σπάτα γίνεται κατω από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς

όρους :¶

α)  Είδος και μέγεθος δραστηριότητας¶

Κατασκευή και λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου της Αθήνας

στην περιοχή των Μεσογείων, σε δύο φάσεις ανάπτυξης, με ικανότητα

διακίνησης 20 εκατομμυρίων επιβατών και 30 εκατομμυρίων επιβατών,

αντίστοιχα, με δύο διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης αεροσκαφών και

γενική διαταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων όπως προβλέπεται στα Σχέδια

5.3.0-3 και 5.3.0-4 του τρίτου τόμου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, που συνοδεύει την 16408/5.7.1993 κοινή απόφαση του

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

β)  Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία.¶

β1) Δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για

αερολιμένες.¶

β2) Οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για συστήματα

θέρμανσης, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση 54678/1986 (ΦΕΚ 938

Β'), και συγκεκριμένα:¶

- δείκτης αιθάλης 0-1 Βacharach ¶

- συγκέντρωση CO2 10% min¶

- θερμοκρασία καυσαερίων 180-260 C ¶

- εσωτερικός βαθμός απόδοσης 80% min¶

β3) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στις εγγύτερες

κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όσον αφορά

τα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων

αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135 Α') και ΠΥΣ 25/18.3.1988

(ΦΕΚ 52 Α') .¶

β4) Τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων ορίζονται στις

οικείες νομαρχιακές αποφάσεις.¶

γ)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις¶

Για τα μηχανήματα και τις συσκευές εργοταξίου ισχύουν

επιτρεπόμενες στάθμες ηχητικής ισχύος που προβλέπονται στις:¶

1)  Υπουργική απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751 Β')¶

2)  Υπουργική απόφαση 765/1991 (ΦΕΚ 81 Β')¶

όπως προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. που

περιγράφεται στις ανωτέρω αποφάσεις, καθώς και στην:¶

3)  Υπουργική απόφαση 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570 Β')¶

δ)  και ε)  Περιβαλλοντικοί όροι¶

ε1) Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον Ανάδοχο του έργου και η

ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης

τμημάτων του έργου με την μέθοδο των υπεργολαβιών.¶

ε2) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για

την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να

έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία

εγκρίσεις (π.χ. πολεοδομικές άδειες για τη ανέγερση κτιρίων κ.λπ.).¶

ε3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασής

του με το Ελληνικό Δημόσιο, στη δημιουργία Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Η

Υπηρεσία αυτή θα αποτελεί το σύνδεσμο του Αναδόχου με τις καθ'ύλην

αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων, Οργανισμό Αθήνας κ.λπ.) και θα είναι υπεύθυνη στην τήρηση των

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, στην υλοποίηση των προγραμμάτων

παρακολούθησης (monitoring) των εγκαταστάσεων προστασίας

περιβάλλοντος, στην υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης περιβάλλοντος, όπως

περιγράφεται στον όρο 9 και στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή

συστήματος περιβαλλοντικής διάγνωσης (eco-auditing).¶

ε4) Η αναφερόμενη στον πιο πάνω όρο 3 υπηρεσία μεριμνά για:¶

α) τη διαρκή παρακολούθηση των ενδεχόμενων φυτολογικών αλλοιώσεων

στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων λόγω της λειτουργίας του

αεροδρομίου και στη λήψη κατάλληλων μέτρων σε συνεννόηση με το

Υπουργείο Γεωργίας.¶

β) στη δημιουργία νέου πρασίνου, όπως περιγράφεται στους παρακάτω

όρους, στα όρια και στις αστικές περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο.¶

γ) στην αποκατάσταση του τοπίου με χώρους πρασίνου μετά το πέρας

των εργασιών.¶

δ) στην δημιουργία νησίδων πρασίνου μέσα στο χώρο του

αεροδρομίου.¶

ε) στη συντήρηση των υπ'αριθ. β,γ,δ περιλαμβανομένων εργασιών

στον όρο αυτόν.¶

ε5) Η αναφερόμενη στον όρο 3 της 16408/5.7.1993 κοινής

υπουργικής απόφασης Υπηρεσία θα μεριμνά επίσης για τη διατήρηση της

πανίδας της περιοχής. Το έργο της ομάδας αυτής θα είναι η

παρακολούθηση των αλλοιώσεων της πανίδας της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου και η λήψη τυχόν μέτρων

σε συνεννόηση με το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

ε6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του

όρου 3, στην εγκατάσταση σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,

ανά έναν σε κάθε ένα Δήμο ή Κοινότητα από τις αναφερόμενες στον όρο

32, αμέσως με την έναρξη των εργασιών και στη λειτουργία ενός επί

πλέον κινητού Σταθμού που θα καλύπτει ειδικές ανάγκες μετρήσεων στο

σύνολο της περιοχής Μεσογείων. Στους σταθμούς αυτούς θα μετρούνται με

τις πρότυπες μεθόδους της Ε.Ο.Κ. οι αέριοι ρύποι, τα αιωρούμενα

σωματίδια και οι μετεωρολογικοί παράμετροι (άνεμος, θερμοκρασία κλπ.).

Για την λειτουργία των σταθμών είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. Το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει του

ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), θα έχει την εποπτεία των σταθμών.¶

ε7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα

παρακολούθησης (monitoring) του συστήματος διαχείρισης των υγρών

αποβλήτων (συλλογή-επεξεργασία-διάθεση)  και των πιθανών επιπτώσεων

στο περιβάλλον που θα βασίζεται:¶

- στον καθημερινό έλεγχο της ποιότητας των κάθε είδους αποβλήτων

(υγρά, λάσπη) με δειγματοληψίες-αναλύσεις,¶

- σε άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις αστοχίας των

εγκαταστάσεων,

- στον τακτικό έλεγχο της κατάστασης του περιβάλλοντος στο

έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά νερά,¶

Το παραπάνω σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί από την

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του όρου 3 και θα τελεί υπό την έγκριση των

αρμοδίων υπηρεσιών (Νομαρχία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) .¶

ε8) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παρακολούθηση των επιπτώσεων

στο ακουστικό περιβάλλον και της απόδοσης των μέτρων μείωσής τους, με

την εγκατάσταση:¶

α) Κατά τη φάση λειτουργίας μόνιμου συστήματος (monitoring)

καταγραφής του θορύβου που επικρατεί στις περιοχές που επηρεάζονται

από τις πτήσεις των αεροσκαφών και ελέγχου τήρησης των διαδικασιών

ελάχιστου θορύβου. Σχετική τεχνική μελέτη πρέπει να υποβληθεί έξι (6)

μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου στις αρμόδιες υπηρεσίες

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.¶

β) Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας

κινητού σταθμού μετρήσεων και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων σε

διάφορους δείκτες θορύβου (EPNL, LAeq κ.λπ.).¶

ε9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση ανά εξάμηνο, αρχής

γενομένης από το πρώτο εξάμηνο της έναρξης του έργου, υποβολής

εκθέσεως στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την πρόοδο των έργων

και για την διαμορφούμενη περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή,

συμμορφούμενος με τις εκάστοτε υποδείξεις της Υπηρεσίας.¶

ε10) Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως με την έναρξη του

έργου στη δημιουργία και διατήρηση ομάδας πυρόσβεσης, η οποία θα

διαθέτει δύο τουλάχιστον πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση

πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις που τυχόν θα προκληθούν κατά την

κατασκευή και λειτουργία του έργου. Η ομάδα αυτή μπορεί να

χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις ανάγκης της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων, τιθέμενη στη διάθεση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.¶

ε11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη των

εργασιών, στην περίφραξη του χώρου του αεροδρομίου και στη φύλαξή του

επί συνεχούς βάσεως προς αποφυγή παράνομης φορτοεκφόρτωσης υλικών και

γενικά ανάπτυξης δραστηριοτήτων μη προβλεπομένων από την περιγραφή του

έργου, όπως αυτή εκτίθεται στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, που υποβλήθηκε σχετικά, οι οποίες δύνανται να υποβαθμίσουν

το περιβάλλον.¶

ε12) Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα γίνουν μέσα στο

χώρο του αεροδρομίου και θα απομακρυνθούν αμέσως μετά το πέρας των

εργασιών με σύγχρονη αποκατάσταση του χώρου που θα καταλαμβάνουν.¶

ε13) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων

και κάθε είδους υλικού εκτός του χώρου του αεροδρομίου.¶

ε14) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση και υποβολή

στις αρμοδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αναλυτικού προγράμματος διέλευσης βαρέων

οχημάτων, και ενδεχομένως αναγκαίων τεχνικών έργων, που συνδέονται με

εργασίες εκτελούμενες στο αεροδρόμιο, στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της

περιοχής Μεσογείων και γενικότερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με στόχο

την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και κατά συνέπεια ατμοσφαιρικής

ρύπανσης και θορύβου. Στο πρόγραμμα, το οποίο θα τελεί υπό την έγκριση

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θα

αναγράφονται λεπτομερώς ώρες διέλευσης, δρομολόγια, μεταφερόμενα

υλικά, είδος οχημάτων, έργα κ.λπ.. Κάθε μεταβολή του προγράμματος

αυτού θα υποβάλλεται εγκαίρως και θα τελεί επίσης υπό την έγκριση του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οφείλει να απαντά σε

διάστημα δέκα (10)  ημερών. Όταν παρέρχεται η προθεσμία αυτή, το

υποβληθέν πρόγραμμα θεωρείται εγκεκριμένο.¶

ε15) Απαγορεύεται η μακράς διαρκείας στάθμευση φορτηγών,

μηχανημάτων κ.λπ. που σχετίζονται με το έργο στο αστικό ιστό του

Λεκανοπεδίου της Αττικής και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο. Ο Ανάδοχος θα

πρέπει, αν τούτο απαιτείται, να δημιουργήσει ειδικό χώρο στάθμευσης,

κατά προτίμηση μέσα στο  εργοτάξιο, μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού

Αθήνας, προς αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων που συνεπάγονται αύξηση

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.¶

ε16) Απαγορεύεται η κίνηση τυχόν ερπυστριοφόρων ή

οποιουδήποτε άλλου είδους οχημάτων, που μπορούν να επιφέρουν βλάβες

στο οδικό δίκτυο, που θα συνεπάγονται τη δημιουργία κυκλοφοριακών

προβλημάτων και επομένως αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και

θορύβου. Ο Ανάδοχος έιναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως

ενδεχόμενες τέτοιες ζημιές ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.¶

ε17) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε τα μεταφερόμενα

υλικά, μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής των Μεσογείων, να μη

δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ατμοσφαιρική ρύπανση (π.χ.

σκόνες), καθώς και επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.¶

ε18) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση μετακίνησης του

προσωπικού το οποίο θα εργάζεται στο αεροδρόμιο τόσο κατά τις φάσεις

κατασκευής του όσο και κατά την λειτουργία του με ειδικα λεωφορεία,

προς αποφυγή αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Τα σημεία

επιβίβασης-αποβίβασης θα είναι συγκεκριμένα και θα οριστούν κατά

τρόπον ώστε:¶

α) να ελαχιστοποιούνται οι διαδρομές των λεωφορείων αυτών σε

κατοικημένες περιοχές,¶

β) να είναι ελκυστικά για τους εργαζόμενους ώστε να αποτραπεί,

κατά το δυνατόν, η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.¶

Η λειτουργία των ειδικών αυτών λεωφορείων θα γίνεται αποκλειστικά

για το προσωπικό και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση τους. Ο

ανάδοχος υποχρεούται στη δημιουργία ειδικού αμαξοστασίου για τα

λεωφορεία αυτά μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.¶

ε19) Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως με την έναρξη των

εργασιών και κατά την διάρκεια λειτουργίας στη δημιουργία χώρων

εστίασης και μικρών καταστημάτων (καντίνες, περίπτερα)  μέσα στον χώρο

του αεροδρομίου προς αποφυγή ασκόπων μετακινήσεων των εργαζομένων στο

οδικό δίκτυο της περιοχής. Για τον ίδιο λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να

μεριμνήσει για την εγκατάσταση παραρτημάτων τραπεζών, ταχυδρομείου,

ταμείου εισπράξεων λογαριασμών ΔΕΚΟ και άλλων εξυπηρετήσεων μέσα στο

χώρο του αεροδρομίου.¶

ε20) Απαγορεύεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων καταυλισμών του

προσωπικού μέσα στο χώρο του αεροδρομίου και γύρω από αυτόν προς

αποφυγή δυσάρεστων περιβαλλοντικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος οφείλει να

διατηρεί προσωπικό επιτήρησης του μέτρου αυτού και να καταγγέλει καθε

παραβίασή του στις αρμόδιες αρχές.¶

ε21) Ο Ανάδοχος, μέσω της ομάδας προσωπικού που

περιγράφεται στον όρο 3, υποχρεούται αμέσως μετά την έναρξη των

εργασιών στη δενδροφύτευση ζώνης που θα περιβάλλει τα όρια του

αεροδρομίου. Τα είδη που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσομοιάζουν στην

τοπική χλωρίδα, να είναι ταχείας ανάπτυξης και να έχουν τη δυνατότητα

συγκράτησης μεγάλου ποσοστού σκόνης που θα παράγεται από τις

χωματουργικές εργασίες. Πέραν των εργασιών δεντροφύτευσης ο Ανάδοχος

αναλαμβάνει τη συνεχή και άψογη συντήρηση της υπ'όψιν πράσινης ζώνης.¶

ε22) Ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τους δήμους της πιο κάτω

παραγράφου ε32, αναλαμβάνει τη δημιουργία αστικού πρασίνου σε αυτούς,

αφού εκπονήσει σχετική μελέτη που εγκρίνεται από τον Οργανισμό Αθήνας.¶

ε23) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη δημιουργία χώρων πρασίνου μέσα

στο αεροδρόμιο κατά τρόπο εξαντλητικό (δηλαδή όσο το δυνατόν πυκνότερα

και χωρίς να αφεθούν γυμνοί εδαφικοί χώροι), καθώς και στη συντήρηση

των χώρων αυτών διατηρώντας σε μόνιμη βάση την ειδική ομάδα εργασίας

που περιγράφεται στον όρο 3.¶

ε24) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατά το δυνατόν ισορρόπηση

προϊόντων εκσκαφής και επιχωμάτωσης. Ενδεχόμενη απόρριψη προϊόντων

εκσκαφής έξω από το χώρο του αεροδρομίου θα πρέπει να συνδυάζεται με

τις χωματουργικές ανάγκες των άλλων μεγάλων έργων της Πρωτεύουσας ή με

τους χώρους ανάπλασης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού

Σχεδίου και τις προτεραιότητες του Οργανισμού Αθήνας. Κατά την ίδια

έννοια θα αντιμετωπισθεί και ενδεχόμενη ανάγκη του Αναδόχου σε

χωματουργικό υλικό. Για καθεμία από τις δύο περιπτώσεις θα απαιτηθεί η

έγκριση του Οργανισμού Αθήνας, ύστερα από την υποβολή σχετικού

προγράμματος.¶

ε25) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην απορρόφηση κατά το δυνατόν κάθε

περιττού υλικού (μπάζα), που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου,

σε επιχωματώσεις μέσα στο χώρο του Αεροδρομίου. Σε κάθε περίπτωση, η

απόρριψη μπάζων εκτός του χώρου του αεροδρομίου θα γίνεται μόνο με

συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Κοινότητας ή του Δήμου που υπάγεται ο

χώρος διάθεσης.¶

ε26) Ο χώρος εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών θα διαβρέχεται,

τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και μετά το πέρας των

εργασιών, ειδικά σε ξηρές περιόδους και μέχρι την αποκατάστασή του,

ώστε να ελαχιστοποιείται η αιώρηση σωματιδίων σκόνης.¶

ε27)   Απαγορεύεται η εκτέλεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών

κατά τις ημέρες και ώρες που φυσούν ασυνήθιστα δυνατοί άνεμοι και από

διευθύνσεις που είναι δυνατόν να μεταφέρουν αιωρούμενα σωματίδια

γαιώδους προέλευσης προς κατοικημένες περιοχές.¶

ε28)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με την έναρξη των εργασιών, στην

ασφαλτόστρωση ή σκυρόστρωση όλων των κυρίων δρόμων του εργοταξίου,

περιλαμβανομένων οπωσδήποτε των δρόμων που θα οδηγούν προς τους

βόρειους λόφους προς αποφυγή αιωρημάτων γαιώδους προέλευσης κατά τη

διέλευση φορτηγών και μηχανημάτων, καθώς και στη συντήρηση των δρόμων

αυτών, περιλαμβανομένης της τακτικής έκπλυσής τους, μέχρι την περάτωση

των εργασιών.¶

ε29) Απαγορεύεται αυστηρά κάθε ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση

εκτάσεων που δεν εξυπηρετεί αυστηρά λειτουργικές ανάγκες.¶

ε30) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη χρήση μηχανημάτων και μεθόδων

εκσκαφών με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές

αιωρούμενων σωματιδίων.¶

ε31) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη δημιουργία ειδικού χώρου

καθαρισμού και έκπλυσης των μηχανημάτων κ.λπ. που θα χρησιμοποιήσει

κατά την κατασκευή του έργου. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν από

την εργασία αυτή θα συλλέγονται σε δεξαμενές και ή θα ανακυκλώνονται

κατά το δυνατόν, ή θα απομακρύνονται με βυτιοφόρα.¶

ε32)   Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την κατασκευή του έργου να

προμηθεύσει από δύο σάρωθρα σε κάθε έναν από τους Δήμους και

Κοινότητες Μαρκόπουλου, Σπάτων, Κορωπίου, Παλλήνης και Γλυκών Νερών.

Τα σάρωθρα αυτά θα λειτουργούν με ευθύνη των δήμων και κοινοτήτων

αυτών με στόχο τον καθαρισμό των δρόμων ή κοινόχρηστων χώρων από τα

γαιώδη κατακαθημένα σωματίδια. Η απόρριψη του συλλεγόμενου υλικού θα

γίνεται σε χώρους ελεγχόμενους από κάθε Δήμο ή Κοινότητα.¶

ε33) Κατά την κοπή των βόρειων λόφων, το μέτωπο εξορύξεων θα

διαμορφωθεί δυτικά ή νοτιοδυτικά. Η λατόμευση των λόφων αυτών θα

ακολουθήσει τους εξής κανόνες:¶

α) Οι ποσότητες που θα κοπούν θα είναι αυστηρά οι απαιτούμενες

για τη μείωση του ύψους των λόφων αυτών και για τις αναγκαίες

επιχωματώσεις.¶

β) Η εκμετάλλευση του λατομείου περαιώνεται με το πέρας του

έργου, οπότε και θα γίνει αποκατάσταση με δενδροφύτευση.¶

γ) Θα ακολουθείται συγκεκριμένο ωράριο λατόμευσης με

δημοσιοποίησή του.¶

δ) Δεν θα ενεργείται λατόμευση όταν πνέουν ασυνήθιστα δυνατοί

δυτικοί ή νοτιοδυτικοί άνεμοι.¶

ε)  Θα υπάρχει συγχρονισμός λατόμευσης και επιχωματώσεων ώστε

να μην δημιουργούνται χώροι και εργασίες μεταφορτώσεων.¶

ε34) Για την κατά το δυνατόν διατήρηση της υπάρχουσας βλάστησης

οι δρόμοι προσπέλασης που θα δημιουργηθούν για την κοπή των βόρειων

λόφων θα περιοριστούν στους απολύτως αναγκαίους.¶

ε35) Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται η καύση παντός

είδους υλικού (φυτικά υπολείμματα, λάστιχα, καλώδια κ.λπ.).¶

ε36) Κατά την αποθήκευση και προετοιμασία σκυροδέματος θα

ακολουθηθούν οι εξής κανόνες :¶

α) Τα συστήματα ανάμιξης για παραγωγή χαρμανιού ή σκυροδέματος θα

είναι υγρού τύπου (βίαιας ανάμιξης)  και κλειστά.¶

β) Η τροφοδοσία αδρανών και τσιμέντου θα γίνεται με κλειστές

μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.¶

γ) Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου θα έχουν φίλτρα αποκονίωσης και

οι βαλβίδες εκτόνωσης θα εξαερώνονται σε φίλτρα.¶

ε37) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την κάλυψη των ενεργειακών

αναγκών των εγκαταστάσεών του να χρησιμοποιήσει καύσιμα με τις

μικρότερες δυνατές εκπομπές ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά, εάν κατά το χρονικό διάστημα κατασκευής

των εγκαταστάσεών του υπάρχει δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ο

Ανάδοχος οφείλει να συνδεθεί με το δίκτυο της περιοχής, προσκομίζοντας

στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων πλήρη μελέτη σύνδεσης σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις.¶

ε38) Απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, εκτός από την απολύτως

αναγκαία για την εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βλάβης ή

διακοπής της παροχής από το κεντρικό δίκτυο της Δ.Ε.Η..¶

ε39) Η μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων για τις ενεργειακές

ανάγκες του αερολιμένα θα γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές

αποφυγής εκπομπής πτητικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα.¶

ε40) Κατά τη φάση λειτουργίας του αεροδρομίου η αποθήκευση των

καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις και

τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζονται η

ελαχιστοποίηση της διαφυγής πτητικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα

(π.χ. με την κατασκευή δεξαμενών πλωτών οροφών).¶

Επίσης, η τροφοδοσία των αεροσκαφών με καύσιμα θα γίνεται με

ειδικό κλειστό κύκλωμα.¶

ε41) Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση εφαρμογής εκτάκτων

μέτρων Α και Β βαθμίδας για την αντιμετώπιση επεισοδίων ατμοσφαιρικής

ρύπανσης στη διακοπή κάθε εκτεταμένης εργασίας (κατά τη φάση

κατασκευής ή λειτουργίας) προς αποφυγή ενδεχόμενης μεταφοράς

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τόσο στην περιοχή των Μεσογείων όσο και στην

ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων.¶

ε42) Το συνολικό υδραυλικό φορτίο των αποβλήτων (αστικών και

βιομηχανικών) που προέρχεται από τις δραστηριότητες του αεροδρομίου

δεν θα υπερβαίνει τα 4.100 μ3/ημερησίως. Η σύνθεση των ανωτέρω

αποβλήτων θα είναι κατά μέγιστο 4000 μ3/ημερησίως αστικά και 100

μ3/ημερησίως βιομηχανικά.¶

ε43) Τα βιομηχανικά απόβλητα θα προεπεξεργάζονται με φυσικοχημική

επεξεργασία ανάλογα με την προέλευση και σύστασή τους.¶

ε44) Η επεξεργασία των αστικών και προεπεξεργασμένων βιομηχανικών

αποβλήτων συνίσταται σε τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία (π.χ.

σύστημα ενεργού ιλύος). Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων

από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία θα είναι σε μέγιστες τιμές¶

BOD  20 mg/1¶

COD  60 mg/1¶

TSS  40 mg/1¶

N10 mg/1¶

Ρ 4 mg/1¶

εκτός αν ορίζονται αυστηρότερες από την οικεία νομαρχιακή

απόφαση.¶

ε45) Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του αεροδρομίου θα

διατίθενται αποκλειστικά για άρδευση μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.¶

ε46) Η παραγόμενη λάσπη μετά τη μηχανική αφυδάτωσή της θα

διατίθεται στη χωματερή αφού πρώτα ελεγχθεί για τυχόν πέραν των ορίων

περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Στην περίπτωση αυτή η λάσπη θα

αποθηκεύεται και θα διατίθεται μαζί με τα άλλα τοξικά απόβλητα του

αεροδρομίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί τοξικών αποβλήτων.¶

ε47) Για να αποφευχθεί η διοχέτευση υπολειμμάτων καυσίμων-ελαίων,

υπολειμμάτων ελαστικών κ.λπ. στους υδάτινους αποδέκτες σε περιπτώσεις

βροχοπτώσεων - πλημμυρών, θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα

αποχέτευσης, κατακράτησης και τελικής διάθεσής τους.¶

ε48) Να κατασκευασθεί ειδικό διαμέρισμα στη λίμνη ομβρίων για

συλλογή των ανεπεξέργαστων λυμάτων σε περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης

του συστήματος επεξεργασίας. Τα λύματα θα επαναφέρονται στο σύστημα

μετά την αποκατάσταση της βλάβης.¶

ε49) Οι δεξαμενές συλλογής των βιομηχανικών αποβλήτων θα έχουν

αποθηκευτική ικανότητα δύο (2) ημερών, σύμφωνα με τις ακριβείς

ποσότητες των αποβλήτων αυτών, που θα προσδιοριστούν κατά τη φάση

κατασκευής τους.¶

ε50) Ο αναλυτικός σχεδιασμός (παράμετροι σχεδιασμού, σχέδια,

υπολογισμοί - διαστασιολόγηση, τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδων κ.λπ.)

των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας βιομηχανικών και επεξεργασίας

αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, η μέθοδος, ο τρόπος και τα

χαρακτηριστικά διάθεσης  των επεξεργασμένων αποβλήτων θα

προσδιορισθούν και θα αναλυθούν λεπτομερώς σε τεχνική μελέτη

επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων που θα κατατεθεί προς αξιολόγηση

και έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πριν την έναρξη εργασιών

κατασκευής του έργου.¶

Η εν λόγω τεχνική μελέτη θα τεκμηριώνει πλήρως την επιλογή των

μεθόδων και τεχνικών επεξεργασίας και διάθεσης (π.χ. αφαίρεση αζώτου,

φωσφόρου, απορροφητικότητα εδάφους, ταχύτητα διήθησης, κλιματολογικά

στοιχεία, χρησιμοποιούμενα φυτά) και θα αναφέρει μέτρα αντιμετώπισης

βλαβών, αστοχιών κ.λπ..¶

ε51) Ενδεχόμενες γεωτρήσεις για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση

υπόγειων υδάτων θα πρέπει να γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης και

έγκρισης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας

και Τεχνολογίας και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.¶

ε52) Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής

του έργου να υποβάλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μελέτη

διαχείρισης νερού για όλες τις λειτουργίες του αεροδρομίου, η οποία θα

περιλαμβάνει τρόπους και μεθόδους υδροληψίας, ισοζύγια νερού,

δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων, μείωσης της

χρήσης νερού Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ..¶

ε53) Η συλλογή των στερεών απορριμμάτων να γίνεται σε ειδικούς

κάδους κατασκευασμένους σύμφωνα με τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και

τοποθετημένους σε καθορισμένα σημεία τα οποία θα βρίσκονται σε άμεση

γειτονεία με τους χώρους παραγωγής των απορριμμάτων. Η επιλογή των

σημείων συλλογής να γίνει κατά τρόπο ώστε η κίνηση των

απορριμματοφόρων οχημάτων προς και από αυτά να μη δημιουργεί

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Ο αριθμός και το

μέγεθος των κάδων που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ικανοποιητικός και

πάντως τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του

αεροδρομίου.¶

ε54) Η διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) των στερεών απορριμμάτων

εντός του χώρου του αεροδρομίου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, μέσω της

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του όρου 3 ή άλλον αρμόδιο φορέα που θα

συσταθεί για το σκοπό αυτόν.¶

ε55) Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με απορριμματοφόρα

οχήματα τα οποία θα διαθέτουν σύστημα μηχανικής συλλογής κάδων.

Επίσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο σύστημα

συμπίεσης.¶

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των απορριμματοφόρων να είναι

ανάλογος των αναγκών που αυτά θα εξυπηρετούν, λαμβανομένου υπόψη ότι

οι κινήσεις των συγκεκριμένων οχημάτων εντός του χώρου του αεροδρομίου

θα πρέπει να είναι σχετικά περιορισμένες προς αποφυγή δημιουργίας

προβλημάτων λειτουργικότητας του αεροδρομίου.¶

ε56) Η τελική διάθεση των στερεών απορριμμάτων θα γίνεται σε χώρο

υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) σύμφωνα με τις υποδείξεις του

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. (Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νόμου Αττικής)

από τον οποίο και θα εξυπηρετείται η περιοχή του αεροδρομίου και βάσει

της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διάθεση των στερεών απορριμμάτων.¶

ε57) Να μελετηθεί σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η δυνατότητα

κατασκευής μέσα στο χώρο του αεροδρομίου αλλά σε απομακρυσμένη από τις

υπόλοιπες εγκαταστάσεις περιοχή, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

(Σ.Μ.Α.).¶

Για την κατασκευή και λειτουργία του Σ.Μ.Α. υποβάλλεται στις

αρμόδιες Υπηρεσίες Μελέτη Περ/κών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 69269/5387/90).¶

ε58) Τα τροφικά υπολείμματα των αεροπλάνων (catering)  πρέπει να

υφίστανται διαλογή στην πηγή για αποχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών

που περιέχουν (γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί). Τα ανακυκλώσιμα

υλικά να συλλέγονται χωριστά κατά είδος και να δίνονται για

ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα (κυρίως τροφικά/οργανικά) υπολείμματα να

οδηγούνται μαζί με τα άλλα στερεά απορρίμματα για διάθεση σε χώρους

Υ.Τ.Α. μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α..¶

ε59) Για την προώθηση της ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους του

αεροδρομίου να υπάρχει σύστημα διαλογής στην πηγή για χαρτί,

αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικό με τη χρήση κάδων διαφορετικού χρώματος

και ανάλογης επισήμανσης. Η διάθεση των συλλεγόμενων υλικών να γίνεται

ανάλογα.¶

ε60) Οι λάσπες που προέρχονται από την προεπεξεργασία των υγρών

βιομηχανικών αποβλήτων του πιο πάνω όρου 43 (χρωμιούχα, κυανιούχα,

φαινολικά απόβλητα και απόβλητα επιμεταλλωτηρίων), καθώς και οι

υπόλοιπες τοξικές λάσπες που δημιουργούνται στο χώρο του αεροδρομίου

(δεξαμενών καυσίμων, κ.λπ.), πρέπει να υφίστανται πάχυνση και στη

συνέχεια αφυδάτωση.¶

Η τελική διάθεση των τοξικών λασπών να γίνει σε χώρο ασφαλή,

ελεγχόμενο, κατάλληλα κατασκευασμένο για το σκοπό αυτόν, μετά από τη

χορήγηση της σχετικής άδειας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα

νομοθεσία.¶

ε61) Εάν μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου των

Σπάτων δεν έχει εξευρεθεί, κατασκευαστεί και λειτουργήσει ο χώρος

ελεγχόμενης διάθεσης των στερεών τοξικών αποβλήτων και λασπών Νότιας

Ελλάδος, καθώς επίσης και το κέντρο επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων και

λασπών, τότε και μέχρι τη λειτουργία των παραπάνω, οι τοξικές λάσπες

θα αποθηκεύονται προσωρινά εντός του χώρου του αεροδρομίου.¶

ε62) Για την προσωρινή αποθήκευση των τοξικών λασπών στο χώρο του

αεροδρομίου απαιτείται σχετική άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία.¶

ε63) Η προσωρινή αποθήκευση των τοξικών στερεών αποβλήτων και

λασπών να γίνει σε δοχεία καινούρια, κατάλληλα επισημασμένα, τα οποία

θα φυλάσσονται εντός στεγασμένου χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου και

επισημασμένου για το σκοπό αυτόν.¶

ε64) Τα παραγόμενα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά να

συλλέγονται χωριστά χωρίς να αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα και να

οδηγούνται για αναγέννηση.¶

ε65) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπόνησης ειδικού

επιχειρησιακού σχεδίου με στόχο την ελαχιστοποίηση των συμφορήσεων,

του χρόνου τροχιοδρόμησης και του χρόνου αναμονής των αεροσκαφών. Το

επιχειρησιακό αυτό σχέδιο, καθώς και οι ενδεχόμενες διαχρονικές

τροποποιήσεις του από τον Ανάδοχο, τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων

Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.¶

ε66) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση προγράμματος

ελαχιστοποίησης των διαδρομών οχημάτων μέσα στην περιοχή του

αεροδρομίου και της παραγόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αυτά. Για

το λόγο αυτόν οφείλει, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χρησιμοποίηση

ηλεκτρικών οχημάτων. Το πρόγραμμα διακίνησης οχημάτων μέσα στο χώρο

του αεροδρομίου και οι ενδεχόμενες διαχρονικές τροποποιήσεις του

τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.¶

ε67) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση μητρώου κίνησης επιβατών

με ανά πτήση στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους

αρμόδιους φορείς συγκοινωνιών για τον καθορισμό ειδικών δρομολογίων

που θα εξυπηρετούν με μαζικά μέσα μεταφοράς τους διακινούμενους

επιβάτες προς μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και συνακόλουθα της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.¶

ε68) Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επιβατών, επισκεπτών και

προσωπικού θα είναι υπόγειοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις πιο

εξελιγμένες τεχνικές και προδιαγραφές για την προστασία των οδηγών από

την εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση.¶

ε69) Ανάλογα με τα ευρήματα των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής

ρύπανσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να

διαμορφώσει κίνητρα αντικατάστασης των χρησιμοποιούμενων σήμερα

καυσίμων και μεθόδων θέρμανσης στις θιγόμενες αστικές περιοχές των

Μεσογείων.¶

ε70) Για τις κατοικημένες περιοχές από τις οποίες θα διέρχονται

τα βαρέα οχήματα κατά τη φάση της κατασκευής του έργου πρέπει να

υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τεχνική έκθεση, πριν την

έναρξη των εργασιών, που θα περιλαμβάνει πρόβλεψη της επιβάρυνσης της

επικρατούσας ηχητικής στάθμης στην πρώτη οικοδομική γραμμή από τη

διέλευση των οχημάτων, ποσοτική εκτίμηση, εάν απαιτείται, της στάθμης

αυτής σε αντιπροσωπευτικά σημεία με βάση κυκλοφοριακά δεδομένα και

συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων. Τα σημεία

και η διαδικασία μέτρησης, καθώς και η συχνότητα παρακολούθησης της

επικρατούσας ηχητικής στάθμης κατά τη διέλευση των βαρέων οχημάτων, θα

καθορισθούν μετά την υποβολή του προγράμματος που απαιτείται από τον

όρο 14.¶

ε71) Για την κοπή του λόφου Ζάγανη πρέπει να υποβληθεί στις

αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πρόγραμμα εργασιών και κατάλογος

μηχανημάτων, καθώς και στοιχεία για τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Πρέπει

επίσης να καταγραφεί το υπάρχον ακουστικό περιβάλλον, καθώς και αυτό

που θα επικρατεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, στην περιοχή της

Λούτσας ανατολικά των λόφων. Τα σημεία και η διαδικασία μέτρησης,

καθώς και η συχνότητα παρακολούθησης των επιπτώσεων θα καθορισθούν

μετά την υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων στοιχείων.¶

ε72) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση και υποβολή στις

αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προγράμματος εργασιών κατά τη φάση

κατασκευής μέσα στο αεροδρόμιο και καταλόγου μηχανημάτων, καθώς και

στοιχείων για τον εκπεμπόμενο θόρυβο. Εάν απαιτηθεί, πρέπει επίσης να

προταθεί πρόγραμμα παρακολούθησης του θορύβου σε επιλεγμένα σημεία έξω

από το αεροδρόμιο.¶

ε73) Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους θορύβους κατά

τις πτήσεις των αεροσκαφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή, πριν

την έναρξη των εργασιών, σχετικής μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες

Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία θα

περιλαμβάνει:¶

α) Ποσοτική εκτίμηση της επικρατούσας ηχητικής στάθμης στη ζώνη

που καλύπτεται από τις ισοθορυβικές καμπύλες 25-35 NEF, κατά τη θερινή

περίοδο αμέσως πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Η διαδικασία

μέτρησης θα καθορισθεί μετά την οριστική υποβολή των προτάσεων του

Αναδόχου, την έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των

διαδικασιών πτήσεων και την ενδεχόμενη αναθεώρηση των προβλέψεων

αεροπορικού θορύβου.¶

β) Διαδικασίες πτήσεων ελάχιστου θορύβου ή και πρόσθετες

ρυθμίσεις στις πτήσεις των αεροσκαφών, με στόχο τη μείωση της

επιβάρυνσης του εξωτερικού ακουστικού περιβάλλοντος.¶

ε74) Για νομίμως υφιστάμενα κτίρια μέχρι την έκδοση της

16408/5.7.1993 κοινής απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

εντός της ζώνης 30-35 NEF και τμήματος της ζώνης 25-30 NEF,

καθορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τεχνικές λύσεις και

κίνητρα για τη βελτίωση της ηχομονωτικής τους ικανότητας, σύμφωνα με

τα κριτήρια ηχομόνωσης για την κατηγορία Β "κανονική ακουστική άνεση",

όπως αυτήν καθορίζεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό.¶

ε75) Ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη δείκτη LAeq εντός των κτιρίων

των αεροσταθμών ορίζονται τα 45 dB (A).¶

ε76) Στους εξωτερικούς χώρους κινήσεως των επιβατών από και πρoς

τους αεροσταθμούς, καθώς και σε υπαίθριους χώρους αναμονής ως

επιθυμητή στάθμη LAeq ορίζονται τα 55 dB (A). Μετά την υποβολή του

οριστικού γενικού σχεδίου του αεροδρομίου θα πρέπει να προταθούν τα

ενδεικνυόμενα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.¶

ε77) Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων θορύβου από λειτουργίες

εδάφους πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τεχνική

έκθεση που θα περιλαμβάνει ποσοτική εκτίμηση της επικρατούσας ηχητικής

στάθμης σε χρονική περίοδο αμέσως πριν την έναρξη λειτουργίας του

έργου, εντός της ζώνης που καλύπτεται από τις ισοθορυβικές καμπύλες

LAeq 60-65 dB(A) για τη δυσμενέστερη από τις προβλεφθείσες επιπτώσεις,

δηλαδή για το έτος 2012-νύκτα- δυσμενές σενάριο, υπό την προϋπόθεση

ότι δεν θα υπάρξει επαναπροσδιορισμός των ανωτέρω καμπυλών από

οποιαδήποτε αιτία. Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προτάσεις

για τα ενδεικνυόμενα μέτρα που ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει.¶

ε78) Για την αντιμετώπιση της αύξησης της στάθμης του οδικού

θορύβου στις αστικές περιοχές των Μεσογείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται

στην:¶

α) καταγραφή του υπάρχοντος ακουστικού περιβάλλοντος σε χρονική

περίοδο αμέσως πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου στις περιοχές

όπου επικρατεί στάθμη οδικού θορύβου υψηλότερη από L 10 55 dB (A),

όπως καθορίζονται από τις ισοθορυβικές καμπύλες του Σχ.5.3.9-19 της

προαναφερόμενης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,¶

β) σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακών ή άλλων ρυθμίσεων για τις

περιοχές που θα επιβαρυνθούν με αύξηση του οδικού θορύβου μετά τη

λειτουργία του αεροδρομίου, όπως αυτές προκύπτουν από τα Σχ.5.3.9-15

έως 5.3.5-18 της προαναφερόμενης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης το κόστος εφαρμογής ενδεχόμενων τεχνικών

λύσεων (ηχοπετασμάτων).¶

Η σχετική τεχνική Έκθεση πρέπει να συνταχθεί υπό την επίβλεψη

της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

ε79) Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών μέσα στο

αεροδρόμιο, ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποτροπή

πρόκλησης ζημιών από δονήσεις σε οποιοδήποτε κτίριο ή αρχαιότητες στην

περιοχή του αεροδρομίου.¶

ε80) Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας δόνησης Vv για

διατηρητέα κτίρια και αρχαιολογικά μνημεία, καθορίζονται τα ακόλουθα:¶

α) για πηγές δονήσεων συνεχόμενες ή με διακοπές χρονικής

διάρκειας < 1 sec:¶

-για τη συχνότητα F= 16,5 Ηz  V= 6mm/sec¶

-για τη συχνότητα F=63 Hz  V= 8mm/sec¶

β)  για πηγές δονήσεων παλμικής μορφής ή επαναλαμβανόμενων

παλμών με χρονικά διαλείμματα διάρκειας > 1 sec και διάρκεια εκπομπής

μεταξύ δύο διαλειμμάτων πολύ μικρή:¶

-για τη συχνότητα F= 16,5 Ηz  V= 3 mm/sec¶

-για τη συχνότητα F=63 Hz  V= 4 mm/sec¶

ε81) Για την προστασία των αρχαιοτήτων από δονήσεις κατά τις

πτήσεις των αεροσκαφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία

που θα του ζητηθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών και να

εφαρμόσει τα μέτρα που θα του υποδειχθούν από τα Υπουργεία αυτά.¶

2. Στο χώρο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα

εγκαθίσταται σταθμός μετεωρολογικών παρατηρήσεων και μετρήσεων της

ποιότητας της ατμόσφαιρας στον εξοπλισμό του οποίου θα περιλαμβάνονται

τουλάχιστον:¶

α) πλήρης αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός με δυνατότητα

μετρήσεων σε διάφορα επίπεδα,¶

β) ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ,¶

γ) τριστατικό ηχητικό ραντάρ,¶

δ) κεντρικό σύστημα καταγραφής, επεξεργασίας και αξιοποίησης

πρωτογενών δεδομένων.¶

Ο σταθμός αυτός είναι συνεχούς λειτουργίας και πάντως διενεργεί

μετρήσεις τουλάχιστον δύο φορές ανά εικοσιτετράωρο.¶

3. Στο χώρο του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα

εγκαθίσταται και λειτουργεί "Σύστημα Παρατήρησης με Διαφορική

Απορρόφηση Φάσματος" (Differential Observation Absorbtion System-DOAS)

για τη μέτρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.¶

4. Οι μετρήσεις του σταθμού της παρ.1 και του "Συστήματος" της

παρ. 2 του παρόντος διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων και στην

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν

υπερβαίνουν το εξάμηνο, καθώς και οποτεδήποτε άλλοτε οι υπηρεσίες

αυτές θα ζητήσουν.¶

5. Οι σταθμοί μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας που

προβλέπονται και στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και στην

16408/5.7.1993 κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

υπάγονται στο Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

Άρθρο ένατο¶

1. Μετά την έναρξη της λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα

της Αθήνας στα Σπάτα, ο αερολιμένας του Ελληνικού παύει να λειτουργεί

και ο χώρος που καταλαμβάνει προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία

μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου

αυτού εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό, οικιστικό και

περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής με βάση ολοκληρωμένη μελέτη που

εκπονείται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και εγκρίνεται

κατά την κείμενη νομοθεσία.¶

2. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα

και επωνυμία "Διαχειριστικός Φορέας Μητροπολιτικής Ζώνης  Πρασίνου

Λεκανοπεδίου Αθηνών". Το νομικό αυτό πρόσωπο λειτουργεί χάριν του

δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και της

ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν

εφαρμόζονται σ'αυτό οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρίες που άμεσα ή

έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.¶

3. Σκοπός του " Φορέα " είναι η προστασία, η συντήρηση, η

διαχείριση και η με κάθε τρόπο αξιοποίηση του πιο πάνω χώρου και η

εκπόνηση σχετικών μελετών.¶

4.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

ρυθμίζονται οι ειδικότεροι σκοποί του " Φορέα ", οι τρόποι και τα μέσα

εκπλήρωσής τους, οι πόροι του, τα όργανα διοίκησής του, η συγκρότηση

και οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, τα θέματα του προσωπικού του,

καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.¶

Άρθρο δέκατο¶

1. Η κατασκευή και η λειτουργία της Ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο

Μεταμορφώσεως έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεωφόρου Κηφισίας γίνεται κάτω

από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους :¶

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας¶

Κατασκευή και λειτουργία της Ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο

Μεταμορφώσεως έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεωφόρου Κηφισίας), όπως

περιγράφεται στη Γενική Οριζοντιογραφία κλίματος 1:5.000 και τα άλλα

σχέδια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκαν για την

έκδοση της 60699/2.4.1993 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

β1) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία¶

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για

αυτοκινητόδρομους.¶

β2) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στις εγγύτερες

κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όσον αφορά

τα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων

αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (Α'135) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (Α'52).¶

γ)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις¶

Για τη λειτουργία του έργου ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου του

δείκτη L10 (18hr) =70 dB (A)  στα 2 μ. από την πρόσοψη της πλησιέστερης

κατοικίας, όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92

(Β'395).¶

Για την κατασκευή του έργου όσον αφορά το θόρυβο, τα προβλεπόμενα

στις :¶

Υπ.Απ. 2640/270  ( Β'689 ) ¶

Υπ.Απ. 56206/1613 ( Β'570 ) ¶

Υπ.Απ. 69001/1921  ( Β'571 ) ¶

Υπ.Απ.765 ( Β'81 ) ¶

Όσον αφορά τους κραδασμούς, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής,

όσο και κατά τη λειτουργία του έργου ορίζονται ως ανώτατα όρια της

ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:¶

- για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec¶

- για συχνότητα 63 Hz τα 15 mm/sec¶

μετρώμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή

των δονήσεων (οριογραμμή οδού ή/και τραίνου) .¶

δ)  Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να

κατασκευασθούν ή να ληφθούν¶

Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου θα πρέπει να έχουν

υλοποιηθεί τα ηχοπετάσματα που προβλέπονται από την προαναφερόμενη

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Χ.Θ. του παρακάτω πίνακα.¶

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απαιτούμενα αντιθορυβικά πετάσματα κατά μήκος της Ε.Λ.

Σταυρού-Ελευσίνας - Α.Δ. Σπάτων στην περιοχή μελέτης.¶

(Σύμφωνα με την ΜΠΕ της Ε.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΣΤΑΥΡΟΥ- Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ τμήμα

Α.Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - Α.Κ. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ) .

-------------------------------------------------------------------¶

Α/Α  Από Χ.Θ.  Μέχρι Χ.Θ. Μήκος(m)   Πλευρά οδού'Yψος(m)  Μορφή

-------------------------------------------------------------------¶

10+590 0+220   370 αριστερά 3.00πέτασμα¶

20+200 0+26060 δεξιά2.00πέτασμα¶

30+300 0+760   460 δεξιά2.00πέτασμα¶

40+800 1+300   500 δεξιά2.00πέτασμα¶

50+790 1+100   370 αριστερά 3.00πέτασμα¶

61+200 1+27070 αριστερά 2.00πέτασμα¶

71+230 1+450   220 αριστερά 2.00πέτασμα¶

81+340 1+460   120 δεξιά2.00πέτασμα¶

91+460 1+560   100 δεξιά3.00πέτασμα¶

10   1+560 1+65090 δεξιά2.00πέτασμα¶

11   1+980 2+04060 δεξιά2.00πέτασμα¶

12   2+040 2+160   120 δεξιά3.00πέτασμα¶

13   2+160 2+15020 δεξιά3.00πέτασμα¶

14   2+030 2+170   140 αριστερά 2.00πέτασμα¶

15   2+480 2+590   110 δεξιά2.00πέτασμα¶

- Η οριστικοποίηση της αρχής και του τέλους των ανωτέρω

ηχοπετασμάτων, οι συμπληρωματικοί έλεγχοι θορύβου για το μέγιστο

επιτρεπόμενο ύψος κατοικιών ή/και κτιρίων ειδικής χρήσης το αναλυτικό

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αντιθορυβικής προστασίας (σύμφωνα

και με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας των

έργων οδοποιίας), ο επιλεγόμενος τύπος πετάσματος, ο καθορισμός του

ύψους ("με" ή "χωρίς" ηχοαποσβεστική διάταξη), η οριστική στατική

μελέτη τους, η αντίστοιχη προσαρμογή της μελέτης των τοίχων

αντιστήριξης (όπου στηρίζονται επ'αυτών τα ηχοπετάσματα)  κατά τρόπον

ώστε να μπορούν να στερεωθούν επ'αυτών τα ηχοπετάσματα και να μπορούν

να φέρουν (οι τοίχοι) τα εκ των ηχοπετασμάτων φορτία, η οργάνωση και

οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος παρακολούθησης κυκλοφοριακού

θορύβου, θα αποτελέσει το αντικείμενο ειδικής οριστικής μελέτης την

οποία ο κύριος του έργου υποχρεούται να εκπονήσει πριν από την

κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης ή/και των παράπλευρων οδών και στη

συνέχεια να υλοποιήσει πριν την έναρξη λειτουργίας της Ελευσίνας

Λεωφόρου στο τμήμα της αυτό.¶

- Ειδικά όσον αφορά την προβλεπόμενη σιδηροδρομική γραμμή θα

πρέπει να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη ειδικής αντικραδασμικής

στήριξης της σιδηροτροχιάς πριν την έναρξη κατασκευής της γραμμής.¶

- Οι ανωτέρω οριστικές μελέτες αντιθορυβικών και

αντικραδασμικών μέτρων πριν την υλοποίησή τους θα ελεγχθούν και

εγκριθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία

(Δ/νση ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων)  υπέρβαση των ορίων θορύβου μετά την έναρξη λειτουργίας του

έργου σε περιοχές με ή χωρίς ηχοπετάσματα είναι δυνατόν να επιβληθούν

περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό του (αύξηση ύψους

ηχοπετασμάτων-κατασκευή νέων - συνδυασμός αναχωμάτων- ηχοπετασμάτων

κ.λπ.). Το ίδιο είναι δυνατόν να επιβληθεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο

κριθεί αναγκαία η μείωση των ορίων θορύβου.¶

Κατασκευή¶

- Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για

την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να

χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και

εγκρίσεις.¶

- Εδαφικό υλικό που υπάρχει στην περιοχή, εφόσον είναι

κατάλληλο για φύτευση, θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου

να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση, λαμβανομένης όμως της

μέριμνας ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα αιώρησης σκόνης.¶

- Να γίνεται συστηματική διαβροχή των δρόμων, υλικών κ.λπ.

προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών

εργασιών.¶

- Να χρησιμοποιούνται μηχανικά σάρωθρα και να γίνεται

συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους των πλησίον του έργου

κατοικημένων περιοχών που θα επηρεάζονται από την ενδεχόμενη εκπομπή

σωματιδίων (σκόνης) από την κατασκευή του έργου, σε συνεννόηση με τις

κατά τόπους δημοτικές αρχές.¶

- Απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων από αστικές

περιοχές τις ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και σε περιπτώσεις ισχύος

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της

Αθήνας (περιπτώσεις επεισοδίων).¶

- Να ασφαλτοστρωθούν πρόχειρα τυχόν τμήματα εργοταξιακών οδών

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα. Να

ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα της Λεωφόρου ή των

παραπλεύρων, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να

μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σ'αυτά.¶

- Να προβλεφθούν και να χρησιμοποιούνται ειδικοί χώροι

στάθμευσης όλων των αυτοκινήτων μηχανημάτων του έργου, καθώς και των

φορτηγών και των μέσων μεταφοράς των εργαζομένων μέσα στην περιοχή του

έργου, που θα διαφοροποιούνται χωρικά ανάλογα με την πρόοδο των

εργασιών.¶

- Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η εγκατάσταση

παραπηγμάτων στην περιοχή του έργου. Επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση

προσωρινών φυλακίων.¶

- Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το

πέρας εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.¶

- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά

κ.λπ., θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η

δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

- Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.¶

- Πέραν της χρήσης κατασιγασμένων μηχανημάτων (βλ. παρ. γ)

επιβάλλεται η χρήση κινητών ηχοπετασμάτων περιμετρικά ισχυρών

σημειακών πηγών θορύβου (όπως αερόσφυρες), ώστε να πληρούνται οι

διατάξεις του π.δ/τος 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') .¶

- Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε χώρους που

έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, τις

προτεραιότητες γι'αυτό που θα τεθούν από τον Οργανισμό της Αθήνας και

τις ανάγκες για απόθεση προϊόντων εκσκαφής από την κατασκευή του

συνόλου των μεγάλων έργων της πρωτεύουσας (Μετρό, άλλοι οδικοί άξονες

κ.λπ.).¶

Πριν την πραγματοποίηση των εργασιών αποκομιδής των προϊόντων

εκσκαφής θα υποβληθεί από τον κύριο του έργου και θα εγκριθεί από τη

Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνωμοδότηση του Οργανισμού

Αθήνας, σχέδιο όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, έργα

αποκατάστασης, οι ποσότητες των υλικών που θα αποτεθούν, τα δρομολόγια

και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και κάθε άλλη

λεπτομέρεια σχετικά με την απομάκρυνση και απόθεση των υλικών

εκσκαφής (πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από άλλα έργα, φορέας

αποκατάστασης-διαχείρισης κ.λπ.). Η απόθεση των υλικών εκσκαφής στους

προαναφερθέντες χώρους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

και τις υποδείξεις του Οργανισμού Αθήνας.¶

Ο κύριος και ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνοι για την

εφαρμογή των παραπάνω και στην περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων ή

μισθωμένων αυτοκινήτων.¶

- Ο τύπος των φορτηγών μεταφοράς ασφαλτομιγμάτων θα τύχει της

έγκρισης της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων Έργων. Προς τούτο πριν την πραγματοποίηση μεταφοράς

ασφαλτομίγματος θα υποβληθεί προς έγκριση στη Διεύθυνση ΕΑΡΘ σχετικό

σχέδιο.¶

- Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών θα φέρουν

ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.¶

- Να εξασφαλισθεί η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων και να

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πλημμυρών στη Λεωφόρο και

στους παράπλευρους δρόμους από τη ροή των ομβρίων.¶

- Οι εργασίες στην περιοχή του Αδριανείου Υδραγωγείου να

γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Πολιτισμού.¶

- Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων

υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να

εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.¶

- Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να εξασφαλίζεται η

ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών από όπου διέρχεται

η Λεωφόρος.¶

- Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της βλάστησης κατά

το στάδιο κατασκευής του έργου, ώστε να μην υπάρξει καμία παρέμβαση

στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον (και ιδιαίτερα στις θέσεις κοντά στις

σχολές ΣΕΛΕΤΕ και όπου υπάρχει παρόχθια βλάστηση όπως στο Ρέμα

Αμαρουσίου) εκτός της απαραίτητης ζώνης για την κατασκευή του έργου

που θα πρέπει αυστηρά να καθοριστεί εκ των προτέρων.¶

- Να γίνει έντονη φύτευση με τα κατάλληλα είδη (κατάλληλα ύψη

δέντρων, είδη που να αυξάνονται γρήγορα, είδη που να συνδυάζουν

αισθητική εμφάνιση με μικρή ανάγκη συντήρησης και ευφλεκτικότητα και

αντοχή στη σκόνη κ.λπ.) με σύγχρονη άρδευση, στις παρακάτω θέσεις του

έργου:¶

* στα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων¶

* στο "φρύδι" των πρανών εκσκαφής που θα είναι τα πεζοδρόμια

των παραπλεύρων δρόμων¶

* στους κόμβους¶

* στις νησίδες¶

* στο χώρο ανάμεσα στη σιδηροδρομική γραμμή και στις λωρίδες

κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο πλάτος¶

* στους δρόμους εισόδου και εξόδου της Λεωφόρου.¶

- Να αυξηθεί η πυκνότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα της

υπάρχουσας βλάστησης κατά μήκος και εκατέρωθεν της Λεωφόρου, με τα

κατάλληλα φυτικά είδη, όπου αυτό είναι δυνατό στις περιοχές απ'όπου

διέρχεται η Λεωφόρος (πάρκα, ελεύθεροι χώροι κ.λπ.)  σε συνεργασία με

τους αντίστοιχους δήμους για αφενός την όσο το δυνατόν καλύτερη

προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον και αφετέρου τον περιορισμό του

θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του

δρόμου όπου η ρύπανση φαίνεται να διαχέεται σε μεγαλύτερη έκταση

σύμφωνα με τους χάρτες 16.1 και 16.2 της μελέτης).¶

- Να εκπονηθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη για τις παραπάνω

αναφερόμενες φυτεύσεις και εργασίες για κάθε θέση του έργου, ώστε να

αποκατασταθεί και να βελτιωθεί σωστά το τοπίο της περιοχής που

διασχίζει η Λεωφόρος.¶

- Η προαναφερθείσα μελέτη να έχει ολοκληρωθεί με το πέρας των

χωματουργικών εργασιών.¶

Λειτουργία¶

- Να γίνονται δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσιες των

δεικτών L10 (18h) ή Leq (8-20) με ευθύνη του εκμεταλλευτή του έργου,

οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 μ. από την πρόσοψη της

πλησιέστερης κατοικίας νομίμως οργανωμένης δόμησης με ταυτόχρονη

συμπλήρωση δελτίων απογραφής, ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως η

αναγκαιότητα επέκτασης - τροποποίησης των μέτρων αντιθορυβικής

προστασίας.¶

- Να εγκατασταθούν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανέμου και θορύβου (Leq/h), αμέσως με την

έναρξη του έργου. Οι ακριβείς θέσεις των σταθμών αυτών θα καθορισθούν

από τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων, η καλή δε λειτουργία των σταθμών θα ελέγχεται και από

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σύμφωνα με

τις διατάξεις του ν. 1650/1986.¶

- Να εγκατασταθεί σύστημα διοδίων κατά τρόπο ώστε να

αποφεύγεται η συμφόρηση των αυτοκινήτων και όσο το δυνατόν η μείωση

της ταχύτητάς τους.¶

- Να υπάρχουν ειδικές διευκολύνσεις (όπως στάσεις, στέγαστρα,

χώροι μετεπιβίβασης)  για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.¶

- Να ληφθούν μέτρα συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης της

ποσότητας και ποιότητας της βλάστησης (πότισμα, λίπανση, πυροπροστασία

και κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο)  κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου,

με στόχο τη δημιουργία εύρωστων φυτών.¶

- Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις

των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της, για τον καθαρισμό

του οδοστρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα από καθιζάνοντα

σωματίδια υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων προς αποφυγή μεταφοράς

τους μέσω της αποχέτευσης ομβρίων στη θάλασσα. Η διαχείριση του

ανωτέρω υλικού θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων κατά τη λειτουργία του έργου και η υλοποίηση θα γίνεται ευθύνη

του κυρίου του έργου.¶

- Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στις

Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και στον

Οργανισμό της Αθήνας, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:¶

* η πορεία κατασκευής του έργου, ποιοτικά και ποσοτικά

στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, τα έργα

αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο

χρόνο, τα δελτία ηχομετρήσεων που προαναφέρθηκαν, κατ'αρχήν

συμπεράσματα ή εκτιμήσεις από τις υπό εξέλιξη μελέτες, επεξεργασμένα

στοιχεία από μετρήσεις θορύβου, αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων

αερίων ρυπαντών, σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και

Κοινοτική νομοθεσία, καθώς και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.),

προβλήματα που ανέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε

πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον

περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή

ή λειτουργία του έργου.¶

ε)  Τόσο οι εργασίες κατασκευής του έργου, όσο και η λειτουργία

του, υπάγονται στις δραστηριότητες όπου δύνανται να επιβληθούν μέτρα Α

και Β βαθμίδας σε περιπτώσεις επεισοδίων ρύπανσης.¶

στ1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του -

Ειδικά προστατευόμενες ζώνες¶

* Οι κατοικημένες περιοχές από όπου διέρχεται η Λεωφόρος ¶

* Το Αδριάνειο Υδραγωγείο.¶

στ2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων¶

Περιγράφονται στην παράγραφο δ.¶

2.Η κατασκευή και η λειτουργία της ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο της

Λεωφόρου Κηφισίας έως το νέο διεθνή αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα

γίνεται κάτω από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους:¶

α)  Είδος και μέγεθος δραστηριότητας¶

Κατασκευή και λειτουργία της ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο της

Λεωφόρου Κηφισίας έως το νέο διεθνή αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα,

μήκους περίπου 20 χλμ., των σιδηροδρομικών, συναφών υδραυλικών έργων,

των χώρων για λειτουργική υποστήριξη του έργου, καθώς και των

παραπλεύρων, κόμβων και τεχνικών όπως περιγράφονται στη μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύει την 32462/10.8.1994 κοινή

απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

Πολιτισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την

απόφαση αυτή.¶

β)  Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

Όσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων

αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (Α'135) και ΠΥΣ 25/18.3.1988 (Α'52).¶

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.¶

γ)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις¶

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, όπως αναφέρεται στην απόφαση

17252/20.9.92 (Β'395) ¶

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα

στις :¶

Υπ.Απ. 2640/270/1978 (Β'689) ¶

Υπ.Απ. 56206/1613/1986 ( Β'570) ¶

Υπ.Απ. 69001/1988/ (Β'751) ¶

Υπ.Απ.  765 ΦΕΚ  81/1991 (Β'81) ¶

δ)  Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να

κατασκευασθούν ή να ληφθούν.¶

δ1)  Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον

Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις

περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.¶

δ2)  Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες

δημοπράτησης, ανάθεσης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα

απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται :¶

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο

μέρος που τον αφορούν¶

- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων

περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του

αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (συμπεριλαμβανομένων

των απαιτούμενων προς τούτο χρηματικών πόρων).¶

δ3)  Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την

κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα

τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος

(έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κ.λπ.).¶

δ4)  Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση,

απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει

προηγουμένως να  έχουν χορηγηθεί  όλες οι προβλεπόμενες από την

κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των

εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους

δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι,

σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος,

κ.λπ.).¶

δ5) Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι κάθε είδους

εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών

του Υπουργείου Πολιτισμού και τις γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού

Αρχαιολογικού Συμβουλίου.¶

δ6) Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί

εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.¶

δ7) Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με

την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων (γέφυρες, οχετοί,

διευθετήσεις ρεμάτων κ.λπ.) ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων

υδραυλικών μελετών, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία.¶

Ειδικότερα για τη γεφύρωση του ρέματος Χαλανδρίου εκτός από την

εξασφάλιση της απαιτούμενης υδραυλικής διατομής θα πρέπει να ληφθεί

μέριμνα για τη διασφάλιση της υπάρχουσας βλάστησης. Η γεφύρωση θα

πρέπει να γίνει σε τέτοιο ύψος, ώστε να αποφευχθούν εκσκαφές που θα

επιδράσουν αρνητικά στο φυσικό περιβάλλον του ρέματος.¶

Η υδραυλική μελέτη απομάκρυνσης των ομβρίων από το κατάστρωμα της

Λεωφόρου πρέπει να προβλέπει σε ποια σημεία των ρεμάτων θα οδηγούνται

αυτά. Για το λόγο αυτόν και πριν από τη λειτουργία του έργου θα πρέπει

να γίνει διευθέτηση και πιθανά διάνοιξη της κοίτης των

ρεμάτων/χειμάρρων για να μη δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ρέμα της Ραφήνας.¶

Σε περίπτωση υλοποίησης της εναλλακτικής χάραξης του τμήματος της

Λεωφόρου μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παλλήνης και Κάντζας η όδευση

της Λεωφόρου να μη γίνει επί της κοίτης του ρέματος Γέρακα, αλλά σε

απόσταση τουλάχιστον 50 μ. από αυτό.¶

δ8) Πριν την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί

τα προτεινόμενα μέτρα ηχοπροστασίας (ηχοπετάσματα)  στις θέσεις όπου

αναμένεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων υπέρβαση των ορίων θορύβου από το 1995.¶

Η ακριβής - οριστική θέση, διαστασιολόγηση, τύπος ηχοπετασμάτων

κ.λπ. θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής οριστικής μελέτης, η οποία θα

πρέπει να έχει υποβληθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πριν την

έναρξη της κατασκευής του έργου.¶

Στις περιπτώσεις όπου προτείνεται η κατασκευή ηχοπετασμάτων το

αργότερο έως το 2015 ή και σε περιοχές διέλευσης της Λεωφόρου από

αστικές περιοχές και όπου ενδέχεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις να

εμφανισθούν αργότερα προβλήματα υπέρβασης των ορίων θορύβου, θα πρέπει

κατά το σχεδιασμό και κατασκευή του έργου να ληφθούν από τώρα τα

κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη αντιθορυβικών μέτρων

όταν και εάν από το πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου κριθεί αναγκαίο

κάτι τέτοιο.¶

δ9) Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις

απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

τους όρους της παρούσας, τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν και τα

εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.¶

Όπου απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για

την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από τις δονήσεις, τη

δημιουργία υπερεκσκαφών κ.λπ..¶

Στις αστικές περιοχές είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν μέθοδοι απαλής

εξόρυξης, η χρήση ειδικών διασταλτικών εκρηκτικών υλών ή η χρήση

μηχανικών μέσων εάν τούτο κριθεί αναγκαίο για λόγους προστασίας του

περιβάλλοντος από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή οφείλει να εφαρμόσει όποιες από

τις πιο μεθόδους του υποδειχθούν.¶

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με

τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος,

κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.¶

Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του για την κατασκευή άλλων

δημόσιων έργων της περιοχής.¶

Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφηκαν

παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον υλικό για επιχώματα,

παρασκευή σκυροδέματος κ.λπ..¶

Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από

λατομεία-δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με

τις διατάξεις των ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α') και

ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), τους όρους της παρούσας και μετά από

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την

αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των

εγγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.¶

δ10)  Η εναπόθεση των πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων

εκσκαφής να γίνει στο ανενεργό λατομείο "Φράγκου" στα όρια του Δήμου

Άνω Λιοσίων, όπου ήδη έχει επιλεγεί για ανάπλαση ή σε όποια άλλα

ανενεργά λατομεία ή άλλους χώρους επιλέξει ο Οργανισμός Αθήνας για

ανάπλαση.¶

Οι εργασίες απόθεσης θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του

Οργανισμού της Αθήνας, χωρίς την έγκριση του οποίου απαγορεύεται

οποιαδήποτε τέτοια εργασία.¶

Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης πρέπει να ορισθούν, να περιφραχθούν

και να περιφρουρηθούν με ευθύνη του Αναδόχου, έτσι ώστε να μην

υπάρχουν παράνομες απορρίψεις υλικών μέσα ή έξω από αυτούς. Στους

χώρους αυτούς να εγκατασταθεί σύστημα καταιωνισμού ύδατος για τον

περιορισμό της εκπομπής σκόνης στη γύρω περιοχή.¶

δ11) Απαγορεύεται η απόρριψη "μπάζων" στα πρανή και στην

κοίτη ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων.¶

Στην περιοχή διέλευσης της Λεωφόρου και σε απόσταση 500μ.

εκατέρωθεν αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των πάσης

φύσεως ρεμάτων κ.λπ. από τα μπάζα, σκουπίδια κ.λπ. που υπάρχουν σήμερα

στα πρανή και τις κοίτες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Υπηρεσίας.¶

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχετικό χρονοδιάγραμμα για τις

παραπάνω εργασίες στην ΕΥΔΕ-ΣΕ Αττικής με την έναρξη των εργασιών

κατασκευής του έργου.¶

δ12) Οι θέσεις των εργοταξίων, οι προσωρινοί χώροι απόθεσης, τα

δρομολόγια μεταφοράς των πάσης φύσεως υλικών από και προς το έργο, οι

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την κατασκευή του έργου και κάθε σχετική

λεπτομέρεια θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης την οποία οφείλει να

εκπονήσει ο Ανάδοχος και να υποβάλει για έγκριση στη Διεύθυνση

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων Έργων πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.¶

Πριν την έγκριση της μελέτης αυτής από την παραπάνω υπηρεσία, για

την οποία απαιτείται σχετική γνωμοδότηση από τον Οργανισμό Αθήνας

απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία για την κατασκευή του έργου.¶

δ13)  Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών θα φέρουν ειδικό

κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.¶

Ομοίως τα φορτηγά μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, με την έξοδό

τους από τον εργοταξιακό χώρο, θα καλύπτουν με ειδικό κάλυμμα (ύφασμα,

κ.λπ.) το μεταφερόμενο προϊόν.¶

δ14)  Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων

υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να

εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.¶

δ15) Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να

εξασφαλίζεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών από

όπου διέρχεται η Λεωφόρος.¶

δ16)   Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται

μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.¶

- Να γίνεται συστηματική διαβροχή των δρόμων, υλικών κ.λπ. προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών

εργασιών.¶

- Να χρησιμοποιούνται μηχανικά σάρωθρα και να γίνεται

συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους των πλησίον του έργου

κατοικημένων περιοχών που θα επηρεάζονται από την ενδεχόμενη εκπομπή

σωματιδίων (σκόνης)  από την κατασκευή του έργου, σε συνεννόηση με τις

κατά τόπους δημοτικές αρχές.¶

δ17) Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων από

αστικές περιοχές τις ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και σε περιπτώσεις

ισχύος έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

της Αθήνας (περιπτώσεις επεισοδίων).¶

δ18) Να ασφαλτοστρωθούν πρόχειρα τυχόν τμήματα

εργοταξιακών οδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο

διάστημα. Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα της Λεωφόρου ή

των παραπλεύρων, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε

να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σ'αυτά.¶

δ19)   Να προβλεφθεί και να χρησιμοποιείται ειδικός χώρος

στάθμευσης όλων των αυτοκινήτων μηχανημάτων του έργου, καθώς και των

φορτηγών και των μέσων μεταφοράς των εργαζομένων εντός της περιοχής

του έργου, διαφοροποιουμένων χωρικά ανάλογα με την πρόοδο των

εργασιών.¶

δ20) Να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή

παραπηγμάτων στην περιοχή του έργου. Επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση

προσωρινών φυλακίων.¶

δ21) Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί

μετά το πέρας εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να

αποκατασταθεί.¶

- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά

κ.λπ., θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η

δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

- Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ..¶

- Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.¶

- Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση

71560/3053/1985 (ΦΕΚ 665 Β').¶

- Οι χώροι υγιεινής των εργοταξιακών χώρων θα συνδέονται με

το δίκτυο αποχέτευσης εφόσον είναι δυνατόν ή θα διαθέτουν εγκεκριμένο

σύστημα διάθεσης αποβλήτων από την Υγειονομική Υπηρεσία.¶

δ22) Πέραν της χρήσης κατασιγασμένων μηχανημάτων (βλ.

παρ. γ) επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασμάτων

(panels) περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου (π.χ. αερόσφυρες

κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του π.δ/τος 1180/1981 (ΦΕΚ 293

Α').¶

- Ειδικότερα τα εργοτάξια που βρίσκονται σε γειτνίαση με

αστικές περιοχές να περιβληθούν με περιφράγματα αντιθορυβικά πετάσματα

ύψους τουλάχιστον 3 μ..¶

δ23)   Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η

χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου Ε.Ο.Κ. σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην παράγραφο γ.¶

Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των

παραπάνω.¶

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων

ορίζονται τα 65 dB (A) .¶

Όσον αφορά τους κραδασμούς, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής,

όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, ορίζονται ως ανώτατα όρια της

ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:¶

- για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec¶

- για συχνότητα 63 Hz τα 15 mm/sec¶

μετρώμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή

των δονήσεων.¶

δ24)   Να γίνει συλλογή και αποθήκευση σε κατάλληλους χώρους όλου

του επιφανειακού εδάφους που θα καταλάβει η Λεωφόρος, έτσι ώστε να

γίνει δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του για απαιτούμενες μεταγενέστερες

φυτεύσεις.¶

δ25) Να γίνει έντονη φύτευση με τα κατάλληλα είδη

(κατάλληλα ύψη δέντρων, είδη που να αυξάνονται γρήγορα, είδη που να

συνδυάζουν αισθητική εμφάνιση με μικρή συντήρηση και ευφλεκτικότητα

και αντοχή στη ρύπανση)  με σύγχρονη άρδευση, στις παρακάτω θέσεις του

έργου:¶

* στα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων,¶

* στην κεντρική νησίδα (μέχρι την κατασκευή του προαστιακού

σιδηρόδρομου) ,¶

* στις λοιπές νησίδες,¶

* στους κόμβους,¶

* στους δρόμους εισόδου και εξόδου της Λεωφόρου,¶

* στα πρανή των ρεμάτων (μετά τον καθαρισμό τους ή και την

τυχόν διευθέτησή τους)  σε απόσταση 100 μ. τουλάχιστον ανάντη και

κατάντη της οριογραμμής του δρόμου,¶

* σε οποιαδήποτε επιφάνεια που τυχόν παραδοθεί γυμνή μετά την

ολοκλήρωση του έργου.¶

- Να αυξηθεί η πυκνότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα της

υπάρχουσας βλάστησης κατά μήκος και εκατέρωθεν της Λεωφόρου, με τα

κατάλληλα φυτικά είδη, όπου αυτό είναι δυνατό στις περιοχές από όπου

διέρχεται η Λεωφόρος (πάρκα, ελεύθεροι χώροι κ.λπ.) σε συνεργασία με

τους αντίστοιχους Δήμους για αφενός την όσο το δυνατόν καλύτερη

προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον και αφετέρου τον περιορισμό του

θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.¶

- Να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε το νερό άρδευσης να

εξασφαλίζεται από άλλες, εκτός Ε.ΥΔ.Α.Π., πηγές (γεωτρήσεις κ.λπ.).¶

- Να εκπονηθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη για τις παραπάνω

αναφερόμενες φυτεύσεις και εργασίες για κάθε θέση του έργου, ώστε να

αποκατασταθεί και να βελτιωθεί σωστά το τοπίο της περιοχής που

διασχίζει η Λεωφόρος.¶

- Η προαναφερθείσα μελέτη να έχει ολοκληρωθεί με το πέρας των

χωματουργικών εργασιών σε κάθε θέση του έργου και οπωσδήποτε πριν

οποιοδήποτε τμήμα του έργου παραδοθεί στη λειτουργία, θα έχουν αρχίσει

οι εργασίες φύτευσης στην περιοχή αυτή.¶

δ26)   Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνονται

δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσιες των δεικτών L10 (18h) ή Leq

(8-20) με ευθύνη του εκμεταλλευτή του έργου, οι οποίες θα γίνονται σε

απόσταση 2 μ. από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως

οργανωμένης δόμησης (και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου)

με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής, ώστε να διαπιστώνεται

εγκαίρως η αναγκαιότητα επέκτασης - τροποποίησης των μέτρων

αντιθορυβικής προστασίας.¶

Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων θα αναγράφονται

τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:¶

α)  Σημείο μέτρησης, ημερομηνία ανά ώρα μέτρησης ¶

β)  Μετεωρολογικές συνθήκες ¶

γ)  Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης ¶

δ)  Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.¶

Η μεθοδολογία και οι ακριβείς θέσεις της δειγματοληψίας θα πρέπει

να τύχουν της έγκρισης της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.¶

δ27)   Να εγκατασταθούν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανέμου και θορύβου, αμέσως με την έναρξη

λειτουργίας του έργου. Οι ακριβείς θέσεις των σταθμών αυτών θα

καθορισθούν από τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και η καλή λειτουργία των σταθμών θα

ελέγχεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') .¶

δ28)   Να εγκατασταθεί σύστημα διοδίων κατά τρόπο ώστε να

αποφεύγεται η συμφόρηση των διερχόμενων αυτοκινήτων και, όσο το

δυνατόν, η μείωση της ταχύτητάς τους.¶

Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων των διοδίων να γίνει με κριτήρια

που θα εξασφαλίζουν την αισθητική εναρμόνισή τους με το περιβάλλον της

περιοχής.¶

δ29)   Να υπάρχουν ειδικές διευκολύνσεις (π.χ. στάσεις, στέγαστρα,

χώροι μετεπιβίβασης)  για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.¶

δ30)  Να ληφθούν μέτρα συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης της

ποσότητας και ποιότητας της βλάστησης (πότισμα, λίπανση, πυροπροστασία

κ.λπ.) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, με στόχο τη δημιουργία

εύρωστων φυτών.¶

δ31)  Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις

των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της, για τον καθαρισμό

του οδοστρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα από καθιζάνοντα

σωματίδια, υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων προς αποφυγή μεταφοράς

τους μέσω της αποχέτευσης ομβρίων στη θάλασσα. Η διαχείριση του

ανωτέρω υλικού θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων κατά τη λειτουργία του έργου και η υλοποίηση θα γίνεται με

ευθύνη του κυρίου του έργου.¶

δ32)   Οι χωροταξικού - πολεοδομικού χαρακτήρα κατευθύνσεις,

εκτιμήσεις, συστάσεις και προτάσεις της προαναφερόμενης Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να εξετασθούν από τον Οργανισμό

Αθήνας, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι

απαιτούμενες ενέργειες και ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής και του περιβάλλοντος γενικότερα, τόσο στην άμεση περιοχή του

έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας.¶

δ33)  Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το έτος

1996) θα υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και

ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

καθώς και στον Οργανισμό Αθήνας, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:¶

* Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν

δοθεί στη λειτουργία, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα

με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν σύμφωνα με την

παρούσα, πορίσματα των μελετών αυτών, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία

των έργων αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που έχουν πραγματοποιηθεί,

δαπάνες που έγιναν για έργα προστασίας περιβάλλοντος, έργα

αντιρρύπανσης που θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, τα δελτία ηχομετρήσεων

που προαναφέρθηκαν, επεξεργασμένα στοιχεία από το πρόγραμμα

παρακολούθησης της ποιότητας θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύγκριση

αυτών με τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.),

προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε

πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον

περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή

ή λειτουργία του έργου.¶

δ34)   Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην

προαναφερόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εφόσον δεν έρχονται

σε αντίθεση με τα παραπάνω.¶

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του-Ειδικά

προστατευόμενες ζώνες¶

Οι οικιστικές περιοχές από όπου διέρχεται η Λεωφόρος, η περιοχή

των Μεσογείων, το ρέμα Χαλανδρίου και τα άλλα ρέματα της περιοχής.¶

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων¶

Περιγράφονται στην παράγραφο δ.¶

στ) Τόσο οι εργασίες κατασκευής του έργου, όσο και η λειτουργία

του, υπάγονται στις δραστηριότητες όπου μπορεί να επιβληθούν μέτρα Α

και Β βαθμίδας σε περιπτώσεις επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης :¶

3.Η κατασκευή και η λειτουργία της ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων, κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο

Κουκουβαούνων (Μεταμόρφωσης) έως τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας, γίνεται

κάτω από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους :¶

α)  Είδος και μέγεθος δραστηριότητας¶

Κατασκευή και λειτουργία της ελεύθερης Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων, κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο

Κουκουβάουνων έως τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας, μήκους περίπου 22 χλμ.

των σιδηροδρομικών, συναφών υδραυλικών έργων, των χώρων για

λειτουργική υποστήριξη του έργου, καθώς και των παραπλεύρων, κόμβων

και τεχνικών όπως περιγράφονται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

που συνοδεύει την 32463/26.8.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, του

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

του Υφυπουργού Γεωργίας, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται

με την απόφαση αυτή.¶

β)  Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

Όσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων

αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135 Α') και ΠΥΣ 25/18.3.1988

(ΦΕΚ 52 Α').¶

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.¶

γ)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις¶

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ.Απ.

17252/20.9.1992 (ΦΕΚ 395 Β').¶

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα

προβλεπόμενα στις :¶

Υπ.Απ. 2640/270/1978 (ΦΕΚ 689 Β')¶

Υπ.Απ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570 Β')¶

Υπ.Απ. 69001/1988 (ΦΕΚ 751 Β')¶

Υπ.Απ.  765/1991 (ΦΕΚ 81 Β')¶

δ)  Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να

κατασκευασθούν ή να ληφθούν.¶

δ1) Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον

Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις

περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.¶

δ2) Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες

δημοπράτησης, ανάθεσης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα

απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται :¶

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο

μέρος που τον αφορούν,¶

- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων

περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του

Αναδόχου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (συμπεριλαμβανομένων

των απαιτούμενων προς τούτο χρηματικών πόρων).¶

δ3) Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την

κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα

τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος

(έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κ.λπ.).¶

δ4)  Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση,

απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει

προηγουμένως να  έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη

νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων

περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες

ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτριβεία,

εγκαταστάσεις ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, κ.λπ.).¶

δ5) Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι πάσης φύσεως

εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών

του Υπουργού Πολιτισμού και τις γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού

Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).¶

δ6) Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί

εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.¶

δ7) Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με

την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων (γέφυρες, οχετοί,

διευθετήσεις ρεμάτων κ.λπ.)  ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων

υδραυλικών μελετών, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον την

πεντηκονταετία.¶

Ομοίως με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πεντηκονταετίας, να

γίνει ο σχεδιασμός των έργων για την διέλευση της λεωφόρου από τον

Κηφισό.¶

Η υδραυλική μελέτη απομάκρυνσης των ομβρίων από το κατάστρωμα της

λεωφόρου, πρέπει να προβλέπει σε ποιά σημεία των ρεμάτων θα οδηγούνται

αυτά. Για το λόγο αυτό και πριν από την λειτουργία του έργου, θα

πρέπει να γίνει διευθέτηση και πιθανά διάνοιξη της κοίτης των ρεμάτων

και των χειμμάρων για να μη δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.¶

δ8) Να κατασκευασθούν δύο υπόγειες διαβάσεις πανίδας μεταξύ των

Χ.Θ. 16+350 και Χ.Θ. 17+950, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με ελάχιστο άνοιγμα 3μ.¶

δ9) Στη θέση "Μαύρη 'Ωρα" θα πρέπει να κατασκευασθεί σήραγγα αντί

ορύγματος.¶

δ10) Η κατασκευή της Λεωφόρου στο Ζεφύρι να γίνει με την

μέθοδο cut and cover από τη Χ.Θ. 3+580 έως 3+850 με παράλληλη

δημιουργία ζώνης πρασίνου (buffer zone).¶

δ11) Nα εξετασθεί η κατά το δυνατόν μείωση του ύψους

επιχωμάτων για την κατασκευή του έργου στην περιοχή των Δήμων

Ελευσίνας και Μάνδρας.¶

δ12)   Στις περιπτώσεις όπου προτείνεται η κατασκευή ηχοπετασμάτων

το αργότερο έως το 2015 ή και σε περιοχές διέλευσης της Λεωφόρου από

αστικές περιοχές και όπου ενδέχεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις να

εμφανισθούν αργότερα προβλήματα υπέρβασης των ορίων θορύβου, θα πρέπει

κατά το σχεδιασμό και κατασκευή του έργου να ληφθούν από τώρα τα

κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη αντιθορυβικών μέτρων

όταν και εάν από το πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου κριθεί αναγκαίο

κάτι τέτοιο.¶

δ13) Πριν την έναρξη εργασιών στην περιοχή του αρχαίου

τείχους Δέμα και του αγωγού του Μόρνου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί

οι προτεινόμενες στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μελέτες

αντιμετώπισης κραδασμών και δονήσεων και να έχουν χορηγηθεί οι

απαιτούμενες εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και την ΕΥΔΑΠ

αντίστοιχα.¶

δ14)   Οι πάσης φύσεως εργασίες στην περιοχή του αγωγού του Μόρνου

θα γίνουν σύμφωνα με την Α5/2280/1983 κοινή υπουργική απόφαση

"προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής

Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις". (ΦΕΚ 720 Β')¶

δ15)   Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις

απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τους όρους της

παρούσας, τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν και τα εδαφοτεχνικά

χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.¶

Όπου απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για

την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από τις δονήσεις, τη

δημιουργία υπερεκσκαφών κ.λπ..¶

Ειδικότερα στην περιοχή της Μαύρης 'Ωρας, πλησίον του αγωγού του

Μόρνου, σε θέσεις αξιόλογων βραχωδών σχηματισμών, καθώς και στις

αστικές περιοχές είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν μέθοδοι απαλής εξόρυξης,

η χρήση ειδικών διασταλτικών εκρηκτικών υλών ή η χρήση μηχανικών

μέσων, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο για λόγους προστασίας περιβάλλοντος,

αρχαιοτήτων, ή του αγωγού του Μόρνου είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού

είτε από την ΕΥΔΑΠ είτε από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.¶

Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή οφείλει να εφαρμόσει τις ως άνω

μεθόδους που θα του υποδειχθούν.¶

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού, που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με

τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος,

κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.¶

Επίσης επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του για την κατασκευή άλλων

δημόσιων έργων της περιοχής.¶

Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφηκαν

παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον υλικό για επιχώματα,

παρασκευή σκυροδέματος κ.λπ..¶

Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από

λατομεία-δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με

τις διατάξεις των ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α') και

998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση

των απαιτούμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αντίστοιχη

έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών

για τα έργα αποκατάστασης.¶

δ16)   Η εναπόθεση των πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων

εκσκαφής, να γίνει στο ανενεργό λατομείο "Φράγκου" στα όρια του Δήμου

Άνω Λιοσίων, όπου ήδη έχει επιλεγεί για ανάπλαση. Οι εργασίες

απόθεσης θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Οργανισμού της

Αθήνας, χωρίς την έγκριση του οποίου απαγορεύεται οποιαδήποτε τέτοια

εργασία.¶

Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης πρέπει να ορισθούν, να περιφραχθούν

και να περιφρουρηθούν με ευθύνη του Αναδόχου, έτσι ώστε να μην

υπάρχουν παράνομες απορρίψεις υλικών εντός ή και εκτός αυτών. Στους

χώρους αυτούς να εγκατασταθεί σύστημα καταιωνισμού ύδατος για τον

περιορισμό της εκπομπής σκόνης στην γύρω περιοχή.¶

δ17) Απαγορεύεται η απόρριψη "μπάζων" στα πρανή και στην

κοίτη ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων.¶

Στην περιοχή διέλευσης της Λεωφόρου και σε απόσταση 500μ.

εκατέρωθεν αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των πάσης

φύσεως ρεμάτων, κ.λπ. από τα μπάζα, σκουπίδια κ.λπ., που υπάρχουν

σήμερα στα πρανή και τις κοίτες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Υπηρεσίας.¶

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχετικό χρονοδιάγραμμα για τις

παραπάνω εργασίες στην ΕΥΔΕ-ΣΕ Αττικής, με την έναρξη των εργασιών

κατασκευής του έργου.¶

δ18) Οι θέσεις των εργοταξίων, οι προσωρινοί χώροι απόθεσης, τα

δρομολόγια μεταφοράς των πάσης φύσεως υλικών από και προς το έργο, οι

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την κατασκευή του έργου και κάθε σχετική

λεπτομέρεια, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης την οποία οφείλει να

εκπονήσει ο Ανάδοχος και να υποβάλλει για έγκριση στην Δ/νση

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.  Πριν την

έγκριση της μελέτης αυτής από την παραπάνω υπηρεσία, για την οποία

απαιτείται σχετική γνωμοδότηση από τον Οργανισμό Αθήνας, απαγορεύεται

οποιαδήποτε εργασία για την κατασκευή του έργου.¶

δ19)   Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών θα φέρουν

ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.¶

Ομοίως τα φορτηγά μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, με την έξοδό

τους από τον εργοταξιακό χώρο, θα καλύπτουν με ειδικό κάλυμμα (ύφασμα,

κ.λπ.)  το μεταφερόμενο προϊόν.¶

δ20) Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων

έργων υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε

να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.¶

δ21)  Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να εξασφαλίζεται η

ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών από όπου διέρχεται

η Λεωφόρος.¶

δ22)   Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται

μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.¶

- Να γίνεται συστηματική διαβροχή των δρόμων, υλικών κ.λπ.,

προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών

εργασιών.¶

- Να χρησιμοποιούνται μηχανικά σάρωθρα και να γίνεται

συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους των πλησίον του έργου

κατοικημένων περιοχών, που θα επηρεάζονται από την ενδεχόμενη εκπομπή

σωματιδίων (σκόνης) από την κατασκευή του έργου, σε συνεννόηση με τις

κατά τόπους Δημοτικές Αρχές.¶

δ23) Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων από

αστικές περιοχές τις ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και σε περιπτώσεις

ισχύος έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

της Αθήνας (περιπτώσεις επεισοδίων).¶

δ24)   Να ασφαλτοστρωθούν πρόχειρα τυχόν τμήματα εργοταξιακών

οδών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα. Να

ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα της Λεωφόρου ή των

παραπλεύρων, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να

μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.¶

δ25)   Να προβλεφθεί και να χρησιμοποιείται ειδικός χώρος

στάθμευσης όλων των αυτοκινήτων μηχανημάτων του έργου, καθώς και των

φορτηγών και των μέσων μεταφοράς των εργαζομένων μέσα στην περιοχή

του, που θα διαφοροποιούνται χωρικά ανάλογα με την πρόοδο των

εργασιών.¶

δ26)   Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή

παραπηγμάτων στην περιοχή του έργου . Επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση

προσωρινών φυλακίων.¶

δ27)   Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το

πέρας εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.¶

- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά

κ.λπ., θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η

δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

- Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ..¶

- Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.¶

- Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να

γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση

71560/3053/1985 (ΦΕΚ 665 Β') .¶

δ28) Πέραν της χρήσης κατασιγασμένων μηχανημάτων (βλ.

παρ. γ), επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασμάτων

(panels) περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου (π.χ. αερόσφυρες

κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293

Α').¶

- Ειδικότερα τα εργοτάξια που βρίσκονται σε γειτνίαση με

αστικές περιοχές, να περιβληθούν με περιφράγματα αντιθορυβικά

πετάσματα ύψους τουλάχιστον 3 μ.¶

δ29)   Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η

χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στην παράγραφο γ'.¶

Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των

παραπάνω.¶

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία των εργοταξίων

ορίζονται τα 65 dB (A).¶

Όσον αφορά τους κραδασμούς τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής όσο

και κατά τη λειτουργία του έργου, ορίζονται ως ανώτατα όρια της

ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:¶

- για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec ¶

- για συχνότητα 63 Hz τα 15 mm/sec¶

μετρώμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή

των δονήσεων.¶

δ30) Να γίνει συλλογή και αποθήκευση σε κατάλληλους

χώρους όλου του επιφανειακού εδάφους που θα καταλάβει η Λεωφόρος, έτσι

ώστε να γίνει δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του για απαιτούμενες

μεταγενέστερες φυτεύσεις.¶

δ31) Να γίνει έντονη φύτευση με τα κατάλληλα είδη

(κατάλληλα ύψη δέντρων, είδη που να αυξάνονται γρήγορα, είδη που να

συνδυάζουν αισθητική εμφάνιση με μικρή συντήρηση και ευφλεκτικότητα

και αντοχή στη ρύπανση), με σύγχρονη άρδευση, στις παρακάτω θέσεις του

έργου:¶

* στα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων¶

* στην κεντρική νησίδα¶

* στις λοιπές νησίδες¶

* στους κόμβους¶

* στους δρόμους εισόδου και εξόδου της Λεωφόρου¶

* στα πρανή των ρεμάτων (μετά τον καθαρισμό τους ή και την

τυχόν διευθέτησή τους) σε απόσταση 100 μ. τουλάχιστον ανάντη και

κατάντη της οριογραμμής του δρόμου.¶

* σε οποιαδήποτε επιφάνεια που τυχόν παραδοθεί γυμνή μετά την

ολοκλήρωση του έργου.¶

- Να αυξηθεί η πυκνότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα της

υπάρχουσας βλάστησης κατά μήκος και εκατέρωθεν της Λεωφόρου, με τα

κατάλληλα φυτικά είδη, όπου αυτό είναι δυνατό στις περιοχές απ'όπου

διέρχεται η Λεωφόρος (πάρκα, ελεύθεροι χώροι κ.λπ.), σε συνεργασία με

τους αντίστοιχους Δήμους, για αφενός την όσο το δυνατόν καλύτερη

προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον και αφετέρου τον περιορισμό του

θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.¶

- Να εξετασθεί η δυνατότητα, ώστε το νερό άρδευσης να

εξασφαλίζεται από άλλες, εκτός ΕΥΔΑΠ, πηγές (γεωτρήσεις κ.λπ.).¶

- Να εκπονηθεί ειδική φυτοτεχνική μελέτη για τις παραπάνω

αναφερόμενες φυτεύσεις και εργασίες για κάθε θέση του έργου, ώστε να

αποκατασταθεί και να βελτιωθεί σωστά το τοπίο της περιοχής που

διασχίζει η Λεωφόρος.¶

- Η προαναφερθείσα μελέτη να έχει ολοκληρωθεί με το πέρας των

χωματουργικών εργασιών σε κάθε θέση του έργου και οπωσδήποτε πριν

οποιοδήποτε τμήμα του έργου παραδοθεί στη λειτουργία, θα έχουν αρχίσει

οι εργασίες φύτευσης στην περιοχή αυτή.¶

δ32)   Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνονται

δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσεις των δεικτών L10 (18h) ή Leq

(8-20) με ευθύνη του εκμεταλλευτή του έργου, οι οποίες θα γίνονται σε

απόσταση 2 μ. από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως

οργανωμένης δόμησης (και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του

δρόμου), με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής, ώστε να

διαπιστώνεται εγκαίρως η αναγκαιότητα επέκτασης - τροποποίησης των

μέτρων αντιθορυβικής προστασίας.¶

Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων θα αναγράφονται

τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:¶

α)  Σημείο μέτρησης, ημερομηνία ανά ώρα μέτρησης¶

β)  Μετεωρολογικές συνθήκες¶

γ)  Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης¶

δ)  Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου¶

Η μεθοδολογία και η ακριβής θέση δειγματοληψίας θα πρέπει να

τύχουν της έγκρισης της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.¶

δ33)   Να εγκατασταθούν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανέμου και θορύβου, αμέσως με την έναρξη

λειτουργίας του έργου. Οι ακριβείς θέσεις των σταθμών αυτών θα

καθορισθούν από τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ, η καλή δε λειτουργία των σταθμών θα

ελέγχεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α').¶

δ34)   Να εγκατασταθεί σύστημα διοδίων κατά τρόπον ώστε να

αποφεύγεται η συμφόρηση των διερχομένων αυτοκινήτων και, όσο το

δυνατόν, η μείωση της ταχύτητάς τους.¶

Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων των διοδίων να γίνει με κριτήρια

που θα εξασφαλίζουν την αισθητική εναρμόνισή τους με το περιβάλλον της

περιοχής.¶

δ35)   Να υπάρχουν ειδικές διευκολύνσεις (όπως στάσεις, στέγαστρα,

χώροι μετεπιβίβασης)  για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.¶

δ36)   Να ληφθούν μέτρα συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης της

ποσότητας και ποιότητας της βλάστησης (πότισμα, λίπανση, πυροπροστασία

κ.λπ.) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, με στόχο τη δημιουργία

εύρωστων φυτών.¶

δ37)   Να εγκατασταθεί σύστημα εξαερισμού των υπόγειων τμημάτων

και να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές μονοξειδίου του άνθρακα στα

υπόγεια τμήματα της Λεωφόρου, όπου κριθεί αναγκαίο. Να εγκατασταθεί

σύστημα διακοπής της λειτουργίας των υπόγειων τμημάτων στις

περιπτώσεις υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου τιμών μονοξειδίου του

άνθρακα. Το όριο αυτό να δίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν

διεθνώς νέα επιδημιολογικά δεδομένα.¶

Να εγκατασταθεί οπτικό και ακουστικό σύστημα παροχής οδηγιών

(π.χ. σβήσιμο μηχανών κ.λπ.) στους οδηγούς σε περίπτωση εγκλωβισμού

τους στα υπόγεια τμήματα λόγω ατυχήματος κ.λπ..¶

δ38)   Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις

των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της, για τον καθαρισμό

του οδοστρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα από καθιζάνοντα

σωματίδια, υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων προς αποφυγή μεταφοράς

τους μέσω της αποχέτευσης ομβρίων στη θάλασσα. Η διαχείριση του

ανωτέρω υλικού θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες

περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων κατά την λειτουργία του έργου και η υλοποίηση θα γίνεται με

ευθύνη του κυρίου του έργου.¶

δ39)   Οι χωροταξικού - πολεοδομικού χαρακτήρα κατευθύνσεις,

εκτιμήσεις, συστάσεις και προτάσεις της μελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων θα πρέπει να εξετασθούν από τον Οργανισμό Αθήνας, έτσι ώστε

να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες

ενέργειες και ρυθμίσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και του

περιβάλλοντος γενικότερα, τόσο στην άμεση περιοχή του έργου όσο και

στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.¶

δ40)   Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το

1996), θα υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και

ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

καθώς και στον Οργανισμό Αθήνας, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:¶

* Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν

δοθεί στη λειτουργία, άδειας και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα

με τους όρους της 32463/26.8.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, του

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

του Υφυπουργού Γεωργίας, μελέτες που ανατέθηκαν σύμφωνα με την

παρούσα, πορίσματα των μελετών αυτών, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία

των έργων αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που έχουν πραγματοποιηθεί,

δαπάνες που έγιναν για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, έργα

αντιρρύπανσης που θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, τα δελτία ηχομετρήσεων

που προαναφέρθηκαν, επεξεργασμένα στοιχεία από το πρόγραμμα

παρακολούθησης της ποιότητας θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύγκριση

αυτών με τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) ,

προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε

πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον

περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή

ή λειτουργία του Έργου.¶

δ41)   Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συνοδεύει την 32463/26.8.1994 κοινή

απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

Πολιτισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, εφόσον δεν έρχονται σε

αντίθεση με τα παραπάνω.¶

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του-Ειδικά

προστατευόμενες ζώνες¶

Οι οικιστικές περιοχές από όπου διέρχεται η Λεωφόρος, η Μαύρη

'Ωρα , το αρχαίο τείχος Δέμα, ο αγωγός του Μόρνου και τα ρέματα.¶

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων¶

Περιγράφονται στην παράγραφο δ.¶

στ) Τόσο οι εργασίες κατασκευής του έργου όσο και η λειτουργία

του, υπάγονται στις δραστηριότητες όπου μπορεί να επιβληθούν μέτρα Α

και Β βαθμίδας σε περιπτώσεις επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.¶

Άρθρο ενδέκατο¶

Η κατασκευή και η λειτουργία της δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου

Υμηττού κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο Κατεχάκη έως την

ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (ανισόπεδοι κόμβοι Δουκίσης

Πλακεντίας και Ραφήνας), γίνεται κάτω από τους ακόλουθους

περιβαλλοντικούς όρους:¶

α)  Είδος και μέγεθος δραστηριότητας¶

Κατασκευή και λειτουργία της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου

Υμηττού κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο Κατεχάκη μέχρι την

ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σπάτων (ανισόπεδος κόμβος Δουκίσσης

Πλακεντίας και ανισόπεδος κόμβος Ραφήνας), όπως περιγράφεται στην

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κείμενο, χάρτες, σχέδια), που

συνοδεύει την 35404/94/28.7.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού, του

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

του Υφυπουργού Γεωργίας.¶

β1) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για

αυτοκινητόδρομους.¶

β2) Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις

ρυπαντικών φορτίων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135 Α') και

ΠΥΣ 25/18.3.1988 (ΦΕΚ 52 Α').¶

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.¶

γ)  Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις¶

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου όπως αναφέρεται

στην υπουργική απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395 Β').¶

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα

στις :¶

Υπουργική Απόφαση 2640/270/1978 (ΦΕΚ 689 Β')¶

Υπουργική Απόφαση 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570 Β')¶

Υπουργική Απόφαση  69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751 Β')¶

Υπουργική Απόφαση 765/1991 (ΦΕΚ 81 Β')¶

δ)  Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να

κατασκευασθούν ή να ληφθούν.¶

δ1) Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή

τους, αφορούν :¶

- τον κύριο του έργου,¶

- τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου

υπηρεσίες και φορείς,¶

- τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι

οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή

τήρησή τους,¶

- όλους όσοι εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι

υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη,

πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την μελέτη,

κατασκευή και λειτουργία του έργου,¶

- τον Ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν.¶

δ2) Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής, να

γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα

μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται :¶

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο

μέρος που τον αφορούν,¶

- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων

περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του

Αναδόχου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (συμπεριλαμβανομένων

των απαιτούμενων προς τούτο χρηματικών πόρων).¶

δ3) Όλες οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος, που

εγκρίνονται με την παρούσα, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.¶

δ4) Από τις πιστώσεις για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία

του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες

δαπάνες, για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης,

κ.λπ.).¶

δ5) Στο αντικείμενο της εργολαβίας παράλληλα με την εκτέλεση

του έργου θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργασίες φύτευσης, καθώς

και η υποχρέωση του Αναδόχου για τη συντήρηση των φυτικών ειδών

τουλάχιστον για δύο χρόνια.¶

δ6)  Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση,

απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει

προηγουμένως να  έχουν χορηγηθεί  όλες οι προβλεπόμενες από την

κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.¶

δ7) Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι πάσης φύσεως

εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών

του Υπουργείου Πολιτισμού και τις γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού

Αρχαιολογικού Συμβουλίου.¶

Οι δαπάνες για τις πάσης φύσεως ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνουν

τον προϋπολογισμό του έργου.¶

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η

αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.¶

Ειδικότερα στην περιοχή κοντά στο ιερό της Παλληνίδος Αθηνάς,

πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πρέπει να προηγηθούν

δοκιμαστικές ανασκαφές.¶

Δοκιμαστικές ανασκαφές θα γίνουν και σε όποιες άλλες θέσεις

κρίνει αναγκαίο η αρχαιολογική υπηρεσία.¶

δ8) Πριν την έναρξη των εργασιών να υποβληθεί, για έγκριση στη

Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπουργείου Γεωργίας, αναλυτικό

σχέδιο που να περιγράφονται οι θέσεις των υπόγειων διαβάσεων για την

ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, πανίδας και πυροσβεστικών οχημάτων προς

τον χώρο του Υμηττού.¶

δ9) Να εφαρμοσθεί η μέθοδος εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut αnd

cover)  ή σήραγγας (Standard tunneling)  στις ακόλουθες θέσεις:¶

Ανατολικός  κλάδος   ΧΘ.2+191Κατάντη μήκος90 μ.¶

"  "  ΧΘ.2+221Ανάντη  μήκος   150 μ.¶

Κόμβος Ανατ.Π.Λ. Υμητ.   ΧΘ.0+250Κατάντη μήκος   100 μ.¶

Α.Κ. Κλεισθένους Κλάδος 12Β  ΧΘ.0+109Κατάντη μήκος52 μ.¶

"  "  " 12Α  ΧΘ.0+110Ανάντη  μήκος60 μ.¶

Πρόσβαση ΕΥΔΑΠ   XΘ.0+118......  μήκος   115 μ.¶

Κύριος κλάδοςΧΘ.4+195Ανάντη  μήκος   185 μ.¶

""   ΧΘ.4+195Κατάντη μήκος   175 μ.¶

" "  ΧΘ.4+878Ανάντη  μήκος   338 μ.¶

""   ΧΘ.4+936Κατάντη μήκος   152 μ.¶

Α.Κ.Δημόκριτου Κλάδος 25ΑΧΘ.4+950Κατάντη μήκος90 μ. ¶

""   25ΒΧΘ.4+736Ανάντη  μήκος   365 μ.¶

Κύριος ΚλάδοςΧΘ.5+450Ανάντη  μήκος   290 μ.¶

" " ΧΘ.5+420Κατάντη μήκος   245 μ.¶

" " ΧΘ.5+858Ανάντη  μήκος   345 μ.¶

" " ΧΘ.5+775Κατάντη μήκος50 μ.¶

" " ΧΘ.5+978Κατάντη μήκος65 μ.¶

" " ΧΘ.6+558Ανάντη  μήκος   155 μ.¶

" " ΧΘ.6+558Κατάντη μήκος   100 μ.¶

" " ΧΘ.8+195Ανάντη  μήκος   120 μ.¶

" " ΧΘ.8+218Κατάντη μήκος75 μ.¶

Δυτικός Κλάδος   ΧΘ.3+310-3+455  Κατάντη μήκος   145 μ.

Δυτικός Κλάδος   ΧΘ.3+310-3+510  Ανάντη  μήκος   200 μ. με

ταυτόχρονη μετατόπιση του κλαδου 12Α στο τμήμα ΧΘ. 0+170 - 0 - 530,

ώστε να διέλθει πάνω από το παραπάνω στεγασμένο τμήμα του Δυτικού

Κλάδου.¶

Α.Κ. Αγ.Ιωάννου Κυνηγού, Κλάδος 20Α ΧΘ. 0+110-0-235 Ανάντη μήκος 125μ.¶

Α.Κ. Κατεχάκη Κλάδος 40 Δ. ΧΘ.0+250-0-470 Κατάντη μήκος 220 μ.¶

Κ. Κλεισθένους Κλάδος 12ΓΜετατόπιση κλάδου προς τα ανάντη, σε επαφή με

την αρτηρία, και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης.¶

Κ.Κλεισθένους Κλάδος 12Δ Μετατόπιση κλάδου προς τα ανάντη, και

τοποθέτηση τμήματος 0+050 - 0+200 κάτω

από τον κατάντη κλάδο της αρτηρίας, με

ταυτόχρονη κατάλληλη υπερύψωση της

ερυθράς του κύριου κλάδου.¶

Να κατασκευασθούν κοιλαδογέφυρες αντί επιχωμάτων στις θέσεις:¶

Δυτικός κλάδος   ΧΘ.2+950 -3+160 Άνω Διάβαση Λ.Μεσογείων¶

Κύριος ΚλάδοςΧΘ.3+995Ανάντη  μήκος   130 μ.¶

" " ΧΘ.3+995Κατάντη μήκος   130 μ.¶

"  "ΧΘ.5+095Κατάντη μήκος   70 μ.¶

"  "ΧΘ.5+635Κατάντη μήκος   60 μ. ¶

Να κατασκευασθεί κοιλαδογέφυρα στο τμήμα στη ΧΘ 0+263=0+393.¶

Να κατασκευασθούν τα ακόλουθα έργα ειδικής περιβαλλοντικής

προστασίας.¶

ΑΚ Κλεισθένους Κλάδος 12ΑΧΘ.0+455-0+635  μήκος 180 μ.¶

και  ΑΚ   Αγ.Ιωάννη Κυνηγού Κλάδος 20Α ΧΘ.0+000-0+115 μ. 115μ.

Τοίχος ειδικής αρχιτεκτονικής όψης¶

ΑΚ Κατεχάκη 40Δ  Ανάχωμα ηχοπροστασίας ύψους 4μ.

τουλάχιστον πάνω από τη στάθμη της αρτηρίας μήκους 570 μ.¶

Για την αποκατάσταση των επικοινωνιών των δύο πλευρών του δρόμου

στις αστικές περιοχές, όπου διαμορφώνεται σε όρυγμα και για την

εξασφάλιση της συνέχειας των δασικών οδών (δρόμοι περιπάτου,

πυροπροστασίας), να κατασκευασθούν οι ακόλουθες διαβάσεις κατάλληλης

διατομής:¶

Ανατολικός ΚλάδοςΧΘ.0+011Ανισ.διάβαση¶

"  "   ΧΘ.0+536Ανισ.διάβαση¶

"  "   ΧΘ.1+150"  (ΑΚ. Γλυκών Νερών)¶

"  "   ΧΘ.1+432"  (Λ.Λαυρίου)¶

"  "   ΧΘ.1+665"  (Στέγαστρο μήκ.40μ)¶

"  "   ΧΘ.1+945Κάτω διάβαση¶

"  "   ΧΘ.2+054Άνω διάβαση (ΑΚ.Αν.Περ.Λ.Υμ)¶

Δυτικός  Κλάδος  ΧΘ.1+660Ανισ. διάβαση (οδός Μπενάκη)¶

"  "   ΧΘ.1+805"   " (οδός Δημοκρατίας)  στο¶

φυσικό έδαφος¶

"  "   ΧΘ.2+030Ανισ.πεζοδιάβαση στο φυσικό¶

έδαφος ¶¶

Δυτικός  Κλάδος  ΧΘ.2+238Σκέπαστρο μ.85μ. στο φυσικό¶

έδαφος¶

"  "   ΧΘ.2+355Ανισ.πεζοδιάβαση¶

"  "   ΧΘ.2+445Σκέπαστρο μήκος 90 μ.¶

Δυτικός  Κλάδος  ΧΘ.2+550Ανισ.πεζοδιάβαση¶

Δυτικός Κλάδος   ΧΘ.2+676Ανισ.διάβαση (οδ.Κλεισθένους¶

πλάτους 20μ.)¶

"  "   ΧΘ.3+225Ανισ.διάβαση Κλάδου Κ12Β¶

Κύριος  Κλάδος   ΧΘ.6+090Κοιλαδογέφυρα 12μ.¶

""   ΧΘ.8+412Άνω διάβαση δασικής οδού¶

""   ΧΘ.9+240Κάτω διάβαση δασικής οδού ¶

δ10)   Για την ελαχιστοποίηση της οπτικής ρύπανσης, οι

οποιεσδήποτε ορατές επιφάνειες των κατασκευών (γέφυρες κ.λπ. τεχνικά

έργα), να χρωματισθούν με χρώμα ιδίου τόνου με του περιβάλλοντος της

περιοχής (καφέ - πράσινο- γκρι).¶

δ11) Να αποφευχθούν τα ύψη των πρανών των ορυγμάτων με ύψος

μεγαλύτερο των 12μ.¶

Σε περιπτώσεις που προκύψει μεγαλύτερο ύψος, να εφαρμοσθεί η

μέθοδος Cut and Cover, εφόσον είναι τεχνικά δυνατή η κατασκευή

στεγάστρου ή ότι άλλο προκύψει από την μελέτη, ώστε να προσβάλλει

λιγότερο το περιβάλλον.¶

δ12)   Στα τμήματα της Λεωφόρου που βρίσκονται σε απόσταση

μικρότερη των 200 μ. από περιοχές κατοικίας, να κατασκευασθούν προς

την πλευρά αυτών αναχώματα ηχοπροστασίας, τα οποία και θα πρέπει να

φυτευθούν. Στην περίπτωση που τούτο δεν είναι δυνατόν είτε γιατί δεν

υπάρχει διαθέσιμος χώρος είτε δεν το επιτρέπει το ανάγλυφο της

περιοχής, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια κατά το σχεδιασμό και την

κατασκευή του έργου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση

ηχοπετασμάτων όταν από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης

κυκλοφοριακού θορύβου κριθεί τούτο αναγκαίο. Εφόσον από το παραπάνω

πρόγραμμα προκύψει ανάγκη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, με ευθύνη του

κυρίου του έργου θα ανατεθεί ειδική οριστική ακουστική μελέτη, που θα

καθορίζει τις διαστάσεις και τον τύπο του ηχοπετάσματος. Μετά την

έγκριση της παραπάνω μελέτης από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, θα γίνεται

άμεση εφαρμογή της μελέτης με την τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων.¶

Όσον αφορά την περιοχή μεταξύ των ΧΘ.3+420 μέχρι 3+860, λόγω της

πιθανής επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος στην ευαίσθητη

περιοχή του Γαλλικού Κολεγίου και λόγω πιθανής αύξησης του

κυκλοφοριακού φόρτου εξαιτίας της ταυτόχρονης λειτουργίας της

ελεύθερης λεωφόρου Ελευσίνας - Σπάτων, να εκπονηθεί ειδική οριστική

μελέτη ηχοπετάσματος, τα αποτελέσματα της οποίας θα υλοποιηθούν πριν

την λειτουργία του έργου.¶

δ13)   Δεν θα κατασκευασθεί κανενός είδους κτίριο στη ζώνη

απαλλοτρίωσης εντός της δασικής περιοχής, πλην εκείνων που είναι

απαραίτητα, για την ομαλή λειτουργία του έργου και τις ανάγκες

προστασίας του δάσους.¶

δ14)   Οι αγωγοί για ηλεκτροφωτισμό τηλεφωνοδότηση, ύδρευση και

άρδευση να γίνουν υπόγειοι.¶

δ15)   Εφόσον δεν είναι δυνατον να αποφευχθεί το σύστημα των

διοδίων, να σχεδιασθούν με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία

αυτοματοποίησης, ώστε να μειωθεί η σχετική όχληση, αλλά και ο χώρος

που καταλαμβάνει η εγκατάστασή τους ανατολικά του Δήμου Παπάγου.¶

Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων των διοδίων να γίνει με κριτήρια

που θα εξασφαλίζουν την αισθητική εναρμόνισή τους προς το περιβάλλον

της περιοχής.¶

δ16)   Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων

με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων (γέφυρες, οχετοί,

διευθετήσεις ρεμάτων κ.λπ.)  ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων

υδραυλικών μελετών, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία.¶

Να συμπληρωθεί ο σχεδιασμός και να κατασκευασθούν όλα τα

απαραίτητα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία των δήμων δυτικά της

Λεωφόρου από το έργο.¶

δ17)   Να εκπονηθεί άμεσα ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη για την

περιοχή που περικλειεται από τις Λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη και

Περιφερειακή Υμηττού, ώστε να λειτουργήσει το έργο αποδοτικότερα, να

αποθαρρυνθεί η διαμπερής κυκλοφορία στις περιοχές κατοικίας και να

απαλειφθούν οι οχλήσεις στις περιοχές σύνδεσης με τους κόμβους της

Λεωφόρου.¶

Η μελέτη αυτή , που εκτός των άλλων, θα πρέπει να εξετάσει τον

επαναπροσδιορισμό - επικαιροποίηση του βασικού οδικού δικτύου και τον

τρόπο σύνδεσης των κόμβων με τις αστικές περιοχές, θα πρέπει να έχει

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.12.1996.¶

Η έγκριση και εφαρμογή της παραπάνω μελέτης θα γίνει από την

ΕΥΔΕ-ΣΕΑ της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων και μόνο εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού

Αθήνας.¶

δ18)  Ο συνδετήριος δρόμος του Κ30 με τις αστικές περιοχές θα

πρέπει να προβλέπει την πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις του

Μοναστηρίου του Αγ.Ιωάννου, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την

Αγ.Ελεούσα. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί άνω διάβαση πεζών, που να

συνδέει τις περιοχές εκατέρωθεν αυτού του δρόμου.¶

δ19)   Πριν από την έναρξη των εργασιών να εκπονηθεί σχέδιο -

μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας των εργοταξίων, καθώς και των

δρομολογίων των φορτηγών μεταφοράς υλικών από και προς το έργο, ώστε

να μην προκληθούν ζημιές και οχλήσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές

περιβάλλον κατά το κρίσιμο στάδιο της κατασκευής του έργου.¶

Σε κάθε περίπτωση οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις να γίνουν μακριά

από κατοικημένες περιοχές και εκτός της ζώνης απόλυτης προστασίας του

Μνημείου του Αγ.Ιωάννη Κυνηγού.¶

δ20)   Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν, θα είναι οι απολύτως

αναγκαίες που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατασκευή του

έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και θα επιτρέπονται από τους

εν ισχύει κανονισμούς και τις γεωτεχνικές μελέτες που έχουν γίνει.¶

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού, που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με

τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο για την κατασκευή επιχωμάτων,

αναχωμάτων ηχοπροστασίας και λοιπών άλλων κατασκευών.¶

- Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων, όπως αυτές

περιγράφηκαν παραπάνω , προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον υλικό για

επιχώματα, αναχώματα, παρασκευή σκυροδέματος ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.¶

- Εδαφικό υλικό που υπάρχει στην περιοχή, εφόσον τούτο είναι

κατάλληλο για φύτευση, θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται, προκειμένου

να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση.¶

- Προϊόντα εκσκαφής, που λόγω της ποιότητάς τους ή της

ποσότητάς τους, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή

του έργου και των έργων αντιρρύπανσης και αποκατάστασης, θα

απομακρύνονται και θα αποτίθενται σε θέσεις, που θα υποδειχθούν από

τον Οργανισμό Αθήνας.¶

- Η απόρριψη των υλικών εκσκαφής στους προαναφερθέντες

χώρους, θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις

υποδείξεις του Οργανισμού Αθήνας.¶

- Απαγορεύεται η κίνηση  των φορτηγών από αστικές περιοχές

τις ώρες κοινής ησυχίας. Στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτηθεί

υπέρβαση του ωραρίου, απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας από την

αρμόδια αρχή.¶

- Να χρησιμοποιηθούν μηχανικά σάρωθρα και να γίνεται

συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους διέλευσης φορτηγών οχημάτων,

εντός των οικισμών που θα επηρεάζονται από την διερχόμενη κυκλοφορία,

κατά την κατασκευή των έργων.¶

- Να γίνεται συστηματική διαβροχή των δρόμων, υλικών κ.λπ.,

προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών

εργασιών.¶

- Να χρησιμοποιηθεί κατά τη διενέργεια των διατρήσεων

μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα εξασφαλίζει την συγκράτηση της σκόνης

(κονιοσυλλέκτες).¶

δ21) Πέραν της χρήσης κατασιγασμένων μηχανημάτων (βλ. παρ. γ),

επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασμάτων (panels)

περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου (π.χ. αερόσφυρες κ.λπ.)

ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του π.δ/τος 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') .¶

Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση

μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην πιο πάνω παράγραφο γ'.¶

Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των

παραπάνω.¶

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων

ορίζονται τα 65 dB (A) .¶

δ22)   Οι εργασίες ανατινάξεων θα εκτελούνται σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις και με τεχνική λύση και πρόγραμμα, που θα

συνταχθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα

υπηρεσία.¶

- Όλες οι παράμετροι των ανατινάξεων (διάταξη διατρημάτων,

είδος και ποσότητα εκρηκτικής ύλης, τρόπος πυροδότησης κ.λπ.), θα

καθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε α) να μην υπάρχουν δυσμενείς

επιπτώσεις (i)  στους περιοίκους, (ii)  στις αρχαιότητες και τα

ιστορικά μνημεία και (iii)  στις πάσης φύσεως κατασκευές από τις

δονήσεις και β)  να αποφευχθούν οι υπερεκσκαφές.¶

Η ποσότητα των εκρηκτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα

υπερβαίνει τα 40 kg ανά χρόνο καθυστέρησης. Μέγιστη τιμή εδαφικής

ταχύτητας στη θέση οποιασδήποτε κατασκευής καθορίζονται τα 13 mm/sec.¶

Να εγκατασταθεί αυτόματος καταγραφικός μηχανισμός παρακολούθησης

των δονήσεων και ελέγχου τήρησης των προηγουμένων.¶

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση οποιωνδήποτε ζημιών

προκληθούν και στην αποζημίωση των θιγομένων.¶

- Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνεται από πλευράς

Εργολάβου υπό την εποπτεία Διπλωματούχου Μηχανικού με αποδεδειγμένη

εμπειρία σε τέτοιου είδους εργασίες και ο οποίος θα απασχολείται σε

μόνιμη σχέση εργασίας.¶

δ23) Η κατάληψη της ζώνης απαλλοτρίωσης θα γίνεται με φειδώ και

μόνον όπου είναι απαραίτητο.¶

- Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το

πέρας εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.¶

- Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά,

λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λπ., θα συλλέγονται και θα

απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.¶

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από

κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ..¶

Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.¶

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 665/Β/85.¶

δ24) Επιτρέπεται η επεξεργασία εξορυσσόμενου υλικού, αλλά μόνον

για την αποκλειστική χρησιμοποίησή του επί του έργου. Στην περίπτωση

αυτή η εγκατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με

σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία (π.χ. σακόφιλτρα), για την αποφυγή

εκπομπών σκόνης στην ατμόσφαιρα. Προς τούτο απαιτείται, πριν την

εγκατάσταση της μονάδας, η έγκριση τεχνικής μελέτης αντιρρύπανσης από

τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ/Τμήμα Βιομηχανιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.¶

Επίσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ετοίμου

σκυροδέματος μόνο για τους σκοπούς του έργου και αφού η τεχνική μελέτη

αντιρρύπανσης της μοναδας αυτής εγκριθεί από την προαναφερόμενη

υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.¶

δ25)   Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα ή διακοπή ροής χειμάρρου.¶

δ26)   Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας και καταστολής

τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.¶

Ο τρόπος οργάνωσης αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα

εγκριθεί από την Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.¶

δ27)   Να γίνουν φυτεύσεις στα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων,

όπως και σε κάθε επιφάνεια που τυχόν παραδοθεί γυμνή μετά την

ολοκλήρωση του έργου.¶

- Να γίνουν φυτεύσεις σε μία ζώνη προστασίας εκατέρωθεν του

δρόμου, σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και όπου αυτό

είναι εφικτό.¶

- Όλες οι φυτεύσεις θα εγκατασταθούν με παράλληλη εξασφάλιση

άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.¶

- Οι φυτεύσεις και η συντήρηση των φυτευτικών ειδών, θα

γίνουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις ειδικότερες φυτοτεχνικές

μελέτες εφαρμογής, που προτείνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων.¶

- Οι προαναφερθείσες μελέτες να έχουν ολοκληρωθεί με το πέρας

των χωματουργικών εργασιών και να αρχίσει η εφαρμογή τους την επόμενη

φυτευτική περίοδο.¶

Για τις φυτεύσεις να χρησιμοποιηθούν φυτά ανθεκτικά στην

ατμοσφαιρική ρύπανση και κατά το δυνατόν ρυποαπορροφητικά.¶

δ28)   Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την ομαλή

διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις οδούς Κατεχάκη, Μεσογείων, Λαυρίου και

στα σημεία που αυτές διασταυρώνονται με το έργο. Σε κάθε περίπτωση θα

εξασφαλίζονται δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση

στους παραπάνω δρόμους, καθόλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.¶

δ29)   Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνονται

δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσιες του δείκτη L10 (18h)  με ευθύνη

του εκμεταλλευτή του έργου, οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 μ. από

την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως οργανωμένης δόμησης

(και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου), με ταυτόχρονη

συμπλήρωση δελτίων απογραφής, ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως η

αναγκαιότητα επέκτασης - τροποποίησης των μέτρων αντιθορυβικής

προστασίας.¶

Στα δελτία αυτά εντός των αποτελεσμάτων θα αναγράφονται

τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:¶

α)  Σημείο μέτρησης, ημερομηνία και ώρα μέτρησης¶

β)  Μετεωρολογικές συνθήκες¶

γ)  Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης¶

δ)  Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου¶

Η μεθοδολογία και η ακριβής θέση δειγματοληψίας θα πρέπει να

τύχουν της έγκρισης της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.¶

δ30)   Να εγκατασταθούν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ανέμου. Οι ακριβείς θέσεις των σταθμών

αυτών θα καθορισθούν σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων. Η λειτουργία των σταθμών θα εποπτεύεται από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και θα είναι ενταγμένοι

στο εθνικό δίκτυο.¶

δ31)   Να εγκατασταθεί σύστημα εξαερισμού των υπόγειων τμημάτων

σύμφωνα με τις μελέτες που θα εγκριθούν εφόσον τούτο απαιτηθεί.¶

- Να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές μονοξειδίου του άνθρακα

σε όλα τα υπόγεια τμήματα της Λεωφόρου, εφόσον τούτο απαιτηθεί. Να

εγκατασταθεί σύστημα διακοπής της λειτουργίας των τμημάτων αυτών στις

περιπτώσεις υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου τιμών μονοξειδίου του

άνθρακα. Το όριο αυτό θα δοθεί από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και θα

επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν διεθνώς νέα επιδημιολογικά δεδομένα.¶

Να εγκατασταθεί οπτικό και ακουστικό σύστημα παροχής οδηγιών

(π.χ. σβήσιμο μηχανών κ.λπ.) στους οδηγούς σε περίπτωση εγκλωβισμού

τους στα υπόγεια τμήματα λόγω ατυχήματος κ.λπ..¶

δ32)   Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις

των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της, για τον καθαρισμό

του οδοστρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα από καθιζάνοντα

σωματίδια, υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων, προς αποφυγή μεταφοράς

τους μέσω της αποχέτευσης ομβρίων στη θάλασσα. Η διαχείριση του

ανωτέρω υλικού θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες

περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων κατά την λειτουργία του έργου και η υλοποίηση θα γίνεται ευθύνη

του κυρίου του έργου.¶

δ33)   Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης

παντός είδους πινακίδων, ταμπλώ κ.λπ., πλην εκείνων που αφορούν τη

λειτουργία του έργου και την προστασία του δάσους.¶

δ34)   Οι χωροταξικού - πολεοδομικού χαρακτήρα κατευθύνσεις,

εκτιμήσεις, συστάσεις και προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων θα πρέπει να εξετασθούν από τον Οργανισμό Αθήνας, έτσι ώστε

να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες

ενέργειες και ρυθμίσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και του

περιβάλλοντος γενικότερα, τόσο στην άμεση περιοχή του έργου όσο και

στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.¶

Στο πλαίσιο αυτό¶

- Να μελετηθούν και να επανακαθορισθούν τα όρια της Α και Β

ζώνης προστασίας του Υμηττού με βάση το δεδομένο της κατασκευής της

Λεωφόρου και των νεκροταφείων Παπάγου και Χολαργού.¶

- Να μελετηθεί, να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοσθεί σχέδιο

προστασίας της ζώνης μεταξύ του ορίου του οικιστικού ιστού και της

Λεωφόρου, ώστε να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της ως δασικής ζώνης

αναψυχής και να αποκλεισθεί κάθε επέκταση του σχεδίου πόλης, καθώς και

εγκατάσταση οποιωνδήποτε παραγωγικών δραστηριοτήτων.¶

δ35) Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στις

Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και στον

Οργανισμό Αθήνας, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:¶

* Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν

δοθεί στη λειτουργία, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα

με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, πορίσματα των

μελετών αυτών, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων

έργων αποκατάστασης, δαπάνες που έγιναν για έργα προστασίας

περιβάλλοντος, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να

γίνουν τον επόμενο χρόνο, τα δελτία ηχομετρήσεων που προαναφέρθηκαν,

επεξεργασμένα στοιχεία από μετρήσεις θορύβου, αιωρούμενων σωματιδίων

και άλλων αερίων ρυπαντών, σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την

εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και την Π.Ο.Υ., προβλήματα που

ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που

θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών

επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.¶

δ36)   Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν

έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.¶

ε)  Τόσο οι εργασίες κατασκευής του έργου, όσο και η λειτουργία

του, υπάγονται στις δραστηριότητες όπου δύνανται να επιβληθούν μέτρα Α

και Β βαθμίδας σε περιπτώσεις επεισοδίων ρύπανσης.¶

στ1)   Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του-Ειδικά

προστατευόμενες ζώνες¶

- Οι κατοικημένες περιοχές από όπου διέρχεται ο δρόμος.¶

- Το Μνημείο της Μονής Αγ.Ιωάννη Κυνηγού, το Ιερό της

Παλληνίδος Αθηνάς, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της ευρύτερης

περιοχής που αναφέρονται στο υπ'αρ. 22 των έχοντας υπόψη έγγραφο του

Υπουργείου Πολιτισμού.¶

- Οι ζώνες προστασίας Α και Β του Υμηττού.¶

στ2)  Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων¶

- Να μη γίνει καμία παρέμβαση εντός της ζώνης απόλυτης

προστασίας του Μνημείου του Αγ. Ιωάννη Κυνηγού.¶

- Άλλα μέτρα περιγράφονται στην παράγραφο δ.¶

ζ)  Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ'υπέρβασή τους

πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση

του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις

της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των

προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του ν. 1650/1986

(ΦΕΚ 160 Α').¶

Άρθρο δωδέκατο¶

1.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994

(ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίσταται ως εξής:¶

"Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, το

οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον αρμόδιο κατά

περίπτωση Υπουργό".¶

2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.679/1977

(ΦΕΚ 245 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.

2229/1994, αντικαθίσταται ως εξής:¶

"Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του

Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, εφόσον έχει συσταθεί ΕΥΔΕ, είτε τις

πιστώσεις του οικείου έργου που χαρακτηρίζεται ειδικό ή σημαντικό με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

για το οποίο δεν έχει συσταθεί ΕΥΔΕ, και στις περιπτώσεις συγκρότησης

επιτροπών για επεξεργασία ειδικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας

Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων, τις πιστώσεις του έργου που προσδιορίζεται με την απόφαση

συγκρότησης των επιτροπών αυτών".¶

3.Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου 2 ανατρέχει στο χρόνο

έναρξης ισχύος του ν. 2229/1994.¶

4.Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984

(ΦΕΚ 23 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν.

2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:¶

"Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νομικού προσώπου μπορεί με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να

επιβάλλεται εισφορά στους ενδιαφερομένους για κάθε εγγραφή, κατάταξη

και αναθεώρηση εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και στο Μητρώο

Μελετητών και να καθορίζεται το ύψος της εισφοράς ανάλογα με την τάξη,

την κατηγορία και τη βαθμίδα στην οποία εγγράφεται ή κατατάσσεται ο

αιτών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα του ειδικού έντοκου

λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και

διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογαριασμό

αυτόν των δαπανών που αφορούν στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική

υποδομή της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής

Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων Έργων, και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των

μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο

πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη.

Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του

ειδικού έντοκου λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο".¶

Άρθρο δέκατο τρίτο¶

1.Καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 811/1978, οι οποίες

αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη,

γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του  ή ρυθμίζει

θέματα όμοια με τον παρόντα νόμο.¶

2.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του που ορίζουν

διαφορετικά.¶

Αθήνα,  31  Ιουλίου  1995¶

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ¶

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ¶

Αναστάσιος Πεπονής   Γιάννος Παπαντωνίου ¶

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¶

Αλέξανδρος  Παπαδόπουλος  Αθανάσιος Μικρούτσικος ¶

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ¶

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ¶

Κωνσταντίνος Λαλιώτης Αθανάσιος Τσούρας¶

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ¶

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ¶

Γεώργιος Ρωμαίος Κωνσταντίνος Γείτονας¶

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ¶

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)¶

στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς

Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας "Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες

διατάξεις"¶

Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα

οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού:¶

1. Δαπάνη δρχ. 359.000.000, περίπου, ετησίως, από την οποία:¶

α) δρχ. 350.00.000 από τη μεταφορά του προσωπικού της

εταιρείας "Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε." στην Υπηρεσία Πολιτικής

Αεροπορίας και β) δρχ. 9.000.000 από τη σύσταση δύο θέσεων

Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και

τοιαύτη ακαθόριστη από τη δυνατότητα πρόσληψης από την Υ.Π.Α.

ειδικών συμβούλων.¶

2. Δαπάνη από την: α) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του

εξοπλισμού Αεροναυτιλίας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

(άρθρο 17), β) καταβολή δαπανών απομάκρυνσης και επανατοποθέτησης

των γραμμών παροχής ηλεκρικής ενέργειας (άρθρο 7), γ) για

οποιοδήποτε μέτρο πρόσθετης ασφάλειας που εφαρμόζεται στο

αεροδρόμιο από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 18) και ανάληψη από το

Ελληνικό Δημόσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη σύναψη

από την εταιρεία οποιασδήποτε οφειλής για την επέκταση των

κτιριακών της εγκαταστάσεων που δεν θα εξοφληθεί πλήρως πριν από

το τέλος της Συμβατικής Περιόδου (άρθρο 19).¶

3. Ενδεχόμενη δαπάνη και μέχρι ποσό 400.000.000 ECU, από την

καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου στην εταιρεία στην περίπτωση κατά

την οποία δεν επιτευχθεί η χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή

Ένωση παρά τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και

τοιαύτη ακαθόριστη: α) από την απομάκρυνση των τυχόν υφισταμένων στο

αεροδρόμιο υδρογονανθράκων και λοιπών υλικών για δαπάνες πέραν των

2.000.000 ECU (άρθρο 8), β) από την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρεία

σε περίπτωση διακοπής ή παρεμπόδισης της λειτουργίας του Αεροδρομίου,

ίσης με το 1/365 των εσόδων της προηγούμενης περιόδου, γ) από την

καταβολή στην εταιρεία τελών της Ολυμπιακής τα οποία αυτή δεν ήθελε

εξοφλήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες (άρθρο 13), δ) από την καταβολή

στην εταιρεία 35.000 ECU για κάθε ημέρα καθυστέρησης που οφείλεται στη

μη έγκαιρη εκτέλεση των έργων υποδομής (άρθρο 23) και ε) σε περίπτωση

κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία για

τη χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (άρθρο 22).¶

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ποσού 45.000.000 ECU, ετησίως στην

περίπτωση κατά την οποία τη Εταιρεία Αεροδρομίου θα έκανε

αναλήψεις από το Δημόσιο από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης

με καθορισμένο ποσό, αντί του δικαιώματος να προβαίνει σε

αναλήψεις από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (άρθρο 26).¶

5. Απώλεια εσόδων, ακαθόριστη, από τις θεσπιζόμενες για την

Εταιρεία Αεροδρομίου, Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές (άρθρο

25).¶

Η ανωτέρω δαπάνη και η απώλεια εσόδων θα αντιμετωπισθεί από

τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (τακτικού και δημοσίων

επενδύσεων).¶

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1995¶

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ¶

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ¶

Γιάννος Παπαντωνίου Αλέξανδρος Παπαδόπουλος¶

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ¶

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ¶

Κώστας Λαλιώτης¶

Αριθμ. 128/23/1995¶

ΕΚΘΕΣΗ¶

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους¶

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)¶

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων "Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς

Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας "Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες

διατάξεις"¶

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσπίζονται τα ακόλουθα:¶

Α. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η "Σύμβαση Ανάπτυξης

Αεροδρομίου" που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και των Γερμανικών

Εταιρειών: α) Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr., β) ABB

Schaltanlegen Gmbh, γ) H.Krantz-TKT Gmbh και δ) Flughafen Athen-

Spata Projektgeselscraft Gmbh αφ' ετέρου αποκαλουμένων στο εξής

"Μέλη της Κοινοπραξίας".¶

Με τις διατάξεις της κυρούμενης Σύμβασης συνομολογούνται,

καθορίζονται και συμφωνούνται τα ακόλουθα:¶

1. α) Το Ελληνικό Δημόσιο και τα Μέλη της Κοινοπραξίας

καταρτίζουν τη Σύμβαση αυτή με σκοπό να δημιουργήσουν το

Αεροδρόμιο.¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στα Μέλη της Κοινοπραξίας, για

το σύνολο της συμβατικής περιόδου το αποκλειστικό δικαίωμα και

προνόμιο να πραγματοποιήσουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,

ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία και

διεύθυνση και την ανάπτυξη του Αεροδρομίου.¶

γ) Από την ημέρα της πληρωμής της πρώτης δόσης της

Ανειλημμένης Υποχρέωσης Επένδυσης όλα τα δικαιώματα και τα

προνόμια που παρέχονται στα Μέλη της Κοινοπραξίας θα

μεταβιβασθούν αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε γραπτή εκχώρηση ή

άλλη διατύπωση στην Εταιρεία Αεροδρομίου.¶

δ) Η Εταιρεία Αεροδρομίου, κατά τη διάρκεια της Συμβατικής

Περιόδου, θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο, αλλά και

την υποχρέωση να πραγματοποιήσει τη μελέτη, χρηματοδότηση,

κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία,

διεύθυνση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου.¶

ε) Εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έναρξης, το

Ελληνικό Δημόσιο και έκαστο των Μελών της Κοινοπραξίας θα εκπληρώσουν

τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Παραρτήματος 17.¶

στ) Από την ημερομηνία έναρξης, κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εταιρεία Αεροδρομίου

σε χρηματικά ποσά τα οποία θα έχουν πιστωθεί μέσω γραφείου

συμψηφισμού και θα είναι διαθέσιμα προς τοκοφορία την ίδια ημέρα

στην Ελληνική Δημοκρατία, το μερίδιό του επί της ανειλημμένης

υποχρέωσης επένδυσης στις ημερομηνίες και κατά τα ποσά, όπως

καθορίζονται στο χρονοδιάγραμμα καταβολής κεφαλαίου.¶

ζ) Τα Μέλη της Κοινοπραξίας εντός ενενήντα (90) ημερών από την

ημερομηνία σύναψης της κυρούμενης Σύμβασης θα παραδώσουν στο

Ελληνικό Δημόσιο Επιστολή Παροχής Πιστώσεως από Διεθνή Τράπεζα

πρώτης τάξεως (που διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα), ευλόγως

αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο για το συνολικό χρηματικό ποσό

που θα πρέπει να καταβληθεί (άρθρο 2).¶

2. α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα είναι πλήρως και αποκλειστικά

υπεύθυνη και θα φέρει τον οικονομικό και οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο

σχετικά με τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση

σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του

Αεροδρομίου, καθώς και για το σύνολο των λοιπών δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων (άρθρο 3).¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι τα τέλη και

δικαιώματα που είναι αντίστοιχα των τελών Αεροδρομίου δεν θα

είναι, προ της εικοστής επετείου από της ημερομηνίας έναρξης,

κατώτερα από εκείνα που επιβάλλονται στο Αεροδρόμιο και¶

γ) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο

για τα δικαιώματα και τα Προνόμια που χορηγούνται με την

Κυρούμενη Σύμβαση, αμοιβή που θα ανέρχεται σε ποσά και θα

καταβάλλεται κατά τρόπο που προβλέπεται στο Παράρτημα 2 (άρθρο

3).¶

3. α) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συμβατική περίοδο, την

υπεροχή της Σύμβασης έναντι παντός ελληνικού νόμου, γενικής ή

ειδικής φύσεως, την ημερομηνία έναρξης της Κυρούμενης Σύμβασης,

των Παραρτημάτων της και του Καταστατικού.¶

β) Η Σύμβαση, τα Παραρτήματά της και το Καταστατικό θα

κυρωθούν με νόμο, εντός ενενήντα (90) ημερών από της ημερομηνίας

σύναψης της Σύμβασης και θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία της

δημοσιεύσεώς τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.¶

γ) Εάν η ημερομηνία έναρξης δεν επέλθει κατά την ή πριν από

την 150η ημέρα από την ημερομηνία σύναψης της Κυρούμενης Σύμβασης

η Σύμβαση θα λήγει, εκτός αν τα Μέλη επιλέξουν άλλως εγγράφως

(άρθρα 4-6).¶

4. α) Το Ελληνικό Δημόσιο, με τη δημοσίευση του κυρωτικού

νόμου, θα καταστεί αποκλειστικός κύριος ολόκληρου του ακινήτου

(Παράρτημα 1- Τμήμα 2) και θα απολαύει όλων των δικαιωμάτων

κυριότητας, νομής και κατοχής επί του ακινήτου ελεύθερου και

απαλλαγμένου από κάθε βάρος.¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι καθόλη

τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου θα έχει την κυριότητα του

ακινήτου και δεν θα το διαβιβάσει ή το διαθέσει, ούτε θα

επιτρέψει να υφίσταται οποιοδήποτε βάρος επ'αυτού.¶

γ) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα ανεγείρει επί του ακινήτου που

έχει απαλλοτριωθεί, όλα τα κτίρια, κατασκευές ή άλλες

εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το έργο.¶

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο συνιστά, με την τηρούμενη Σύμβαση,

επικαρπία υπέρ της Εταιρείας Αεροδρομίου για τη διάρκεια της

Συμβατικής Περιόδου επί ολοκλήρου του ακινήτου και επί όλων των

κατασκευών, κτιρίων και εγκαταστάσεων και λοιπών εμπραγμάτων και

ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που θα ευρίσκονται εντός του

ακινήτου.¶

ε) Το αντάλλαγμα που θα πρέπει να καταβληθεί ή να δοθεί από

την Εταιρεία Αεροδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο, (α) για τη σύσταση

της επικαρπίας και (β) για τις εργασίες που εκτελέστηκαν και τα

έξοδα που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης, θα είναι η

παροχή από την Εταιρεία Αεροδρομίου προς το Ελληνικό Δημόσιο του

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των κοινών μετοχών που θα εκδοθούν ως

ολοσχερώς αποπληρωθείσες. Επιπροσθέτως, αν το Ελληνικό Δημόσιο το

ζητήσει, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα υποχρεωθεί να καταβάλει, στη

δεύτερη Κοινοπραξία με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο επίσης

διαπραγματεύθηκε την ανάπτυξη του Αεροδρομίου, τις αποδεικνυόμενες

εύλογες πραγματικές δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη, με την προϋπόθεση

ότι η ανωτέρω καταβολή δεν θα υπερβεί τα 1,2 εκατομμύρια ECU και¶

στ) Με τη λήξη ή την καταγγελία της Κυρούμενης Σύμβασης θα

λήγει αυτομάτως η επικαρπία οπότε το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει

στην κατοχή του το ακίνητο μαζί με όλες τις προσθήκες επικαρπίας

και θα απολαύει όλων των δικαιωμάτων κυριότητας, νομής και

κατοχής επί του ακινήτου και των προσθηκών επικαρπίας (άρθρο 7).¶

5. α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταρτίσει ή θα εξασφαλίσει

την κατάρτιση σχεδίων γενικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.¶

β) Δεν θα αρχίσει η κατασκευή κανενός μέρους των εργασιών

μέχρις ότου καταρτισθούν όλα τα αναγκαία σχέδια γενικής μελέτης.¶

γ) Το Ελληνικό Δημόσιο θα χορηγήσει εγκύρως με δικά του έξοδα

τα ειδικά δικαιώματα και θα προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες

που αναφέρονται στο χωροταξικό σχέδιο σαν αναγκαίες για την

κατασκευή του Αεροδρομίου και οι οποίες προσδιορίζονται στο

Παράρτημα 5.¶

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο με δαπάνες του και οσάκις είναι

δυνατόν να ζητήσει τούτο η Εταιρεία Αεροδρομίου, θα απομακρύνει

και θα επανατοποθετήσει όλες τις γραμμές παροχής ηλεκτρικής

ενέργειας και άλλα εναέρια δίκτυα και καλώδια στο ακίνητο ή επάνω

από αυτό.¶

ε) Η Εταιρεία Αεροδρομίου εφόσον αντιμετωπίζει στο ακίνητο

(ι) οποιοδήποτε απόθεμα υδρογονανθράκων ή (ιι) οποιαδήποτε ρύπανση

υδρογονανθράκων ή χημική ρύπανση που έγινε πριν από την ημερομηνία

έναρξης και (ιιι) οποιασδήποτε άλλης ύλης, που επαυξάνουν το κόστος

εκτελέσεως εργασιών κατά ποσό που υπερβαίνει τα 2.000.000 ECU, θα

ειδοποιήσει αμέσως γι' αυτό το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζοντας την

προκύπτουσα αύξηση και το Ελληνικό Δημόσιο θα αποδώσει στην Εταιρεία

Αεροδρομίου το ποσό του αυξημένου αυτού κόστους στην έκταση που

υπερβαίνει τα 2.000.000 ECU.¶

στ) Η Εταιρεία Αεροδρομίου για οποιεσδήποτε επιπλέον δαπάνες,

που οφείλονται άμεσα στην αντιμετώπιση ή ρύπανση αποθέματος

υδρογονανθράκων ή άλλης ύλης, έχει δικαίωμα αποζημιώσεως από το

Ελληνικό Δημόσιο.¶

ζ) Εάν το Ελληνικό Δημόσιο παραλείψει να εγκρίνει

οποιεσδήποτε πληροφορίες, σχέδια γενικής μελέτης και τεχνικές

περιγραφές, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου

για το καθαρό κόστος των συνεπειών που θα προκύψουν εξ αυτών.¶

η) Εάν η έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίου δεν γίνει κατά τη

δεσμευτική ημερομηνία τότε η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει

στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 35.000 ECU για κάθε ημέρα

καθυστέρησης.¶

θ) Εάν κάποιος από τους στόχους του Παραρτήματος 4

(Κεντρικός Σταθμός Πυρόσβεσης και Διάσωσης, Συντήρησης Κτιρίων

κ.λπ.) δεν επιτευχθεί πλήρως και εγκαίρως, η Εταιρεία Αεροδρομίου

θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 50.000 ECU για

κάθε ημέρα που δεν επιτεύχθηκε ο στόχος (άρθρο 8).¶

6. α) Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει την

Εταιρεία του Αεροδρομίου για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά την έκδοση άδειας

λειτουργίας του Αεροδρομίου.¶

β) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα είναι υπεύθυνη για την

πραγματοποίηση της μεταφοράς από τον Αερολιμένα του Ελληνικού στο

Αεροδρόμιο απευθείας με τους διάφορους Αερομεταφορείς που

χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο και τα άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.¶

γ) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε δαπάνες

που συνδέονται με τη μεταφορά από τον Αερολιμένα του Ελληνικού

στο Αεροδρόμιο, εκτός αυτών που αναφέρονται στην υλική μεταφορά

των τελωνείων, της υπηρεσίας αλλοδαπών, της πυροσβεστικής, του

ιατρικού και αστυνομικού προσωπικού, του εξοπλισμού τους και των

αντικειμένων τους και τη μεταφορά του προσωπικού ελέγχου εναέριας

κυκλοφορίας και των προσωπικών τους ειδών.¶

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι ο

Αερολιμένας του Ελληνικού θα κλείσει μόλις μεταφερθεί στο

Αεροδρόμιο. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα ευθύνεται για

οποιαδήποτε έξοδα που θα έχουν σχέση με το κλείσιμο του

Αεροδρομίου (άρθρο 9).¶

7. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξουσία της Υ.Π.Α. για

την έκδοση αδειών λειτουργίας εντός ορισμένης προθεσμίας (άρθρο

10).¶

8. α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής ή παρέμβασης από το

Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, το

Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει αποζημίωση στην Εταιρεία

Αεροδρομίου.¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να

εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας,

μετεωρολογικών υπηρεσιών και λοιπών διευκολύνσεων, να υιοθετήσει

και να θέσει σε λειτουργία τα κατάλληλα συστήματα διαδικασιών

επικοινωνίας κ.λπ..¶

γ) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν η άσκηση

των εξουσιών του για τα πρώτα είκοσι (20) έτη μετά την έναρξη της

λειτουργίας του Αεροδρομίου έχουν ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις

στα έσοδα της Εταιρείας να αποζημιώσει την Εταιρεία Αεροδρομίου

για κάθε απώλεια, κόστος, δαπάνη ή ζημία που υπέστη.¶

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην Εταιρεία

Αεροδρομίου: (ι) για κάθε ημέρα, μέχρι ανωτάτου ορίου πέντε (5)

ημερολογιακών ετών, που ο μεταφορέας αυτός παρεμποδίζεται

απολύτως να λειτουργήσει, το 1/365 των εσόδων που η Εταιρεία

Αεροδρομίου εισέπραξε κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει και (ιι) το

ίδιο ποσό (1/365) για κάθε ημέρα που περιορίζεται η λειτουργία του. Οι

πληρωμές αυτές θα γίνονται εκ των υστέρων από το Ελληνικό Δημόσιο.¶

ε) Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

παράλειψη ή καθυστέρηση η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια

οποιασδήποτε αθέτησης από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 11).¶

9. Η Εταιρεία Αεροδρομίου: α) είναι επιχείρηση κοινής

ωφελείας και διοικείται υπό διοικητικού συμβουλίου, θα προσλάβει

το δικό της προσωπικό, το Γενικό Διευθυντή και το λοιπό έμπειρο

τεχνικό προσωπικό. Δεν καταβάλλει καμμιά εισφορά κοινωνικής

ασφάλισης εργοδοτών ή εργαζομένων για αλλοδαπό προσωπικό που θα

προσλαμβάνεται από την εταιρεία, μέχρις ότου ο εργαζόμενος

καταστεί κάτοικος Ελλάδος για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών,

β) καταρτίζει τους λογαριασμούς της σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο

και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές στην Ελλάδα (άρθρο 12).¶

10. α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου, για τη χορήγηση δικαιωμάτων, θα

θεσπίσει αντικειμενικά κριτήρια.¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι, από της ενάρξεως

λειτουργίας του Αεροδρομίου, η Ολυμπιακή δεν θα έχει, καθ' όλη τη

διάρκεια του υπολοίπου χρόνου της συμβατικής περιόδου,

οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια σε σχέση με το Αεροδρόμιο,

μεγαλύτερα από τα δικαιώματα ή προνόμια που απολαύουν οι

εμπορικές αεροπορικές εταιρείες γενικά, εκτός από οποιαδήποτε

δικαιώματα προνόμια που χορηγούνται στην Ολυμπιακή, σύμφωνα με

την Κυρωμένη Σύμβαση.¶

γ) Εάν μεταξύ της έναρξης λειτουργίας του Αεροδρομίου και της 31

Δεκεμβρίου 2005 η Ολυμπιακή καταστεί υπερήμερη ως προς την πληρωμή

οποιωνδήποτε Τελών Αεροδρομίου για χρονική περιόδο που υπερβαίνει τις

εξήντα (60) ημέρες, το Ελληνικό Δημόσιο θα θέσει στη διάθεση της

Εταιρείας Αεροδρομίου δευτερεύον ανασφάλιστο δάνειο (άρθρο 13).¶

11. α) Κανένα πρόσωπο (εκτός από την Εταιρεία Αεροδρομίου ή

το Ελληνικό Δημόσιο) δεν δύναται να επιβάλλει οποιοδήποτε τέλος ή

αμοιβή.¶

β) Οποιαδήποτε από τα τέλη δύνανται κατά τη διακριτική

ευχέρεια της Εταιρείας Αεροδρομίου να είναι πληρωτέα σε μετρητά.¶

γ) Σε κάθε δέκατη επέτειο, το Ελληνικό Δημόσιο και η Εταιρεία

Αεροδρομίου θα επανεξετάζουν τα Τέλη Αεροδρομίου.¶

δ) Αεροσκάφη που χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιο για μη

εμπορικούς σκοπούς και ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό

Δημόσιο, το Στρατό, την Αστυνομία, τα Τελωνεία, το ΝΑΤΟ, τα

Ηνωμένα Έθνη ή τον Ερυθρό Σταυρό, θα απαλλάσσονται από τα Τέλη

Αεροδρομίου (άρθρο 14).¶

12. α) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρεώση ότι, το

άρθρο 189 του ν. 1815/1988, όπως θα τροποποιηθεί με τον κυρωτικό

νόμο, θα διατηρηθεί σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της Συμβατικής

Περιόδου.¶

β) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα συντηρεί, θα διατηρεί σε καλή

κατάσταση από απόψεως λειτουργίας και επισκευών και θα ανανεώνει,

αντικαθιστά και αναβαθμίζει το Αεροδρόμιο, τα κτίριά του,

εξοπλισμό, συστήματα και εγκαταστάσεις (άρθρα 15-16).¶

13. α) Ο Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου θα

αποκτηθεί, εγκατασταθεί, αναβαθμισθεί ή και αντικατασταθεί κατά

την επιλογή της Υ.Π.Α., είτε με δαπάνες της Εταιρείας Αεροδρομίου,

είτε με δαπάνες της Υ.Π.Α..¶

β) Η Υ.Π.Α. καθ' όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, θα

συντηρεί και θα επισκευάζει με δικά της έξοδα τον Εξοπλισμό

Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου και θα αναλαβει τη λειτουργία όλου

του εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου.¶

γ) Αν η Υ.Π.Α. απαιτεί να εγκαταστήσει στο Αεροδρόμιο ή στο

Ακίνητο με δικά της έξοδα, ραντάρ, εξοπλισμό, κτίρια, έργα ή

εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας σε πτήση, η

Εταιρεία Αεροδρομίου θα συνεργασθεί με την Υ.Π.Α..¶

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι η Υ.Π.Α. θα εγκαταστήσει και

θα θέσει σε λειτουργία με δικά της έξοδα όλο τον εξοπλισμό

Αεροναυτιλίας.¶

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι τα τέλη που θα επιβληθούν

από την Υ.Π.Α. τις αεροπορικές εταιρείες για υπηρεσίες σχετικές με

την Αεροναυτιλία, θα είναι ανάλογα με εκείνα που επιβάλλονται από

άλλους διεθνείς αερολιμένες (άρθρο 17).¶

14. α) Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι δεν θα εισαγάγει

οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό, πρότυπο, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα

την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της λειτουργίας του Αεροδρομίου,

εκτός αν το ίδιο ισχύει σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος και το

Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει την Εταιρεία.¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει κάθε δαπάνη, οποιουδήποτε

πρόσθετου μέτρου ασφαλείας εφαρμοζομένου στο Αεροδρόμιο από το

Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε Ελληνική Υπηρεσία (άρθρο 18).¶

15. Η Εταιρεία του Αεροδρομίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να

εξυπηρετήσει έναν ορισμένο αριθμό επιβατών (50 εκατ. άτομα περίπου

το χρόνο). Αν οι εγκαταστάσεις της δεν επαρκούν για την

εξυπηρέτηση αυτή, τότε προβαίνει στην επέκταση των εγκαταστάσεών

της. Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλοτριώνει την αναγκαία έκταση και η

δαπάνη βαρύνει την Εταιρεία.¶

Αν η Εταιρεία συνάψει για την αιτία αυτή οποιαδήποτε οφειλή, που

δε θα εξοφληθεί πλήρως πριν από το τέλος της Συμβατικής Περιόδου, τα

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας θα θεωρούνται ότι έχουν

αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 19).¶

16. Καθορίζονται θέματα σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις

και τη σύσταση πενταμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Αναθεώρησης, η

αποζημίωση των μελών της οποίας βαρύνει την Εταιρεία (άρθρα 20-21).¶

17. α) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα μεριμνήσει για την εξεύρεση

χρηματοδότησης για τους σκοπούς της μελέτης, κατασκευής, θέσης σε

λειτουργία, ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του αεροδρομίου και για τη

συντήρηση, διοίκηση και λειτουργία του.¶

β) Το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση που θα παρέχει η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων μία ή περισσότερες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις χρεών. Το

ανώτατο συνολικό όριο της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου,

ουδέποτε θα υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους.¶

γ) Για την παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο

θα εισπράττει από την Εταιρεία Αεροδρομίου ετήσια προμήθεια

αδράνειας, που θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί τους εκάστοτε

ανωτάτου ορίου για το οποίο θα ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο.¶

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει λογικές προσπάθειες για

να επιτύχει επιδοτήσεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ποσού

150.000.000 ECU που θα καταβληθούν στην Εταιρεία. Στην έκταση που

οποιοδήποτε τμήμα των 150.000.000 ECU δεν διατεθεί υπό μορφή

τέτοιων επιδοτήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει τα σχετικά

ποσά στην Εταιρεία Αεροδρομίου.¶

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για

να επιτύχει επιδοτήσεις από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ποσού

250.000.000 ECU στην Εταιρεία Αεροδρομίου.¶

Κατά το μέτρο που οποιοδήποτε τμήμα των 250.000.000 ECU δεν

διατεθεί υπό μορφή τέτοιων επιδοτήσεων το Ελληνικό Δημόσιο θα

διαθέσει τα σχετικά ποσά στην Εταιρεία Αεροδρομίου σύμφωνα με το

πρόγραμμα πληρωμών.¶

στ) Εάν η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν πληρεί οποιαδήποτε

απαίτηση του δείκτη κάλυψης εξυπηρέτησης οποιουδήποτε χρέους, το

Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει στην Εταιρεία Αεροδρομίου δευτερεύον

και ανασφάλιστο δάνειο. Το ανώτατο όριο το οποίο θα παρεμένει

ανεξόφλητο, θα ανέρχεται στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των

συνολικών ποσών του Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών. Ο τόκος του δανείου

θα είναι δύο τοις εκατό (2%) ανώτερος του επιτοκίου στην αγορά από

οφειλέτες επενδυτικές εταιρείες (άρθρο 22).¶

18. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, πριν

από την έναρξη λειτουργίας του Αεροδρομίου θα γίνουν έργα

υποδομής (αυτοκινητόδρομος προς το Αεροδρόμιο με τουλάχιστον δύο

λωρίδες). Στην περίπτωση που δεν είναι έτοιμα τα έργα υποδομής, το

Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώνεται να καταβάλει αποζημίωση για διαφυγόν

κέρδος 35.000 ECU για κάθε ημέρα καθυστέρησης (άρθρο 23).¶

19. α) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2093/1992, που

προβλέπουν τις φορολογικές απαλλαγές εταιρειών κατασκευής

αεοροδρομίων, όπως ισχύουν, θα εφαρμόζονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου

μέχρι την 31.12.2013.¶

β) Ανεξάρτητα από τις παραπάνω απαλλαγές η Εταιρεία

Αεροδρομίου θα απολαμβάνει τις ακόλουθες εξαιρέσεις και προνόμια:¶

α] Απαλλάσσεται από το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου που

προβλέπεται από το ν. 1676/1986 επί ολοκλήρου του μετοχικού

κεφαλαίου της.¶

β] Όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από

την Εταιρεία Αεροδρομίου, η εξόφλησή τους και η πληρωμή τόκων επ'

αυτών απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε φόρο (περιλαμβανομένου

και του ΕΦΤΕ) τέλη χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε

άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου. Οποιοιδήποτε τόκοι των δανείων

αυτών ή πιστώσεων που χορηγούνται από ξένες τράπεζες ή ξένους

οργανιμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα θα

εξαιρούνται από την πληρωμή φόρου εισοδήματος.¶

γ] Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα απαλλάσσεται του φόρου επί των

δεδουλευμένων τόκων τυχόν καταθέσεών της μέχρι την έναρξη

λειτουργίας του αεροδρομίου.¶

δ] Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία

Αεροδρομίου θα απαλλάσονται αντικειμενικά από τέλη χαρτοσήμου,

φόρους, εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου.¶

ε] Τα τέλη, τα σχετικά με την εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης

από την Εταιρεία Αεροδρομίου επί ακινήτου της κυριότητας του και άλλα

βάρη υπέρ του Δημοσίου δε θα υπερβαίνουν το ποσό των δραχμών

5.000.000.¶

στ] Κάθε δικαιοπραξία συναφθείσα από την Εταιρεία Αεροδρομίου

που αφορά σε κτήση κυριότητας θα απαλλάσσεται αντικειμενικά από

την πληρωμή: (ι) φόρου μεταβίβασης ακινήτων, (ιι) οποιωνδήποτε

άλλων φόρων, τελών ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται μαζί με τους

προαναφερόμενους φόρους και (ιιι) οποιωνδήποτε άλλων φόρων,

τελών, αμοιβών ή επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου.¶

ζ] Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα απαλλάσσεται από το φόρο

ακίνητης περιουσίας υπέρ του Δημοσίου, οποιουδήποτε οργανισμού

τοπικής αυτοδιοίκησης ή και τρίτου γενικά.¶

η] Η καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για αγαθά ή

υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία Αεροδρομίου και που

προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση των εργασιών

αναστέλεται εωσότου η Εταιρεία Αεροδρομίου πραγματοποιεί φορολογητέες

προμήθειες.¶

θ] Οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνεται από

την Εταιρεία Αεροδρομίου ή οποιαδήποτε ποσά διατίθενται από το

Δημόσιο κ.λπ. δεν θα αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.¶

ι] Η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει το δικαίωμα να εκπίπτει από το

φορολογητέο εισόδημα της και μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) κατ' έτος

οποιοδήποτε ποσό για τη δημιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού.¶

ια] Εξοπλισμός που εισάγεται από το εξωτερικό για να

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του αεροδρομίου, εφόσον

πρόκειται να επανεξαχθεί εισάγεται ατελώς (άρθρο 25).¶

20. α) Σαν συμβολή στην κατασκευή του Αεροδρομίου και την

πρόθεση να εξασφαλισθεί, ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι

επιβάτες συμμετέχουν στην ευθύνη για το κόστος της υποδομής της

Εμπορικής Αεροπορίας στην Ελληνική Δημοκρατία, το Ελληνικό

Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι: (ι) το Τέλος Αναχωρούντος

Επιβάτη (Τ.Α.Ε.) θα εισπράττεται σε όλους τους Αερολιμένες της

Ελληνικής Δημοκρατίας και (ιι) το άρθρο 40 του ν. 2065/1992 και η

διαδικασία είσπραξης Τ.Α.Ε., σε κάθε περίπτωση, όπως ισχύουν από

1.11.1992, δεν θα ανακληθούν και δεν θα τροποποιηθούν ή μεταβληθούν

κατά οποιονδήποτε τρόπο που θα έχει ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στα

έσοδα της Εταιρείας Αεροδρομίου.¶

β) Η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έχει οποτεδήποτε (πριν και μετά

την έναρξή λειτουργίας του Αεροδρομίου) το δικαίωμα να προβαίνει

σε αναλήψεις από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων, σύμφωνα

με τη Διαδικασία Είσπραξης Τέλους Αναχωρούντων Επιβατών

προκειμένου: (ι) να χρηματοδοτήσει την Εταιρεία Αεροδρομίου και (ιι)

να πραγματοποιεί μελλοντικές επενδύσεις στο Αεροδρόμιο.¶

γ) Οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης τα Μέλη της

Κοινοπραξίας μπορούν, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο Ελληνικό

Δημόσιο, να εισπράξει η Εταιρεία Αεροδρομίου από το Ελληνικό

Δημόσιο, σε σχέση με το έτος που αρχίζει από την ημερομηνία

έναρξης καθορισμένο ετήσιο ποσό 45.000.000 ΕCU αυτή του

δικαιώματός της να προβαίνει σε αναλήψεις από το Ταμείο Ανάπτυξης

Αεροδρομίου Σπάτων.¶

δ) Εάν οποτεδήποτε οποιοδήποτε τέλος ή φόρος παρεμφερής κατά

τον τύπο Τ.Α.Ε. μεταβληθεί σε οποιονδήποτε αερολιμένα στην Ελλάδα το

Τ.Α.Ε. που εισπράττεται σε όλους τους αερολιμένες της Ελλάδας θα

μεταβληθεί ομοίως, υπό τον όρο ότι το Ελληνικό Δημόσιο

αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι το Τ.Α.Ε. δεν θα μεταβληθεί κατά τέτοιο

τρόπο που θα ζημιώνει ουσιαστικά τα έσοδα της Εταιρείας (άρθρο

26).¶

21. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στην ασφάλιση της

Εταιρείας, την ευθύνη του Ελλληνικού Δημοσίου για πράξεις και

παραλείψεις οποιασδήποτε Ελληνικής Δημοσίας Αρχής, το περιβάλλον

(περιβαλλοντική μελέτη, απολιθώματα και αρχαιότητες, ρύπανση),

είσοδο εξουσιοδοτημένων προσώπων, ανωτέρα βία, την αποζημίωση της

Εταιρείας Αεροδρομίου από το Ελληνικό Δημόσιο για πράξεις ή

παραλείψεις αυτού και αντιστρόφως, την αποζημίωση του Δημοσίου

για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Αεροδρομίου, την

καταγγελία, την υποκατάσταση της Εταιρείας Αεροδρομίου (με την

ίδρυση από τους δανειστές ή το Δημόσιο εταιρείας σαν υποκατάστατο

νομικό πρόσωπο της Εταιρείας Αεροδρομίου), την εκχώρηση και

εξασφάλιση, την πνευματική ιδιοκτησία, τη συμπεριφορά μετόχων

πριν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, την υποχρέωση τήρησης

απορρήτων, τα αρχεία, ένδικα βοηθήματα, παραιτήσεις,

τροποποιήσεις και συγκαταθέσεις, την επίλυση διαφορών και το

εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρα 27-45).¶

22. Το αντάλλαγμα που θα καταβληθεί από την Εταιρεία

Αεροδρομίου στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χορήγηση των δικαιωμάτων

και των προνομίων κατά την τηρούμενη Σύμβαση θα είναι τα

ακόλουθα:¶

α) Η αμοιβή από την ημερομηνία έναρξης έως τη δέκατη επέτειο

θα ικανοποιείται με την καταβολή ετησίως 1.000  ECU.¶

β) Από την ημέρα που έπεται της δέκατης επετείου μέχρι το

τέλος της ποσό 250.000 ECU ετησίως.¶

γ) Από την έναρξη της εικοστής επετείου η Εταιρεία Αεροδρομίου θα

καταβάλλει: (ι) το ποσό 250.000 ECU και (ιι) το ποσό του 25%, του 15%

των κερδών εκμεταλλεύσεως και¶

δ) Μετά την 50ή Επέτειο: (ι) ποσό 3.750.000 ECU και (ιι) το

ποσό του 25%, του 15% των κερδών εκμεταλλεύσεως (Παράρτημα 2)

(Άρθρο πρώτο).¶

Β. 1. Από την έναρξη ισχύος της "Σύμβασης Ανάπτυξης

Αεροδρομίου" που κυρώνεται με το νομοσχέδιο, η ανώνυμη εταιρεία

με την επωνυμία "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." που ιδρύθηκε με το ν. 811/1978

λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση πρέπει να συντελεσθεί

εντός έξι (6) μηνών και κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.¶

2. Το Προσωπικό της Εταιρείας αυτής μεταφέρεται με κοινή

υπουργική απόφαση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.¶

3. Όλες οι εκτάσεις που απολλοτριώθηκαν για τη δημιουργία του

νέου διεθνούς αεροδρομίου των Αθηνών στα Σπάτα και οι οποίες

μεταβιβάστηκαν στην εν λόγω εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα

με το άρθρο 3 του ν. 811/1978, σαν εισφορά για τη δημιουργία του

μετοχικού κεφαλαίου αυτής, επαναμεταβιβάζονται αυτοδικαίως, από της

ισχύος του νομοσχεδίου, στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα.¶

4. Το Υποθηκοφυλάκειο Σπάτων καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιο

για όλες τις ανωτέρω εκτάσεις, ο δε υποθηκοφύλακας Σπάτων

υποχρεώνεται να μεταγράψει το σύνολο των ανωτέρω εκτάσεων στη

μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου εντός εξήντα (60) ημερών από της

δημοσιεύσεως του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως¶

(άρθρο δεύτερο).¶

Γ. 1. α) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη

μορφή ανώνυμης εταιρείας, έδρα το Δήμο Σπάτων και την επωνυμία

"Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε." (Εταιρεία).¶

β) Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της

ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών

και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν

εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που άμεσα ή

έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. Η εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής

ωφέλειας και ισχύουν γι' αυτή οι κείμενες διατάξεις για τις

επιχειρήσεις αυτές.¶

γ) Για τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο θέματα που αφορούν στην

ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας εφαρμόζονται συμπληρωματικά

οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.¶

2. Εγκρίνεται το από 31 Ιουλίου 1995 καταστατικό της

Εταιρείας, με το οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και τα

ακόλουθα:¶

α) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." με έδρα το Δήμο Σπάτων (άρθρα 1 και 3).¶

β) Ορίζεται ο σκοπός της Εταιρείας και η διάρκειά της που είναι 99

έτη (άρθρα 2 και 4).¶

γ) ι) Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό τριακοσίων

εκατομμυρίων (300.000.000) ECU, διαιρούμενο σε τριάντα

εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ECU

η κάθεμια¶

ιι) Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται ως ακολούθως:¶

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει δεκαέξι εκατομμύρια

πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) μετοχές (που αποτελούν το 55% του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας).¶

(β) Τέσσερις (4) Γερμανικές Εταιρείες που αποτελούν την

Κοινοπραξία αναλαμβάνουν δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

(13.500.000) μετοχές που αποτελούν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου.¶

ιιι) Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ως ακολούθως:¶

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο σε ολοσχερή αποπληρωμή της

συμμετοχής του συνεισφέρει: (αα) την επικαρπία επί τμημάτων γης

που ανήκουν στην κυριότητά του συνολικής εκτάσεως 16.975.500

τετραγωνικών μέτρων κειμένων στα Σπάτα Αττικής για περίοδο 30 και

(ββ) την αξία των εργασιών και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν

πριν από την ημερομηνία έναρξης. Η αξία των κοινών μετοχών που

αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο λογίζεται ως πλήρως καταβεβλημένη.¶

(β) Οι λοιποί μέτοχοι θα καταβάλλουν το σύνολο της

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με τμηματικές

καταβολές σε μετρητά ως ακολούθως: (αα) Η πρώτη τμηματική

καταβολή των εξήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων

(67.500.000) ECU που ισοδυναμεί με το πενήντα τοις εκατό (50%) της

συνολικής ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών θα πραγματοποιηθεί

εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έναρξης. Με την

πρώτη αυτή καταβολή θα εκδοθούν τίτλοι μετοχών με την ένδειξη "μετοχές

μερικώς καταβεβλημένες". Η δεύτερη τμηματική καταβολή θα

πραγματοποιηθεί την ημέρα που συμπληρώνονται δύο (2) χρόνια από την

ημερομηνία έναρξης.¶

δ) Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στις αυξήσεις του μετοχικού

κεφαλαίου, την πιστοποίηση καταβολής του, τη μεταβίβαση των μετοχών,

το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, το αδιαίρετο των

μετοχών, τις συνέπειες κυριότητας του μετοχικού τίτλου, τη διοίκηση

της εταιρείας, την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμό Γενικού

Γραμματέα και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.¶

ε)(ι) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει

την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.¶

(ιι) Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται κατά σειρά

προτεραιότητας:¶

(αα) Πέντε τοις εκατό (5%) μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό.¶

(ββ) το υπόλοιπο διατίθεται, κατά την κρίση της Γενικής

Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερίσματος είτε για την αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε

για τη μεταφορά του σε νέα χρήση.¶

στ) Η εταιρεία λύεται: (ι) με τη λήξη της διάρκειάς της και

(ιι) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το προϊόν της εκκαθάρισης

της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της,

ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τον αριθμό

των μετοχών που κατέχουν (άρθρο τρίτο).¶

Δ. 1. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία για την

απαλλοτρίωση των αναγκαιουσών ιδιοκτησιών για την εκτέλεση όλων των

έργων, θα ασκούνται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας υπέρ του Ελληνικού

Δημοσίου και με δαπάνες της Εταιρείας (άρθρο τέταρτο).¶

2. Αεροσκάφη που ανήκουν σε αεροπορικές εταιρείες που

ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο υπόκεινται σε καταβολή τελών,

δικαιωμάτων κ.λπ.. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών, ο

δικαιούχος δύναται να ζητήσει από την αρμόδια Αερολιμενική Αρχή

να απαγορεύσει την απογείωσή του (άρθρο πέμπτο).¶

3. α) Συνιστώνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) δύο

(2) επιπλέον θέσεις Υποδιοικητών και καθορίζονται οι αρμοδιότητές

τους.¶

β) Η Υ.Π.Α. δύναται να προσλαμβάνει συμβούλους Έλληνες ή

αλλοδαπούς. Στην περίπτωση αλλοδαπών συμβούλων η αμοιβή τους

μπορεί να καταβάλλεται σε συνάλλαγμα (άρθρο έκτο).¶

4. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς

όρους κατασκευής και λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα της

Αθήνας στα Σπάτα κ.λπ. (άρθρα έβδομο και όγδοο).¶

5. α) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη

λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα ο

αερολιμένας του Ελληνικού παύει να λειτουργεί και ο χώρος που

καταλαμβάνει καθίσταται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.¶

β) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την

Αθήνα και επωνυμία "Διαχειριστικός Φορέας Μητροπολιτικής Ζώνης

Πρασίνου Λεκανοπεδίου Αθηνών". Το νομικό αυτό πρόσωπο λειτουργεί

χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου

και της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρείες

που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.¶

γ) Σκοπός του "Φορέα" είναι η προστασία, η συντήρηση, η

διαχείριση και η με κάθε τρόπο αξιοποίηση του χώρου πρασίνου που

θα δημιουργηθεί στη θέση του αερολιμένα του Ελληνικού.¶

δ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών

Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

ρυθμίζονται οι ειδικότεροι σκοποί του "Φορέα", οι τρόποι και τα μέσα

εκπλήρωσή τους, οι πόροι του, τα όργανα διοίκησής του και οι

αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, τα θέματα του προσωπικού του, καθώς

και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια (άρθρο ένατο).¶

6. Η κατασκευή και η λειτουργία της ελεύθερης λεωφόρου

Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων, κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο

κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεωφόρου Κηφισίας,

γίνεται με ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους (άρθρο δέκατο).¶

7. Η κατασκεύη και η λειτουργία της δυτικής Περιφερειακής

Λεωφόρου Υμηττού, κατά το τμήμα της από τον ανισόπεδο κόμβο

Κατεχάκη έως την ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων

(ανισόπεδος κόμβος Δουκίσης Πλακεντίας και Ραφήνας) γίνεται με

ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους (άρθρο ενδέκατο).¶

8. Ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στη δυνατότητα του Υπουργού

Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να επιβάλλει εισφορά

στους εργολήπτες -κατασκευαστές έργων για την εγγραφή τους στα μητρώα

ΜΕΚ και ΜΕΕΠ κ.λπ. (άρθρο δωδέκατο).¶

9. Καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 811/1978, οι οποίες

αντίκεινται στις διατάξεις του νομοσχεδίου, καθώς και κάθε άλλη

γενική ή ειδική διάταξη (άρθρο δέκατο τρίτο).¶

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα

οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού:¶

1. Δαπάνη δρχ. 359.000.000, περίπου, ετησίως, από την οποία:¶

α) δρχ. 350.000.000 από τη μεταφορά του προσωπικού της

εταιρείας "Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε." στην Υπηρεσία Πολιτικής

Αεροπορίας και β) δρχ. 9.000.000 από τη σύσταση δύο (2) επιπλέον

θέσεων Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και

τοιαύτη, ακαθόριστη, από τη δυνατότητα πρόσληψης από την Υ.Π.Α.

ειδικών συμβούλων.¶

2. Δαπάνη, ακαθόριστη, από την: α) εγκατάσταση και θέση σε

λειτουργία του εξοπλισμού Αεροναυτιλίας από την Υπηρεσία

Πολιτικής Αεροπορίας (άρθρο 17), β) καταβολή δαπανών απομάκρυνσης

και επανατοποθέτησης των γραμμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

(άρθρο 7), γ) για οποιοδήποτε μέτρο πρόσθετης ασφάλειας που

εφαρμόζεται στο αεροδρόμιο από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 18) και

δ) ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων από τη σύναψη από την Εταιρεία οποιασδήποτε οφειλής

για την επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων που δεν θα

εξοφληθεί πλήρως πριν από το τέλος της συμβατικής περιόδου (άρθρο

19).¶

3. Ενδεχόμενη δαπάνη και μέχρι ποσό 400.000.000 ECU, από την

καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου στην Εταιρεία στην περίπτωση κατά

την οποία δεν επιτευχθεί η χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, παρά τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και

τοιαύτη ακαθόριστη: α) από την απομάκρυνση των τυχόν υφιστάμενων

στο αεροδρόμιο υδρογονανθράκων και λοιπών υλικών για δαπάνες πέραν

των 2.000.000 ECU (άρθρο 8), β) από την καταβολή αποζημίωσης στην

Εταιρεία σε περίπτωση διακοπής ή παρεμπόδισης της λειτουργίας του

αεροδρομίου, ίσης με το 1/365 των εσόδων της προηγούμενης

περιόδου, γ) από την καταβολή στην Εταιρεία τελών της Ολυμπιακής,

τα οποία αυτή δεν ήθελε εξοφλήσει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες (άρθρο

13), δ) από την καταβολή στην εταιρεία 35.000 ECU για κάθε ημέρα

καθυστέρησης που οφείλεται στη μη έγκαιρη εκτέλεση των έργων υποδομής

(άρθρο 23) και ε) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού

Δημοσίου προς την Εταιρεία για τη χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων (άρθρο 22).¶

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ποσού 45.000.000 ECU, ετησίως, στην

περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία Αεροδρομίου θα έκανε

αναλήψεις από το Δημόσιο από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης

με καθορισμένο ποσό, αντί του δικαιώματος να προβαίνει σε

αναλήψεις από το Ταμείο Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (άρθρο 26).¶

5. Απώλεια εσόδων, ακαθόριστη, από τις θεσπιζόμενες για την

Εταιρεία Αεροδρομίου, φορολογικές και λοιπές απαλλαγές (άρθρο

25).¶

6. Έσοδα  του Δημοσίου: α) από την παραχώρηση στην εταιρεία

του αποκλειστικού δικαιώματος εκμεταλλεύσεως (παράρτημα 2), β) τη

συμμετοχή του Δημοσίου κατ' αναλογία των μετοχών του στα καθαρά

κέρδη της Εταιρείας (καταστατικό), γ) από την προμήθειά του, λόγω

παροχής εγγυήσεως στην Εταιρεία Αεροδρομίου για τη χρηματοδότησή

της από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (άρθρο 22) και δ) από

την καταβολή αποζημίωσης του Δημοσίου από την Εταιρεία

Αεροδρομίου για πράξεις ή παραλείψεις τους.¶

Πέραν των ανωτέρω, επέρχεται σημαντικότατη ωφέλεια στην εθνική

μας οικονομία, λόγω της επενδύσεως που θα πραγματοποιηθεί από την

Κοινοπραξία των Γερμανικών Εταιρειών για την κατασκευή του νέου

αεροδρομίου.¶

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1995¶

Ο Γενικός Διευθυντής¶

Δημήτριος Δρίτσας¶