Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας» για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας» για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.	1

Περιεχόμενα	2

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6

1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	6

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών	6

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση	8

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης	8

1.4	Θεσμικό πλαίσιο	9

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού	11

1.6	Δημοσιότητα	11

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	11

ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	12

2.1	Γενικές Πληροφορίες	12

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης	12

2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	12

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων	13

2.1.4	Γλώσσα	14

2.1.5	Εγγυήσεις	15

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	16

2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής	16

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής	16

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού	17

2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	22

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	22

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	23

2.2.7 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών	25

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	25

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	27

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης	35

2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης	35

2.3.2	Κατάταξη προσφορών	35

2.3.3	Βαθμολόγηση Προσφορών	36

2.3.4 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς	37

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	38

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	38

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	40

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»	42

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	43

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών	44

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών	44

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	46

3.1	Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών	46

3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου	48

3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης	50

3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία	50

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας	53

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	55

4.1	Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)	55

4.2 	Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία	56

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης	56

4.4	Υπεργολαβία	57

4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της	58

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης	58

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	59

5.1	Τρόπος πληρωμής	59

5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις	61

5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης	62

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	63

6.1 	Παρακολούθηση της σύμβασης	63

6.2 	Διάρκεια σύμβασης	63

6.3	Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης	64

6.4 	Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση	66

6.5 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης	67

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	68

Α.1 Αντικείμενο της Σύμβασης	68

Α.2 Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης	69

Α.3 Περιβάλλον της Σύμβασης – Υφιστάμενη Κατάσταση	70

Α.3.1	Οργάνωση των Υπηρεσιών της ΒτΕ	70

Α.3.2	Αρμοδιότητες Εμπλεκομένων Δ/νσεων και Τμημάτων	72

Α.3.2.1	Διεύθυνση Πληροφορικής και  Επικοινωνιών	72

Α.3.2.2	 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης	74

Α.3.2.3	Διεύθυνση Υποστήριξης Βουλευτών/ Τμήμα Βουλευτών και Κομμάτων	76

Α.3.2.4	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	76

Α.3.3	Υφιστάμενες Κρίσιμες Εφαρμογές και Υποδομή Λειτουργίας του ΟΠΣ της ΒτΕ	77

Α.3.3.3	 Υφιστάμενη Υπολογιστική Υποδομή Λειτουργίας των Εφαρμογών του ΟΠΣ της ΒτΕ	78

Α.4	Προδιαγραφές Έργου (Τεχνικές και Λειτουργικές)	81

Α.4.1. Γενικές Προδιαγραφές Υλοποίησης και Λειτουργίας της προτεινόμενης λύσης	81

Α.4.2	Ειδικές Προδιαγραφές Υλοποίησης και Λειτουργίας της προτεινόμενης λύσης	90

Α.4.3 Προδιαγραφές (ελάχιστες) Υπηρεσιών	100

Α.4.4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου	117

Α.5 Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης	122

Α.5.1.	Πίνακας  Παραδοτέων	133

Α.5.2	Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου	135

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	136

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	137

ΙΙ.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	139

ΙΙ.2	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	157

ΙΙ.3	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ/ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ	199

ΙΙ.4	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	214

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της ΒτΕ	231

1.	Εφαρμογή: Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού- Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργαζομένων (ePP) – Επιστημονικοί Συνεργάτες)	231

2.	Εφαρμογή: Ηλεκτρονική Καρτέλα Αδειών	233

3.	Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Παρουσιολόγιο	234

4.	Εφαρμογή: Διαχείρισης Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών & Κομμάτων	234

5.	Εφαρμογή: Επιμόρφωση	236

6.	Εφαρμογή: Βρεφονηπιακός Σταθμός	237

7.	Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση	238

8.	Εφαρμογή Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού	239

9.	Εφαρμογή: Παρακολούθηση Διασκέψεων Διεθνών Οργανισμών (Διεθνείς Οργανισμοί-Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί-Επικοινωνία)	240

10.	Εφαρμογή: Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Κάλυψης	241

11.	Εφαρμογή: Μισθοδοσία ( Οικονομικές Υπηρεσίες)	241

12.	Εφαρμογή:  Προϋπολογισμού (Οικονομικές Υπηρεσίες)	243

13.	Εφαρμογή:  Διαχείρισης Μίσθωσης Αυτοκινήτων Βουλευτών	245

14.	Εφαρμογή: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών & Δαπανών (Epp)	246

15.	Εφαρμογή: Αποθήκες	248

16.	Εφαρμογή:  Διαχείρισης Χωροταξικής Ταυτοποίησης Κτιρίων	251

17.	Εφαρμογή:  Διαχείρισης Αποφάσεων Προμηθειών	252

18.	Εφαρμογή:  Διαχείρισης Αεροπορικών Εισιτηρίων	255

19.	Εφαρμογή:  Διαχείρισης Εξόδων Διαμονής & Ταξιδίων	255

20.	Εφαρμογή:  Πρακτικά	256

21.	Εφαρμογή:  Κοινοβουλευτικού Έργου (Νομοθετικό Έργο – Κοινοβουλευτικές Επιτροπές – Κοινοβουλευτικό Έλεγχος – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κοινοβουλευτικών Ομάδων)	257

22.	Εφαρμογή:  Διαχείριση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου	257

23.	Εφαρμογή:  Διαχείριση Νομοθετικού Έργου	258

24.	Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κοινοβουλευτικών Ομάδων	262

25.	Εφαρμογή:  Εξαγωγής Δεδομένων Κοινοβουλευτικού Έργου από το ΟΠΣ (pdf και xml files)	264

26.	Εφαρμογή:  Ανάλυση Δεδομένων (Management Reporting Suite-MRS)	265

27.	Εφαρμογή: Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών ΟΠΣ	265

28.	Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ψηφιακών Υπογραφών	266

29.	Εφαρμογή: ΥΑΒΕ:	266

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υφιστάμενη κατάσταση)	268

ΙV.1	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	268

ΙV.2	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περιβάλλον Προσωποποιημένων Υπηρεσιών)	270

ΙV.3	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  UML ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	275

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ	287

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς	288

VI.1 Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ (δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος της τριετούς παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας)	289

VI.2 Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογών και Τεχνική Υποστήριξη μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας *	289

VI.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς	291

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών	292

VII.1	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	292

VII.2	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	293

VII.4	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	294

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος	295

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης	297

Άρθρο 1 - Ορισμοί	299

Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης	300

Άρθρο 3 - Γλώσσα Σύμβασης	301

Άρθρο 4 - Έγγραφη Επικοινωνία	301

Άρθρο 5 - Διάρκεια της Σύμβασης (χρόνος υλοποίησης του έργου)	302

Άρθρο 6 - Γενικές Υποχρεώσεις της Βουλής των Ελλήνων	303

Άρθρο 7 - Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου	303

Άρθρο 8 - Διαδικασία Παραλαβής	306

Άρθρο 9 - Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής	308

Άρθρο 10 - Κατάθεση Εγγυήσεων	310

Άρθρο 11 - Αντικατάσταση Ανθρώπινου Δυναμικού Αναδόχου	311

Άρθρο 12 - Ρήτρες	312

Άρθρο 13 - Ασφαλιστική Ευθύνη	313

Άρθρο 14 - Αποζημίωση	314

Άρθρο 15 - Τροποποίηση σύμβασης	314

Άρθρο 16 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις	315

Άρθρο 17 - Έκπτωση Αναδόχου – Κυρώσεις	315

Άρθρο 18 - Καταγγελία	316

Άρθρο 19 - Ανωτέρα βία	317

Άρθρο 20 - Όροι Εμπιστευτικότητας	317

Άρθρο 21 - Πνευματική Ιδιοκτησία	319

Άρθρο 22 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο	321

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ).

1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Αναθέτουσα Αρχή | Βουλή των Ελλήνων |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Βασ. Σοφίας 11, γραφείο 517 |
| Πόλη | Αθήνα |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 106 71 |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Κωδικός ΝUTS | Gr 30 EL 303 |
| Τηλέφωνο | +30 210 3692124 |
| Φαξ | +30 210 3692120 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | ict@parliament.gr promithies@parliament.gr |
| Αρμόδιοι για πληροφορίες | Αλεξάνδρα Κονίδα Αρβανίτου Χριστίνα Ψαρουδάκης Σταύρος |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | https://www.hellenicparliament.gr/ |
| Τόπος υποβολής προσφορών | Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών | Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 |
| Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών | Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 |
| Τίτλος Σύμβασης | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας |
| Είδος Σύμβασης | Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών |
| Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. |
| Προϋπολογισμός | Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000 €), δηλαδή συνολικής αξίας διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. |
| Κωδικός αναφοράς CPV | 72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά, |
| ΚΑΕ που βαρύνει η δαπάνη | Το Έργο βαρύνει τον Κ.Α. 0869 του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων. |
| Χρηματοδότηση της Σύμβασης | Βουλή των Ελλήνων |
| Εγγυητική Συμμετοχής | Τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000 €), που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβαση χωρίς τον ΦΠΑ. |
| ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Βουλή των Ελλήνων |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Βουλή των Ελλήνων |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες για την υλοποίηση του έργου μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίοδος δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας και μετά την πάροδο αυτής παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Βουλή των Ελλήνων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής στη διεύθυνση (URL): https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Diakirykseis-kai-Proskliseis/Diakirykseis-Diagonismon/

Για πληροφορίες επί της Τεχνικής Περιγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τους:

- κα Αλεξάνδρα Κονίδα στο τηλέφωνο +30 210-3673359, φαξ 210 3673157 και email ict@parliament.gr και

- κα Χριστίνα Αρβανίτου στο τηλέφωνο +30 210-3673178, φαξ 210 3673157 και email ict@parliament.gr.

Για πληροφορίες σχετικές με διαδικαστικά ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σταύρο Ψαρουδάκη, στο τηλέφωνο 210 3692124, φαξ 210 369 2120 και email: promithies@parliament.gr .

1.2	Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος Διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει .

Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 0869 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Βουλής των Ελλήνων.

1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει να προμηθεύσει και να παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της ΒτΕ ένα Πληροφοριακό Συστήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών και Μισθοδοσίας, να εξασφαλίσει τη διασύνδεση αυτού με το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΒτΕ και των προϊόντων Oracle, CoSign και Πάπυρος, καθώς και η παροχή Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης. Η διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω έργου ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίοδος δωρεάν εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και μετά την πάροδο αυτής παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης για τρία (3) επιπλέον έτη.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται ως :

- Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης Μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος Προσωποποιημένων Υπηρεσιών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση Διακριτού Περιβάλλοντος Δοκιμών Λειτουργίας.

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΒτΕ στη χρήση και στη διαχείριση των παραπάνω εφαρμογών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών.

- Υπηρεσίες ολοκλήρωσης λύσεων, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης.

Η προμήθεια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000 €), δηλαδή συνολικής αξίας διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες για την υλοποίηση του έργου μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας και μετά την πάροδο αυτής παροχή τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης για τρία (3) έτη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας Προκήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4	Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

- Των άρθρων 19, 25, 147 έως 149 και 164 ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής- Μέρος Β’, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 224/2013, 122/2016, 3/2017) και της υπ' αριθ. πρωτ.	1130/801/22.01.2018 (ΦΕΚ 48/Υ.Ο.Δ.Δ./31.Ο1.2Ο18) απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και καθορισμός του ύψους της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου αυτής και του αναπληρωτή του»

- Του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

- Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

- Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

- του Π.Δ.. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

- Του Π.Δ. 28/2015 ( ΦΕΚ Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- Τα άρθρα 221 παρ. 3 και 205 του Ν. 4412/2016 για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

- Του Ν. 2121/1993 ( ΦΕΚ Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Της υπ’ αριθμ. 12060/7559/02.10.2018 – ΑΔΑ : 0Α-05Ζ5 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, των όρων αυτού και των τεχνικών προδιαγραφών.

- Της υπ’ αριθμ. 14804/9091/13.12.2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0869 με α/α υποχ. 1958.

1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30.

1.6	Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’), όπως ισχύει. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η Προκήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, στη διεύθυνση (URL): www.hellenicparliament.gr στη διαδρομή http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Diakirykseis-kai-Proskliseis/Diakirykseis-Diagonismon.

1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1	Γενικές Πληροφορίες

2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

- Η υπ’ αριθμ. 12060/7559/02.10.2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

- Η παρούσα Προκήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 	: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της ΒτΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 	: ΤΕΥΔ (Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 	: Σχέδιο Σύμβασης

2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

- Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΒτΕ στην διεύθυνση :https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Diakirykseis-kai-Proskliseis/Diakirykseis-Diagonismon/. Στην περίπτωση αυτή o παραλήπτης υποχρεούται να αποστέλλει σχετική ενημέρωση με τα στοιχεία του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): promithies@parliament.gr

- Η παραλαβή της Προκήρυξης δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυμεταφορέα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 9:30 π.μ.-13:00 μ.μ., από τη Βουλή των Ελλήνων – Τμήμα Προμηθειών, Βασιλίσσης Σοφίας 11, 5ος όροφος, Γραφείο 517, αρμόδιος υπάλληλος κος Σταύρος Ψαρουδάκης, τηλέφωνο: 210 3692124, Fax: 210 3692120

- Οι παραλήπτες της Προκήρυξης πρέπει να θέτουν στη διάθεση της ΒτΕ τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε η ΒτΕ να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επί αυτής.

- Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν επίσημο αντίγραφο της Προκήρυξης δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Βουλή των Ελλήνων νέο πλήρες αντίγραφο.

- Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): ict@parliament.gr και promithies@parliament.gr ,  το αργότερο οχτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.hellenicparliament.gr/, της Βουλής των Ελλήνων το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται. Κανείς υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4	Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ/Α΄/188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .

2.1.5	Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Βουλή των Ελλήνων προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Προκήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας

Η Βουλή των Ελλήνων επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Βουλής των Ελλήνων αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€), που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβαση χωρίς τον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, αρνηθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και

γ) η Βουλή των Ελλήνων  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2. της παρούσας.

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Βουλή των Ελλήνων, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό εγγραφής τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής τους.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους που να είναι συναφές με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης.

2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :

- Ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρείς (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, ίσο με το 200% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

- Αν οι προσφέροντες δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών τους για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης.

- Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω διαχειριστικές χρήσεις θα πρέπει να είναι κερδοφόρες.

2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως ελάχιστη προϋπόθεση για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

- Απαιτείται:

α) Να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης.:

α.1) Να διαθέτουν εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων.

α.2) Να διαθέτουν στην οργανωτικής του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής.

β) να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα, που να αφορά στη διαχείριση έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης μισθοδοσίας και συγκεκριμένα, τα τελευταία τρία (3) χρόνια να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο(2) αντίστοιχα έργα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, υποχρεωτικά στο Δημόσιο τομέα, σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου Ελληνικού Δημόσιου τομέα. Στα εν λόγω έργα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που έχουν ολοκληρωθεί από τους οικονομικούς φορείς υποχρεωτικά στο Δημόσιο τομέα, σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου Ελληνικού Δημοσίου σε προγενέστερο των τριών ετών χρονικό διάστημα και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ενεργή συντήρηση. Επισημαίνεται ότι:

- Αντίστοιχο  έργο σημαίνει έργο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας και όχι ένα από τα δύο.

- Αντίστοιχο Έργο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Ειδικότερα, το αντίστοιχο έργο, αφορά κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

  - Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

  - Υπηρεσίες διαχείρισης, υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) έργων πληροφοριακών συστημάτων και παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών (πχ. εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

- Αντίστοιχο Έργο Μισθοδοσίας ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Ειδικότερα, ορίζεται το έργο που αφορά τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον:

  - Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων υπολογισμού και εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

  - Υπηρεσίες διαχείρισης και επί τω έργω υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) έργων μισθοδοσίας και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, όπως η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου.

- Δηλώνουν:

γ) Τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει η ομάδα έργου τους.

2.2.7 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

1. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτουν σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού κατάλληλη πιστοποίηση για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους κατά την σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και υποστήριξη του λογισμικού που θα διαθέσουν στη Βουλή.

2. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτουν σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που εμπίπτει στο αντικείμενο παροχής υπηρεσιών της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Προκήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Α) Επίκληση δάνειας τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας : Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 Ν. 4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτή ζητείται στην παρ. 2.2.6 της παρούσας, μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Βουλή των Ελλήνων ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Βουλή των Ελλήνων με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.

β. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας με το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 2.2.6 από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να δανειστεί, όπως αυτή ζητείται παραπάνω.

Β) Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο78 Ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας όπως αυτή ζητείται στην παρ.2.2.5. μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Βουλή των Ελλήνων ότι έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά :

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Βουλή των Ελλήνων με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης.

β. Έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης

γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη της οικονομικής επάρκειας του τρίτου, όπως αυτή ζητείται στην παράγραφο 2.2.5. και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο.

2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα, κατά τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ανά περίπτωση, άλλως είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Βουλή των Ελλήνων που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού Αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 ο προσφέρων προσκομίζει τους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017), σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, ή δήλωση του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για καθεμία διαχειριστική χρήση, σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4.1. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης :

| α) | Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών τους: - επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, - τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες - μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούν - εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. |
| --- | --- |
| β) | Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο με τα κυριότερα αντίστοιχα έργα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας που εκτέλεσαν, ή στα οποία συμμετείχαν, ή συντηρούν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον θα αφορούν αντίστοιχα έργα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, που έχουν υλοποιήσει υποχρεωτικά στο Δημόσιο τομέα, σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου Ελληνικού Δημοσίου κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια με επιτυχία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο β) της παραγράφου 2.2.6. της παρούσας. Στα εν λόγω έργα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που έχουν ολοκληρωθεί από τους οικονομικούς φορείς σε προγενέστερο των τριών ετών χρονικό διάστημα και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ενεργή συντήρηση. Η σύνταξη του καταλόγου γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α; ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ; ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από–έως); ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς και συμπ. ΦΠΑ); ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ; ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ; ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπ/σμός); ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ορθής και καλής εκτέλεσης των έργων που εκδίδονται από τους «Αναθέτοντες» όπου αναγράφονται το ποσό, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζεται εάν αυτά πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. |
| γ) | Στοιχεία τεκμηρίωσης Ομάδας Έργου Αναδόχου Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους και εντός του Φακέλου των Δικαιολογητικών τους - Βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII της παρούσας, καθώς και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της επάρκειας του Υπεύθυνου και των Μελών της Ομάδας Έργου που ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προτείνει για την υπό ανάθεση σύμβαση, - Δηλώσεις συνεργασίες των εξωτερικών συνεργατών που ως Μέλη της Ομάδας Έργου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης - Πίνακα των μόνιμων υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα πίνακα που ακολουθεί: α/α; Υποψήφιος Ανάδοχος; Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου; Θέση στην Ομάδα Έργου; Ποσοστό συμμετοχής στο έργο (%). - Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας, όπου θα αναγράφεται το τμήμα του Έργου που προτίθεται να αναλάβει ο υπεργολάβος, ο οποίος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του χρονοδιαγράμματος του Έργου και της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας και θα δεσμεύεται ότι θα διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους. Η υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας θα υπογράφεται από τον υπεργολάβο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, συνοδευόμενη από το σχετικό παραστατικό νομιμοποίησης της υπογραφής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί υπό τη συνδρομή σπουδαίου λόγου αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου ο προσφέρων υποχρεούται να προτείνει στη θέση του αποχωρούντος νέο πρόσωπο, υποβάλλοντας στην Βουλή των Ελλήνων αίτημα αντικατάστασης μέλους και επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και δήλωση αποδοχής συνεργασίας του υποψήφιου νέου μέλους. Ο ανάδοχος μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση μέλους μόνο κατόπιν έγκρισης του αιτήματός του από την Βουλή των Ελλήνων Στον ίδιο πίνακα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία για τους πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες που θα ασχοληθούν στο Έργο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε υπεργολάβο ή σε εξωτερικό συνεργάτη; Επωνυμία Υπεργολάβου/Εξωτερικού Συνεργάτη; Ημερομηνία Δήλωσης Συν εργασίας. |

Β.4.2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης σε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001 και 27001 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό που εμπίπτει στο αντικείμενο παροχής υπηρεσιών της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ή άλλο ισοδύναμο εν ισχύ, από Οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της συμμόρφωσής του με πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση προσώπων, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αφορούν τη συμμόρφωσή του με πρότυπα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001 πληρούνται από όλα τα μέλη της ένωσης, επομένως, τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν στην απόδειξη της τήρησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας και συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίζονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3	Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

2.3.2	Κατάταξη προσφορών

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής. Η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας  80%.

- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης. Η Οικονομική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

- Κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :

Λi = 80% x (Βi / Bmax) + 20% x (Kmin / Ki)

όπου :

Bmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Κmin : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi : η συνολική βαθμολογία από την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς. Η τιμή Λi στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

- Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

- Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

- Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Βουλής των Ελλήνων.

2.3.3	Βαθμολόγηση Προσφορών

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια Αξιολόγησης», όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΚΡΙΤΗΡΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Α | Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης | (45%) |
| Α.1 | Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου | 25% |
| Α.2 | Ποιότητα Τεχνικής Λύσης (Αρχιτεκτονική Συστήματος) | 15% |
| Α.3 | Τεκμηρίωση Απόδοσης Συστήματος | 5% |
| Β | Προδιαγραφές Υπηρεσιών | (40%) |
| Β.1 | Κατανόηση Απαιτήσεων και Περιορισμών έργου – Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής | 5% |
| Β.2 | Υπηρεσίες Μετάπτωσης Συστημάτων – Δεδομένων, Διασύνδεση με Τρίτα Συστήματα. | 15% |
| Β.3 | Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης | 10% |
| Β.4 | Προσωποποιημένες Υπηρεσίες | 10% |
| Γ | Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου | (10%) |
| Γ.1 | Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου (Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, Οργάνωση Παραδοτέων, Χρονοδιάγραμμα, Παραδοτέα) | 5% |
| Γ.2 | Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου | 5% |
| Δ | Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαίδευσης. | (5%) |
| Δ.1 | Κατάρτιση / Εκπαίδευση χρηστών | 2% |
| Δ.2 | Παράλληλη Εκπαίδευση (On-the-Job-Training) | 3% |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  | 100% |

- Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

- Η υπερκάλυψη των υποχρεωτικών όρων της Προκήρυξης θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα τεκμηριώνεται λεπτομερώς

- Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

- Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Βi = Σ σj x BKj

όπου :

σj: ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου j

ΒΚj: η βαθμολογία του κριτηρίου j

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

2.3.4 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς

Το συγκριτικό κόστος Κi κάθε προσφοράς προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου σύμφωνα με το υπόδειγμα VI.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας προκήρυξης και περιλαμβάνει:

α) το συνολικό κόστος για την υλοποίηση του έργου χωρίς ΦΠΑ

β) το συνολικό κόστος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για περίοδο τριών (3) ετών μετά την πάροδο της διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος χωρίς ΦΠΑ.

2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

2.4.1.1	Κατάρτιση Προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.

2. Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα, να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού στο τέλος, καθώς και τη μονογραφή τους σε κάθε σελίδα, και να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύναται να αναγράφονται και στην αγγλική). Όλα τα έγγραφα των προσφορών πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο.

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της ΒτΕ ή άλλων έμμεσα ή άμεσα εμπλεκομένων από την πλευρά της ή την πλευρά του προσφέροντα, συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας των ελέγχων εκ μέρους της ΒτΕ, θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης με τον Ανάδοχο απαιτηθεί, για τις ανάγκες επικοινωνίας των μερών ή τη διενέργεια των ελέγχων, διερμηνεία ή μετάφραση από ή/ και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.

3. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, ξύσματα, διαγραφές, προσθήκες ή αλλοιώσεις, κλπ). Εάν στην προσφορά υπάρχει οιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση κλπ πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

4. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος μόνο της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

5. Η προσφορά πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως προς τους οικονομικούς όρους. Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο για λεπτομερή ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης και πάντως η παραπομπή πρέπει να έχει εντοπισθεί και επισημανθεί.

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμιά τροποποίηση αυτής δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή, έχει το δικαίωμα αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, υποβάλλεται μόνο εγγράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

2.4.1.2	Περιεχόμενο Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που ορίζει η Προκήρυξη, μέσα σε ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, όπου αναγράφονται ευκρινώς: η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο τίτλος της Βουλής των Ελλήνων, ο τίτλος/αριθμός της Προκήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

- Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς περιλαμβάνονται δύο (2) επιμέρους υποφάκελοι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ που φέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:

- ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

- ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Όλα τα ζητούμενα στοιχεία-δικαιολογητικά που τοποθετούνται σε κάθε υποφάκελο, αναλόγως του περιεχομένου τους, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο. Το πρωτότυπο, εκτός από την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, το δε αντίτυπο περιέχει απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιτύπων, το πρωτότυπο είναι επικρατέστερο των άλλων.

- Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν τους παραπάνω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

- Μετά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

- Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο ειδικά  εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Στην προσφορά πρέπει επίσης να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης καθώς και η μεταξύ τους κατανομή της αμοιβής καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται εις ολόκληρο απέναντι στην Βουλή των Ελλήνων μέχρι την πλήρη εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης.

2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

- Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επίσης και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Γραμματείας της ΒτΕ, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, Τ.Κ 106 71, Αθήνα, Υπεύθυνη: κα Φωτεινή Σφέτσιου (τηλ: +30 210 3692128,  fax: +30 210 3692130) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30. Όσες προσφορές υποβληθούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, θα ληφθούν υπόψη μόνον εάν έχουν παραληφθεί από το Πρωτόκολλο της ΒτΕ μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη υποβολή της προσφοράς τους σύμφωνα μετά οριζόμενα στη Προκήρυξη. Η ΒτΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

- Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

- Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από τη ΒτΕ, καταχωρούνται στο πρωτόκολλο και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο της ΒτΕ

- Προσφορές που περιέρχονται στην ΒτΕ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητό τους και παραδίδονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης μαζί με όλες τις προσφορές που θα υποβληθούν.

- Οι εκπρόθεσμες προσφορές ή οι προσφορές οικονομικών φορέων που η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς έχει νομίμως αποκλεισθεί απορρίπτονται και δεν αποσφραγίζονται, ούτε λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από της ειδοποίησής τους, τότε αυτές καταστρέφονται.

- Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και ώρας κατάθεσης ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο κτίριο της ΒτΕ, Βασ. Σοφίας 11 (αίθουσα 420, 4ος όροφος), ΤΚ 10671, Αθήνα. Η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα παραπάνω δικαιολογητικά θα οριστούν από την Βουλή των Ελλήνων και θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους με σχετική έγγραφη ανακοίνωσή της.

2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1	Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας προκήρυξης, και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Προκήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2	Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία μόνο προτεινόμενη λύση, να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο «Α.4 Προδιαγραφές Έργου (Τεχνικές και Λειτουργικές)» στο ΜΕΡΟΣ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ , στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας, να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που ορίζεται στο παρόν άρθρο και να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές κτλ).της παρούσας Προκήρυξης, και να περιλαμβάνει σε 2 αντίτυπα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο).

Ειδικότερα, η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει:

            - Πίνακες Συμμόρφωσης που θα συνταχθούν βάσει του υποδείγματος όπως ορίζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας.

            - Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης για τις υπηρεσίες (πχ εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές, κτλ).

            - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, όπου θα δηλώνεται ότι α) όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι αληθείς, καθώς επίσης και β) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι γνήσια ή πιστά αντίγραφα των γνήσιων, γ) δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση του κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, δ) σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρους υλοποίησης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη και στα παραρτήματά της.

2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

- Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης.

- Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται τα προϊόντα/υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.

- Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους των προσφορών.

- Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

- Η συνολική τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Ο ΦΠΑ επί της συνολικής τιμής υπολογίζεται ανεξάρτητα και αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

- Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς.

- Η προσφερόμενη τιμή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για κάθε ένα έτος εκ των τριών ζητούμενων μετά την λήξη της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, δε μπορεί να υπολείπεται του 2%, ούτε να υπερβαίνει το 6% του συνολικού κόστους της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, VI.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς), χωρίς ΦΠΑ.

- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και δεσμευτικές για τους υποψήφιους Αναδόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Προσφορές που θέτουν όρους μεταβολής ή αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.

- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης.

- Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Βουλή των Ελλήνων, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Βουλή των Ελλήνων κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Βουλή των Ελλήνων με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης Προκήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι, ή εμπεριέχει εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης Προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1	Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στις εγκαταστάσεις της ΒτΕ, παρουσία των προσφερόντων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους ή άλλων νομίμως εξουσιοδοτημένων προσώπων. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Προκήρυξη.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2, κάθε προσφέρων που συνεχίζει στο εν λόγω στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την εξής διαδικασία:

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει εάν υπάρχουν σε κάθε κυρίως φάκελο δύο (2) υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (Υποφάκελος Α) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Υποφάκελος Β).

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών με τον Υποφάκελο Α’ δικαιολογητικά, επικοινωνώντας και με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου και το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Βουλή των Ελλήνων. Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού επικυρώνονται με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία κοινοποιείται με επιμέλειά της στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει, προκειμένου να λάβουν γνώση και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Κατά το στάδιο αυτό, οι Υποφάκελοι Β που αφορούν στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται. Αφού μονογραφούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την Βουλή των Ελλήνων.

β) Μετά την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης καθώς και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγών ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών προσφυγών κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. Η Επιτροπή μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης / βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, το οποίο υποβάλλεται προς την Βουλή των Ελλήνων προς έγκριση. Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού επικυρώνονται με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία κοινοποιείται με επιμέλειά της και με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σε όλους όσους είχαν υποβάλλει αποδεκτές τεχνικές προσφορές, προκειμένου να λάβουν γνώση και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

γ) Μετά την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης καθώς και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγών ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Υποφακέλων Β που αφορούν στην «Οικονομική Προσφορά» και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση, δεν αποσφραγίζονται.

Κατά την αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους ανά φύλλο.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το ως άνω πρακτικό υποβάλλεται στην Βουλή των Ελλήνων προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Βουλή των Ελλήνων απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Βουλή των Ελλήνων επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, και κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει, σε όλους όσους είχαν υποβάλει αποδεκτές οικονομικές προσφορές προκειμένου να λάβουν γνώση και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2	Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Βουλή των Ελλήνων αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Προκήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Προκήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Βουλής των Ελλήνων η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Βουλής των Ελλήνων για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Βουλής των Ελλήνων η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας Προκήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Βουλής των Ελλήνων για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3	Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η Βουλή των Ελλήνων κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η Βουλή των Ελλήνων προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Βουλής των Ελλήνων η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Βουλής των Ελλήνων κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον, της σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’) όπως ισχύει, Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΕΠΠ) (ΦΕΚ 48/Υ.Ο.Δ.Δ./31.01.2018), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Βουλής των Ελλήνων, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Βουλής των Ελλήνων η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) 	δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) 	δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) 	δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά Προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στη Διαδικτυακή Πύλης της Βουλής των Ελλήνων.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, 3ος όροφος, (τηλ. : 210 3692128, fax : 210 369 2130, email : f.sfetsiou@parliament.gr), με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει (fax, e-mail κλπ) επισυνάπτοντας, επί ποινή απαραδέκτου, αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου παραβόλου.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΕΠΠ επί της προσφυγής, η Βουλή των Ελλήνων ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η Βουλή των Ελλήνων, με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει:

α)	 κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

β)	 ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Επιτροπή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων τα προβλεπόμενα στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Η ΕΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Βουλής των Ελλήνων και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΕΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Επιτροπή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΕΠΠ) της Βουλής των Ελλήνων κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΕΠΠ της Βουλής των Ελλήνων και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5	Ματαίωση Διαδικασίας

3.5.1 Η Βουλή των Ελλήνων ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

3.5.2 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα κατά την αιτιολογημένη κρίση της και αζημίως για αυτήν να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να επαναλάβει αυτόν ή να ματαιώσει την λήψη των ζητουμένων αγαθών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Βουλή των Ελλήνων ή το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου και του ανώτατου ορίου παράτασης αυτής, εκτός αν η αναθέτουσα κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει την προσφορά τος, εφόσον του ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς του είτε όχι.

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται εφόσον παρέτεινε την προσφορά,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

    - Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η Βουλή των Ελλήνων ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1	Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και μη συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τα τρία (3) έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  της Προκήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Βουλής των Ελλήνων έναντι του Αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο της διετούς περιόδου δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου.

4.1.2 Μετά τη λήξη της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας και για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντήρησης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συνολικού κόστους παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη (Πίνακας VI.3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  της Προκήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Βουλής των Ελλήνων έναντι του Αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης επιστρέφεται στο σύνολό της τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο των τριών (3) ετών παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

4.2 	Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται, ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (εφαρμοζομένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων –Μέρος Β’), οι όροι της παρούσας Προκήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4	Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Βουλή των Ελλήνων το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Βουλή των Ελλήνων κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Βουλή των Ελλήνων, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Βουλή των Ελλήνων κατά την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο προτεινόμενος από τον Ανάδοχο αντικαταστάτης θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις που ζητούνται από τη Προκήρυξη και να εγκριθεί από την Βουλή των Ελλήνων.

4.4.3. Η Βουλή των Ελλήνων επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1	Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου για την για την υλοποίηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 1ης Φάσης - Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής του Έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α) της παρούσας προκήρυξης.

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 2ης Φάσης - Υπηρεσίες Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης του Έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α), της παρούσας προκήρυξης.

γ)  Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 3ης Φάσης-Πιλοτική Λειτουργία – Προσωρινή Παραλαβή του Έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α), της παρούσας προκήρυξης.

δ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 4ης Φάσης-Παραγωγική Λειτουργία – Οριστική Παραλαβή του Έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α), της παρούσας προκήρυξης.

5.1.2 Μετά την αποπληρωμή του ποσού που αφορά την υλοποίηση του ΈΡΓΟΥ και μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας του, η πληρωμή των ζητούμενων υπηρεσιών παροχής τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για τρία (3) έτη θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τριμήνου για κάθε ένα έτος εκ των τριών ως άνω ετών, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) των παρασχεθεισών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και των αντίστοιχων παραδοτέων του τριμήνου αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στα άρθρα Α.4.3.4-Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  και Α.4.3.5-Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α) της παρούσας προκήρυξης.

5.1.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης έξοδα, όπως:

- τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών, σύνταξης της προσφοράς και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται από τη σύμβαση και τη Προκήρυξη,

- τα έξοδα προμήθειας κάθε είδους εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης,

- τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του Ανθρώπινου Δυναμικού και των συνεργατών του Αναδόχου, των ασφαλιστικών εισφορών που τους αφορούν καθώς και τυχόν έξοδα μετακινήσεων των εν λόγω προσώπων.

- πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου, που οφείλει να λάβει ο Ανάδοχος υπόψη του για την κατάρτιση της προσφοράς του.

5.1.4.  Το συμβατικό τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Βουλής των Ελλήνων, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης,

β) επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Βουλή των Ελλήνων το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να προσφύγει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 	Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΔΠΕ) η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Οι ως άνω καταγραφές του Αναδόχου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ).

6.2 	Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα τρείς (13) μήνες για την υλοποίηση του έργου μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίοδος δωρεάν εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και μετά την πάροδο αυτής παροχή  τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης για τρία (3) επιπλέον έτη.

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια των (13) δεκατριών μηνών υλοποίησης του έργου μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του διαστήματος των ως άνω δεκατριών μηνών, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια των δεκατριών (13) μηνών υλοποίησης του έργου, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Βουλή των Ελλήνων τα προβλεπόμενα για το διάστημα των δεκατριών μηνών υλοποίησης παραδοτέων της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας των δεκατριών (13) μηνών υλοποίησης του έργου, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3	Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) που συγκροτείται, σύμφωνα τον ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα.

6.3.1 Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου, γίνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – A.5). Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του εκάστοτε παραδοτέου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική καταληκτική ημερομηνία του παραδοτέου αυτού.

Για την παραλαβή του έργου, αξιολογείται η αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων, μέσω:

- Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και τεκμηριωτικού υλικού.

- Διενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

- Διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων, έτσι όπως θα διαμορφωθούν στο Πλάνο Ελέγχου Δοκιμών.

- Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος ζητώντας τη συμβολή ή και γνωμοδότηση καταρτισμένου Ανθρώπινου Δυναμικού της ΒτΕ.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - παρατηρήσεις επί του παραδοτέου. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την παραγωγή του τελικού ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ παραδοτέου, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.

Η οριστική παραλαβή του Έργου γίνεται στο τέλος του Έργου με την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ 4 και με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της παραλαβής της ΦΑΣΗΣ 1 και ΦΑΣΗΣ 2, καθώς και της προσωρινής παραλαβής αυτού, δηλαδή της παραλαβής της ΦΑΣΗΣ 3 του έργου.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3.2 Μετά την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου, η εν συνεχεία παραλαβή των προβλεπόμενων από τη παρούσα προκήρυξη υπηρεσιών και παραδοτέων κατά τη διετή δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας του και μετά  την πάροδο αυτής κατά την περίοδο των τριών (3) ετών παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα Α.4.3.4-Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  και Α.4.3.5-Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α) της παρούσας προκήρυξης.

6.3.3 Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

6.4 	Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στους χώρους εγκατάστασης της Βουλής των Ελλήνων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρέχονται και από απόσταση, όπου αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Βουλής. Η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών της ΒτΕ.

6.5 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Βουλή των Ελλήνων εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1 Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει να προμηθεύσει και να παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της ΒτΕ ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών και Μισθοδοσίας, να εξασφαλίσει τη διασύνδεση αυτού με το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΒτΕ και των προϊόντων Oracle, CoSign και Πάπυρος, καθώς και η παροχή Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης. Η διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω έργου ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίοδος δωρεάν εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και μετά την πάροδο αυτής παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης για τρία (3) επιπλέον έτη.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται ως:

- Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης Μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος  Προσωποποιημένων Υπηρεσιών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση Διακριτού Περιβάλλοντος Δοκιμών Λειτουργίας.

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΒτΕ στη χρήση και στη διαχείριση των παραπάνω εφαρμογών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών.

- Υπηρεσίες ολοκλήρωσης λύσεων, Συντήρησης και Τεχνική Υποστήριξη.

Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

- Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής που θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου.

- Την ολοκλήρωση της διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα υποσυστήματα της ΒτΕ.

- Την παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού και την ανάπτυξη νέων λειτουργιών.

- Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο.

- Την παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους της ΒτΕ.

- Την υποστήριξη της ΒτΕ κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του.

- Την παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του έργου α) από τη φάση πιλοτικής του λειτουργίας μέχρι και την οριστική παραλαβή του, β) κατά την προβλεπόμενη στη συνέχεια διετή (2) περίοδο δωρεάν εγγύησης - «Καλής Λειτουργίας» του και γ) κατά τη μετέπειτα τριετή (3) περίοδο παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να επιμεληθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις απαιτήσεις του έργου, να τεκμηριώσει αναλυτικά και με σαφήνεια με ποιους τρόπους, μηχανισμούς, στελέχη και μεθοδολογίες σκοπεύει να προσεγγίσει και να υλοποιήσει το έργο.

Α.2 Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Η επιτυχία του έργου εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της παροχής των υπηρεσιών ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης, σε παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας βάσει σαφώς προδιαγεγραμμένων χαρακτηριστικών που θα επιτρέπουν τη διατήρηση υψηλών επιπέδων διαθεσιμότητας των εφαρμογών, υψηλού επιπέδου ποιότητας υποστήριξης, διατήρηση και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του πληροφοριακού περιβάλλοντος της ΒτΕ.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι μεταξύ άλλων:

- Η αποτελεσματική και αυτοματοποιημένη (μετά από έγκριση του χρήστη) προσαρμογή της λειτουργικότητας των εφαρμογών, προκειμένου να εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και νομικό καθεστώς και τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις της ΒτΕ.

- Η εξασφάλιση της συντηρησιμότητας των εφαρμογών και της επεκτασιμότητας τους με την υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, δομημένων μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικών.

- Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών και η βελτιστοποίηση της απόδοσης και των χρόνων απόκρισης.

- Η επαύξηση της λειτουργικότητας και της ολοκλήρωσης των εφαρμογών με την αναγνώριση και υλοποίηση της διασύνδεσής τους με εσωτερικά ή εξωτερικά του υφιστάμενου ΟΠΣ υποσυστήματα.

- Η αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων και παραγωγή κατάλληλων στατιστικών για την έγκυρη και έγκαιρη ικανοποίηση σε απαιτήσεις για πληροφόρηση.

- Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη της ΒτΕ για τη χρήση, τη διαχείριση και την υποστήριξη των εφαρμογών .

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν:

- Αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών και υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

- Διαρκής αναβάθμιση του λογισμικού με την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση νέων εκδόσεών του

- Παροχή διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης.

- Απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της ΒτΕ.

- Διατήρηση και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του πληροφοριακού περιβάλλοντος της ΒτΕ.

- Αναβάθμιση δεξιοτήτων των στελεχών της ΒτΕ.

Α.3 Περιβάλλον της Σύμβασης – Υφιστάμενη Κατάσταση

Α.3.1	Οργάνωση των Υπηρεσιών της ΒτΕ

Η ΒτΕ διαρθρώνεται εσωτερικά σε επί μέρους διοικητικές μονάδες, με δικό τους προσωπικό και με διαφορετικά καθήκοντα και λειτουργίες. Ο Πρόεδρος της Βουλής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και ασκεί τις αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν σύμφωνα με το Σύνταγμα, και τον Κανονισμό της Βουλής

Παρατίθεται το οργανόγραμμα της Βουλής, όπως αυτό διαμορφώθηκε το Νοέμβριο του έτους 2017 και με κάθε επιφύλαξη για ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει ή θα πραγματοποιηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης.

Α.3.2	Αρμοδιότητες Εμπλεκομένων Δ/νσεων και Τμημάτων

Α.3.2.1	Διεύθυνση Πληροφορικής και  Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους Βουλευτές, στο προσωπικό και στις οργανικές μονάδες της Βουλής και στους πολίτες. Καθορίζει τη στρατηγική των υποδομών ΤΠΕ, εξασφαλίζει τη συνέχεια και την ασφάλειά τους και ευθυγραμμίζεται με τους οργανωτικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Κοινοβουλίου. Μεριμνά για την οργάνωση, το συντονισμό και την ενημέρωση των ψηφιακών δεδομένων από τις συνεδριάσεις της Βουλής και των Επιτροπών και την εν γένει κοινοβουλευτική και διοικητική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ΤΠΕ, συντάσσει μελέτες και προγράμματα εκσυγχρονισμού του Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Βουλής, ακολουθώντας ανοικτά πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και εφαρμόζοντας τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοίκησης. Επιμελείται της σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού της Πληροφορικής, της διαχείρισης των οικείων συμβάσεων και της τήρησης του μητρώου ψηφιακής υποδομής της Βουλής. Η Διεύθυνση λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α)  Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων,

β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων,

γ) Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων και

δ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μέριμνας Εξοπλισμού.

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων είναι, ιδίως:

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων

Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η ανάπτυξη ο έλεγχος, η υλοποίηση, η αξιολόγηση, η επέκταση και η συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων και της διαδικτυακής πύλης του Κοινοβουλίου. Ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, των πληροφοριακών αναγκών της Βουλής και των Βουλευτών, η ανάλυση των απαιτήσεων, ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, η τεκμηρίωση των συστημάτων, η τεκμηρίωση των εφαρμογών και η τήρηση βιβλιοθήκης εργαλείων και διαδικασιών. Η επιμέλεια κεντρικής διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και της εν γένει οργάνωσης, διαχείρισης, διατήρησης, ασφάλειας, επαναχρησιμοποίησης και ανάλυσης των ψηφιακών δεδομένων. Ο καθορισμός των αρχιτεκτονικών, των τεχνικών προτύπων, των κοινών κανόνων και μεθοδολογιών, των πλαισίων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Βουλή. Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και με άλλα Κοινοβούλια για την υιοθέτηση κοινών βέλτιστων προτύπων και πρακτικών σε θέματα ΤΠΕ.

β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό και στους Βουλευτές για την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η μέριμνα για τη μετάπτωση δεδομένων, την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, την παραμετροποίηση, την περιορισμένη εισαγωγή στοιχείων, τη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η υποστήριξη της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας και της Ηλεκτρονικής Διοίκησης. Η συγκέντρωση των αιτημάτων των χρηστών, η μέριμνα για την εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων με τις αλλαγές στη νομοθεσία και η ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των συστημάτων με τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. Η γραμματειακή υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας της Διεύθυνσης.

γ) Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων

Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, την υποστήριξη, τη συντήρηση, τη παραμετροποίηση και τη διαχείριση των υποδομών (κυρίως διακομιστών, κεντρικού αποθηκευτικού χώρου, υποδομής πιστοποίησης και ψηφιακής υπογραφής, εξοπλισμού ανάκαμψης από καταστροφές, δικτυακού εξοπλισμού) που απαιτούνται για την παραγωγική λειτουργία των ΠΣ της Βουλής. Η παροχή υπηρεσιών ενσύρματου και ασύρματου τοπικού δικτύου, σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Internet), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικών υποδομών, κεντρικής διαχείρισης εκτυπώσεων, λήψης αντιγράφων ασφαλείας, ανακτησιμότητας πληροφοριών και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των χρηστών και των Βουλευτών σε θέσεις εργασίας, ψηφιακές υπηρεσίες και ασφαλώς καθορισμένο περιεχόμενο. Η ασφάλεια, ο έλεγχος, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε συστήματα και υποδομές, η ανάπτυξη και η εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, η αποτροπή αυτών, η ανάκαμψη από καταστροφές και η διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών και των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Κοινοβουλίου.

δ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μέριμνας Εξοπλισμού

Η κεντρική υποδοχή, η καταγραφή, η διαχείριση και η πρόσφορη αντιμετώπιση των αιτημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής και των Βουλευτών για θέματα που αφορούν σε υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο εντοπισμός και η επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επιμέλεια της παράδοσης εξοπλισμού σε τελικούς χρήστες και Βουλευτές, η εγκατάσταση, ο έλεγχος, η συντήρηση, η αναβάθμιση και η επισκευή των σταθμών εργασίας, των περιφερειακών συσκευών, των συσκευών δικτύου και των υποστηρικτικών εφαρμογών και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των θέσεων εργασίας.

Α.3.2.2	 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, αξιολόγησης και επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής, τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α)	Τμήμα Προσωπικού.

β)	Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

γ)	Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

δ)	Τμήμα Γραμματείας

ε)	Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού

στ)	Βρεφονηπιακός Σταθμός & Νηπιαγωγείο

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων, που απασχολούν, σχετικά, το παρόν κείμενο, είναι ιδίως:

α) Τμήμα Προσωπικού

Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής των Ελλήνων, η τήρηση και η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων της, καθώς και η παροχή σχετικών πληροφοριών.

Η μέριμνα για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.

Η τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων για το διορισμό ή την πρόσληψη του πάσης φύσεως, κατηγορίας ή ειδικότητας, με οποιαδήποτε σχέση, Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής των Ελλήνων.

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών.

Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης.

β) Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και δράσεων για την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των Βουλευτών και του ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα ή άλλους επιμορφωτικούς φορείς, ελληνικούς ή ξένους, σε θέματα, ιδίως, νέων τεχνολογιών και ξένων γλωσσών, καθώς και την εν συνεχεία αποδοτικότερη αξιοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, σε υπηρεσίες της Βουλής.

Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη συνεργασία της Βουλής με τους φορείς των προηγουμένων εδαφίων.

Η εισαγωγική εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού των στοιχ. α) και β) που προσλαμβάνεται στη Βουλή, κυρίως σε θέματα Κανονισμού και Υπαλληλικού Κώδικα.

Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στα ειδικότερα θέματα των λειτουργιών και εργασιών της Βουλής, του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής, που μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η οργάνωση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης για προϊσταμένους που επιλέγονται και δεν έχουν ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα θέσης ευθύνης.

γ) Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής.

Η καταγραφή της στοχοθεσίας των υπηρεσιών της Βουλής και των στοιχείων της αξιολόγησης των εργαζομένων.

Η υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων.

Η παρακολούθηση και διαχείριση των στατιστικών δεδομένων των βαθμολογιών και η σύνταξη εκθέσεων ανάλυσης των δεδομένων αυτών.

Α.3.2.3	Διεύθυνση Υποστήριξης Βουλευτών/ Τμήμα Βουλευτών και Κομμάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Βουλευτών και Κομμάτων είναι:

- Η συγκέντρωση των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων ανακήρυξης των Βουλευτών που εκλέγονται κατά βουλευτική περίοδο, η συγκέντρωση και ταξινόμηση ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών που κοινοποιούνται στη Βουλή, η συγκέντρωση των αποφάσεων του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και η ενημέρωση του Μητρώου Βουλευτών.

- Η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων των ανακηρυσσόμενων Βουλευτών.

- Η συγκέντρωση των δηλώσεων των Βουλευτών, για το κόμμα ή την ομάδα όπου συμμετέχουν.

- Η τήρηση Μητρώου Βουλευτών και η έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης των εν ενεργεία ή συνταξιούχων Βουλευτών.

- Η τήρηση αρχείου των επίσημων πράξεων εκλογής και ορκοδοσίας του του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και της σύγκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διάλυσης της Βουλής.

- Η έκδοση Αλφαβητικού Καταλόγου Βουλευτών και Ευρωβουλευτών και Ονομαστικού Καταλόγου Ψηφοφορίας Βουλευτών.

- Η τήρηση αρχείου Ευρωβουλευτών.

Α.3.2.4	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Μισθοδοσίας και το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων και Δαπανών αποτελούν μέρος  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΒτΕ. σύμφωνα με τον κανονισμό της ΒτΕ άρθρο 23.

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων αυτών είναι η επιμέλεια για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των πάσης φύσεων αποδοχών του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής, των Βουλευτών, του Ανθρώπινου Δυναμικού που εξυπηρετεί ανάγκες της Βουλής, των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών καθώς και ο έλεγχος των διαφόρων λογαριασμών. Επιπρόσθετα το τμήμα Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων και Δαπανών  διαχειρίζεται όλων των ειδών ατέλειες Βουλευτών (ατέλεια σταθερής – κινητής τηλεφωνίας, επίδομα ενοικίου, μισθώσεις αυτοκινήτων, αεροπορικές εντολές κ.ά.) καθώς και των δανειακών υποχρεώσεων  Βουλευτών (ενεργών και μη).

Όλα τα παραπάνω  σε συνδυασμό και με την υποχρέωση πληρωμής των πάσης φύσεως κρατήσεων  (ασφαλιστικών – φορολογικών – κ.ά.), υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων προς ενημέρωση άλλων φορέων του Δημοσίου ή μη (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Ελεγκτικό συνέδριο, Δ24, κ.ά.), και την παροχή παντός σχετικού είδους  πληροφοριών προς την διοίκηση της ΒτΕ. και των ίδιων των μισθοδοτούμενων, αποτελούν τις γενικές αρμοδιότητες του τμήματος αυτού.

Α.3.3	Υφιστάμενες Κρίσιμες Εφαρμογές και Υποδομή Λειτουργίας του ΟΠΣ της ΒτΕ

Α.3.3.1	Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ψηφιακών Υπογραφών

Στο περιβάλλον της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) υπάρχουν εγκατεστημένα και λειτουργούν:

- Δύο συσκευές DocuSign Signature Appliances ver.8 σε διάταξη High Availability / Load Balancing, υπεύθυνες για την ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

- 1800 άδειες χρήσης που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της ΒτΕ

- Στο περιβάλλον του Microsoft SharePoint 2013, υπάρχει εγκατεστημένος ο DocuSign for SharePoint 2013 Connector που επιτρέπει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων που συμμετέχουν σε ροές εργασίας, μέσα από το περιβάλλον του Microsoft SharePoint.

- Έχουν υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Microsoft SharePoint 2013 οι εξής εφαρμογές με υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών:

  - Εφαρμογή Πρακτικών των Συνεδριάσεων

  - Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καρτέλας Αδειών

  - Ημερήσιο Παρουσιολόγιο

- Εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω web browser (DocuSign Web App), η οποία δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα PDF, Word και Excel, με την παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης από οποιαδήποτε τοποθεσία και οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό.

- Υπάρχει διαθέσιμη η προγραμματιστική διεπαφή SAPI (Signature API), η οποία παρέχει δυνατότητες ψηφιακής υπογραφής και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και εφαρμογές. Το SAPI προσφέρει την λειτουργικότητά του σε τρεις τύπους διεπαφών προγραμματισμού:

  - Web Services (SOAP & RESTful API)

  - C/C++ βιβλιοθήκες για εφαρμογές Microsoft Windows

  - COM Objects για προγραμματιστές σε περιβάλλον Microsoft.

Α.3.3.2	Πλατφόρμα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Πάπυρος Millennium III

Στο περιβάλλον της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Πάπυρος Millennium III IDM Site Site license (unlimited user license) παρέχοντας υπηρεσίες Οργάνωσης Εγγράφων & Συντονισμού ∆ιαδικασιών.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε ΠΑΠΥΡΟ, καθώς και αυτές οι οποίες συνεργάζονται / αλληλεπιδρούν με τον ΠΑΠΥΡΟ.

Α.3.3.3	 Υφιστάμενη Υπολογιστική Υποδομή Λειτουργίας των Εφαρμογών του ΟΠΣ της ΒτΕ

Το ΟΠΣ της ΒτΕ αποτελεί ένα εκτεταμένο σύστημα εφαρμογών που υποστηρίζει σχεδόν όλες τις δραστηριότητές της. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της ΒτΕ της παρούσας, παρατίθενται οι εφαρμογές που συνθέτουν το ΟΠΣ της ΒτΕ, η λειτουργική περιγραφή κάθε μίας εξ’ αυτών, καθώς και οι διεπαφές / διαλειτουργικότητα που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εφαρμογών. Επισημαίνεται ότι οι διεπαφές/διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών του ΟΠΣ της ΒτΕ,  στην υφιστάμενη υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσω πρόσβαση σε πίνακες, views και store procedures της βάσης δεδομένων Oracle.

Ακολουθεί συνοπτική αποτύπωση των χαρακτηριστικών του ΟΠΣ της ΒτΕ:

- Βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server

- Συντίθεται από εφαρμογές οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, καθώς και εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων

- Υποστηρίζει παραγωγικά ψηφιακή υπογραφή

- Υποστηρίζει ροές εργασίας (workflows)

- Υποστηρίζει εξαγωγή δεδομένων σε μορφή XML

- Παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης όλων των εφαρμογών

- Διαχειρίζεται όγκο δεδομένων που ξεπερνά τα 1.7 ΤΒ. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλους του 2018, ο όγκος αυτός θα πλησιάζει τα 2.0 ΤΒ

To ΟΠΣ της ΒτΕ αξιοποιεί το σύστημα RDBMS της  Oracle ver.11g στο οποίο τηρούνται όλα τα δεδομένα του ΟΠΣ (formatted data και data μορφής multimedia).

Τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα σχήμα μιας instance του παραπάνω συστήματος RDBMS. Το πλήθος των πινάκων είναι περίπου 100.

Η διαχείριση των δεδομένων (business rules) γίνεται από τις εφαρμογές του ΟΠΣ, όπως και από triggers που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορους πίνακες στη βάση και είναι μέρος της ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Το RAC υλοποιείται σε 2 Cisco servers UCS C220 M3S.. Το RAC είναι σε Active – Active mode Οι  host που αναφέρονται είναι πανομοιότυποι και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Cisco servers UCS C220 M3S

- CPU 2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz (4 cores / 8 threads)

- RAM 32GB DDR3 1600MHz

- 2xPSU

- 1x Intel I350 1Gbps Network Controller

- 1x Qlogic qle2562 8gb 2 port fibre channel adapter

- 1x Broadcom 57810 10gbps 2 port cna sfp+

- 1x Cisco ucsc raid sas 2008m-8i

- Το λειτουργικό που έχει εγκατασταθεί στους παραπάνω είναι το OEL 6.7 με Red Hat compatible kernel.

- Για την υλοποίηση του RAC έχουν διατεθεί 15 volumes σε κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, με το οποίο οι host συνδέονται με FC connections.

- Εξυπηρετεί περί τους πεντακοσίους (500) χρήστες κατανεμημένους στα οκτώ (8) κτήρια της ΒτΕ, ενώ κατά την ημερήσια λειτουργία του, καταγράφηκαν ως ταυτόχρονα συνδεδεμένοι (concurrent, ενεργά connections στη Βάση Δεδομένων) περί τους 200 χρήστες με αποδεκτό χρόνο απόκρισης.

Οι άδειες προϊόντων Oracle που διαθέτει η Βουλή και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Ανάδοχο αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α | Περιγραφή Προϊόντων Oracle | ΤΜΧ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Express Server - Named User Perpetual | 5 |
| 2 | Oracle Internet Application Server Enterprise Edition-Processor Perpetual | 4 |
| 3 | Oracle Advanced Security - Processor Perpetual | 4 |
| 4 | Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual | 4 |
| 5 | Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual | 4 |
| 6 | Oracle Programmer - Named User Perpetual | 3 |
| 7 | Oracle Financials & Sales Analyzers-Application User Perpetual | 5 |
| 8 | Oracle Discoverer Desktop Edition - Named User Perpetual | 8 |
| 9 | Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual | 4 |
| 10 | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual | 4 |
| 11 | Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual | 8 |
| 12 | Oracle Internet Developer Suite - Named User Perpetual | 3 |
| 13 | Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual | 1 |

Α.4	Προδιαγραφές Έργου (Τεχνικές και Λειτουργικές)

Α.4.1. Γενικές Προδιαγραφές Υλοποίησης και Λειτουργίας της προτεινόμενης λύσης

Για την επίτευξη του σκοπού του έργου, απαιτείται η μελέτη των απαραίτητων στοιχείων σε όλα τα επιμέρους υφιστάμενα συστήματα, για όλες τις κατηγορίες Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών, οι παραμετροποιήσεις που έχουν καταγραφεί και υλοποιηθεί σε κάθε σύστημα, οι ιδιαιτερότητες της ΒτΕ, με τελικό στόχο την αξιοποίηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί και δουλεύουν παραγωγικά.

Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους εφαρμογών και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική του συνόλου των υποσυστημάτων του έργου, η οποία θα πρέπει να εξειδικεύεται σε επιμέρους σχεδιαγράμματα για κάθε ένα από αυτά.

Για την ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), εξασφαλίζοντας την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος, την ευρεία & εύκολη συνεργασία με τρίτα συστήματα καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το περιβάλλον ανάπτυξης του συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, τεκμηριωμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, μέσω ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα.

Ειδικότερα κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα:

- Συνεργασίας με ετερογενή συστήματα και συστήματα διαχείρισης δεδομένων,

- Επικοινωνίας των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα (εφαρμογές, web-services) καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών πρόσβασης στοιχείων (π.χ. XML, SOAP, UDDI, WSDL),

Α.4.1.1. Απαιτήσεις σε επίπεδο Συνολικής Λύσης

Η αρχιτεκτονική του συστήματος, όπως ειδικότερα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, την προσφορά του Αναδόχου καθώς και τη Μελέτη Εφαρμογής, θα πρέπει να ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως:

- Ισχύς συστήματος (Performance): ανταποκρισιμότητα του συστήματος σε εντολές, εντός καθορισμένων χρονικών ορίων

- Διαλειτουργικότητα (Interoperability): Ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα (Integration with Legacy Systems)

- Διαθεσιμότητα (Availability): παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη διαθεσιμότητας 99.9%.

- Φιλικότητα κι Ευκολία χρήσης και διαχείρισης (Usability): ικανότητα των χρηστών και των διαχειριστών να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά το σύστημα.

- Ασφάλεια (Security): Ακεραιότητα κι εμπιστευτικότητα δεδομένων, αποκλεισμό πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στα δεδομένα.

- Λειτουργικότητα (Functionality): ικανότητα του συστήματος να εκτελεί τις εργασίες για τις οποίες προτάθηκε

- Αξιοπιστία (Reliabitliy): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών διαχρονικά.

- Ευελιξία (Modifiability): ικανότητα υλοποίησης αλλαγών στο σύστημα γρήγορα και με χαμηλό κόστος

- Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος.

- Ελεγξιμότητα (Testability): ικανότητα παρατήρησης αποτελεσμάτων και σημείων ελέγχου με στόχο τη διάγνωση σφαλμάτων

Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει ανοικτά πρότυπα, για λόγους εξασφάλισης βιωσιμότητας και μελλοντικής επέκτασης του συστήματος. Τα δεδομένα που θα διαχειρίζεται η εφαρμογή είναι οικονομικά και προσωπικά και δεν ενδείκνυται η ανοιχτή διάθεσή τους, παρά μόνο η διαχείρισή τους από πιστοποιημένους χρήστες ή μόνο κατόπιν ειδικής άδειας. Βεβαίως είναι δυνατή η παράθεση, σε διαδικτυακό περιβάλλον λειτουργίας επιλεγμένων στατιστικών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, ο Ανάδοχος βασιζόμενος σε διεθνείς πρακτικές και στην εμπειρία από παρόμοια έργα, καλείται να αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη λειτουργίας των αιτούμενων εφαρμογών-υποσυστημάτων, βασιζόμενος στην υιοθέτηση κατ’ ελάχιστον των ακόλουθων αρχιτεκτονικών επιλογών:

- Υλοποίηση τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας.

- Δυνατότητα διαμοιρασμού των δομικών στοιχείων (components) του συστήματος σε πολλαπλούς εξυπηρετητές για κατανομή του φόρτου εργασίας σε πολλαπλούς επεξεργαστές (scalability).

- Υποστήριξη ευρέως διαδεδομένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρμογών.

- Υποστήριξη Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface, API) ώστε να είναι δυνατή η επέκταση των εφαρμογών από προγραμματιστές της ΒτΕ.

- Υποστήριξη Ανοιχτών Αρχιτεκτονικών και Προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία και διαλειτουργικότητα.

- Διασφάλιση ομοιομορφίας ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος.

Τέλος επισημαίνεται ότι απαιτείται η παροχή διακριτού περιβάλλοντος δοκιμών λειτουργίας/ εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω ενσωματωμένης επιλογής μετάβασης. Η επιλογή αυτή να δίνει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους χρήστες να παραμετροποιούν το σύστημα και να εφαρμόζουν διάφορα σενάρια υλοποίησης,  να ελέγχουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν καθώς και τα παραγόμενα κάθε φορά αποτελέσματα από την εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών πριν την τελική εφαρμογή τους στο  παραγωγικό περιβάλλον. Θα αξιοποιηθεί επίσης ως περιβάλλον εκπαίδευσης.

Α.4.1.2 Φυσική Αρχιτεκτονική

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τη δική του προσέγγιση φυσικής αρχιτεκτονικής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στην τεχνική του προσφορά να αναφέρει:

- Πώς θα υλοποιήσει το περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας των εφαρμογών με αξιοποίηση εφαρμογών τεχνολογιών redundancy υποσυστημάτων κ.ά. προκειμένου το σύστημα συνολικά να επιτυγχάνει διαθεσιμότητα 99,9 %.

- Πώς θα διασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα με υψηλή ασφάλεια και υποστήριξη τεχνολογιών single sign on αξιοποιώντας το active directory της Βουλής.

- Πώς θα επιτύχει υψηλή απόδοση και κλιμάκωση (scalability).

- Προτάσεις για πλεονάζοντες υπολογιστές (Physical/Virtual) για κάλυψη αστοχιών και προτάσεις για διακριτό περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας από το περιβάλλον δοκιμών/εκπαίδευσης (productive/test environment).

- Την πρόταση του για πρόσβαση σε περιεχόμενο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη (personalised access).

- Κάθε άλλο στοιχείο που βελτιώνει την προτεινόμενη λύση του Αναδόχου.

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:

- Να  πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure).

- Να πληροί υψηλή διαθεσιμότητα για κάθε υποσύστημα με διακριτό ρόλο.

- Να επιτρέπει την κλιμακωτή αύξηση των δυνατοτήτων των υποσυστημάτων.

- Να υποστηρίζει σε όλα τα επίπεδα ανοικτές διεθνώς καθιερωμένες και ευρέως υιοθετημένες τεχνολογίες.

- Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να επιδέχεται αναβαθμίσεων των εξυπηρετητών χωρίς να απαξιώνονται με την ίδια ταχύτητα τα κεντρικά στοιχεία του συστήματος (πχ. υποδομή αρχιτεκτονικής blade και αποθηκευτικό σύστημα), τα οποία να μπορούν να υποστηρίξουν αποθήκευση χωρητικότητας δεκάδων Terabytes και παροχή υπηρεσιών δικτύου με ταχύτητα πολλαπλάσια της σημερινής δυναμικότητας.

Με την κατάλληλη χρήση της υφιστάμενης υποδομής, να διασφαλιστεί η χρήση του συνολικού συστήματος σε ότι αφορά:

- Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)

- Ακεραιότητα (Integrity)

- Διαθεσιμότητα (availability)

- Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation)

- Πιστοποίηση (Authentication)

Επίσης, σχετικά με το χρόνο διατήρησης των δεδομένων, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να τηρεί τα δεδομένα συνεχώς, για τα οποία θα υπάρχει άμεση πρόσβαση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να τεκμηριώσει, τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά θα παρουσιάζονται στους χρήστες (δηλ. τη διαμόρφωση των αναφορών -format, κτλ.), τα αντίστοιχα παρεχόμενα έντυπα, καθώς επίσης και τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων αυτών, ειδικά στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται ειδικού τύπου αναφορές. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να ορίσουν και να δημιουργήσουν ad-hoc δείκτες από τα διαθέσιμα δεδομένα.

Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πλήρη υποστήριξη στο χρήστη σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, μέσα από κατάλληλες διεπαφές, on-line tips, μηνύματα λάθους / επεξήγησης, ηλεκτρονικούς οδηγούς (service manuals) κλπ.

Διαθέσιμες Υποδομές

Οι διαθέσιμες για αξιοποίηση από τον Ανάδοχο υφιστάμενες υποδομές της Βουλής, αποτυπώνονται στην ενότητα Α.3.3 «Υφιστάμενες Κρίσιμες Εφαρμογές και Υποδομή Λειτουργίας του ΟΠΣ της ΒτΕ». Επιπροσθέτως, για την εγκατάσταση των εξυπηρετητών της προτεινόμενης λύσης μπορούν να διατεθούν από τη Βουλή virtual servers σε VMware υποδομή (έκδοση 6.5) με network και hosts redundancy, καθώς και χώρος block σε shared storage με fc connectivity. Τέλος, πέραν του RAC και των αδειών Oracle όπως αποτυπώνονται στην πραναφερόμενη ενότητα Α.3.3, μπορούν να αξιοποιηθούν από τον Ανάδοχο και βάσεις σε SQL server 2014 sp2 enterprise που διαθέτει η Βουλή.

Α.4.1.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Υποσυστημάτων

Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την ποιότητα του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και λογισμικό) και να ακολουθήσει μεθόδους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά τις διαδικασίες σχετικές με:

- Ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων των εφαρμογών.

- Ανάλυση και σχεδιασμό των διεπαφών.

- Σχεδίαση process model (αποτύπωση διαδικασιών) με χρήση UML διαγραμμάτων.

- Διεκπεραίωση λαθών που δύνανται να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ροών εργασίας.

- Δοκιμές συστήματος και ειδικά για:

  - δοκιμές επιμέρους υποσυστημάτων, δηλ. υποεφαρμογές, (unit testing)

  - δοκιμές σε επίπεδο πλήρους εφαρμογής δηλ. κύκλοι εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και οριζόντιων υπηρεσιών (system testing), και τέλος

  - δοκιμές αποδοχής χρηστών (user acceptance tests).

Α.4.1.3.1 Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εφαρμογή αφορά στην υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλες οι λειτουργίες, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των επιμέρους υφιστάμενων σχετικών εφαρμογών της Βουλής, που σήμερα δουλεύονται παραγωγικά, θα πρέπει να μελετηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο προκειμένου να αξιοποιηθούν στο βαθμό που απαιτείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Αναλυτικότερα, να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

- Επεξεργασία και παρακολούθηση Ανθρώπινου Δυναμικού (να υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση των στοιχείων του προσωπικού: στοιχεία ταυτότητας, υπηρεσιακά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τυπικά προσόντα, ποινές, ηθικές αμοιβές, ιατρικά στοιχεία κτλ.).

- Πλήρης διαχείριση βιογραφικών των εργαζομένων και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία.

- Παρακολούθηση υπηρεσιακών μεταβολών π.χ. διορισμός / πρόσληψη, βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, τοποθετήσεις (συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων), μετακινήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις (εσωτερικές / εξωτερικές), μετατάξεις, αναθέσεις καθηκόντων, τοποθετήσεις σε θέσεις προϊσταμένων, μεταβολές κλάδων / ειδικοτήτων, λήξη εργασιακής σχέσης κτλ., διασφαλίζοντας την τήρηση ιστορικού όλων των υπηρεσιακών μεταβολών. Επιπροσθέτως θα πρέπει να υποστηρίζονται οι παρακάτω λειτουργίες:

  - Αξιολόγηση - επιδόσεις προσωπικού.

  - Διαχείριση & Επεξεργασία Οργανογράμματος

  - Δυναμική διαχείριση για Παρουσιολόγιο-Απουσιολόγιο - Πολιτική Αδειών, Ανάλυση αδειών

  - Εκπαίδευση – Κατάρτιση εργαζομένων.

  - Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων με δυνατότητες αξιολόγησης τους.

  - Διαχείριση Συλλογικών Οργάνων (Συμβούλια, Επιτροπές, Ομάδες εργασίας κ.τ.λ.)

- Παροχή περιβάλλοντος προσωποποιημένων υπηρεσιών - Employee Self Services (ESS) μέσω μιας σύγχρονης και ευέλικτης web πλατφόρμας εξυπηρέτησης για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) με στόχο:

  - Τη δημιουργία κεντρικής πύλης στο εσωτερικό δίκτυο (intranet portal) για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, προϊσταμένων, κλπ.

  - Την μηχανογράφηση ή και αυτοματοποίηση (όπου δυνατόν) παραδοσιακά χρονοβόρων / γραφειοκρατικών διαδικασιών, με διαφάνεια προς όλους τους εργαζόμενους

  - Την παροχή της βέλτιστης υποδομής και εργαλείων για την καλλιέργεια του βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος.

Α.4.1.3.2 Υποσύστημα Διαχείρισης Βουλευτών & Ευρωβουλευτών

Η εφαρμογή αφορά στην υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού με την ιδιότητα Βουλευτών & Ευρωβουλευτών. Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού παραμένουν ενεργές. Όλες οι λειτουργίες, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των επιμέρους υφιστάμενων σχετικών εφαρμογών της Βουλής, που σήμερα δουλεύονται παραγωγικά, θα πρέπει να μελετηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο προκειμένου να αξιοποιηθούν στο βαθμό που απαιτείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Αναλυτικότερα και επιπλέον να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

- Παρακολούθηση της εικόνας όλων των κατηγοριών Βουλευτών – Ευρωβουλευτών.

- Στοιχεία Βουλευτικής/Ευρωβουλευτικής Ιδιότητας  (Α/Α Κωδικός, Επώνυμο – Όνομα – όνομα Πατρός – Φύλλο, Φωτογραφία κλπ.).

- Εκλογικά Στοιχεία, (Εκλογική Περίοδος, Ημερομηνία Έναρξης Εκλογικής Περιόδου, Εκλογικό Σύστημα, Κατάσταση (Ενεργός – Διατελέσας), Σειρά Ανακήρυξης, Αριθμός Απόφασης Ανακήρυξης, Εκλ. Περιφέρεια (λίστα), Ημερομηνία Ορκωμοσίας, Κατανομή, κλπ.

- Για τους ευρωβουλευτές Εκλογική Περίοδος Ευρωβουλής, Κόμμα Ευρωβουλής, από-έως κλπ.

- Στοιχεία εκλογικής διαδικασίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Α.4.1.3.3 Υποσύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας

Η εφαρμογή αφορά στην υλοποίηση του συστήματος υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας και όλων των αμοιβών. Όλες οι λειτουργίες, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των επιμέρους υφιστάμενων εφαρμογών μισθοδοσίας της Βουλής, που σήμερα δουλεύονται παραγωγικά, θα πρέπει να μελετηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο προκειμένου να αξιοποιηθούν στο βαθμό που απαιτείται, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Για την επίτευξη του σκοπού του έργου, απαιτείται η μελέτη των απαραίτητων στοιχείων σε όλα τα επιμέρους υφιστάμενα συστήματα, για όλες τις κατηγορίες Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών, οι παραμετροποιήσεις που έχουν καταγραφεί και υλοποιηθεί σε κάθε σύστημα, οι ιδιαιτερότητες της ΒτΕ, με τελικό στόχο την αξιοποίηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί και δουλεύουν παραγωγικά.

Αναλυτικότερα, να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

- Να παρακολουθεί και υλοποιεί όλους τους τύπους των εργασιακών συλλογικών και ατομικών  συμβάσεων, των ασφαλιστικών ταμείων και εγκυκλίων, των κλιμακίων των μισθοδοτούμενων – Βουλευτών καθώς και της ωρίμανσής τους κλπ.

- Να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης όλων των τύπων μισθοδοσιών, με δυνατότητα παραμετρικής ενσωμάτωσης νέων τύπων μισθοδοσιών:

  - Μόνιμοι υπάλληλοι

  - ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ

  - Υπάλληλοι επί θητεία

  - Ειδικοί φρουροί

  - Μετακλητοί

  - Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

  - Επιστημονικοί συνεργάτες Βουλευτών – Ευρωβουλευτών

  - Ιατροί

  - Δημοσιογράφοι

  - Καθηγητές ξένων γλωσσών

  - Φοιτητές πρακτικής άσκησης

  - Αποσπασμένοι

  - Εξωυπηρεσιακοί υπάλληλοι

  - Βουλευτές  και Ευρωβουλευτές.

- Να παρουσιάζει τη Μισθολογική κατάσταση μισθοδοτούμενου (ενεργός, ανενεργός)– Βουλευτή (ενεργός, μη ενεργός) με ιστορικότητα ανά μισθολογικό γεγονός καθώς και την Οικογενειακή κατάσταση και την αντίστοιχη επίδραση στις αποδοχές.

- Να προσδιορίζει παραμετρικά αποδοχές, να παρέχει διαχείριση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία (ανάλογα με την ασφαλιστική κατάσταση του μισθοδοτούμενου – Βουλευτή).

- Να παρακολουθεί τη Διαχείριση Δανείων (ενδεικτικά): Φορέας χορήγησης δανείου, Τραπεζικός λογαριασμός απόδοσης δανείου, Ημερομηνία έναρξης - Λήξης, Ποσό δανείου, ∆όση δανείου, δυνατότητα αναπροσαρμογής δόσης Κατάσταση, Εκτυπώσεις ανά υπάλληλο, ανά φορέα, δάνεια σε εξέλιξη κ.λπ.

- Να παρακολουθεί τη Διαχείριση Αναδρομικών (ενδεικτικά): Υπολογισμός αναδρομικών αποδοχών αυτόματα και χειροκίνητα, υπολογισμός από σύγκριση, Σύστημα υπενθυμίσεων για συμβάντα που επηρεάζουν την μισθοδοσία, κλπ.

- Να παρέχει δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των αποδοχών (και πρόσθετων) είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο καθώς και εκτύπωσης των αποδοχών ανά εργαζόμενο.

- Να παρέχει αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημερώσεων για όλες τις τρέχουσες φορολογικές, εργατικές , ασφαλιστικές αλλαγές της νομοθεσίας.

Α.4.1.3.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Employee Self-Service, ESS)

Το Employee Self Service (ESS)  θα αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη web πλατφόρμα εξυπηρέτησης, προσφέροντας λειτουργίες που αφορούν στον Εργαζόμενο/Βουλευτή, Προϊστάμενο.

Θα υλοποιηθεί μηχανογράφηση ή και αυτοματοποίηση (όπου δυνατόν) παραδοσιακά χρονοβόρων / γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν στο προσωπικό/βουλευτές-ευρωβουλευτές, καθώς και την αυτοματοποίηση εκείνων των ενεργειών για τις οποίες δεν είναι αναγκαία η ανθρώπινη παρέμβαση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Πρόσβαση στη Καρτέλα Εργαζομένου/Βουλευτή, με διαφορετικές προβολές ανά ρόλο, και διαδικασία αίτησης καταχώρησης/αλλαγής στοιχείων.

- Ολοκληρωμένο Κύκλωμα Αιτήσεων με ευέλικτο workflow για την πλήρη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

- Ολοκληρωμένη Εικόνα Εργαζομένου – Παρουσιολόγια, Ώρες Εργασίας, Άδειες, Ασθένειες, κλπ.

- Διαδικασία Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού.

- Κεντρικός τόπος Ανακοινώσεων μεταξύ εργαζομένων, προϊσταμένων, και διοίκησης.

- Δημιουργία Αναφορών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει κεντρική πύλη στο  εσωδίκτυο της ΒτΕ (intranet portal) για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων εργαζομένων, συνεργατών, Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. Η πρόσβαση θα μπορεί να πραγματοποιείται από οπουδήποτε - από τον προσωπικό υπολογιστή στο γραφείο, ή και από κοινόχρηστο υπολογιστή (“hot desk”), ή ακόμα και από το σπίτι μέσω Internet.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα παρέχονται προσωποποιημένες  πληροφορίες για τη διαχείριση Αδειών,  αποστολή Βεβαιώσεων Εκκαθαριστικών Αποδοχών, κ.ο.κ. Αναλυτικότερα θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων/αιτημάτων  και ηλεκτρονικής έγκρισης αυτών από την ιεραρχία (δρομολόγηση αρμοδίως βάσει κατάλληλων ροών εργασίας) με δυνατότητα επισύναψης σχετικών αρχείων (αίτηση, δικαιολογητικά, κ.λπ.). Κάθε εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των αιτημάτων που θα υποβάλλει.

Θα παρέχεται επίσης δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων/βουλευτών σε επιλεγμένα στοιχεία του μητρώου τους, όπως και των προϊστάμενων σε επιλεγμένα στοιχεία του μητρώου των υφισταμένων τους.

Α.4.2	Ειδικές Προδιαγραφές Υλοποίησης και Λειτουργίας της προτεινόμενης λύσης

Α.4.2.1 Ισχύς του Συστήματος (Performance)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού, να παρουσιάσει στην τεχνική του προσφορά την αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης και να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα προσφέρει υψηλή απόδοση, δηλ. ανταποκρισιμότητα σε εντολές εντός καθορισμένων χρονικών ορίων. Στο πλαίσιο αυτό θα καθοριστούν οι απαιτήσεις σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους από πλευράς της ΒτΕ που κατά την κρίση του Αναδόχου θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ισχύ του συνολικού συστήματος.

Καθώς ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει σχετική ελευθερία επιλογής σε ό,τι αφορά στο προσφερόμενο λογισμικό, θα πρέπει:

- Να τεκμηριώσει τη δυνατότητα της προτεινόμενης λύσης του να υποστηρίξει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, είτε με αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές (benchmarks), είτε με αναφορά σε παρόμοιες εγκαταστάσεις,

- Να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ισχύ του συστήματος σε διάφορα σενάρια επεκτασιμότητας αυτού.

Α.4.2.2 Διαλειτουργικότητα (Interoperability)

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος. Διακρίνονται δύο διαστάσεις προκειμένου το Πληροφοριακό Σύστημα να κριθεί διαλειτουργικό: η επιχειρησιακή και η τεχνολογική.

Σε σχέση με την επιχειρησιακή διάσταση, στη μελέτη εφαρμογής πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά:

- Ποιοι είναι οι αποδέκτες του Συστήματος.

- Ποιος είναι ο τρόπος και ποια η συχνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών.

- Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίζεται η χρήση του Συστήματος από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών με διαφορετικές δυνατότητες/αρμοδιότητες.

- Με ποιον τρόπο θα γίνεται η διασύνδεση του συστήματος με τα υφιστάμενα συστήματα της ΒτΕ καθώς και με υφιστάμενα συστήματα τρίτων.

Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να συμπεριλάβει συνοπτική περιγραφή της λύσης όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα την οποία υποχρεούται να υλοποιήσει. Η διαλειτουργικότητα αφορά στη δυνατότητα του Συστήματος μεταφοράς και χρησιμοποίησης πληροφορίας με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά:

- Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας/δεδομένων και της μεταπληροφορίας / μεταδεδομένων).

- Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για τη διαχείριση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο).

- Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και τα δεδομένα (ασφάλεια/έλεγχος πρόσβασης), δηλαδή, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.

- Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών).

Ειδικά για τη μορφή των πληροφοριών και την υλοποίηση της, ο Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθεί τεχνολογίες XML και web services, όπου αυτό είναι εφικτό, ή αυστηρά δομημένα γραμμογραφημένα αρχεία, όπου αυτό δεν είναι εφικτό. (Επισημαίνεται ότι όλες οι διεθνείς προσπάθειες βασίζονται στα ανοικτά πρότυπα XML του διεθνούς οργανισμού W3C – http://www.w3c.org).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο και τις τεχνολογίες (π.χ. υπηρεσίες καταλόγου για την πρόσβαση στις πληροφορίες και τα δεδομένα, τεχνολογίες μεταδεδομένων για την αναζήτηση πληροφοριών κ.λπ.) με τις οποίες υλοποιεί τη διαλειτουργικότητα για κάθε μια από τις κατηγορίες που περιγράφονται παραπάνω.

Τα υφιστάμενα συστήματα/υπηρεσίες (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΒτΕ - Ο.Π.Σ., Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ) με τα οποία το συγκεκριμένο Έργο οφείλει να διαλειτουργήσει (κάθετα) περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Επισημαίνεται ότι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών του ΟΠΣ της ΒτΕ στην υφιστάμενη υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσω πρόσβαση σε πίνακες, views και store procedures της βάσης δεδομένων Oracle.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προφέρει λύση που ολοκληρώνει με το μέγιστο δυνατό τρόπο των υπηρεσιών του Συστήματος με τις υπηρεσίες της ΒτΕ. Η διαλειτουργικότητα στην παρούσα Προκήρυξη ορίζεται ως εξής:

- Διαλειτουργικότητα με στοιχεία της πληροφοριακής υποδομής της ΒτΕ.

- Ολοκλήρωση των εργασιών του Συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών με εξωτερικούς της Βουλής Φορείς (ΑΑΔΕ-Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΕΑΠ-Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Γ.Λ.Κ. – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Τράπεζα της Ελλάδας, Εθνική Τράπεζα, κ.ο.κ.)

Το σύνολο των εξωτερικών της Βουλής φορέων (όπως ΑΑΔΕ-Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΕΑΠ-Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Γ.Λ.Κ. – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Τράπεζα της Ελλάδας, Εθνική Τράπεζα, κ.ο.κ) καθώς και το σύνολο των υφιστάμενων εφαρμογών/συστημάτων της Βουλής που λειτουργούν παραγωγικά (όπως οι εφαρμογές του ΟΠΣ Βουλής, η Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, η εφαρμογή διαχείρισης παγίων κ.ο.κ), με τα οποία θα πρέπει το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα να ανταλλάσσει πληροφορίες, καθώς επίσης το είδος της πληροφορίας που θα ανταλλάσσεται και ο τρόπος ανταλλαγής και μέγιστης αξιοποίησής της, θα οριστικοποιηθούν στη φάση της εκπόνησης από τον υποψήφιο Ανάδοχο της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης εισαγωγής / εξαγωγής δεδομένων από άλλα συστήματα σε διάφορες μορφές (XML, ASCII, CSV, web-service, SOAP, Http, Https, ftp κ.λπ.).

Εναλλακτικά και κατόπιν πλήρους τεκμηρίωσης από τον Ανάδοχο, θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση τροφοδοσία του συστήματος με δεδομένα μέσα από διαδικασίες ημι-αυτόματες ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία αυτή ανεξάρτητα της λειτουργίας των διεπαφών.

Α.4.2.3 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος (Usability)

Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των υπηρεσιών του. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά το σχεδιασμό, την ευαισθησία και κρισιμότητα των διακινούμενων πληροφοριών και την ενδεχόμενη διαφοροποίηση των χρηστών σε εξοικείωση με τις δικτυακές εφαρμογές.

Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός της εφαρμογής με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο (common look & feel). Η λογική / λειτουργική πληρότητα της εφαρμογής δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές τους εργασίες με ευκολία, βεβαιότητα και χωρίς την προσφυγή σε οποιουδήποτε τύπου εκπαίδευση πέραν της ενσωματωμένης στη διεπαφή καθοδήγησης βοήθειας.

Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην προσφορά του το πλάνο δοκιμών χρηστικότητας και σχεδιαστικών προσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας.

Τονίζεται πως η χρηστικότητα των εφαρμογών (αφορά μόνο τη δυνατότητα πρόσβασης χρήστη μέσω web browser/web εφαρμογές) θα πρέπει να βασίζεται εκτός από εργονομικούς κανόνες σε διεθνή πρότυπα όπως τα: WAI (Web Accessibility Initiative - W3C), ISO-9241, ISO-13407 κ.λπ., καθώς και βελτιωμένων εκδόσεων αυτών.

Ειδικότερα θα πρέπει να ληφθούν κατά την υλοποίηση τα παρακάτω υπόψη του Αναδόχου:

- Διαφάνεια: Κατά τη χρήση του συστήματος, ο χρήστης πρέπει να διεκπεραιώνει τις εργασίες του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες του συστήματος. Οι εφαρμογές θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη χρήση τους από χρήστες με διαφορετικές υπολογιστικές υποδομές (λογισμικό και Η/Υ) καθώς και με διαφορετικό επίπεδο εξοικείωσης με την τεχνολογία πληροφορικής. Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους χρήστες αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων τους ή αυξημένες τεχνικές γνώσεις στη χρήση Η/Υ, πέραν των ελαχίστων δυνατών που είναι ευρέως αποδεκτοί και αυτονόητοι. Στα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των εφαρμογών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές πλατφόρμες υπολογιστικών συστημάτων (λειτουργικά συστήματα, φυλλομετρητές-browser κ.λπ.).

- Ομοιομορφία - Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να υπάρχει συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών του συστήματος πρέπει να είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να τηρείται και κατά τη χρήση γραφικών απεικονίσεων και τη διαμόρφωση των σελίδων/ διεπαφών του συστήματος.

- Αποφυγή επαναλαμβανόμενων ενεργειών: Η καταχώρηση στοιχείων θα γίνεται μόνο μια φορά.

- Δυνατότητα έξυπνης αναζήτησης: Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του έξυπνους και πολύμορφους τρόπους αναζήτησης.

- Υποστήριξη από το σύστημα: Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και να καθοδηγεί κατάλληλα τους χρήστες για αποφυγή λαθών κ.λπ.

- Παροχή On-line βοήθειας στο χρήστη βάσει περιεχομένου (Context Sensitive On-Line Help), σε κάθε βήμα εκτέλεσης σχετικά με:

  - Τις δυνατότητες εξατομίκευσης της διεπαφής και των υπηρεσιών του συστήματος

  - Τη διαβάθμιση της πρόσβασης με βάση εμπιστευτικότητα εγγράφων και ρόλους χρηστών με εκμετάλλευση των βασικών τεχνολογιών και τεχνικών του διαδικτύου, όπως ονόματος χρήστη / κλειδιού (username/password) και ψηφιακών πιστοποιητικών.

Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην προσφορά του, αναλυτικά, τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της εφαρμογής, τεκμηριώνοντας τη συστηματική του προσέγγιση για τη διασφάλιση των παραπάνω γενικών σχεδιαστικών αρχών ως προς το τελικό Σύστημα.

Α.4.2.4 Απαιτήσεις Ασφάλειας (Security)

Ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική μέριμνα και θα δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια των Εφαρμογών, των μέσων και των υποδομών, καθώς και την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών.

Θα πρέπει ο Ανάδοχος να εκπονήσει Μελέτη Ασφάλειας η οποία θα περιλαμβάνει:

- Ανάλυση Επικινδυνότητας και Μεθοδολογία ανάκτησης δεδομένων (disaster recovery) και

- Σχέδιο Ασφάλειας το οποίο θα περιλαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα σύμφωνα με την Ανάλυση Επικινδυνότητας και θα λαμβάνει υπόψη τους κανόνες της ισχύουσας Πολιτική Ασφάλειας (ΠΣ) της ΒτΕ.  Η δομή και ο μορφότυπος του Σχεδίου Ασφάλειας θα προκύψουν μετά από υποδείξεις της ΒτΕ.

Αν τα αποτελέσματα της Ανάλυσης επικινδυνότητας δεν καλύπτονται από την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΒτΕ, θα πρέπει να προταθεί κατάλληλη αναθεώρησή της.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το θεσμικό πλαίσιο και :

- Νόμος 3842/2010, όπως ισχύει: Κώδικας Φορολογίας και Εισοδήματος (ΚΦΕ) . Με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΦΕ καθιερώνεται το φορολογικό απόρρητο στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Το φορολογικό απόρρητο προστατεύεται με ποινικές διατάξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για παράβαση καθήκοντος.

- Τις σύγχρονες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices).

- Τα διεθνή de facto ή de jure πρότυπα.

Ειδικότερα, για την πρόσβαση στις εφαρμογές θα πρέπει να προβλέπονται τα εξής:

- Αναγνώριση και πιστοποίηση ταυτότητας (identification and authentication) με login/password από ένα σημείο (single sign-on) με αξιοποίηση του Active Directory της ΒτΕ

- Διαβαθμισμένος έλεγχος πρόσβασης (authorization / Access Control): Αναφέρεται στη δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης και εκτέλεσης λειτουργιών σε οντότητες με βάση τα πιστοποιημένα δικαιώματα του χρήστη ή ομάδων χρηστών.

- Δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing) σε εσωτερική πληροφορία του Συστήματος.

- Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTPS και SSL/TLS για πρόσβαση στο περιβάλλον παροχής προσωποποιημένων πληροφοριών.

Α.4.2.5 Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα (Functionality)

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά το σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα της εφαρμογής. Η λογική/λειτουργική πληρότητα της εφαρμογής δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.

Η πρώτη μεγάλη λειτουργική περιοχή είναι αυτή της διαχείρισης και διάθεσης δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών αλλά και Μισθοδοσίας αυτών. Η υπηρεσία χτίζεται γύρω από τις λειτουργίες της πλοήγησης, προεπισκόπησης / προβολής και αναζήτησης, καθώς και διαχείρισης και ενημέρωσης.

Μερικά ακόμα από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσφέρει το σύστημα είναι:

- Ιστορική παρακολούθηση μεταβολών δεδομένων και στατιστικά στοιχεία.

- Συνδέσεις με σχετικό περιεχόμενο εντός και εκτός εφαρμογής (π.χ. Διεπαφή με τις εφαρμογές του Τμ. Γραμματείας & του Τμ. Ειδικού Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού μετά από σχετική ανάλυση  απαιτήσεων).

- Αυτόματη μετατροπή του περιεχομένου μεταξύ διαφόρων format, ώστε να μειώνεται ο χρόνος ενημέρωσης και να απλοποιούνται οι εργασίες διαχείρισης του συστήματος και συντήρησης του περιεχομένου του.

- Μηχανισμοί και διαδικασίες λήψης αντιγραφών ασφάλειας, που θα καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις.

- Μοναδικότητα του σημείου εισόδου στις λειτουργίες του συστήματος.  Ειδικά́ για τους τελικούς χρήστες, πρέπει η πρόσβαση στις προσωποποιημένες υπηρεσίες να ακολουθεί́ τεχνολογίες single-sign-on αξιοποιώντας το το Active Directory της Βουλής.

- Διασφάλιση και διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας (privacy) και της ακεραιότητας των δεδομένων σε όλο το εύρος του Έργου.

- Εξασφάλιση μη αποποίησης ενεργειών από τη μεριά του χρήστη, μέσω αρχείων καταγραφής (log-files). Η τήρηση αναλυτικής περιγραφής των γεγονότων/συναλλαγών στα log-files ενός συστήματος, επιτρέπει στους διαχειριστές τους να εντοπίσουν «μη τυπικές» συναλλαγές με το σύστημα.

- Σύννομη διαδικασία με προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα – privacy by design και privacy by default.

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργικότητας και προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Θα πρέπει ο Υποψήφιος Ανάδοχος να δείξει με σαφήνεια τις τεχνολογίες που θα εφαρμόσει και τα όριά τους επί της απαίτησης αυτής.

Α.4.2.6 Αξιοπιστία (Reliability)

Ο χρήστης θα έχει σαφείς διαβεβαιώσεις ότι:

- Οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια (όπου αυτό είναι απαιτητό),

- Οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου),

- Οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες.

Α.4.2.7 Απαιτήσεις Ευελιξίας / Παραμετρικότητας (Modifiability)

Όλες οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι παραμετρικές, επεκτάσιμες, και προσαρμόσιμες σε ενδεχόμενες αλλαγές του θεσμικού και νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Έργου. Επίσης θα πρέπει να παρέχονται νέες εκδόσεις του λογισμικού (versioning), όταν αυτό απαιτείται (π.χ. αλλαγή νομοθετικού πλαισίου). Να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση των αλλαγών εντός συγκεκριμένων χρονικών όριων

Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του συστήματος ότι:

- Οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια,

- Οι πληροφορίες που λαμβάνει είναι αξιόπιστες,

- Η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται κατά τη μεταφορά τους,

- Η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη.

Α.4.2.8 Δημιουργία Αναφορών - Εκτυπώσεων

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει γεννήτρια αναφορών (report generator) ώστε να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να σχεδιάζουν τις δικές τους εξειδικευμένες (ad-hoc) αναφορές. Η γεννήτρια αναφορών πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη και να μην απαιτεί γνώσεις SQL.

Τα ελάχιστα ειδικότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

- Δημιουργία αναφορών για το σύνολο των πεδίων του υπό ανάπτυξη ΠΣ που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων (ΒΔ).

- Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον δημιουργίας αναφορών για τον τελικό χρήστη, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού, ή γνώσεις του σχήματος της ΒΔ, ή γνώσεις SQL

- Ευελιξία

- WYSIWYG (What You See Is What You Get - Αυτό που βλέπεις, Αυτό παίρνεις) προεπισκόπηση εκτύπωσης

- Πολύ-επίπεδη ιεράρχηση κριτηρίων. Στις αναφορές με πολλαπλά επίπεδα ομαδοποίησης, οι συναθροίσεις να μπορούν να γίνονται σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο τελευταίο.

- Δημιουργία μερικών και συνολικών αθροισμάτων.

- Δυνατότητα ταξινόμησης (sort) αλφαβητική, αριθμητική αύξουσα, φθίνουσα.

- Δυνατότητα μορφοποίησης (έντονα γράμματα, πλάγια, κλπ.).

- Δυνατότητα εξαγωγής σε διάφορα μορφότυπα-format (ASCII, Excel, Word ή rtf, xml/web, pdf, κλπ.).

- Δυνατότητα παραγωγής γραφικών.

- Παραγωγή προδιαμορφωμένων αναφορών.

- Εισαγωγή και εμφάνιση δεδομένων από διαφορετικές πηγές στο ίδιο εκτυπωτικό/αναφορά.

- Υποστήριξη sub-filters (π.χ. χρήση των αποτελεσμάτων μιας αναφοράς, ως φίλτρο για δεύτερη αναφορά).

- Διακοπή των ερωτημάτων όταν αυτά εκτελούνται για περισσότερο από Χ χρόνο (π.χ. 5 λεπτά).

- Ως ονομασίες των πεδίων και των τιμών τους, να μην χρησιμοποιούνται οι κωδικοί τους (από τη ΒΔ), αλλά τα αντίστοιχα λεκτικά τους.

- Υποστήριξη αναφορών δύο τύπων:

  - «Καταστάσεις», π.χ. εμφάνιση σε λίστα, εγγραφών από τη βάση δεδομένων,

  - «Στατιστικές αναφορές», π.χ. προβολή στατιστικών στοιχείων βάσει  συναρτήσεων.

- Φιλτράρισμα εγγραφών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών με:

  - Χρήση λογικών τελεστών (π.χ. «ΚΑΙ», «Ή»),

  - Χρήση τελεστών όπως ίσο, μεγαλύτερο, μικρότερο, διάφορο, ένα από, κανένα από, κ.λπ.,

  - Χρήση εξελιγμένων τελεστών (π.χ. σήμερα, την τρέχουσα εβδομάδα, τον τρέχοντα μήνα, Κοινοβουλευτική  Περίοδος, Σύνοδος, φέτος, την προηγούμενη εβδομάδα) για πεδία τύπου ημερομηνία και ώρα,

  - Χρήση sql.

- Αποθήκευση αναφορών, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σε μελλοντικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθούν ξανά.

- Δημοσίευση αναφορών σε συγκεκριμένους ρόλους χρηστών, προκειμένου αυτοί να μπορούν να την εκτελέσουν.

- Φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων μετά από την εφαρμογή συναρτήσεων.

Οι εκτυπώσεις του συστήματος θα πρέπει να προσφέρουν τις παρακάτω ελάχιστες δυνατότητες:

- Προεπισκόπηση εκτύπωσης,

- Χρήση φίλτρων πριν την εκτύπωση,

- Δυνατότητα ορισμού του εκτυπωτή,

- Δυνατότητα ορισμού εκτυπωτή διαδικτύου.

Επίσης, θα ήταν επιθυμητό να αναφερθούν τα εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence, BI) και εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) που δύνανται να ενσωματωθούν στις προδιαγραφόμενες υπηρεσίες με σκοπό τη μελλοντική ολοκλήρωση των πληροφοριών / δεδομένων από διαφορετικές πηγές, τη διασύνδεση και την αξιοποίησή τους επιχειρησιακά, την ανάπτυξη εξελιγμένων αναφορών και δεικτών (KPI, dashboards κ.λπ.) και την πιθανή εξόρυξη τάσεων στα δεδομένα για αξιοποίησή τους από την Διοίκηση της ΒτΕ.

Α.4.2.9 Χρήστες Συστήματος

Το προς υλοποίηση Σύστημα θα υποστηρίζει εσωτερικές διαδικασίες. Οι χρήστες του Συστήματος χωρίζονται σε κύριες κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργικότητα που χρησιμοποιούν:

- Απλοί Χρήστες, με πρόσβαση στο περιβάλλον Self-Service του συστήματος για διεκπεραίωση των εργασιών τους, με δυνατότητες εισαγωγής & επεξεργασίας δεδομένων κλπ. Η παραπάνω ομάδα χρηστών αποτελείται από τους εργαζόμενους της ΒτΕ και αποτελεί τους βασικούς χρήστες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις εργασίες τους με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια.

- Προϊστάμενοι, με δυνατότητα πρόσβασης στο λειτουργικό τμήμα της εφαρμογής που αφορά στη διοικητική παρακολούθηση των απλών χρηστών, μέσω τυποποιημένων αναφορών, στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας δεικτών και ad-hoc αναφορών, χρήσης υποσυστημάτων, κανόνων και πιστοποίησης, δημιουργίας αναφορών, στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, δημιουργία «what-if» σεναρίων κ.λπ.

- Έμπειροι Χρήστες / Διαχειριστές Εφαρμογής, με πρόσβαση στο τεχνικό λειτουργικό και διαχειριστικό τμήμα της κάθε εφαρμογής, δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από άλλα συστήματα, καθορισμό επιπέδου προσβασιμότητας των χρηστών βάσει κριτηρίων, δημιουργία «what-if» σεναρίων, κλπ.

- Διαχειριστές Συστήματος Δνσης Πληροφορικής, με διαχείριση πλήρως του περιβάλλοντος του Συστήματος, Τήρηση Αντιγράφων ασφαλείας, Συντήρηση συστήματος, δυνατότητα χειροκίνητης υπέρβασης (bypass) στο σύνολο των διαδικασιών, δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από άλλα συστήματα της ΒτΕ, δημιουργία «what-if» σεναρίων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι η απαίτηση για δημιουργία “what-if” σεναρίων αναφέρεται στη δυνατότητα που θα πρέπει να παρέχει το πληροφοριακό σύστημα σε επιλεγμένους χρήστες (προϊστάμενοι, έμπειροι χρήστες, διαχειριστές εφαρμογών) να εφαρμόζουν διαφορετικά σενάρια π.χ. υπολογισμού μισθοδοσίας επιφέροντας αλλαγές σε μεμονωμένα, ή πολλαπλά στοιχεία και παραμέτρους που επηρεάζουν π.χ. τους μισθούς σε επίπεδο μεμονωμένων εργαζομένων, ή επιλεγμένων ομάδων εργαζομένων, ή όλων των εργαζομένων, προκειμένου να ελεγχθούν ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές πριν από την πραγματική εφαρμογή τους και χωρίς να επηρεαστούν τα πραγματικά δεδομένα του συστήματος. (Παράδειγμα: Πως διαμορφώνεται η μισθολογική δαπάνη επόμενου έτους εάν 15% των υπαλλήλων βγούνε σε σύνταξη ή 8% αυτών θα αλλάξουν κατηγορία από ΥΕ σε ΠΕ).

Α.4.3 Προδιαγραφές (ελάχιστες) Υπηρεσιών

Α.4.3.1 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής

Ο Ανάδοχος σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠ) αναλυτική μελέτη εφαρμογής του προσφερόμενου συστήματος. Κατά την εκπόνηση της μελέτης ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:

- Την οργανωτική δομή της Βουλής,

- Τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών των εμπλεκόμενων με το έργο οργανικών μονάδων της Βουλής,

- Την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή της Βουλής,

- Τους υπάρχοντες περιορισμούς και αλληλεπιδράσεις της Βουλής με άλλους συνεργαζόμενους φορείς,

- Το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης.

Η μελέτη εφαρμογής θα αποτελέσει τον πλήρη και αναλυτικό σχεδιασμό του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. Στην ενότητα «ΦΑΣΗ 1η : Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής» της παρούσας, περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες σύνταξης καθώς και το περιεχόμενο της αιτούμενης μελέτης Εφαρμογής και προσδιορίζονται τα παραδοτέα που αναμένονται από τη φάση εκπόνησή της.

Η μελέτη εφαρμογής θα κατατεθεί προς έγκριση στη ΒτΕ και από την στιγμή που θα εγκριθεί θα αποτελεί τον οδηγό υλοποίησης για το σύνολο του έργου. Η ΒτΕ δύναται να διατυπώσει και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τυχόν σχόλια εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση μη έγκρισης της μελέτης εφαρμογής ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει τη μελέτη αυτή σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΒτΕ μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή των σχολίων της Βουλής των Ελλήνων και να την υποβάλει εκ νέου για τελική έγκριση.

Α.4.3.2 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μετάπτωσης των δεδομένων από τις υφιστάμενες σχετικές εφαρμογές καθώς και όλων των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών που τηρούνται σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή από τις εμπλεκόμενες στο έργο Υπηρεσίες της Βουλής αναφορικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού/βουλευτών, και μισθοδοσίας, προκειμένου το νέο πληροφοριακό σύστημα να περιέλθει σε κατάσταση παραγωγικής λειτουργίας.

Η Βουλή θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε απαιτούμενη τεκμηρίωση η οποία είναι διαθέσιμη σχετικά με τα προς μετάπτωση δεδομένα, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση του Αναδόχου στα δεδομένα αυτά. Την πλήρη ευθύνη της αποκωδικοποίησης και του μετασχηματισμού των δεδομένων των υπαρχουσών εφαρμογών την έχει ο Ανάδοχος.

Η μετάπτωση αυτή μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

- Μετάπτωση των σχετικών με το υπό ανάπτυξη συστήματος δεδομένων που τηρούνται σε οποιαδήποτε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή (αρχεία XML, αρχεία ASCII, αρχεία EXCEL-ACCESS κλπ.),

- Με εξαγωγή δεδομένων σε αρχεία (txt, xls, xml κλπ.) με συγκεκριμένη γραμμογράφηση που θα σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να μελετήσει και να δημιουργήσει γραμμογραφήσεις αρχείων μητρώου και μισθοδοσίας όλων των κατηγοριών Ανθρώπινου Δυναμικού και Βουλευτών ώστε να γίνει μετάπτωση των στοιχείων του Μητρώου και της Μισθοδοσίας (Επώνυμο, Όνομα, Βαθμός, Κλάδος, Κατηγορία, Ειδικότητα, κλιμάκια, βουλευτικές περίοδοι, ασφαλιστικοί κλάδοι /κατηγορίες /ειδικότητες, επιδόματα κλπ.) απεικονίζοντας και τις μεταβολές που έχουν υποστεί αυτά τα στοιχεία στη διάρκεια της σχέσης εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού στον Φορέα ή/και της κοινοβουλευτικής θητείας των Βουλευτών/Ευρωβουλευτών.

- Με πρόσβαση του Αναδόχου στα σχετικά δεδομένα της Βουλής και δημιουργία των κατάλληλων προγραμμάτων μετάπτωσης ή/και με εισαγωγή των δεδομένων από εφαρμογή web που θα σχεδιασθεί από τον Ανάδοχο.

Στην Τεχνική του Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει για τη μετάπτωση των δεδομένων, το πλάνο ενεργειών και το χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης της μετάπτωσης, τον προτεινόμενο τρόπο μετάπτωσης, τα τυχόν εργαλεία που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει, τις διαδικασίες παραλαβής, εισαγωγής, παράδοσης, ελέγχου και αποδοχής των δεδομένων καθώς και το πλάνο διασφάλισης και τήρησης της εμπιστευτικότητας για την εισαγόμενη και διαχειριζόμενη πληροφορία.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει το οριστικοποιημένο σχέδιο μετάπτωσης δεδομένων βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η μετάπτωση.

Επισημαίνεται, ότι:

- Οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό και υπηρεσίες απαιτηθεί κατά την διαδικασία της μετάπτωσης θα προσφερθεί χωρίς κόστος από τον Ανάδοχο.

- Οι υπηρεσίες μετάπτωσης θα πρέπει να γίνουν αρχικά επιτυχώς σε δοκιμαστικό περιβάλλον, να ελεγχθούν και μόνο μετά από την έγγραφη έγκριση της ΒτΕ, να λάβουν χώρα σε παραγωγικό περιβάλλον.

Στην ενότητα Α.3.3.3 «Υφιστάμενη Υπολογιστική Υποδομή Λειτουργίας των Εφαρμογών του ΟΠΣ της ΒτΕ» γίνεται αναφορά στη μορφή των δεδομένων και στο πλήθος των πινάκων που αφορούν τις υφιστάμενες εφαρμογές διαχείρισης, προσωπικού, βουλευτών και μισθοδοσίας. Ακολουθεί ενδεικτική αποτύπωση του όγκου των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στη βαση δεδομένων του ΟΠΣ Βουλή και αφορούν κυρίως οντότητες των υφιστάμενων εφαρμογών διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας:

(Τα δεδομένα αφορούν το διάστημα 01/2009 – 04/2018. Οι αριθμοί αφορούν σε εγγραφές σε πίνακες).

- Καρτέλες Μισθοδοτούμενων

  - Γενικά Στοιχεία (όγκος δεδομένων: 22000)

  - Υπηρεσιακά Στοιχεία (όγκος δεδομένων: 25200)

  - Επιδόματα (όγκος δεδομένων: 89000)

  - Κρατήσεις (όγκος δεδομένων: 66500)

  - Χρηματικές Διευκολύνσεις (όγκος δεδομένων: 3230)

  - Παράμετροι (όγκος δεδομένων: 560000)

  - Παιδιά (όγκος δεδομένων: 1000)

  - Βεβαιώσεις Συνεργατών Βουλευτών (όγκος δεδομένων: 67000)

  - Υπερωρίες (όγκος δεδομένων: 160000)

  - Δαπάνες Κίνησης (όγκος δεδομένων: 573000)

  - Επιτροπές (όγκος δεδομένων: 117000)

- Παράμετροι Συστήματος

  - Μισθοδοτικές Περίοδοι (όγκος δεδομένων: 100)

  - Τύποι Μισθοδοτούμενων (όγκος δεδομένων: 42)

  - Παράμετροι Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 100)

  - Εταιρίες (όγκος δεδομένων: 3)

  - Οικονομικές Διευθύνσεις (Εφορίες) (όγκος δεδομένων: 292)

  - Τράπεζες – Υποκαταστήματα (όγκος δεδομένων: 442)

  - Ομαδοποιήσεις Μισθοδοτούμενων (όγκος δεδομένων: 52)

  - Φορολογικά Κλιμάκια (όγκος δεδομένων: 700)

  - Πολιτικές Μισθοδοσιών (όγκος δεδομένων: 3000)

  - Σ.Σ.Ε. (όγκος δεδομένων: 7)

  - Επιδόματα (όγκος δεδομένων: 80)

  - Ανάλυση Επιδομάτων (όγκος δεδομένων: 3000)

  - Κρατήσεις (όγκος δεδομένων: 150)

  - Ανάλυση Κρατήσεων (όγκος δεδομένων: 1400)

  - Φόρμες υπολογισμού Κρατήσεων (όγκος δεδομένων: 4300)

  - Φόρμες υπολογισμού Παραμέτρων (όγκος δεδομένων: 200)

  - Παραμετροποίηση Κ.Α.Δ. (όγκος δεδομένων: 500)

  - Παράμετροι Α.Π.Δ. (όγκος δεδομένων: 7350)

  - Παράμετροι Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών (όγκος δεδομένων: 1750)

- Μισθοδοσίες

  - Προετοιμασία Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 481500)

  - Στοιχεία Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 1113000)

  - Παράμετροι Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 2420000)

  - Επιδόματα Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 3500000)

  - Κρατήσεις Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 5900000)

  - Χρηματικές Διευκολύνσεις Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 140000)

  - Φορολογικά Στοιχεία Μισθοδοσίας (όγκος δεδομένων: 1150000)

  - Παράμετροι Αναδρομικών (όγκος δεδομένων: 37000)

Α.4.3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής & παραγωγικής λειτουργίας, έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να επιφέρει διορθώσεις ή/και μικρής κλίμακας βελτιώσεις στο σύστημα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Βουλής, διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό κατά περίσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης. Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Προσφορά του Αναδόχου.

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας παρέχοντας το προδιαγεγραμμένο επίπεδο Υπηρεσιών ή/και την εφαρμογή Ρητρών.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να συμπεριλάβει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου και κατά συνέπεια και κατά την περίοδο πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας του.

Α.4.3.3.1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία

Η διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα είναι δύο (2) μήνες, και ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της 2η φάσης του έργου Φ2 «Υπηρεσίες  Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης», όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Α.5 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.

Κατά την έναρξη της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της ΒτΕ, θα ορίσει συγκεκριμένους ρόλους οι οποίοι θα ανατεθούν σε επιλεγμένα στελέχη έτσι ώστε να καλύπτεται η αξιολόγηση των λειτουργιών & υπηρεσιών που προσφέρουν όλα τα υποσυστήματα από ομάδες χρηστών κάθε κατηγορίας. Επίσης, θα πρέπει να προδιαγράψει και παραδώσει τα σενάρια και τα κριτήρια της αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας (acceptance tests).

Η πιλοτική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

- Κατά την πιλοτική λειτουργία χρησιμοποιείται το περιβάλλον δοκιμών αποδοχής / εκπαιδεύσεων για τη δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος.

- Η πιλοτική λειτουργία λαμβάνει χώρα με τη συμμετοχή μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας από το σύνολο των Επιλεγμένων χρηστών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους.

- Τα σενάρια ελέγχου, που περιλαμβάνονται στα User Acceptance Tests και εκτελούνται από την ομάδα των Επιλεγμένων χρηστών, είναι κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από το Σύστημα. Τα σενάρια ελέγχου των User Acceptance Tests περιλαμβάνονται στα Εγχειρίδια Κατάρτισης Χρηστών.

- Για την πιλοτική λειτουργία χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων δεδομένων που θα ενταχθούν στην Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος.

Ο Ανάδοχος, στην έναρξη και κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του κάθε υποσυστήματος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

- Να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Αναθέτοντος Φορέα,

- Να διαθέσει προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις για την υποστήριξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος,

- Να ελέγχει την καλή λειτουργία του Συστήματος (ενδεικτικά αναφέρονται):

o	Τις ρυθμίσεις του Λογισμικού Συστήματος

o	Τις ρυθμίσεις της Βάσης Δεδομένων

o	Τις ρυθμίσεις των εφαρμογών

o	Τη φυσική ανταπόκριση του Συστήματος

o	Οποιαδήποτε άλλη παράμετρο επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του Συστήματος

o	Τις τελικές ρυθμίσεις του Συστήματος

- Να διορθώσει τυχόν λάθη του κάθε υποσυστήματος που προκύπτουν από τα παραπάνω (bug fixing),

- Να πραγματοποιήσει όποιες ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις, προσαρμογές, τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος (fine tuning),

- Να επικαιροποιήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος και να ενημερώνει τα αρχεία βοήθειας του Συστήματος (online help),

Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας, να είναι έτοιμο για θέση σε Παραγωγική Λειτουργία, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το Σύστημα.

Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πιλοτικής λειτουργίας του Συστήματος είναι:

- Να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα τεχνικά λάθη του λογισμικού του Συστήματος (debugging),

- Να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιμα λειτουργικά λάθη (critical functional errors) του Συστήματος τα οποία επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία του Αναθέτοντος Φορέα.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την Τεχνική και Λειτουργική Τεκμηρίωση του Συστήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ΒτΕ.

Σε αυτήν υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται:

- Εγχειρίδια χρήστη (user manuals), τα οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργίες του Συστήματος, την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης τα οποία να καλύπτουν πλήρως τη λειτουργικότητα του Συστήματος, κλπ.

- Τεχνική τεκμηρίωση, όπου περιλαμβάνονται η αναλυτική τεχνική περιγραφή της δομής του Συστήματος, οδηγίες διαχείρισης, οδηγίες ασφαλείας, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες συντήρησης, κλπ. Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται οδηγίες που αφορούν στη διαχείριση χρηστών (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης, κλπ).

- Τεχνική τεκμηρίωση όπου θα αναλύονται οι δυνατότητες και ο τρόπος διασύνδεσης του Συστήματος με τρίτα συστήματα.

- Άλλη τεκμηρίωση, που θα κριθεί από τον Ανάδοχο ως απαραίτητη για την κατανόηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος μετά την Παραλαβή του Συστήματος.

Το σύνολο της τεκμηρίωσης του Συστήματος θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, εκτός των εγχειριδίων κατασκευαστών λογισμικού συστήματος, για τα οποία είναι επιθυμητή η ελληνική γλώσσα, και των όρων της τεχνικής τεκμηρίωσης που δε δύναται να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο σύνολο του Συστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να επικαιροποιήσει, όταν και όπου αυτό απαιτείται, την τεκμηρίωση του Συστήματος και να παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα την επικαιροποιημένη σειρά Τευχών Τεχνικής και Λειτουργικής Τεκμηρίωσης του Συστήματος.

Α.4.3.3.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης κατά την Παραγωγική Λειτουργία

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας και την προσωρινή παραλαβή του έργου, αρχίζει η περίοδος παραγωγικής λειτουργίας. Η διάρκεια της περιόδου αυτής προσδιορίζεται στους δύο (2) μήνες, κατ’ ελάχιστον.

O Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στη διάρκεια της περιόδου:

- Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών,

- Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Αναθέτοντα Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος - που προσδιορίζεται στην Σύμβαση του Αναδόχου - από την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες όπως προβλέπονται στη Σύμβαση του Αναδόχου.

- Προμήθεια, εγκατάσταση και έλεγχο ορθής λειτουργίας διορθωτικών ενημερώσεων (patches) και / ή βελτιώσεων και διορθώσεων (bug fixing) του λογισμικού εφαρμογών.

- Προμήθεια, εγκατάσταση και έλεγχο ορθής λειτουργίας νέων εκδόσεων του λογισμικού εφόσον αυτές τεκμηριωμένα δεν προκαλούν προβλήματα στην λειτουργία του λογισμικού εφαρμογών. Η παράδοση κάθε νέας έκδοσης θα θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον συνοδεύεται από τις τυχόν απαιτούμενες ενημερώσεις της αντίστοιχης τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, κ.λπ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Αναθέτοντος Φορέα.

- Επανεγκατάσταση κατεστραμμένου (corrupted) λογισμικού.

- Βελτιστοποίηση (tuning) του συστήματος για τη διατήρηση των απαιτούμενων επιπέδων απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας.

- Τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη καθώς και υποστήριξη μέσω e-mail.

- Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις νεότερες εκδόσεις.

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού.

Α.4.3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να παρέχει υπηρεσίες δωρεάν εγγύησης «καλής Λειτουργία» για το σύνολο της προσφερόμενης λύσης για τουλάχιστον δύο (2) έτη μετά την οριστική ποσοτική παραλαβή του έργου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο Α.5 Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης στο ΜΕΡΟΣ Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας προκήρυξης.

Καθόλη τη διάρκεια της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α.4.3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ Α) της παρούσας προκήρυξης.

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την καλή και σύμφωνη με τα οριζόμενα στις προδιαγραφές, λειτουργία του Συστήματος (λογισμικού συστήματος, λογισμικού εφαρμογών) καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των οποιωνδήποτε λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων παρουσιαστούν στο σύστημα, χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τη Βουλή των Ελλήνων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Βουλής των Ελλήνων έναντι του Αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης Καλής Λειτουργίας, εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία εγγράφως, ο Ανάδοχος θα προσφέρει, χωρίς επιπλέον κόστος, υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης των χρηστών του συστήματος, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνούν τις 4 ανθρωποημέρες.

Α.4.3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) κατ’ ελάχιστον χρόνια μετά την υλοποίηση του έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των συμβατικών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του έργου υποχρεούται να αποκαθιστά τα λάθη (Bugs) του προσφερόμενου λογισμικού, να προμηθεύει και να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις του λογισμικού, μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με τη ΒτΕ και να παρέχει βοήθεια για την βελτιστοποίηση (Tuning) του συστήματος.

Η πρόταση του κάθε προσφέροντος οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιγράφει όλες τις ενέργειες του για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Προσφερόμενο Επίπεδο Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement-SLA).

  - Ο χρόνος απόκρισης / ανταπόκρισης τεχνικού του υποψήφιου Αναδόχου σε κλήση τεχνικής υποστήριξης της ΒτΕ θα είναι σε δύο (2) ώρες, και ο χρόνος αποκατάστασης της δυσλειτουργίας του λογισμικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία του αιτήματος υποστήριξης/δυσλειτουργίας, για το 100% των κλήσεων.

  - Η ειδοποίηση για οποιαδήποτε υποστήριξη θα γίνεται προς το τεχνικό τμήμα της εταιρείας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος (Δευτέρα ως και Παρασκευή) στο  διάστημα από 09:00 π.μ. έως. 17:00 μμ.(ΚΩΚ)

  - Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη σε ειδικές περιπτώσεις, η οποία ορίζεται σε πέντε (5) ανθρωποημέρες κάθε χρόνο εκτός ΚΩΚ, ύστερα από αίτημα της ΒτΕ.

  - Προκειμένου η εγκατάσταση κάθε νέας έκδοσης του λογισμικού/των εφαρμογών ή αλλαγών να μπει σε παραγωγική λειτουργία, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πλήρες πλάνο μετάπτωσης, αναγκαίες τροποποιήσεις και πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του Συστήματος, τις προτεινόμενες λύσεις και το πλάνο επαναφοράς (recovery plan) του Συστήματος στην αρχική λειτουργία του, σε περίπτωση αστοχίας. Η υλοποίηση των ανωτέρω πλάνων γίνεται με κόστος που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος.

  - Η παράδοση κάθε νέας έκδοσης θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον λειτουργεί επιτυχώς – πιστοποιηθεί η ορθή λειτουργία της από τους χρήστες -  στο δοκιμαστικό περιβάλλον που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου  και συνοδεύεται από αντίστοιχη τεχνική τεκμηρίωση και   ενημερώσεις των σχετικών εγχειριδίων.

Το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού παρέχοντας  υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού που διακρίνονται σε:

  - Διορθωτική συντήρηση (Corrective maintenance) - διόρθωση σφαλμάτων των εφαρμογών που εμφανίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις.

  - Προληπτική συντήρηση (Preventative maintenance) – τροποποιήσεις των εφαρμογών κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών (λανθανόντων) ελαττωμάτων του λογισμικού πριν την εκδήλωσή τους ως ουσιαστικών σφαλμάτων.

  - Προσαρμοστική συντήρηση (Adaptive maintenance) – τροποποιητικές παρεμβάσεις στις εφαρμογές κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο την προσαρμογή τους και τη διατήρησή τους σε λειτουργία σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

  - Βελτιστοποιητική συντήρηση (Perfective maintenance) – τροποποιήσεις των εφαρμογών κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ή και της συντηρησιμότητάς τους. Η βελτιστοποιητική συντήρηση περιλαμβάνει βελτιώσεις που αφορούν τη χρηστικότητα των εφαρμογών (αλλαγές που απαιτούν οι χρήστες), βελτιώσεις της τεκμηρίωσης, και βελτιώσεις που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής όπως η απόδοση.

Οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού ορίζονται σύμφωνα με τα ISO/IEC 14764 και ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group).

- Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών (bug fixing) και της σχετικής τεκμηρίωσής του στο Περιβάλλον Διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (Versioning Server) της ΒτΕ.

- Ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις και τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος

- Ενημέρωση για την απαιτούμενη αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να υποστηριχθούν οι παραπάνω νέες εκδόσεις

- Προμήθεια, εγκατάσταση και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων των έτοιμων πακέτων λογισμικού

- On-site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.

- Εντοπισμός και καταγραφή αιτιών βλαβών ή/και δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που θα αλλάξει, τόσο μεταξύ τους όσο και με το υπάρχον περιβάλλον.

Επισημαίνεται επίσης ότι στις αιτούμενες υπηρεσίες εντάσσεται η απαίτηση  για προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών σε μεταβολές της επιχειρησιακής λογικής (π.χ. μεταβολές της Νομοθεσίας που αφορά τις Υπηρεσίες/ τους Χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Έργου).

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εγκατάστασης των διορθωτικών ή/και νέων εκδόσεων των εφαρμογών τόσο στην φάση της παραγωγικής λειτουργίας όσο και στη φάση τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος θα καθορίζονται σε συνεργασία του Αναδόχου με τη Βουλή και θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.

Α.4.3.6.1 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (HELPDESK)

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς την ΒτΕ., σε ώρες ΚΩΚ (09:00-17:00).

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

            - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών εφαρμογών που αναφέρονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία:  Υπηρεσία, είδος εφαρμογής, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας .

Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει, εναλλακτικά, με όλους τους παρακάτω τρόπους: Τηλέφωνο, Email, Fax, ειδικής web εφαρμογής (από την οποία θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο, ο χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήματος, η περιγραφή του, οι ενέργειες επίλυσή του καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια).

            - Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου. Η ΒτΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην πύλη αυτή με ενιαίο τρόπο μέσω συγκεκριμένου λογαριασμού (username/password).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει το Γραφείο Υποστήριξης που θα αποτελεί το βασικό σημείο επικοινωνίας με το προσωπικό της ΒτΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις απαιτήσεις της συντήρησης.

            - Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία, θα πρέπει να ορίζει τρόπο πρόσβασης στο προσωπικό της Τεχνικής Ομάδας Υποστήριξης (ΤΟΥ) του Αναδόχου ( π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου).

            - Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην ΒτΕ Έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των όρων της συντήρησης. Η Έκθεση θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς την ΒτΕ., μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα:

- Αριθμός αναγγελιών προβλήματος (βλάβη) και είδος προβλήματος.

- Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης Αναδόχου ανά κλήση και συνολική κατανομή.

- Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα.

- Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως αίτιο, χρόνος, αντίτιμο ρήτρας κοκ., αλλά και συνολικό αντίτιμο επιβολής ποινών.

Στο τέλος κάθε έτους, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην ΒτΕ τελική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συμβατική περίοδο. Το σύνολο των περιοδικών Εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια Έκθεση ανήκουν στην κυριότητα του φορέα Λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία είναι πάντα διαθέσιμα on-line.

Ο Χρόνος απόκρισης σε κλήση του Help-Desk εντός ΚΩΚ δε θα υπερβαίνει τα δέκα πρώτα λεπτά (10’).

Α.4.3.7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης είναι βασικές για την υλοποίηση του έργου και περιλαμβάνονται στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του παρόντος Έργου. Σκοπός των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης είναι να διασφαλισθεί η εκμάθηση και εξοικείωση των τελικών χρηστών με το Σύστημα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία, η διαχείριση και η συντήρησή του.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες, power users και διαχειριστές των συστημάτων. Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλες τις επί μέρους λειτουργίες των συστημάτων, καθώς και την διαχείριση τους.

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράφουν-προσφέρουν το πλαίσιο εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού (χρηστών, διαχειριστών, power users κ.λπ.). Η περιγραφή πρέπει να ορίζει το είδος της εκπαίδευσης, την ομάδα χρηστών ή διαχειριστών που αφορά, τον εκτιμώμενο χρόνο εκπαίδευσης και τη διαδικασία που προβλέπεται για την παροχή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για το σύνολο των εκπαιδευομένων, σε  ηλεκτρονική μορφή και ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή.

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα καλύψουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες κύριες Ομάδες – Στόχους οι οποίες διακρίνονται σε:

Εσωτερικούς χρήστες - Προσωπικό ΒτΕ, που με τη σειρά της περιλαμβάνει τους Απλούς χρήστες, Έμπειρους χρήστες, και Διαχειριστές Εφαρμογών και Συστήματος της Δνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω Ομάδες θα προστεθούν πιθανές νέες Ομάδες, που θα προταθούν από τον Ανάδοχο στην προσφερόμενη λύση του. Επίσης, από τον Ανάδοχο θα προσφερθεί πρακτική εκπαίδευση (hands-on training) με την παρουσία στελεχών του. Αρμοδιότητα του Αναδόχου, που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, αποτελεί:

- Ο καθορισμός των στόχων (γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές) του προγράμματος εκπαίδευσης,

- Ο καθορισμός των προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε Ομάδα – Στόχο (θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, κλπ),

- Η σύνταξη των Εγχειριδίων Κατάρτισης, που αφορούν στα προγράμματα κατάρτισης,

- Ο καθορισμός των προδιαγραφών των εγκαταστάσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διενέργεια των προγραμμάτων κατάρτισης,

- Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, να διανεμηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και ένα αντίτυπό του σε έντυπη μορφή,

- Η διενέργεια των σεμιναρίων κατάρτισης.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα ορισθεί από κοινού μεταξύ Αναδόχου και της ΒτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εργασίες των χρηστών αλλά και τυχόν άλλα προγράμματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων Έργων πληροφορικής του Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπαίδευση στο κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον Δοκιμών Αποδοχής / Εκπαιδεύσεων, το οποίο θα έχει εφοδιάσει με τα κατάλληλα δεδομένα και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δεν επηρεάζει τα άλλα περιβάλλοντα ούτε απειλεί την ακεραιότητα των δεδομένων που θα ενσωματωθούν στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι η βασική εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας των παραπάνω συστημάτων (εκτός των υπηρεσιών on-the-job training που θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας), εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από τη σχετική μελέτη εφαρμογής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό ανά επίπεδο κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης.

Για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- Ο χρόνος υλοποίησής τους θα ορισθεί από κοινού μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτοντα Φορέα.

- Θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα.

- Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα απευθύνονται σε ομάδες  έως και 10 ατόμων για τους Επιλεγμένους Χρήστες και έως και 20 ατόμων για το σύνολο των τελικών Χρηστών.

- Η χρονική διάρκεια διδασκαλίας δε θα μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως ανά εκπαιδευόμενη ομάδα.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού διάρκειας 130 ωρών εκπαιδευτή. Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης το οποίο θα έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της ΒτΕ, ώστε:

- Να κατανοήσουν τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος, των συστημάτων και των συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης.

- Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με τον επιχειρησιακό τους ρόλο.

- Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Το on the job training αφορά στην επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος εν ώρα εργασίας, την οποία θα παρέχει ο Ανάδοχος του παρόντος έργου αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και απορίες των χρηστών της ΒτΕ. Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται στις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος και περιλαμβάνει υποστήριξη χρηστών (απλών, έμπειρων χρηστών, ή διαχειριστών) από τρία (3) τουλάχιστον στελέχη στην φάση της παραγωγικής λειτουργίας (2 μήνες).

Για όλα τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξειδικεύσει τις προτάσεις του στην τεχνική του προσφορά αναλυτικά. Ενδεικτικά, προτείνονται οι παρακάτω (κατ’ ελάχιστον) εκπαιδευτικές ενότητες:

| Εκπαιδευτική Ενότητα | Περιεχόμενο | Αριθμός Εκπ/νων | Ελαχ. Αριθμός Ομάδων | Είδος και Πλήθος Κατάρτισης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος Δνσης Πλ/κής | Διαχείριση πλήρως του διαχειριστικού περιβάλλοντος του Συστήματος, δυνατότητα χειροκίνητης υπέρβασης (bypass) στο σύνολο των διαδικασιών, δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από άλλα συστήματα της ΒτΕ. | Έως 5 | 1 | 10 ώρες ανά ομάδα |
| Εκπαίδευση Διαχειριστών Εφαρμογής/ Έμπειρων Χρηστών | Διαχείριση Συστήματος και υποσυστημάτων, Διαχείριση χρηστών, Τήρηση Αντιγράφων ασφαλείας, Συντήρηση συστήματος. | Έως 20 | 1 | 30 ώρες |
| Εκπαίδευση Προϊσταμένων | Χρήση, Δημιουργία δεικτών και ad-hoc αναφορών, Χρήση υποσυστημάτων κανόνων και πιστοποίησης, αναφορές, δείκτες στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις. | Έως 10 | 1 | 30 ώρες ανά ομάδα |
| Εκπαίδευση απλών χρηστών | Χρήση συστήματος, διοικητική υποστήριξη εξωτερικών χρηστών, στην εισαγωγή, πιστοποίηση & επεξεργασία δεδομένων. | Έως 20 | 2 | 30 ώρες ανά ομάδα |
| Σύνολο |  |  | 5 | 130 ώρες εκπαιδευτή |

Πίνακας Εκπαιδευτικών Δράσεων

Εξίσου σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών της ΒτΕ, τα οποία θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου τη διαχείριση και την υποστήριξη των συστημάτων, σε συνεργασία με στελέχη του Αναδόχου. Οι βασικοί στόχοι των υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας περιλαμβάνουν:

- Την αποτελεσματική εμπλοκή επιλεγμένων στελεχών στις επιχειρησιακές διαδικασίες και τεχνικές & μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου, τόσο κατά τη μελέτη & υλοποίηση όσο και κατά τη λειτουργία των συστημάτων / εφαρμογών.

- Την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες & διαχειριστές των προτεινόμενων συστημάτων, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία και της μελλοντικής συντήρησης του συστήματος.

- Την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών & διαχειριστών των συστημάτων και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία.

Α.4.3.8 Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση

Ο Ανάδοχος εφοδιάζει τη ΒτΕ με όλα τα εγχειρίδια και όποια τεκμηρίωση απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία των εφαρμογών. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, την τεκμηρίωση που καθορίζεται στη Σύμβαση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καθορίζει στην Προσφορά του τον αριθμό εγχειριδίων, τον τύπο και την έκταση της τεκμηρίωσης.

Τα εγχειρίδια και η τεκμηρίωση χορηγούνται συνταγμένα στη γλώσσα της Βουλής των Ελλήνων, εκτός αν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία.

Ο Ανάδοχος εκσυγχρονίζει ή αντικαθιστά στον κατάλληλο χρόνο δωρεάν, όλα τα εγχειρίδια και το τεκμηριωτικό υλικό για διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Ο Ανάδοχος παραδίδει όλη την προβλεπόμενη της Προκήρυξης τεκμηρίωση και ό,τι επί πλέον αναφέρει στην Προσφορά του.

Α.4.4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος:

- Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο,

- Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη συνεργασία του με το προσωπικό της ΒτΕ.

- Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και

- Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, στην προσφορά του, να περιγράψει με σαφήνεια τα ακόλουθα:

- Τη μεθοδολογία διοίκησης έργων, που θα χρησιμοποιήσει στο Έργο (project management methodology και σε γραφική απεικόνιση – Σχέδιο χάρτη (Roadmap)),

- Τα παραδοτέα διοίκησης έργου, που θα παραδίδει στην Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια του έργου,

- Τις καθιερωμένες τυποποιημένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, που θα χρησιμοποιήσει,

- Τις διεπαφές και συνεργασίες με τους εμπλεκόμενους στο Έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.

Την ευθύνη της Διοίκησης του Έργου την έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος καλείται από κοινού με τη ΒτΕ να υλοποιήσει και να εποπτεύει τις παρακάτω διαδικασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.

Για την παράλειψη κάποιας εκ των παρακάτω Διαδικασιών απαιτείται η γραπτή αποδοχή του Υπευθύνου Έργου του Αναδόχου και της Επιτροπής Παραλαβής του έργου (ΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων.

- Καθορισμός Ενδιαφερομένων αναφορικά με το έργο.

- Συγκέντρωση Απαιτήσεων

- Καθορισμός Φυσικού Αντικειμένου

- Διάγραμμα Κατάτμησης Εργασιών (Work Breakdown Structure)

- Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου (Project Scope Statement)

- Διάγραμμα Κατάτμησης Εργασιών (Work Breakdown Structure)

- Λεξικό Κατάτμησης Εργασιών (WBSDictionary)

- Καθορισμός Ενεργειών

- Εκτίμηση Χρόνου εκτέλεσης Ενεργειών

- Καθορισμός Χρονοδιαγράμματος

- Καθορισμός Πλάνου ποιότητας

- Καθορισμός Πλάνου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

- Καθορισμός Πλάνου Επικοινωνιών

- Εύρεση Κινδύνων

- Καθορισμός Πιθανότητας Ύπαρξης Κινδύνου

- Καθορισμός Αντίκτυπου του Κινδύνου στο Έργο

- Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων

- Πλάνο Διοίκησης Έργου

- Αξιολόγηση-Πιστοποίηση Παράδοσης Φυσικού Αντικειμένου (VerifyScope)

- Διαδικασία Κλεισίματος Έργου

- Διαδικασία Διαχείρισης Αλλαγών

Οι ελάχιστες προβλεπόμενες συναντήσεις διοίκησης του Έργου έχουν ως εξής:

- Συνάντηση Προόδου κάθε δύο εβδομάδες (Δύο ώρες τουλάχιστον)

- Εβδομαδιαία Συνάντηση Διαχείρισης Κινδύνων (Δύο ώρες τουλάχιστον)

Οι ελάχιστες προβλεπόμενες αναφορές προόδου του Έργου έχουν ως εξής:

- Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα αποστέλλεται στην Ιεραρχία με ευθύνη και των δύο Υπευθύνων Έργου , ενημερωμένο πλάνο οροσήμων (milestones), μέσω του οποίου θα καταδεικνύεται η πρόοδος με βάση τα αρχικά πλάνα. Η πρόοδος θα αποτυπώνεται με τη Μέθοδο Δεδουλευμένης Αξίας (Earned Value Method), το οποίο θα καταρτίζεται με τον κανόνα 0/100 (κάθε προϋπολογισθείσα εργασία θα λογίζεται ως ολοκληρωμένη στο τέλος της).

- Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα αποστέλλεται με ευθύνη και των δύο Υπευθύνων Έργου, ενημερωμένο λεπτομερές πλάνο του έργου, στο οποίο θα καταδεικνύεται η πρόοδος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

- Κάθε εβδομάδα θα αποστέλλεται με ευθύνη και των δύο Υπευθύνων Έργου, ενημερωμένο πλάνο διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με το έργο (Risk Plan), και σε συνέχεια των συναντήσεων Διαχείρισης Κινδύνου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί μη ευρέως διαδεδομένο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης έργων ή πληροφοριακό σύστημα διοίκησης έργων για το οποίο η ΒτΕ δεν έχει άδεια, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σχετική άδεια χρήσης στη ΒτΕ, για το διάστημα έως την οριστική παραλαβή του Έργου.

Α.4.4.1 Σχήμα Διοίκησης Έργου

Για τη διοίκηση και την παρακολούθηση του Έργου θα συσταθεί από την Βουλή των Ελλήνων Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) και για την παραλαβή του Έργου θα συσταθεί από την Βουλή των Ελλήνων, η Επιτροπή Παραλαβής του έργου (ΕΠ), η οποία θα έχει και τη γενική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΟΔΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα του Έργου και συντονίζει τις ενέργειες της ΒτΕ και του Αναδόχου. Η ΕΠ είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Η ΕΠΕ μπορεί επίσης, πέραν των παραλαβών, να διενέργεια προειδοποιεί τους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε Φάσης.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.

Τυχόν αλλαγή στο Ανθρώπινου Δυναμικού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου τελεί υπό την έγκριση της ΒτΕ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ.

Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της εκτέλεσης της Σύμβασης και των παραδοτέων έχει η ΒτΕ.

Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και επαρκή στελέχωση, για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στη Προκήρυξη.

Η ΒτΕ θα συστήσει αντίστοιχη ομάδα διοίκησης έργου, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Υπεύθυνος Έργου Αναδόχου

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Τεχνική Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:

1. Του Υπεύθυνου Έργου (project manager)

2. Του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:

- Να δοθούν βιογραφικά όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους για τα τελευταία πέντε (5) έτη.

- Να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο από τον Ανάδοχο σχήμα Διοίκησης

- Να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν

- Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου, ώστε να καλύπτεται το 100% της συνολικής διάρκειας του Έργου, με συμμετοχή του Υπεύθυνου σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

- Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος αποκλειστικής απασχόλησης, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου).

Μέλη Ομάδας Έργου Αναδόχου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Τεχνική Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα, για όλα τα Μέλη της Ομάδας Έργου:

- Να δοθούν βιογραφικά σημειώματα, όπου θα γίνει ειδική αναφορά με λεπτομερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, για τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους,

- Να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης,

- Να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν,

- Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου,

- Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (στέλεχος Αναδόχου, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης).

Αντικατάσταση Μέλους του Αναδόχου

Σε περίπτωση που απαιτείται υπό τη συνδρομή σπουδαίου λόγου αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει στη θέση του αποχωρούντος νέο πρόσωπο, υποβάλλοντας στην Βουλή των Ελλήνων αίτημα αντικατάστασης μέλους και επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και δήλωση αποδοχής συνεργασίας του υποψήφιου νέου μέλους. Ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση μέλους μόνο κατόπιν έγκρισης του αιτήματός του από τη Βουλή,  η οποία αποφασίζει μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ.

Α.5 Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι δέκα τρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και αναλύεται σε τέσσερεις (4) Φάσεις. Στον χρόνο υλοποίησης δεν περιλαμβάνεται η διετής δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου και μετά την πάροδο αυτής, η περίοδος παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας τριών (3) ετών.

Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:

| Φάση | Διάρκεια Υλοποίησης Φάσης | Τίτλος Φάσης | Προϋπόθεση έναρξης – διάρκεια Φάσης | Μέγιστη διάρκεια Φάσης * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ1 | 3 μήνες | Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής | Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης Διάρκεια φάσης: 3 μήνες | 3 μήνες |
| Φ2 | 6 μήνες | Υπηρεσίες Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης | Έναρξη με την παραλαβή της 1ης Φάσης Διάρκεια φάσης: 6 μήνες | 6 μήνες |
| Φ3 | 2 μήνες | Πιλοτική Λειτουργία – Προσωρινή Παραλαβή | Διάρκεια φάσης:2 μήνες | 2 μήνες |
| Φ4 | 2 μήνες | Παραγωγική Λειτουργία – Οριστική Παραλαβή | Έναρξη με την παραλαβή της 3ης Φάσης Διάρκεια φάσης: 2 μήνες | 2 μήνες |

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, εκτός των χρόνων υλοποίησης που αφορούν στην 3η και την 4η Φάση. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι δεσμευτικός για τον Ανάδοχο.

Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης Έργου που θα ακολουθηθεί, όπου θα έχουν συμπεριλάβει το χρόνο παραλαβής των παραδοτέων και των φάσεων του Έργου, με σαφείς χρόνους βάσει των αναφερόμενων για τις διαδικασίες παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) και τους πιθανούς κύκλους παρατηρήσεων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, η ΒτΕ δικαιούται να κάνει εσωτερικές αλλαγές σε κάθε Φάση του παρακάτω χρονοδιαγράμματος χωρίς επιπλέον κόστος, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του Έργου από τον Ανάδοχο.

Με ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τους ανθρωπομήνες και ώρες για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του Έργου:

- Για την ολοκλήρωση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης και υφιστάμενων συστημάτων.

- Για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του Έργου (πλην υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας).

- Κατά την υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας του Έργου (Φάση 3).

- Κατά την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του Έργου (Φάση 4).

- Για on-the-job training (Φάση 4).

- Για την παροχή 130 ανθρωποωρών για υπηρεσίες εκπαίδευσης (Φάση 2,3,4).

Επισημαίνεται, ότι:

- Οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό και υπηρεσίες απαιτηθεί κατά την διαδικασία της μετάπτωσης θα προσφερθεί χωρίς κόστος από τον Ανάδοχο.

- Οι υπηρεσίες μετάπτωσης θα πρέπει να γίνουν αρχικά επιτυχώς σε δοκιμαστικό περιβάλλον, να ελεγχθούν και μόνο μετά από την έγγραφη έγκριση της ΒτΕ, να λάβουν χώρα σε παραγωγικό περιβάλλον.

Αναλυτικά, οι φάσεις υλοποίησης του Έργου περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν:

ΦΑΣΗ 1η : Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής

| Μήνας Έναρξης Τ0 | Τ0: Υπογραφή σύμβασης | Μήνας Λήξης | Τ1 = Τ0 +3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Φάσης Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής |  |  |  |
| Στόχοι Φάσης: - Στόχος 1: Λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων για την ανάδειξη του επικρατέστερου μοντέλου ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών-Ευρωβουλευτών και Μισθοδοσίας - Στόχος 2: Οριστικοποίηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του νέου πληροφοριακού συστήματος βάσει της Προκήρυξης και της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου |  |  |  |
| Περιγραφή Φάσης : Ο Ανάδοχος θα αναλύσει το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας του νέου Π.Σ. προκειμένου να εξαχθούν οι λεπτομερείς ανάγκες ανάπτυξης, προσαρμογής και παραμετροποίησης των νέων εφαρμογών και να προσδιοριστούν επακριβώς οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει. Θα αναλάβει τη μελέτη των απαραίτητων στοιχείων και των διαδικασιών που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων που θα διατεθούν από τη ΒτΕ, καθώς και την καταγραφή όλων των παραμέτρων και των διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα από τις εμπλεκόμενες στο έργο Υπηρεσίες της Βουλής. Θα πρέπει να καταγραφούν οι λειτουργίες που επιτελούνται από όλα τα επιμέρους υφιστάμενα συστήματα, οι παραμετροποιήσεις που έχουν καταγραφεί και υλοποιηθεί σε κάθε ένα από αυτά, οι ιδιαιτερότητες της ΒτΕ ακόμη και σε επίπεδο ατομικό υπαλλήλου/Βουλευτή-Ευρωβουλευτή, με τελικό στόχο την αξιοποίηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί και δουλεύουν παραγωγικά. Στη συνέχεια θα καταγράψει όλες τις οντότητες του υπό ανάπτυξη συστήματος και θα υποβάλει την οριστικοποιημένη πρόταση του για τη λογική και φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτά θα σχεδιάσει τις διεπαφές με τα υφιστάμενα συστήματα και τους εξωτερικούς φορείς (συστήματα και χρήστες), θα προσδιορίσει τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων ώστε να υλοποιείται η διαλειτουργικότητα και θα σχεδιάσει τις διαδικασίες μετάπτωσης των δεδομένων. Στη μελέτη θα περιλαμβάνεται και το αναλυτικό πλάνο υλοποίησης, εντοπίζοντας κινδύνους απόκλισης και προτείνοντας σενάρια αντιμετώπισης. Τέλος, θα σχεδιάσει τη μεθοδολογία μετάβασης στο νέο περιβάλλον λειτουργίας. Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου ο Ανάδοχος, εφαρμόζοντας τη Μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει, θα εξειδικεύσει την πρότασή του. Αποτελεί το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει τα εξής: - Την οριστικοποιημένη μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου που θα ακολουθήσει, σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο - Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας. - Tην καταγραφή – επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: - Αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις και τα ειδικά σημεία των διαφόρων κατηγοριών ανθρώπινου δυναμικού, Βουλευτών-Ευρωβουλευτών, μισθοδοτούμενων. - Αναλυτικά στοιχεία Σχέσεων εργασίας, Τύπων πληρωμής, - Αναλυτικά στοιχεία για τα επιδόματα ή και βοηθήματα. - Τρόποι διασύνδεσης της μισθοδοσίας με την εφαρμογή Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού/βουλευτών. - Τρόποι αυτόματης παραγωγής πιστοποιητικών, εγγράφων και δηλώσεων για υποβολή. - Κανόνες παραμετροποίησης των συστημάτων. - Προτεινόμενους τρόπους υλοποίησης του τελικού συστήματος σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα. - Την αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Απαιτήσεων. - Την οριστικοποίηση-ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων - Το πλάνο εφαρμογής Διαδικασιών. - Το πλάνο Διαχείρισης Αλλαγών . - Την ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κλπ.). - Την ανάλυση απαιτήσεων διεπαφής και διαλειτουργικότητας με εξωτερικούς φορείς. - Την ανάλυση απαιτήσεων διασυνδέσεων με υφιστάμενα συστήματα της Βουλής. - Τον πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό του συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων – ροών entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια συστήματος, διασυνδεσιμότητα εφαρμογών, κλπ.). - Τη μεθοδολογία και τα αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής και τον καθορισμό και τη μέθοδο καταγραφής δεικτών απόδοσης της εφαρμογής. - Τη μεθοδολογία, τους όρους, το πρόγραμμα και το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών προσαρμοσμένο ανάλογα με τους χρήστες/ομάδες χρηστών που θα εκπαιδευτούν. - Τον προγραμματισμό τεκμηρίωσης (Documentation Plan). - Την καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου καθώς και υποβολή σχεδίου αντιμετώπισης αυτών. - Τα μέτρα ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών μετά από μελέτη της πολιτικής ασφάλειας των δεδομένων και των υπηρεσιών & την ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis) για όλες τις προτεινόμενες λύσεις. - Το Σχέδιο Μετάπτωσης στο πλαίσιο του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας». - Το Πλάνο Εκπαίδευσης, μεθοδολογία, πρόγραμμα και καθορισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης. - Τη Μέθοδο Αξιολόγησης Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων. |  |  |  |
| Παραδοτέα Φάσης: - Π.1: Πλάνο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ). Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παραπάνω και καλύπτει κινδύνους/ βιωσιμότητα Έργου, σύστημα διασφάλισης ποιότητας, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. - Π.2: Μελέτη Καταγραφής – Υφιστάμενης Κατάστασης - Π.3: Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών. Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει επιχειρησιακών - χρονικών επιταγών και βαθμού εφικτότητας υλοποίησης / επιχειρησιακής αξιοποίησης τους. Λεπτομερής αποτύπωση λειτουργικών προδιαγραφών με τος σχετικές ροές εργασιών και δεδομένων. - Π.4: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (Technical Architecture & Conceptual Design) & Λειτουργικός Σχεδιασμός. Περιλαμβάνει τα εξής: - Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου, την ευρύτερη στρατηγική πληροφορικής του Φορέα και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις. - Ως προς το λειτουργικό σχεδιασμό: - Μοντέλο Δεδομένων (Logical Schema). - Μοντέλο Λειτουργιών (περιγραφή Λειτουργιών, Καθορισμός Ρόλων και Δικαιωμάτων Χρηστών). - Περιβάλλον Επικοινωνίας Συστήματος – Χρήστη (User Interface). Ο Ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς τι θα περιλαμβάνεται στον λειτουργικό σχεδιασμό και να διασφαλίζει τη διασύνδεσή του σε όλα τα επίπεδα με τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας. - Π.5: Μελέτη Διαλειτουργικότητας. Μελέτη που αναλύει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα της Βουλής και άλλους φορείς και συστήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και την τεχνολογική διάσταση υλοποίησής της. - Π.6: Μελέτη Ασφάλειας. Περιγραφή των χαρακτηριστικών ασφαλείας της εφαρμογής. - Π.7: Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου. Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των σχετικών παραλαβών. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να προβλέπονται εκτέλεσης αυτοματοποιημένων δοκιμασιών μονάδων (unit tests), δοκιμασιών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests), δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) και δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). - Π.8: Πλάνο μετάβασης στο νέο σύστημα. Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο σύστημα και το Σχέδιο Διασύνδεσης συστήματος με άλλα υφιστάμενα του ίδιου Φορέα. - Π.9: Πλάνο κατάρτισης / εκπαίδευσης. Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα δημιουργηθεί, της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης. |  |  |  |

ΦΑΣΗ 2η: Υπηρεσίες Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης

| Μήνας Έναρξης | Τ1 | Μήνας Λήξης | Τ2 = Τ1 +6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Υπηρεσίες Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης |  |  |  |
| Στόχοι - Στόχος 1: Υλοποίηση εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείρισης Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, Μισθοδοσίας. - Στόχος 2: Υλοποίηση συστήματος περιβάλλοντος προσωποποιημένων υπηρεσιών (employee self-service – ess) - Στόχος 3: Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χρηστών - Στόχος 4: Ολοκλήρωση εφαρμογών σε ένα ενιαίο σύστημα - Στόχος 5: Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα και εφαρμογές βάσει προτύπων - Στόχος 6: Υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών - Στόχος 7: Εκπαίδευση διαχειριστών & χρηστών |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα, βάσει των παραμέτρων και της αρχιτεκτονικής όπως αυτά έχουν οριστικοποιηθεί στη Μελέτη Εφαρμογής (βλ. Φάση 1). Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες: - Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος με τη χρήση ανοιχτών προτύπων, όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί, θα παραδοθεί με την απαραίτητη τεκμηρίωση, καθώς επίσης και το δικαίωμα χρήσης αυτού. Επίσης, το περιβάλλον ανάπτυξης θα παρέχει τη δυνατότητα για επέκταση αλλά και πλήρη ανάπτυξη εφαρμογών χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. - Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος στις υποδομές της Βουλής που θα του διατεθούν. Από τον Ανάδοχο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση και εγκατάσταση, τη σύνδεση και ολοκλήρωσή του σε ένα ενιαίο σύστημα (καθορισμός διαδικασιών, κωδικοί πρόσβασης χρηστών, κλπ.). - Δοκιμές ελέγχου & ασφάλειας με σκοπό την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας του, σύμφωνα με τα παραδοτέα της Φάσης 1. - Επιτυχής διασύνδεση του συστήματος με όλα τα υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές των εμπλεκόμενων φορέων. - Ομογενοποίηση, οργάνωση, επεξεργασία, εισαγωγή και μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων. - Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών διαφοροποιούμενη ως προς το περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με το ρόλο της κάθε κατηγορίας χρηστών στα πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος - Διεξαγωγή των δοκιμών αποδοχής του Συστήματος από τους εκπαιδευμένους χρήστες (User Acceptance Tests) και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων. Το στάδιο αυτό θα εκτελείται διαδοχικά μέχρι την επίτευξη της αποδεκτής από τους χρήστες επίδοσης του Συστήματος, σύμφωνα πάντα με τις Λειτουργικές προδιαγραφές που θα καθοριστούν στη Μελέτη Εφαρμογής. - Πλήρης τεκμηρίωση υλοποίησης και παρουσίαση των λοιπών υποστηρικτικών εφαρμογών και των διαδικασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και επικαιροποίησής τους, βάσει της οποίας θα συμπληρωθούν τα πρότυπα τεκμηρίωσης του συστήματος. Πλήρης τεκμηρίωση υλοποιημένης διαλειτουργικότητας. |  |  |  |
| Παραδοτέα Τα αναμενόμενα παραδοτέα του Αναδόχου είναι : - Π.10 Λογισμικό Πληροφοριακού Συστήματος: Ολοκληρωμένο και εγκατεστημένο στον εξοπλισμό του σύστημα, με πλήρως υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου και πλήρως μεταπτωμένα δεδομένα μετά το πέρας όλων των παραμετροποιήσεων και ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη θέση του σε Πιλοτική Λειτουργία (βλ. Φάση 3). - Π.11 Πλάνο Διαχείρισης Αλλαγών του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποσυστημάτων: Θα εξασφαλιστεί πλάνο διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ροές εργασιών επεξεργασίας περιεχομένου σύμφωνα με τους ρόλους των χρηστών, όπως επίσης και πλάνο διαχείρισης των αλλαγών και υποδομών. - Π.12 Υλικό εκπαίδευσης τεχνικών / διαχειριστών, χρηστών / εκπαιδευτών: Αναλυτικό υλικό για την εκπαίδευση, και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης της διαδικασίας πιστοποίησης. - Π.13 Αποτελέσματα Εκτέλεσης δοκιμών ελέγχου λειτουργικότητας (User Acceptance Tests) και επιδόσεων του συστήματος: Διεξαγωγή των δοκιμών αποδοχής του Συστήματος από τους χρήστες (User Acceptance Tests) σε επίπεδο Unit test και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων. Το στάδιο αυτό θα εκτελείται διαδοχικά μέχρι της επίτευξης της αποδεκτής από τους Χρήστες επίδοσης του Συστήματος, σύμφωνα πάντα με τις Λειτουργικές προδιαγραφές. - Π.14 Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Συστήματος: Πλήρης τεκμηρίωση υλοποίησης, παρουσίασης και λοιπών υποστηρικτικών εφαρμογών και διαδικασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και επικαιροποίησής τους, βάσει της οποίας θα συμπληρωθούν τα πρότυπα τεκμηρίωσης που θα διατεθούν από τη ΒτΕ. Πλήρης τεκμηρίωση υλοποιημένης διαλειτουργικότητας. - Π.15 Σενάρια ελέγχου λειτουργίας και διαλειτουργικότητας: Αναλυτικά σενάρια σε πραγματικές συνθήκες, που θα πραγματοποιηθούν στην φάση Πιλοτικής Λειτουργίας |  |  |  |

ΦΑΣΗ 3η: Πιλοτική Λειτουργία – Προσωρινή Παραλαβή

| Μήνας Έναρξης | Τ2 | Μήνας Λήξης | Τ3 = Τ2 +2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Πιλοτική Λειτουργία – Προσωρινή Παραλαβή |  |  |  |
| Στόχοι Στόχος 1: Έλεγχος λειτουργίας όλων των συστημάτων της εφαρμογής με επιλεγμένους χρήστες. Στόχος 2: Προσωρινή Παραλαβή |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Μέσω συγκεκριμένων και ελεγχόμενων σεναρίων δοκιμών με επιλεγμένους χρήστες, θα γίνει έλεγχος λειτουργίας της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της Φάσης θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα: Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ., με στόχο να επιβεβαιωθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος σε συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα), βελτιώσεις και διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς, διόρθωση/ διαχείριση σφαλμάτων, επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης. Η φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας, για το σύνολο, θα διαρκέσει 2 μήνες, κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε ένα σύνολο εκπαιδευμένων χρηστών, με σενάρια λειτουργίας που θα συμφωνηθούν ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και τον Ανάδοχο. Στη διάρκεια της Φάσης θα γίνει εφαρμογή όλων των λειτουργιών και διαδικασιών. Αναλυτικά, σκοπός της φάσης αυτής είναι: - Προετοιμασία σεναρίων δοκιμών που να βασίζονται στις απαιτήσεις χρηστών και λειτουργικές προδιαγραφές, που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των λειτουργιών του Έργου, ακόμηκαι σε αντίστοιχες συνθήκες οριακής ‘φόρτισης’ (αιχμής) λειτουργίας. - Η επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και η επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής. Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ., με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση) . - Η επίλυση προβλημάτων. - Η υποστήριξη χρηστών. - Η συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. - Η διόρθωση / διαχείριση λαθών. - Η καταγραφή και επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. Επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά κατά την κρίση της ΕΠΕ προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΕ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη, τον τρόπο που το πραγματοποίησε και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η επανέναρξη της νέας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η ΕΠΕ δικαιούται να διενεργήσει τυχόν συμπληρωματικούς ελέγχους ή να επαναλάβει τους αρχικούς, προκειμένου να διαπιστώσει αν αποκαταστάθηκαν οι δυσλειτουργίες ή βλάβες που προκάλεσαν τη διακοπή της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η επανέναρξη της νέας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα γίνει με απόφαση της ΕΠΕ. |  |  |  |
| Παραδοτέα Τα προβλεπόμενα παραδοτέα είναι τα εξής: - Π.16 Παραμετροποίηση για την Δοκιμαστική Λειτουργία: Παραμετροποίηση σε περιβάλλον δοκιμών για τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος - Π.17 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: Ολοκληρωμένο και εγκατεστημένο στον υφιστάμενο εξοπλισμό, με πλήρως μεταπτωμένα δεδομένα μετά το πέρας όλων των παραμετροποιήσεων και ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη θέση του σε Πιλοτική Λειτουργία. - Π.18 Έκθεση ολοκλήρωσης για την Έναρξη: Έκθεση με όλες τις ενέργειες του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του Συστήματος και την θέση σε Πιλοτική Λειτουργία. - Π.19 Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας: Υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών - Π.20 Τεύχος Αναφορά αποτελεσμάτων Σεναρίων ελέγχου και ενεργειών για την ετοιμότητα του συστήματος: Αναφορά των αποτελεσμάτων, μετά την ολοκλήρωση των σεναρίων ελέγχου που θα περιλαμβάνει : - Αποτελέσματα Σεναρίων ελέγχου λειτουργίας και Διαλειτουργικότητας Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης. - Τεκμηρίωση σφαλμάτων. - Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών στο λογισμικό. - Τεκμηρίωση αλλαγών (και απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές). - Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων. - Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων Διαλειτουργικότητας - Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων Ασφάλειας - Τεκμηριωμένη (συνοπτική) εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση από αρμόδια ΕΠΕ. Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: - Π21. Πλήρη Τεκμηρίωση και Επικαιροποιημένα εγχειρίδια λειτουργίας: Πλήρης Τεκμηρίωση για κάθε υποσύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα καλύπτει τον πλήρη κύκλο ανάπτυξης, όπως υλοποιήθηκε καθώς αποτελέσματα Δοκιμών Ελέγχου σε όλες τις φάσεις. Επικαιροποιημένα εγχειρίδια λειτουργίας : - Εγχειρίδια χρηστών - Σειρά Τεχνικών εγχειριδίων τεκμηρίωσης της Λειτουργίας & της Υποστήριξης του συστήματος. - Εγχειρίδια κατασκευαστών τυποποιημένου λογισμικού και τεκμηρίωση πηγαίου κώδικα για τα συστήματα που δεν αποτελούν τυποποιημένο εμπορικό λογισμικό. |  |  |  |

ΦΑΣΗ 4η: Παραγωγική Λειτουργία – Οριστική Παραλαβή

| Μήνας Έναρξης | Τ3 | Μήνας Λήξης | Τ4 = Τ3 +2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Παραγωγική λειτουργία - Οριστική Παραλαβή |  |  |  |
| Στόχοι Στόχος 1: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος για όλους τους χρήστες. Στόχος 2: Οριστική Παραλαβή |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Έναρξη λειτουργίας του συστήματος για όλους τους φορείς και τους χρήστες με παράλληλη εκπαίδευση (On-the-Job-Training -OJT) και υποστήριξη λειτουργίας. Η Φάση αυτή προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας. Κατά την περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου στον χώρο της ΒτΕ και αν απαιτηθεί και σε χώρους των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Τα στελέχη αυτά θα έχουν συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του Έργου και θα είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης. Στη διάρκεια της Φάσης αυτής θα παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και θα λάβουν χώρα τυχόν μικρής κλίμακας βελτιώσεις, ώστε να καλυφθούν κενά στις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος, τα οποία αναμένεται να προκύψουν από μεταβολές του λειτουργικού περιβάλλοντος από το πέρας της 2ης Φάσης, ή που θα προκύψουν στη διάρκεια της Φάσης αυτής. Επίσης, στη διάρκεια της φάσης αυτής θα παρασχεθεί εκπαίδευση On-the-Job-Training (OJT),για τις διαδικασίες, καθώς και για τη συντήρηση. Θα γίνει εφαρμογή όλων των λειτουργιών και διαδικασιών. Η έννοια της εκπαίδευσης και υποστήριξης εν ώρα εργασίας ερμηνεύεται ως η συνεχής παρουσία εξειδικευμένων στελεχών του Αναδόχου, τα οποία ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες στα στελέχη της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την Υποστήριξη του συστήματος. Αναλυτικά, σκοπός αυτής είναι η επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και η επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης από πλήρως εκπαιδευμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών (Key Users) με ενεργή συμμετοχή στο Έργο. |  |  |  |
| Παραδοτέα Τα προβλεπόμενα παραδοτέα είναι τα εξής: - Π.22 Τελικό σύστημα: (περιβάλλον, λειτουργικότητα και διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από σύνολο προβλεπόμενων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Π.23 Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων: Επικαιροποίηση όλων των εγχειριδίων των προηγούμενων φάσεων που περιλαμβάνουν την τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση - Π.24 On the Job training: Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς όσον αφορά στη χρήση και διαχείριση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος - Π.25 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης: Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν τη λειτουργική υποστήριξη των εφαρμογών του ΟΠΣ της ΒτΕ, τις υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας σε στελέχη της ΒτΕ αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών. - Π.26 Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης Παραγωγικής Λειτουργίας: για οριστική παραλαβή Έργου από την ΕΠΕ, μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των εκπεφρασμένων στόχων του Φορέα |  |  |  |

Α.5.1.	Πίνακας  Παραδοτέων

Παρακάτω αναφέρονται τα ελάχιστα παραδοτέα του Έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες.

| Α/Α Παρα-δοτέου | Τίτλος Παραδοτέου | Τύπος Παραδοτέου | Μήνας Παράδοσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλάνο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ) | Μ | 1 |
| 2 | Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης | Μ | 2 |
| 3 | Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών | Μ | 2 |
| 4 | Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (Technical Architecture & Conceptual Design) & Λειτουργικός Σχεδιασμός | Μ | 2 |
| 5 | Μελέτη Διαλειτουργικότητας | Μ | 3 |
| 6 | Μελέτη Ασφάλειας | Μ | 3 |
| 7 | Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου | Μ | 3 |
| 8 | Πλάνο μετάβασης στο νέο σύστημα | Μ | 3 |
| 9 | Πλάνο κατάρτισης / εκπαίδευσης | Μ | 3 |
| 10 | Λογισμικό Πληροφοριακού Συστήματος | Σ | 9 |
| 11 | Πλάνο Διαχείρισης Αλλαγών του Πληροφοριακού Συστήματος | Μ | 13 |
| 12 | Υλικό εκπαίδευσης τεχνικών / διαχειριστών, χρηστών / εκπαιδευτών (πρωτόκολλα εκπαίδευσης) | ΑΛ | 10 |
| 13 | Αποτελέσματα Εκτέλεσης δοκιμών ελέγχου λειτουργικότητας (User Acceptance Tests) και επιδόσεων του | ΑΝ | 12 |
| 14 | Τεκμηρίωση του Πληροφοριακού Συστήματος | ΑΛ | 9 |
| 15 | Σενάρια ελέγχου λειτουργίας και διαλειτουργικότητας | ΑΛ | 9 |
| 16 | Παραμετροποίηση για την Δοκιμαστική Λειτουργία | Μ | 13 |
| 17 | Ολοκληρωμένο του Πληροφοριακό Σύστημα | Μ | 13 |
| 18 | Έκθεση ολοκλήρωσης | Σ | 13 |
| 19 | Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας | Σ | 13 |
| 20 | Τεύχος Αναφορά αποτελεσμάτων Σεναρίων ελέγχου και ενεργειών για την ετοιμότητα του συστήματος | ΑΛ | 13 |
| 21 | Πλήρη Τεκμηρίωση και Επικαιροποιημένα εγχειρίδια λειτουργίας | Σ | 13 |
| 22 | Τελικό σύστημα σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών | Σ | 13 |
| 23 | Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων | ΑΝ | 13 |
| 24 | On the Job training | ΑΝ | 13 |
| 25 | Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης | Σ | 13 |
| 26 | Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης Παραγωγικής Λειτουργίας | ΑΛ | 13 |

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του Έργου τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του Έργου. Τα παραδοτέα θα αξιολογούνται βάσει των εξής ελαχίστων κριτηρίων:

- Συνέπεια. Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση όσον αφορά στους στόχους που καλύπτει, στους πόρους των οποίων την ανάλωση απαιτεί και τον προδιαγεγραμμένο χρόνο παράδοσης.

- Συνάφεια. Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να συμμορφώνεται και να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει προδιαγραφεί καθώς και να συνεισφέρει αποτελεσματικά στους γενικότερους στόχους του έργου σύμφωνα με το σχέδιο που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση.

- Βάθος. Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία στο απαιτούμενο, για τον σκοπό του, βάθος έτσι ώστε να καλύπτει ικανοποιητικά τον στόχο του σύμφωνα με το σχέδιο που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση.

- Εύρος. Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία στο απαιτούμενο, για τον σκοπό του, εύρος έτσι ώστε να είναι πλήρες και ολοκληρωμένο σύμφωνα με το σχέδιο που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση.

- Αξιοπιστία. Κάθε παραδοτέο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα και ρεαλιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο έργου.

- Σαφήνεια. Το περιεχόμενο και αποτέλεσμα κάθε παραδοτέου θα πρέπει να εξηγείται και να παρουσιάζεται με σαφήνεια και πληρότητα σύμφωνα με το σχέδιο έργου.

Α.5.2	Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου

| Α/Α | Τίτλος Οροσήμου | Μήνας Επίτευξης | Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπογραφή της σύμβασης | 0 | - Υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Βουλής των Ελλήνων & Αναδόχου |
| 2 | Ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής Ολοκλήρωση Φάσης 1 | 3 | - Παραλαβή μελέτης |
| 3 | Ολοκλήρωση Φάσης 2 | 9 | - Παραλαβή πλήρως υλοποιημένου και ενοποιημένου συστήματος - Εκπαίδευση όλων των χρηστών (πρωτόκολλα εκπαίδευσης) |
| 4 | Ολοκλήρωση Φάσης 3 | 11 | - Επιτυχής ολοκλήρωση δοκιμών λειτουργίας - Προσωρινή Παραλαβή |
| 5 | Ολοκλήρωση Φάσης 4 | 13 | - Σύστημα δοκιμασμένο σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας - Οριστική παραλαβή του έργου |

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Βουλή των Ελλήνων.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 1723 και με Κ.Α. 0869 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 της Βουλής των Ελλήνων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000 €), δηλαδή διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες για την υλοποίηση του έργου μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίδος δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας και μετά την πάροδο αυτής παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη

Το συμβατικό τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προσφέρων συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Οδηγίες συμπλήρωσης

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιλαμβάνονται αναλυτικά οι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτική τεχνική περιγραφή (τεχνική έκθεση) των προσφερόμενων υπηρεσιών, και του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η όσο το δυνατόν πιο πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών (πχ Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ Προδ. Α.ΙΙ.6.).

ΙΙ.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
|  | Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο «A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας. | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει ευρέως αποδεκτές τεχνολογίες για διασφάλιση διαλειτουργικότητας, ευκολίας χρήσης και αναβάθμισης. | NAI |  |  |
|  |  | Επισύναψη αρχείων και διακίνηση εγγράφων μέσω του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ της ΒτΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προβλέπονται ενότητες, προσπελάσιμες μέσω κινητών συσκευών (smartphones και PDAs), οι οποίες θα παρέχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ενημέρωσης. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Να παρέχονται δυνατότητες πολυκαναλικής προσέγγισης τόσο προς επιλεγμένα στελέχη της Βουλής των Ελλήνων όσο και προς στελέχη άλλων εμπλεκόμενων φορέων κατά περίπτωση Ειδικότερα το σύστημα θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά κανάλια, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: - Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: το σύστημα θα μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εγγεγραμμένους χρήστες, σε σημαντικά ορόσημα (milestones) - Ιστοσελίδες σε web browser - Πρόσβαση από διαφορετικές πλατφόρμες: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης (access) σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet devices, iOS και Android smart phones κλπ). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Να παρέχεται απρόσκοπτη πρόσβαση σε τουλάχιστον 100 ταυτόχρονους χρήστες εφαρμογών. | NAI |  |  |
|  | Να συμμορφώνεται με την ενότητα «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α). | NAI |  |  |
|  | Να υποστηρίζει λειτουργικότητα μοναδικής εισόδου (single sign-on) για την αυθεντικοποίηση των χρηστών με αξιοποίηση του Active Directory της Βουλής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχήμα Διοίκησης Έργου (ΔΕ). | NAI |  |  |
|  | Να περιγράφονται τα πάσης φύσεως πρόσθετα εργαλεία λογισμικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωση του έργου. | NAI |  |  |
|  | Να παραδίδεται κάθε νέα έκδοση της εφαρμογής που θα προκύψει μετά την υλοποίηση της αιτούμενης λειτουργικής προσαρμογής της, σε συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παράδοσής της. | NAI |  |  |
|  | Σύννομη διαδικασία για τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα – privacy by design και privacy by default. | NAI |  |  |
|  | Διασφάλιση μη αποποίησης ενεργειών από τη μεριά του χρήστη, μέσω των αρχείων καταγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να τεκμηριωθεί η μεθοδολογία δημιουργίας των δομών δεδομένων που θα χρησιμοποιεί το σύστημα και ο προτεινόμενος τρόπος συλλογής πληροφοριών από τα εσωτερικά υποσυστήματα του ΟΠΣ καθώς και από εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται η δυνατότητα ιστορικής παρακολούθηση των μεταβολών δεδομένων καθώς και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τα δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κωδικοποιημένη υλοποίηση και διαχείριση των κάτωθι κατηγοριών Ανθρώπινου Δυναμικού: - Βουλευτές - Ευρωβουλευτές - Μόνιμοι υπάλληλοι - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ - Υπάλληλοι επί θητεία - Ειδικοί φρουροί - Μετακλητοί - Ειδικό επιστημονικό προσωπικό - Επιστημονικοί συνεργάτες Βουλευτών – Ευρωβουλευτών - Ιατροί - Δημοσιογράφοι - Καθηγητές ξένων γλωσσών - Φοιτητές πρακτικής άσκησης - Αποσπασμένοι - Εξω-υπηρεσιακοί υπάλληλοι (ΟΤΕ – ΕΛΤΑ - ΕΤΕ – Αστυνομικοί – Γραμ. Υπουργικού Συμβουλίου – κ. ά.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να ληφθούν υπόψη οι ροές σχετικών διαδικασιών και εργασιών της υφιστάμενης κατάστασης (βλ. Παράρτημα ΙV). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε ενημέρωση πληροφορίας σε μία ροή εργασίας, να ενημερώνει καταλλήλως όλα τα συστήματα: π.χ. το σύστημα θα πρέπει να παράγει αυτόματα τις μισθολογικές μεταβολές (Κλιμάκια, Επιδόματα) και τα αντίστοιχα αναδρομικά εφόσον συνεπάγονται από σχετικές ωριμάνσεις. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για τις προτεινόμενες από το σύστημα μεταβολές και στη συνέχεια αφού τις ελέγξει να εγκρίνει την εισαγωγή τους στο υποσύστημα Μισθοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα μη αυτόματης εισαγωγής δεδομένων και διαχείριση αυτών από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθοδήγηση των χρηστών και αποκλεισμός λανθασμένων χειρισμών, στην ακολουθία βημάτων ροών εργασίας (δυνατότητα το σύστημα να προ-ειδοποιεί τον χρήστη όταν ΔΕΝ ακολουθείται η σχετική βηματική διαδικασία για την ορθή εκτέλεση μιας ροής εργασίας)., όπως για παράδειγμα: - Πρόσληψη, - Μισθολογική ωρίμανση - Αξιολόγηση - Έκδοση Μισθοδοσίας - Ανακήρυξη Βουλευτών - Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |
|  |  | Να παρέχεται δυνατότητα ριζικού ανασχεδιασμού ή αντικατάστασης κάθε λειτουργικής οντότητας του οργανογράμματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Για κάθε οντότητα / μονάδα του οργανογράμματος, να υλοποιούνται οι κάτωθι λειτουργίες: - Δημιουργία και Κατάργηση - Μετονομασία - Συγχώνευση - Διάσπαση - Ενημέρωση στοιχείων | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ενδεικτικά πεδία Οργανογράμματος: - Κωδικός Οντότητας - Τύπος / Επίπεδο - Επίσημη ονομασία - Εναλλακτικό λεκτικό χαρακτηριστικό - Αναγνωριστικό - Αρμοδιότητες - Διεύθυνση - Στοιχεία Επικοινωνίας - Ανήκει σε (πεδίο γονέα Οντότητας) - Ενεργή (Ναι / Όχι) - Ημερομηνία Ισχύος Από - Ημερομηνία Ισχύος Έως | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να τηρείται η Ιστορικότητα του Οργανογράμματος, με διατήρηση των αντίστοιχων λειτουργιών κάθε οργανικής μονάδας (π.χ. συγχώνευση, κατάργηση, μετονομασία, αλλαγή αρμοδιοτήτων, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Για κάθε θέση εργασίας, να παρέχονται οι εξής λειτουργίες: Δημιουργία, Αποτύπωση, Περιγραφή (job description). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυναμική συσχέτιση της Οργανικής Μονάδας με τις οντότητες υπαλλήλου. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Εξαγωγή σε αρχείο .vsdx, .vsx και εισαγωγή από αυτό. Συμβατότητα εξαγόμενου αρχείου με τα λογισμικά ανοικτού κώδικα dia, lucidchart (και άλλα συμβατά). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα αποτύπωσης και μη δενδρικής δομής. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία API που θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εξαγωγή και αξιοποίηση των δομών και των δεδομένων του οργανογράμματος της Βουλής και δημοσίευσή τους στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Γραφικό περιβάλλον χρήστη και διακριτό διαχειριστικό περιβάλλον. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διαβάθμισης της πρόσβασης σύμφωνα με τους ρόλους χρηστών, με εκμετάλλευση των βασικών τεχνολογιών και τεχνικών του διαδικτύου (π.χ. username/password και ψηφιακών πιστοποιητικών). Η προδιαγραφή αφορά το σύνολο του Πληροφοριακού Συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ |  |  |  |
|  |  | Δυνατότητα ευέλικτης διαμόρφωσης ρόλων, όπως: - Απλός χρήστης - Προϊστάμενος - Έμπειρος Χρήστης Εφαρμογής / Διαχειριστής Εφαρμογής - Διαχειριστής Συστήματος Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΑΠΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ |  |  |  |
|  |  | Δημιουργία ερωτημάτων σύνθετης αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων με τελεστές ( ενδεικτικά όπως Όλα/AND, Τουλάχιστον Ένα/OR), και δυνατότητες ορισμού Κριτηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ομοιόμορφη εμφάνιση των εφαρμογών και τήρηση ομοιομορφίας σε λεκτικά και σύμβολα. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Παροχή ηλεκτρονικού λεξιλογίου/αρκτικόλεξου για την περιγραφή εννοιών, σημείων και λειτουργιών με συνέπεια και αυτόματη ενημέρωση / επικαιροποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Αυτοματοποιημένος μηχανισμός ειδοποίησης χρηστών για ενέργειες, τις λειτουργίες και τα έγγραφα που τους αφορούν. Δυνατότητα παραγωγής «action-able emails» για χρήστες που πρέπει να ενεργήσουν σε στάδια της διαδικασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Αναζήτηση δεδομένων ανά πεδίο, ενδεικτικά: ανά όνομα, κοινοβουλευτική περίοδο, κοινοβουλευτική ομάδα, τυπικά προσόντα, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να επιτρέπεται στους χρήστες η οργάνωση των αρχείων / αναφορών/δεδομένων σε φακέλους . | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |  |  |
|  |  | Δυνατότητα πρόσβασης των προϊστάμενων σε επιλεγμένα & συγκεκριμένα στοιχεία του μητρώου των υφισταμένων τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία “what-if” σεναρίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με επιπρόσθετη λειτουργικότητα ως προς τον απλό χρήστη, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές (π.χ. λίστα εκκρεμοτήτων προς υπογραφή, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή web περιβάλλοντος αυτο-εξυπηρέτησης χρηστών (διαχείριση εκκρεμοτήτων) στο οποίο να επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που τους αφορούν και να παραμετροποιούν και να ορίζουν στατιστικά που τους αφορούν. | NAI |  |  |
|  |  | Να παρέχεται ιχνηλασιμότητα σε όλες τις αιτήσεις (δηλ. παρακολούθηση πορείας αίτησης). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  |  |  |
|  |  | Να παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από/προς τρίτα συστήματα σε διάφορα μορφότυπα όπως JSON, ASCII και CSV. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για το ποιοι χρήστες έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν μία ενέργεια (π.χ. έγκριση/απόρριψη άδειας). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Προσβασιμότητα στο σύστημα με βάση το ρόλο του κάθε χρήστη στον οργανισμό (role-based security) και δυνατότητα αντιγραφής ρόλων όταν απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με επιπρόσθετη λειτουργικότητα ως προς τον προϊστάμενο, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία “what-if” σεναρίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |  |  |
|  |  | Διαχειριστικό περιβάλλον με δυνατότητα ευέλικτης διαμόρφωσης ρόλων, όπως: - Απλός χρήστης - Προϊστάμενος - Έμπειρος Χρήστης Εφαρμογής - Διαχειριστής Εφαρμογής - Διαχειριστής Συστήματος Δ/νσης Πληροφορικής | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Χειριστικό και διαχειριστικό περιβάλλον με δυνατότητα χειροκίνητου bypass στο σύνολο της διαδικασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα εισαγωγής / εξαγωγής δεδομένων από άλλα συστήματα σε διάφορες μορφές (XML web-Services, JSON, ASCII). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Employee Self-Service, ESS) |  |  |  |
|  |  | Υλοποίηση με δημιουργία κεντρικής πύλης στο εσωδίκτυο της ΒτΕ (intranet portal) για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων εργαζομένων, συνεργατών, Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Υποστήριξη Web-Services για παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών (π.χ. Διαχείριση Αδειών, Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων, αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών, κλπ). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  |  | Πρόσβαση μέσω Web από το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού/Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Απρόσκοπτη πρόσβαση στο Περιβάλλον Προσωποποιημένων Υπηρεσιών (ESS) από τουλάχιστον 600 ταυτόχρονους χρήστες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή on-line βοήθειας σχετικά με: - Δυνατότητες εξατομίκευσης της διεπαφής του συστήματος. - Εμπιστευτικότητα δεδομένων /εγγράφων | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία ερωτημάτων σύνθετης αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων με τελεστές ( ενδεικτικά όπως Όλα/AND, Τουλάχιστον Ένα/OR), και δυνατότητες ορισμού Κριτηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ψηφιακή αυθεντικοποίηση μέσω Single-Sign-On (SSO) των χρηστών του υποσυστήματος με αξιοποίηση του Active Directory που διαθέτει η ΒτΕ. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης στις εμφανιζόμενες λίστες των αποτελεσμάτων αναζήτησης που θα αφορούν σε: - Εμφάνιση / Απόκρυψη Στηλών - Αλλαγή σειράς εμφάνισης στηλών. - Αλλαγή πλάτους στηλών. - Ταξινόμηση στηλών. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Φιλικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το χρήστη με στόχο αύξηση της χρηστικότητας (usability) του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ομοιόμορφη εμφάνιση των εφαρμογών και τήρηση ομοιομορφίας σε λεκτικά και σύμβολα. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Παροχή ηλεκτρονικού λεξιλογίου/αρκτικόλεξου για την συνεπή περιγραφή εννοιών και λειτουργιών, με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης / επικαιροποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτοματοποιημένος μηχανισμός ειδοποίησης χρηστών (actionable emails) σε στάδια μιας διαδικασίας, μέσω των οποίων θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να μεταβεί και να υλοποιήσει τις λειτουργίες τις οποίες αναμένεται/εκκρεμούν να εκτελεστούν, ή/και για σχετικά παραγόμενα έγγραφα που τους αφορούν. | NAI |  |  |
|  |  | Δημιουργία αιτήσεων μέσω του εσωδικτύου της ΒτΕ , οι οποίες δρομολογούνται αρμοδίως βάσει κατάλληλων ροών εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Αυτόματη αποστολή ηλεκτρονικά των Εκκαθαριστικών Μισθοδοσίας (διάθεση μέσω της πλατφόρμας ESS με πιθανή αποστολή σχετικού ειδοποιητικού e-mail στους χρήστες). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία προσχεδιασμένων ροών εργασίας ικανοποίησης των αιτήσεων των τελικών χρηστών από τις εμπλεκόμενες στο έργο αρμόδιες Υπηρεσίες της Βουλής, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη παρέμβαση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή on-line βοήθειας στο χρήστη σχετικά με τις δυνατότητες εξατομίκευσης του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης και των υπηρεσιών του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, τουλάχιστον σε επίπεδο περιεχομένου και λειτουργικότητας ανά ρόλο. | NAI |  |  |
|  |  | Πλήρες σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων χρηστών βασισμένο σε ρόλους και εξαιρέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα να ορισθούν ακριβώς ποια δεδομένα βλέπει ο κάθε χρήστης (οθόνες, report, διαθέσιμες ενέργειες, κεντρικός τόπος ανακοινώσεων). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα πλήρους καταγραφής όλων των κινήσεων των χρηστών κατά τη διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής / εντοπισμός κακόβουλων ενεργειών. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και ηλεκτρονικής έγκρισης αυτής από την ιεραρχία μέσω web. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων σε επιλεγμένα & συγκεκριμένα στοιχεία του μητρώου τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ενσωμάτωση σε ροές εργασίας, διαδικασιών που απαιτούν συνεργασία με χρήστες όπως εγκρίσεις, ενημερώσεις, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Παραμετροποίηση των ροών εργασίας με πλήρη κάλυψη των αναγκών της ΒτΕ στις διαδικασίες έγκρισης . - Ορισμός ονομάτων και σειράς – ενδεικτικά: Προϊστάμενος / Προϊστάμενος & λίστα συγκεκριμένων ατόμων / Προϊστάμενος & Διευθυντής προϊσταμένου / Προϊστάμενος σε οποιοδήποτε επίπεδο πάνω από τον εργαζόμενο στο οργανόγραμμα - Εξαιρέσεις ανά τμήμα / χαρακτηρισμό τμήματος ή συγκεκριμένο εργαζόμενο - Ειδοποιήσεις / Υπενθυμίσεις Ροής μέσω email. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να ληφθούν υπόψη οι «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ» της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.2, ως διαφορετικοί τύποι αιτήσεων/αιτημάτων των τελικών χρηστών που μπορεί να παρέχονται μέσα από το περιβάλλον προσωποποιημένων υπηρεσιών (employee self-service). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων στο πλήρες ιστορικό των αιτήσεών τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών από συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών (προϊσταμένους και έμπειρους χρήστες-διαχειριστές των εφαρμογών). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να παρέχει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά (μεταβολής υπηρεσιακής/μισθολογικής κατάστασης, θητείας βουλευτών κ.ο.κ) σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Βουλής και σε ενεργούς Βουλευτές μέσω του εσωδικτύου ή κινητής συσκευής (Προτυποποίηση βεβαιώσεων) Ειδική μέριμνα για αντίστοιχες βεβαιώσεις σε υπαλλήλους/βουλευτές/ευρωβουλευτές για τους οποίους έχει λήξει η σχέση εργασίας τους με τη Βουλή (μετακλητοί, συνταξιούχοι) ή για ανενεργούς βουλευτές. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ενημέρωση του αιτούντα για την κατάσταση και την πρόοδο των αιτημάτων του και μέσω κινητών συσκευών (υποχρεωτικά μέσω email και επιθυμητά μέσω κινητών συσκευών τηλεφωνίας-SMS). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  |  | Επίβλεψη εκκρεμοτήτων και εξαγωγή στατιστικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |
|  | Συμβατότητα και διασυνδεσιμότητα προτεινόμενης λύσης με την φυσική και λογική αρχιτεκτονική της υφιστάμενης κατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιγραφεί συνοπτικά η λύση που θα υλοποιηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ της ΒτΕ καθώς και με τις επιμέρους εφαρμογές του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένος μηχανισμός διαλειτουργικότητας με τρίτους οργανισμούς με δυνατότητα επέκτασης μέσω API. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέρος των δεδομένων (επεξεργασμένων ή μη, συγκεντρωτικών, στατιστικών) προβλέπεται να προωθείται αυτόματα και σε άλλα συστήματα ή Κυβερνητικές Πύλες του Δημοσίου (content syndication), με χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services, μετα-δεδομένα και XML σχήματα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ |  |  |  |
|  | Πλήρως ενσωματωμένος μηχανισμός παραγωγής αναφορών (report generator). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία αναφορών για το σύνολο των πεδίων της βάσης δεδομένων του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η γεννήτρια αναφορών (Report Generator) να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: - Γραφικό user interface (GUI) – το γραφικό περιβάλλον δημιουργίας αναφορών, να είναι εύχρηστο από χρήστες χωρίς γνώσεις προγραμματισμού ή γνώσεις του σχήματος της ΒΔ. - Ταξινόμηση δεδομένων (sort) αλφαβητική, αριθμητική αύξουσα, φθίνουσα. - Ιεράρχηση βάσει κριτηρίων σε τουλάχιστον έως 5 επίπεδα. - Προεπισκόπηση εκτύπωσης. - Μορφοποίηση κειμένου (έντονα γράμματα, italics κλπ). - Εξαγωγή δεδομένων σε διάφορα format (ASCII, Excel, Word ή rtf, pdf κλπ) με επιλογή οποιουδήποτε στοιχείου της βάσης. - Παραγωγή γραφικών. - Παραγωγή προδιαμορφωμένων αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραγωγή σχετικών αναφορών με στατιστικά στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εμφάνισης δεδομένων από διαφορετικές πηγές στην ίδια αναφορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει sub-filters (π.χ. χρήση των αποτελεσμάτων μιας αναφοράς, ως φίλτρο για δεύτερη αναφορά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει διακοπή των ερωτημάτων όταν αυτά εκτελούνται για περισσότερο από Χ χρόνο (π.χ. 5 λεπτά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ως ονομασίες πεδίων και των τιμών τους, να μην χρησιμοποιούνται κωδικοί πεδίων από τη ΒΔ και κωδικοί τιμών αλλά τα αντίστοιχα λεκτικά τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αναφορών δύο τύπων: - «Καταστάσεις», π.χ. εμφάνιση σε λίστα, εγγραφών από τη βάση δεδομένων. - «Στατιστικές αναφορές», π.χ. προβολή στατιστικών στοιχείων βάσει συναρτήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φιλτράρισμα εγγραφών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών με: - χρήση λογικών τελεστών (π.χ. «ΚΑΙ», «Ή») - χρήση τελεστών όπως ίσο, μεγαλύτερο, μικρότερο, διάφορο, ένα από, κανένα από, κλπ. - χρήση εξελιγμένων τελεστών (π.χ. σήμερα, την τρέχουσα εβδομάδα, τον τρέχοντα μήνα, Κοινοβουλευτική Περίοδος, Σύνοδος, φέτος, την προηγούμενη εβδομάδα) για πεδία τύπου ημερομηνία και ώρα. - Υποστήριξη χρήσης SQL εκφράσεων σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες εκφράσεις προκειμένου να καλύπτονται ειδικές σύνθετες περιπτώσεις φίλτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη όλων των βασικών συναθροιστικών συναρτήσεων (αριθμός εγγραφών, άθροισμα, μέσος όρος, μέγιστο, ελάχιστο κ.ο.κ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη χρήσης παραμέτρων στα φίλτρα, οι οποίες συμπληρώνονται από το χρήστη κατά την εκτέλεση της αναφοράς. Οι παράμετροι να μπορούν να έχουν προτεινόμενες τιμές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων μετά από την εφαρμογή συναρτήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης στις εμφανιζόμενες λίστες των αποτελεσμάτων αναζήτησης που θα αφορούν σε: - Εμφάνιση / Απόκρυψη Στηλών - Αλλαγή σειράς εμφάνισης στηλών. - Αλλαγή πλάτους στηλών. - Ταξινόμηση στηλών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στις αναφορές με πολλαπλά επίπεδα ομαδοποίησης, οι συναθροίσεις να μπορούν να γίνονται σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο τελευταίο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση διαμορφωμένων αναφορών, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν σε μελλοντικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθούν ξανά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημοσίευση αναφορών σε συγκεκριμένους ρόλους χρηστών, προκειμένου αυτοί να μπορούν να την εκτελέσουν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γραφική οπτικοποίηση (π.χ. σε γράφημα τύπου πίτας, μπάρας ή ιστογράμματος) αποτελεσμάτων αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ |  |  |  |
|  | Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύννομο με τους κείμενους νόμους και διατάξεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων της Βουλής των Ελλήνων όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997, όπως ισχύει) και στην κείμενη νομοθεσία (Υπαλληλικός Κώδικας, Μισθολόγια, ΚΥΑ, Πράξεις, Υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, Κανονισμούς, ΠΔ, κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να τηρούνται οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν2472/97, ευρωπαϊκό κανονισμό GPDR 2016, κλπ.) σε όλα τα επίπεδα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων της Βουλής των Ελλήνων για τη διαχείριση των Επιστημονικών Συνεργατών των Βουλευτών σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας ΦΕΚ 137/Α/25-11-1982 όπως ισχύει. | NAI |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, όπως ισχύει. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Ανοιχτά Πρότυπα και Δεδομένα OGP-Γενικές Αρχές. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Επικαιροποίηση σύμφωνα με τις εκάστοτε αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997, όπως ισχύει). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιγραφεί ο τρόπος ενσωμάτωσης της ψηφιακής υπογραφής του συστήματος στα παραγόμενα έγγραφα και ο προτεινόμενος τρόπος επικοινωνίας με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου - Υποστήριξη τεχνολογίας ηλεκτρονικής υπογραφής (CoSign, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται κωδικοποίηση όλων των προβλεπόμενων (από τον Κανονισμό της Βουλής και την κείμενη νομοθεσία) υπηρεσιακών μεταβολών, και δυνατότητα διαχείρισης αυτών παραμετρικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
|  |  | ΑΝΑΛΥΣΗ / ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |
|  |  | Να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη Μεθοδολογία που ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει επιλέξει για την υλοποίηση του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες και διαδικασίες (βήμα προς βήμα, step-by-step) για κάθε διακριτή φάση της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να συνεκτιμηθούν οι ιδιαιτερότητες του Έργου και οι συγκεκριμένες μέθοδοι και τεχνικές Ανάλυσης & Σχεδιασμού για την αντιμετώπισή τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις του υποψηφίου Αναδόχου από την ΒτΕ σε ανθρώπινους πόρους (πλήθος ατόμων, προσόντα, εμπειρία, διαθεσιμότητα κτλ.) προκειμένου να διεκπεραιώσει επιτυχώς την παρούσα φάση του έργου | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Εκτίμηση χρονικής διάρκειας για την Ανάλυση Απαιτήσεων και το Λειτουργικό Σχεδιασμό του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |
|  |  | Να περιγραφεί η Μεθοδολογία που θα εφαρμόσει για την διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να περιγραφούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να περιγραφούν οι προτεινόμενοι / υποστηριζόμενοι τρόποι για τη μετάπτωση δεδομένων βάσει των λειτουργικών απαιτήσεων της Προκήρυξης. | NAI |  |  |
|  |  | Να περιγραφεί αναλυτικά -πριν την έναρξη των εργασιών μετάπτωσης- το πλάνο ενεργειών και ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης της μετάπτωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να μεταφερθούν στο νέο σύστημα, όλα τα ιστορικά δεδομένα (Ιστορικό στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού, Ιστορικό Εξέλιξης -μισθολογικής και Βαθμολογικής κατάστασης) όλου του ανθρώπινου δυναμικού, των υπαλλήλων των βουλευτών και ων ευρωβουλευτών του σημερινού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Όλα τα ιστορικά δεδομένα να είναι ορατά και να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους (π.χ. δημιουργία αναφορών για οριζόμενες από το χρήστη χρονικές περιόδους, με συνδυαστική αναζήτηση). | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να παρέχεται πλάνο διασφάλισης και τήρησης της εμπιστευτικότητας για την εισαγόμενη και διαχειριζόμενη πληροφορία. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής, εισαγωγής, παράδοσης, ελέγχου και αποδοχής των δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Να περιγράφεται η γραμμογράφηση και οι εξειδικευμένοι τύποι (format) αρχείων δεδομένων για αυτόματη μετάπτωση στο νέο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
|  | Να περιγράφεται το πλάνο διενέργειας Δοκιμών Αποδοχής Συστήματος (User Acceptance Tests-UAT) που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Λύση του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτίμηση χρονικής διάρκειας για την υλοποίηση δοκιμών του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται περιβάλλον δοκιμών (test) για υλοποίηση δοκιμαστικών σεναρίων και αλλαγών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτέλεση και υποστήριξη Δοκιμών Αποδοχής Συστήματος (UATs). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
|  | Να περιγράφεται η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την πιλοτική λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τις αρχές και τις σχετικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υλοποιηθεί πιλοτική λειτουργία του συστήματος πριν την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  |  |  |
|  | Να παραδοθεί αναλυτική τεκμηρίωση του λογικού και φυσικού σχεδιασμού του συστήματος σε φυσική και σε ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παραδοθούν πλήρη εγχειρίδια χρήσης των υποσυστημάτων και των εφαρμογών σε ηλεκτρονική μορφή και ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή. Τα εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών να είναι στην Ελληνική Γλώσσα, και να είναι καταρτισμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις των κατηγοριών των χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παραδοθεί συνοπτικός οδηγός χρήσης (σε απλή και κατανοητή για τον μη ειδικό χρήστη γλώσσα) της εφαρμογής μόνο όσον αφορά στους τελικούς χρήστες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας και της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας να διατίθενται αντίτυπα όλων των μεταβολών ή τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων των εγχειριδίων χωρίς πρόσθετο κόστος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οδηγοί χρήσης που θα παραχθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και μέσα από web browser. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
|  | Να περιγραφεί η μεθοδολογία εκπαίδευσης που προτείνεται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παραδοθεί το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά σε υποστήριξη εκπαιδευόμενων αλλά και εκπαιδευτών, σε κατάλληλη μορφή για επανάληψη της κατάρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να εκπαιδευτεί κάθε Ομάδα Χρηστών στο κατάλληλο σύνολο των λειτουργικών και τεχνολογικών θεμάτων του Συστήματος, και στο απαιτούμενο εύρος και βάθος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παραδοθούν πλήρη εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών σε ηλεκτρονική μορφή και ένα αντίτυπό τους σε έντυπη μορφή, στην Ελληνική Γλώσσα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των κατηγοριών των χρηστών, τα οποία θα είναι προσβάσιμα και μέσω web browser. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή κατάλληλα διαμορφωμένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης χρηστών στο ESS (Employee Self-Service), με test βάση δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |  |  |  |
|  | Να περιγράφεται η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
|  | Να αναφέρεται το χρονικό διάστημα για το οποίο προσφέρονται υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην αναλυτική περιγραφή του Σχεδίου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που θα παρέχονται | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |  |
|  | Να καλύπτονται στο σύνολό τους οι αντίστοιχες απαιτήσεις της παραγράφου Α.4.3.4 έως και Α.4.3.5 της παρούσας Προκήρυξης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική περιγραφή Υπηρεσιών διασφάλισης καλής λειτουργίας του Συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατά την περίοδο εγγύησης Καλής Λειτουργίας παρέχονται δωρεάν όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική περιγραφή δομής και παρεχόμενων υπηρεσιών Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιγραφή του τρόπου διασφάλισης της απαιτούμενης Διαθεσιμότητας του Συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |

ΙΙ.2	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ |  |  |  |
|  | Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο «A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.4.1.3.1) της παρούσας. | NAI |  |  |
|  | Το περιβάλλον λειτουργίας των ροών εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει υποδομή διαλειτουργικότητας για την αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τρίτα συστήματα στα πλαίσια του SOA (ServiceOrientedArchitecture). Εγγενής υποστήριξη WebServices, XML. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει δυνατότητα ενσωμάτωσης κώδικα στα πλαίσια μιας διαδικασίας. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Επιλογή όλων των παραμέτρων κατά την επιλογή των ροών εργασίας, δρομολόγηση εγγράφων και υποθέσεων με αυτόματο και χειροκίνητο τρόπο. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Οποιαδήποτε ενημέρωση πληροφορίας σε οποιοδήποτε ροή εργασίας θα πρέπει να παράγει όλες τις κατάλληλες ενημερώσεις σε όλα τα συστήματα: Π.χ. η ενημέρωση στοιχείων Ανθρώπινου Δυναμικού να παράγει τις μισθολογικές μεταβολές (Κλιμάκια, Επιδόματα) που συνεπάγεται και τα αντίστοιχα αναδρομικά χωρίς άλλη παρέμβαση χρήστη, η προσμέτρηση προϋπηρεσίας ή ποινής να διενεργεί τις μεταβολές στο ιστορικό εξέλιξης προϋπηρεσίας καθώς και στην βαθμολογική / μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, χωρίς άλλη πληροφορία από χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων Ανθρώπινου Δυναμικού με πλήρη και απεριόριστη ιστορικότητα: Ενδεικτικά: Τυπικά και Ουσιαστικά προσόντα, Δημογραφικά στοιχεία, Υπηρεσιακά στοιχεία, Προϋπηρεσίες, Ποινές, Στοιχεία Αξιολόγησης, Μοριοδοτήσεις και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο συμφωνηθεί κατά την ανάλυση και αποτύπωση των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών στη φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Τήρηση πλήρους και απεριόριστου Ιστορικού Μισθολογικού και Βαθμολογικού, προσλήψεων αποχωρήσεων, εξέλιξη Κλιμακίων Βασικού Μισθού, Χρονοεπιδόματος, Οικογενειακών, Θέσεων και γενικά όλων των αμοιβών ανθρώπινου δυναμικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα καταχώρησης στο σύστημα στοιχείων αναφοράς νόμων και αποφάσεων που ιδρύουν ή καταργούν τις οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997, όπως ισχύει), καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης των ηλεκτρονικών αρχείων των προαναφερόμενων νόμων και αποφάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ορισμός των Οργανικών Θέσεων κατά Σχέση Εργασίας, Οργανική Ένταξη, Ειδικότητα (Κατηγορία – Κλάδο). Προσωποπαγείς Θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση Δεσμεύσεων των ανωτέρω Θέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση Αποσπάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση Κάλυψης Οργανικών Θέσεων – Δύναμης Ανθρώπινου Δυναμικού – Κάλυψης θέσεων ευθύνης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή Ιεραρχικών δομών πληροφοριών: Οργανόγραμμα, Κατηγορίες Κλάδοι κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση οργανικής θέσης/θέση πρόσληψης και θέσης υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποτύπωση των κατεχόμενων θέσεων και πρόβλεψη κατάληψης θέσεων για το τρέχων και επόμενο έτος. Υλοποίηση σχετικής διεπαφής προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων του δυναμολογίου με τις εφαρμογές του ΟΠΣ που λειτουργούνται από το Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού της Βουλής, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν κυρίως στη φάση της κατάρτισης του προϋπολογισμού της Βουλής κάθε οικονομικού έτους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη μεταφορά θέσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στο επόμενο έτος όπως περιγράφεται στον ν. 3943/2011 και στον Κανονισμό της Βουλής – Μέρος Β’, όπως ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματος υπολογισμός και εκτύπωση βεβαίωσης τήρησης αναλογίας προσλήψεων όπως περιγράφεται στην νομοθεσία, ν. 3833/2010, ν.3943/2011 και στον Κανονισμό της Βουλής – Μέρος Β’, όπως ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |
|  | Το σύστημα θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των παρακάτω κατηγοριών: - Μόνιμοι Υπάλληλοι - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ - Υπάλληλοι Επί Θητεία - Ειδικοί Φρουροί - Μετακλητοί - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Αποσπασμένοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες Βουλευτών /Ευρωβουλευτών (Με την απαίτηση για παροχή επιπλέον εξειδικευμένης λειτουργικότητας για την συγκεκριμένη κατηγορία όπως απορρέει από την Απόφαση της Ολομέλειας 137/Α/1982, όπως ισχύει) - Ιατροί - Δημοσιογράφοι - Καθηγητές Ξένων Γλωσσών (Τμήμα Επιμόρφωσης) - Φοιτητές Πρακτική (Τμήμα Επιμόρφωσης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία Ταυτότητας Υπαλλήλου (πλήρης) Ενδεικτικά: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, οικογενειακή κατάσταση, όνομα συζύγου, ημ/νία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, τηλέφωνο υπηρεσίας, υπηκοότητα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, e-mail, αριθμός μητρώου, αριθμός φακέλου, τόπος γέννησης και κατοικίας. Τέκνα: Ημερομηνία γέννησης, (προστατευόμενο μέλος ή όχι,) ημερομηνία αλλαγής κατάστασης, ανήλικο, σπουδές, βαθμίδα εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπηρεσιακά Στοιχεία Υπαλλήλου: Ομάδα εργαζομένου, κατηγορία, τύπος θέσης, κλάδος, ειδικότητα, ομάδα μετακλητών, άρθρο διορισμού, δέσμευση θέσης, ημερομηνία λήξης, βαθμός, μισθολογικό κλιμάκιο, επετηρίδα υπαλλήλων, αυτόματος υπολογισμός βαθμού. Πίνακας Προακτέων με αυτόματο υπολογισμό (Κανονισμός της Βουλής- Μέρος Β΄ Ν. 4354/15, Υπαλληλικός Κώδικας, Ν. 3528/2007 και ό,τι ισχύει για Ειδικά Μισθολόγια). Παράλληλα καθήκοντα: Ενδεικτικά: Ιστορικότητα ανά πεδίο, ανά ημερομηνία και κοινοβουλευτική περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματος υπολογισμός μισθολογικού κλιμακίου, ημερομηνία χορήγησης επόμενου, αναλυτική παρακολούθηση μισθολογικής εξέλιξης, σύνδεση με τη νομοθεσία και τον Κανονισμό της Βουλής και αυτόματη έκδοση απόφασης κατάταξης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόφαση κατάταξης σε ενιαίο βαθμό, καταγραφή εξέλιξης σε βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επετηρίδα Υπαλλήλων: Για όλες τις ομάδες υπαλλήλων με καταγραφή των τυπικών προσόντων, ημερομηνία διορισμού/πρόσληψης, υπολογισμός της προϋπηρεσίας (δημόσιας και ιδιωτικής), αυτόματη βαθμολογική και μισθολογική ωρίμανση, αυτόματος υπολογισμός πλεονάσματος, αυτόματος υπολογισμός χορήγησης επόμενου κλιμακίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επετηρίδα Υπαλλήλων: - Ιστορικότητα ανά πεδίο, ανά ημερομηνία και κοινοβουλευτική περίοδο. - Δυνατότητα έκδοσης Επετηρίδας (αλφαβητική κατάσταση υπαλλήλων ανά Κλάδο και Βαθμό) με αυτόματο υπολογισμό ισχυόντων στοιχείων για την ημερομηνία έκδοσης) και αποθήκευση των εν λόγω στοιχείων για μελλοντική χρήση και αναφορά. - Ηλεκτρονική Διακίνηση Επετηρίδας, ανά υπάλληλο, ανά κλάδο, ανά τμήμα. - Αυτόματη παραγωγή επετηρίδας υπαλλήλων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσλήψεις – Αποχωρήσεις Ανά υπάλληλο, σχέση εργασίας, ημερομηνία, αιτία. Αποτύπωση στατιστικών στοιχείων ανά κοινοβουλευτική περίοδο, ημερομηνία, σχέση εργασίας. Μαζικές ενημερώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ |  |  |  |
|  | Τίτλοι σπουδών: Ενδεικτικά: Κατηγορία (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Διδακτορικό κτλ.), Διάρκεια σπουδών σε έτη, Ίδρυμα-Σχολή/Τμήμα (δυνατότητα επιλογής από παραμετρική λίστα τιμών) Τίτλος σπουδών, Αντικείμενο, Ημερομηνία λήψης, Βαθμός (αναλυτικά), Στοιχεία αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, Στοιχεία αναγνώρισης υπηρεσίας, Στοιχεία επικύρωσης από φορέα έκδοσης, Στοιχεία εμφάνισης σε επετηρίδα (ένδειξη και περιγραφή επετηρίδας, σειρά εμφάνισης). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φοίτηση σε Εθνικές Σχολές (ΕΣΔΔ, ΕΣΤΑ, ΕΣΔΥ, κτλ.). Ενδεικτικά: Σχολή, Ημερομηνία Αποφοίτησης, Αριστούχος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία αποστολής και λήψης τίτλων σπουδών και άλλων τυπικών προσόντων για έλεγχο γνησιότητας και εξαγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ξένες γλώσσες: Τίτλος γλωσσομάθειας, έτος κτήσης, επίπεδο, αναγνώριση ΑΣΕΠ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Τίτλος πτυχίου, επίπεδο, ημερομηνία κτήσης, αναγνώριση ΑΣΕΠ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ |  |  |  |
|  | Τίτλος, φορέας, πιστοποίηση, αναγνώριση, ημερομηνία συνεργασία με ΙΝΕΠ και ΕΚΔΑ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σεμινάρια επιμόρφωση για υπαλλήλους (ενδεικτικά: προγραμματισμός, σχηματισμός τμημάτων, έκδοση αποφάσεων συνεργασία με ΙΝΕΠ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση με το Τμήμα Προσωπικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματισμός εκμάθησης ξένων γλωσσών για υπαλλήλους και Βουλευτές (ενδεικτικά: προγραμματισμός, έκδοση αποφάσεων, καταγραφή ωρών εργασίας). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρακτική άσκηση φοιτητών - σπουδαστών στις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων (ενδεικτικά: προγραμματισμός, έκδοση αποφάσεων, συμβάσεων, βεβαιώσεων, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποτύπωση στοιχείων φοιτητών, σπουδαστών, καθηγητών & Διασύνδεση με το Τμήμα Μισθοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποτύπωση ωρών διδασκαλίας καθηγητών ξένων γλωσσών& Διασύνδεση με το Τμήμα Μισθοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση Προϋπολογισμού Τμήματος Επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης μέσω κατάλληλης διασύνδεσης και ανταλλαγής στοιχείων με την εφαρμογή του ΟΠΣ που παρακολουθείται από το Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή εκτυπώσεων και αναφορών με τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια. Συγκεντρωτικοί πίνακες συμμετοχής ανά υπάλληλο, ανά σεμινάριο, ανά ημερομηνία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απαραίτητα επεξεργάσιμα στοιχεία ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσία, σχέση εργασία, βαθμός, τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου, διάρκεια σεμιναρίου, username του ΙΝΕΠ, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχηματισμός Τμημάτων ξένων γλωσσών & σεμιναρίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ |  |  |  |
|  | Τήρηση πλήρους ιστορικού υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε υπάλληλο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση αναλυτικών στοιχείων για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές Ενδεικτικά: Τύπος Μεταβολής, Αρ. πράξης μεταβολής, Ημερ. πράξης μεταβολής, Αρ. ΦΕΚ δημοσίευσης, Αρ. ανακοίνωσης, Ημερ. Ανακοίνωσης, Περιγραφή, Σημειώσεις, Σχετική νομοθεσία με επιλογή από αρχείο νόμων, προτεραιότητα εφαρμογής για μεταβολές με την ίδια ημερομηνία ισχύος που αφορούν την ίδια κατηγορία στοιχείων κ.τ.λ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ανάκτησης εικόνας υπαλλήλου και φορέα συνολικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα μεταβολών ανάκλησης, τροποποίησης και παράτασης προηγούμενης μεταβολής με αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων που αφορά κατά περίπτωση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση στοιχείων διορισμού ή πρόσληψης. (Ενδεικτικά: Ημερομηνία ισχύος, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, ημερομηνία πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ημερομηνία ΦΕΚ, στοιχεία ΦΕΚ, στοιχεία πρωτοκόλλου απόφασης, πεδίο για τυχόν τροποποίηση απόφασης) Ιστορικότητα ανά πεδίο, ανά ημερομηνία και κοινοβουλευτική περίοδο). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση αναλυτικών στοιχείων για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές (ενδεικτικά τύπος μεταβολής, αρ. πράξης μεταβολής, ημερομηνία πράξης μεταβολής, ΦΕΚ, ανακοίνωση, σχετική νομοθεσία κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση πλήρους ιστορικού υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε κατηγορία Ανθρώπινου Δυναμικού και αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει την παραγωγή προτυποποιημένων βεβαιώσεων/πιστοποιητικών για υπηρετούντες υπαλλήλους της Βουλής Ειδική μέριμνα για αντίστοιχες βεβαιώσεις σε υπαλλήλους για τους οποίους έχει λήξει η σχέση εργασίας τους με τη Βουλή (μετακλητοί, συνταξιούχοι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειριστικό και διαχειριστικό περιβάλλον με δυνατότητα χειροκίνητου bypass στο σύνολο της διαδικασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων ανάληψης υπηρεσίας σε περίπτωση αλλαγής θέσης υπηρέτησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχωρισμός ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτόματος υπολογισμός στον βαθμό, στα μισθολογικά, στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας, αναλυτική περιγραφή φορέα, ημερομηνία αναγνώρισης, ημερομηνίες από-έως. Εμφάνιση στην επετηρίδα. Αναλυτική περιγραφή προϋπηρεσίας (βαθμολογική, μισθολογική δημόσια, ιδιωτική, συνταξιοδοτική, οργανισμός, θέση, από έως απόφαση αναγνώρισης, κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση μεταταγμένων υπαλλήλων από άλλους φορείς, σαν αφετηρία του εργασιακού βίου τους στο Φορέα να θεωρείται η ημερομηνία μετάταξης και το προηγούμενο διάστημα από το διορισμό να αντιμετωπίζεται ως προϋπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση Κατηγοριών Εκπαίδευσης, Κλάδων, Ειδικοτήτων με δυνατότητα προσαρμογής των σχετικών λιστών με βάση τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή ημερομηνίας απόκτησης σχετικού τυπικού προσόντος σε κάθε μετάταξη αλλαγής κατηγορίας για χρήση σε σχετικούς υπολογισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση Οργανικής Θέσης και Θέσης Υπηρέτησης Υπαλλήλων. Αφορά ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές: - Τοποθέτηση - Μετάθεση - Μετακίνηση - Απόσπαση - Διάθεση - Μετάταξη (αλλαγή φορέα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παρακολούθησης οργανικής θέσης είτε σε επίπεδο Φορέα είτε σε επίπεδο Οργανικών Μονάδων (π.χ. Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσιών). Ημερομηνία ισχύος, στοιχεία πρωτοκόλλου απόφασης, είδος μετακίνησης, Οργανική μονάδα όπως ισχύει για οργανόγραμμα. Τύπος θέσης, γραφείο, κτίριο. Ιστορικότητα ανά πεδίο, ανά ημερομηνία και κοινοβουλευτική περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση αρχείου Κατά Διεύθυνση, Σύνδεση με οργανόγραμμα, υπάλληλος, κατηγορία, σχέση εργασίας, κλάδος, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, ημερομηνία τοποθέτησης / μετακίνησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση τοποθετήσεων προϊσταμένων και λήξης θητείας προϊσταμένων για όλους τους τύπους οργανικών μονάδων. Παρακολούθηση αναπληρωτών προϊσταμένων. Ένδειξη τρόπου επιλογής όπως ισχύει από την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό της Βουλής – Μέρος Β΄. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση στοιχείων ανάληψης υπηρεσίας σε περίπτωση αλλαγής θέσης υπηρέτησης. Υπολογισμός του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας σε μια θέση με βάση την ημερομηνία ανάληψης και όχι την ημερομηνία απόδοσης της θέσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση παράλληλων τοποθετήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και προϊσταμένων (παράλληλη άσκηση καθηκόντων). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα μεταβολών ανάκλησης, τροποποίησής, παράτασης προηγούμενης μεταβολής με αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων που αφορά κατά περίπτωση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίνακας Προακτέων όπως περιγράφεται στη νομοθεσία και στον Κανονισμό της Βουλής – Μέρος Β – Αυτόματη έκδοση απόφασης και κοινοποίησης αυτής. Σύνδεση με την διαδικασία κρίσεων προϊσταμένων και Τμ. Αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόφαση κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο και αναλυτική παρακολούθηση μισθολογικής εξέλιξης στα επόμενα κλιμάκια. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόφαση κατάταξης σε ενιαίο βαθμό, καταγραφή εξέλιξης σε βαθμούς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτοματοποίηση για την κατάταξη σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, δυνατότητα μαζικών κατατάξεων με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο (όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται από το σύστημα) και εκτύπωση των Ατομικών Δελτίων Κατάταξης Υπαλλήλων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β’ και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προσμέτρηση προϋπηρεσίας ή ποινής να διενεργεί μεταβολές στο ιστορικό εξέλιξης προϋπηρεσίας καθώς και στην βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, χωρίς άλλη πληροφορία από χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση μονιμοποιήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Δημοσίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση απολύσεων (λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, σωματικής και πνευματικής ανικανότητας, παραίτησης κ.τ.λ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση και ενημέρωση λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των θεμάτων με ημερομηνία λήξης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα υπενθυμίσεων για μελλοντικές μεταβολές σε επιμέρους ενότητες όπου αυτό είναι αναγκαίο. (Ενδεικτικά: Επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο, Αλλαγή Βαθμού, Συμπλήρωση Ορίου Ηλικίας, Λήξη Θητείας Προϊσταμένου, Λήξη Απόσπασης, Λήξη Σύμβασης, Λήξη Άδειας Άνευ Αποδοχών, εκπαιδευτικής, πειθαρχικής ποινής κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |  |  |  |
|  | Πλήρης παρακολούθηση του κύκλου ζωής των υπηρεσιακών διαδικασιών με παραμετρικό ορισμό καταστάσεων και τήρηση ιστορικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάθεση Αιτήσεων για όλα τα θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή απόφασης και απάντηση προς κάθε ενδιαφερόμενο μετά την υλοποίηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ |  |  |  |
|  | Πλήρης παρακολούθηση του κύκλου ζωής των πειθαρχικών διαδικασιών με παραμετρικό ορισμό καταστάσεων και τήρηση ιστορικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης παρακολούθηση του κύκλου ζωής των ποινικών διώξεων με παραμετρικό ορισμό καταστάσεων και τήρηση ιστορικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης παρακολούθησης ποινών με κωδικοποίηση των τύπων και αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής με βάση το θεσμικό πλαίσιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση ηθικών αμοιβών. Ενδεικτικά: Αριθμός & ημερομηνία απόφασης, Ημερομηνία έναρξης ισχύος, Αιτιολογία, Σημειώσεις κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση πειθαρχικών ποινών. Ενδεικτικά: Αριθμός & ημερομηνία απόφασης, Ημερομηνία έναρξης ισχύος, Αιτιολογία, Σημειώσεις κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση αποφάσεων χορήγησης άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Ενδεικτικά: Αριθμός απόφασης, Ημερομηνία απόφασης, Διάρκεια απόφασης, Περίληψη απόφασης, Σημειώσεις κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή αφαιρέσεων χρόνου υπηρεσίας για κάθε λόγο (άδεια άνευ αποχών, αδικαιολόγητη απουσία κτλ) και συνυπολογισμός τους στον συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Αν η αφαίρεση χρόνου αφορά άδεια ή πειθαρχικό παράπτωμα, σύνδεση με την άδεια ή την ποινή αντίστοιχα. Ένδειξη για το αν η αφαίρεση χρόνου υπολογίζεται μισθολογικά / βαθμολογικά / συνταξιοδοτικά. Διασύνδεση με το Τμήμα Μισθοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παραμετροποίησης των ειδικών καθεστώτων και παρακολούθηση μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιακών μεταβολών της ένταξης, παράτασης παραμονής και επανένταξης από αυτά. Κατ’ ελάχιστον κάλυψη για Διαθεσιμότητα, Κινητικότητα, Αργία, Αναστολή Άσκησης Καθηκόντων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή προσθήκης χρόνου βαθμολογικής / μισθολογικής εξέλιξης ο οποίος προέρχεται από μεταπτυχιακά ή/και διδακτορικά και συνυπολογισμός του στην προβλεπόμενη ημερομηνία προαγωγής και χορήγησης επόμενου ΜΚ. Σύνδεση προσθήκης χρόνου με σχετικό τίτλο σπουδών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο υπάλληλος στην υπηρεσία του και ζητά να περιληφθούν στο προσωπικό του μητρώο (δημοσιεύσεις, εργασίες, συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια, συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, προϋπηρεσία σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, επιστημονικά και προσωπικά ενδιαφέροντα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματος υπολογισμός κατ’ ελάχιστο για: συνολικό χρόνο υπηρεσίας, συνολικό συντάξιμο χρόνο, χρόνο στο βαθμό, προβλεπόμενη ημερομηνία προαγωγής υπαλλήλου, προβλεπόμενη ημερομηνία χορήγησης επόμενου ΜΚ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα αποθήκευσης στο σύστημα εγγράφων που αφορούν τους υπαλλήλους. Τα αρχεία να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση μεταπληροφορίας εγγράφων και ψηφιοποιημένων περιεχομένων εγγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης οποιουδήποτε πεδίου στο σύστημα αναφέρεται σε έγγραφο (π.χ. ΦΕΚ Διορισμού, Απόφαση Προαγωγής) με το αντίστοιχο έγγραφο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα προβολής για κάθε υπάλληλο όλων των εγγράφων που έχουν συνδεθεί με αυτόν (ηλεκτρονικός φάκελος υπαλλήλου). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |
|  | Αυτόματη Ωρίμανση Κλιμακίων Μισθολογικής Εξέλιξης, μονιμοποίησης, λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου αυτόματη ενημέρωση μισθοδοσίας και έκδοση απόφασης χορήγησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β) και την ισχύουσα νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη Ωρίμανση Ηλικιών εργαζομένου και προστατευόμενων μελών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη προσμέτρηση προϋπηρεσιών και ποινών στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και γενικότερα όπου απαιτηθεί. Αυτόματη εφαρμογή στασιμότητας για χρονικό διάστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη μείωση χρόνου υπηρεσίας για προσωπικό και ενημέρωση επετηρίδας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματος προσδιορισμός βαθμολογικής εξέλιξης με εφαρμογή του ισχύοντος νόμου και Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β-). Έκδοση Πινάκων Προακτέων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα καταχώρησης ποσοτικών δεδομένων σε κάθε καταχώρηση του Ιστορικού: Προσμετρούμενος χρόνος προϋπηρεσίας ή ποινής, Πλεονάζων Χρόνος, Ημερομηνία Αρχαιότητας, Μόρια αξιολόγησης, Βαθμός αξιολόγησης κ.α. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναδρομικές ή και μελλοντικές καταχωρήσεις: Αναδρομικές ή μελλοντικές καταχωρήσεις με πλήρη λειτουργικά αποτελέσματα με αναδρομική ή μελλοντική ισχύ αντίστοιχα: Αναδρομική αναγνώριση προϋπηρεσίας, αναδρομική μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, μελλοντικό πέρας σπουδών, μελλοντική λήξη ποινής, λήξη παράλληλων καθηκόντων προαγωγές και γενικά για οποιοδήποτε στοιχείο απαιτηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι μεταβολές και η ιστορικότητα ανά υπάλληλο για όλα τα πεδία εφαρμογής θα πρέπει να αντλούνται τόσο ανά έτος /μήνα /ημέρα αλλά και για Κοινοβουλευτική Περίοδο. Όλες οι μεταβολές θα είναι δυνατόν να εντοπιστούν ανά Χρήστη, Ημερομηνία, Είδος μεταβολής – ανά πεδίο αναζήτησης, κλπ (Ημερολόγιο Καταχωρήσεων). Θα είναι δυνατή η τήρηση απεριόριστου ιστορικού μεταβολών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύντομη Αιτιολογία και ελεύθερο κείμενο ανά καταχώρηση Ιστορικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧΡΗΣΤΕΣ |  |  |  |
|  | Οι δυνητικοί χρήστες του συστήματος με διακριτά ID (εσωτερικοί ή εξωτερικοί – σε περίπτωση ανενεργού) έχουν ως εξής (ενδεικτικός αριθμός): Απλοί χρήστες ESS: - 1400 υπάλληλοι ενεργοί - 1000 ανενεργοί υπάλληλοι. - 600 επιστημονικοί συνεργάτες ενεργοί και - 700 ανενεργοί επιστημονικοί συνεργάτες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | (ενδεικτικοί αριθμοί) Τμήμα Προσωπικού: - Διαχειριστές : 5 - Έμπειροι χρήστες: 30 Τμήμα Αξιολόγησης: - Έμπειροι χρήστες: 5 Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης: - Έμπειροι χρήστες: 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |  |  |  |
|  | Ύπαρξη και διαχείριση διαλειτουργικής διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές, η οποία θα υποστηρίζει τη νέα διαδικασία αξιολόγησης και στοχοθεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Φ.Ε.Κ. 217/Α’/ 28-11-2016. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει τους ρόλους αξιολογούμενου, αξιολογητή Α’, αξιολογητή Β’ με αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συσχέτιση με το Οργανόγραμμα της Βουλής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι web-based, αποκλειστικά μέσω του εσωδικτύου της Βουλής με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και επικαιροποίηση σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δημιουργεί τις κατάλληλες φόρμες η οποίες θα παράγονται με δυναμικό τρόπο σε προσωποποιημένη υπηρεσία, μέσω των κατάλληλων ρόλων που θα τους αποδίδονται, με κατάλληλη διαβάθμιση στην προσφερόμενη λειτουργικότητα μέσω διαπίστευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονοσήμανση όλων των ενεργειών στο σύστημα με τη χρήση κατάλληλων χρονοσφραγίδων, με στόχο την τήρηση των προθεσμιών που είναι δεσμευτικές για τους διάφορους ρόλους στο Σύστημα, με δυνατότητα φραγής χρήσης εκτός προθεσμίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει αυτοματοποιημένη διαδικασία κανονικοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (με μεθοδολογία που θα περιγραφεί στον Ανάδοχο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαλειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα με το υποσύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού και τα υφιστάμενα στο ΟΠΣ της Βουλής υποσυστήματα του Τμήματος Γραμματείας (κεντρικό ή/και εμπιστευτικό πρωτόκολλο) της Βουλής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο χρήστης να κάνει χρήση της ψηφιακής του υπογραφής, που του παρέχεται από τον Οργανισμό, με την αντίστοιχη τουλάχιστον εμβέλεια του πιστοποιητικού, σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασής του με το υποσύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να επικοινωνεί με δομημένο και αυτοματοποιημένο τρόπο με τις σχεσιακές ή άλλες βάσεις δεδομένων για τις απαραίτητες ροές δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να τηρεί τα δεδομένα που είναι σχετικά με την αξιολόγηση σε κρυπτογραφημένα αρχεία, στα οποία θα υπάρχει περιορισμένη και ασφαλής πρόσβαση, με διασφάλιση της ανωνυμίας και της μοναδικότητας της συμμετοχής και για κάθε ρόλο θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε ένα σαφώς καθορισμένο υποσύνολο των δεδομένων και την εκτέλεση σε ένα αντίστοιχο υποσύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προϋποθέτει και την ψηφιακή υποστήριξη συνεντεύξεων με δομημένο τρόπο, μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή. Το υποσύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να υποστηρίζει τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων, καθώς και την αρχειοθέτηση (πιθανά κρυπτογραφημένα) των αρχείων ήχου, μαζί με το κατάλληλο υλικό για την καταγραφή. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Το σύνολο των λειτουργιών του υποσυστήματος της Αξιολόγησης θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύνολο reports που θα επιτρέπουν τη στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, ποσοτικά και ποιοτικά, παρέχοντας διαφορετικές παραμέτρους/στοιχεία/πληροφορίες ανά διακριτό ρόλο/προφίλ χρήστη (Οι έχοντες θέσεις ευθύνης, η Διοίκηση, οι ρόλοι του Τμήματος Αξιολόγησης κ.ο.κ θα πρέπει να έχουν διαφορετικά προφίλ για την παραλαβή ή/και την παραμετροποίηση στατιστικών στοιχείων που τους αφορούν). Να παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργούνται νέοι ρόλοι, να αλλάζουν ή να διαγράφονται παλαιοί, όπου από ένα σύνολο λειτουργιών που θα δοθούν για τα στατιστικά, ο κάθε ρόλος θα λαμβάνει ένα υποσύνολο αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιγραφεί η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων της στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και τήρησης τους σε ενιαίο με την αξιολόγηση φάκελο, τηρώντας τις κατάλληλες προδιαγραφές ιστορικότητας. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ |  |  |  |
|  | Αποστολή Συμφωνητικού, νομοθεσίας και ενημερωτικού σημειώματος προς κάθε ενδιαφερόμενο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφή με το υποσύστημα του Τμήματος Βουλευτών & Κομμάτων. Ενημέρωση για κάθε δυνατή μετατροπή και αλλαγή για κάθε κοινοβουλευτική περίοδο και ιστορικότητα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ατομικά Στοιχεία Επιστημονικού Συνεργάτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τίτλοι Σπουδών και διαχωρισμός 1ου και 2ου Επιστημονικού Συνεργάτη βάση του επιπέδου της ξένης γλώσσας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπενθύμιση για την κατάληψη και των θέσεων που δικαιούται ο Βουλευτής / Ευρωβουλευτής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπενθύμιση για τη λήξη εργασίας ορισμένου χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εναλλακτικός συνεργάτης και διεπαφή με το Τμήμα Μισθοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή υπηρεσιακού σημειώματος / απόφαση προς το Τμήμα Μισθοδοσίας, ενδεικτικά: πρόσληψη, καταγγελία, παραίτηση, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή βεβαίωσης υπηρεσίας για ενεργό και ανενεργό συνεργάτη ανά Κοινοβουλευτική περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφή με την YABE για βεβαίωση πρόσληψης-αποχώρησης συνεργάτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή βεβαίωσης πρόσληψης για ενημέρωση ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων και τράπεζας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναζήτηση δεδομένων ανά πεδίο, ενδεικτικά: ανά όνομα συνεργάτη, όνομα βουλευτή / ευρωβουλευτή, κοινοβουλευτική περίοδο, κοινοβουλευτική ομάδα, τυπικά προσόντα, κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή ερωτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί ο βουλευτής/ευρωβουλευτής και δημιουργία πρότυπου εγγράφου για αποστολή προς ΥΠΕΣ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιστορικότητα Κοινοβουλευτικών Περιόδων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφή με τα υφιστάμενα υποσυστήματα του Τμήματος Γραμματείας & του Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού της Βουλής (για ανταλλαγή μεταδεδομένων που αφορούν π.χ. σε σχετικά παραγόμενα έγγραφα/reports, στην κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής κ.ο.κ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ – ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΩΡΑΡΙΑ |  |  |  |
|  | Web-based υποσύστημα, όπου οι Οργανικές Μονάδες καταχωρούν 24/7 τις βάρδιες του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής (περιβάλλον προσωποποιημένων υπηρεσιών ess) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία ποσοτικών στατιστικών στην εφαρμογή και reporting | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διακριτοί ρόλοι π.χ. χειριστή εισαγωγής, προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, διαχειριστή (Τμ. Προσωπικού), χειριστής Διοίκησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσωποποιημένη υπηρεσία υπενθύμισης βάρδιας σε κινητή συσκευή (Θεωρείται δεδομένο και υποχρεωτικό μέσω e-mail και είναι επιθυμητό μέσω κινητών συσκευών τηλεφωνίας-SMS). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Γραφικό περιβάλλον με την υλοποίηση ημερολογίου, όπου ο χειριστής, ή ο προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας θα καταχωρούν και θα παρακολουθούν τις βάρδιες (αντίστοιχο με το υφιστάμενο υποσύστημα αδειών που έχει υλοποιηθεί στη ΒτΕ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτοματοποιημένη διασταύρωση και έλεγχος καταχωρήσεων με τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις και απαγορεύσεις, μετά τη διασταύρωση καταχωρημένης απουσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |
|  | Διαχείριση των διαθέσιμων τύπων αδειών μέσω του συστήματος. Για κάθε τύπο αδειών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να τηρούνται οι εξής παράμετροι: - Περιγραφή - Εργασιακές Σχέσεις που αφορά - Κατηγορία (π.χ. Κανονική, Αναρρωτική, Ειδική, Υπηρεσιακή) - Μονάδα Μέτρησης (Ημέρες / Ώρες) - Τρόπος Υπολογισμού για Μέρες (Εργάσιμες / Ημερολογιακές) - Μέγιστος Αριθμός Ανά Άδεια - Έλεγχος υπολοίπου (Ναι / Όχι) - Δικαιούμενος Αριθμός - Περίοδος Αναφοράς Δικαιούμενου Αριθμού (Μήνας, Έτος, Σύνολο Υπηρεσίας) - Δυνατότητα Μεταφοράς Υπολοίπου από Προηγούμενο Έτος - Μετά Αποδοχών (Ναι / Όχι) - Αφαίρεση Χρόνου Υπηρεσίας (Ναι / Όχι) - Επιτρέπει Έναρξη και Λήξη σε μη Εργάσιμες Ημερομηνίες - Απαιτεί Απόφαση (Ναι / Όχι) - Επιτρέπει Επικαλύψεις (Ναι / Όχι) - Αυτόματη Απόδοση Δικαιώματος στο νέο Έτος - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Κείμενο) - Σχετική νομοθεσία (Κείμενο) - Σχόλια (Κείμενο) - Σύνδεση και άντληση στοιχείων από την προσωπική καρτέλα για τον υπολογισμό και διαχείριση των αδειών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση των υπολοίπων και δικαιούμενων αριθμών για όλους τους τύπους αδειών με βάση την παραμετροποίηση των τύπων αδειών. Έλεγχος διαθέσιμου υπολοίπου κατά την υποβολή άδειας σε περίπτωση που αυτή γίνεται ηλεκτρονικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση αιτήσεων αδειών προσωπικού και σχετικών εγκρίσεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής για το σύνολο των χρηστών (μέσω του περιβάλλοντος . | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενημέρωση του αιτούντα για το κατάσταση και την πρόοδο του αιτήματος, μέσω εσωδικτύου, αλλά και μέσω κινητών συσκευών (θεωρείται δεδομένο και υποχρεωτικό μέσω e-mail και είναι επιθυμητό μέσω κινητών συσκευών τηλεφωνίας-SMS). | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Ειδική διαδικασία παρακολούθησης των αδειών που σχετίζονται με πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές με ροές εργασίας γραμματειακής υποστήριξης (ραντεβού), αλλά και δυνατότητα διασύνδεσης με μελλοντική διαλειτουργική διαδικασία του Δημοσίου (παραπομπές, γνωματεύσεις). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα όλες οι άδειες να εγκρίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος: - Tα βήματα έγκρισης θα πρέπει να είναι αντίστοιχα αυτών που ισχύουν κατά την χειρογραφική έγκριση αδειών (π.χ. έγκριση τμηματάρχη και διευθυντή). - Τα βήματα έγκρισης θα πρέπει να μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο άδειας (π.χ. διαφορετικά βήματα έγκρισης για την Κανονική Άδεια και διαφορετικά για την Άδεια Γάμου). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα βήματα έγκρισης θα πρέπει να μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με επιπλέον παραμετρικά οριζόμενες συνθήκες όπως: - Η θέση του υπαλλήλου στο οργανόγραμμα (π.χ. διαφοροποίηση αν ο αιτούμενος είναι προϊστάμενος τμήματος, προϊστάμενος διεύθυνσης κτλ.). - Ο τύπος της μονάδας του υπαλλήλου (π.χ. αν ανήκει σε αυτοτελή μονάδα, σε αποκεντρωμένη μονάδα κ.τ.λ.). - Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να φαίνεται ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο έγκρισης βρίσκεται κάθε αίτηση άδειας. | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα να ορίζονται αντικαταστάτες των προϊσταμένων μονάδων: Στο σύστημα θα πρέπει να μπορούν να ορίζονται οι αντικαταστάτες των προϊσταμένων σε που περίπτωση απουσίας τους εγκρίνουν τις άδειες του ανθρώπινου δυναμικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα οι διαχειριστές της Δ/νσης Διοικητικού να μπορούν να υλοποιήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες ύστερα από έγκριση των προϊσταμένων τους για το χειρισμό ειδικών περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να φαίνεται ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο έγκρισης βρίσκεται κάθε αίτηση άδειας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξελιγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης των βημάτων/ροών των αδειών: - Να μπορούν να ορίζονται και επιπλέον ad-hoc βήματα στις ροές ανά τύπο άδειας ώστε να καλυφθούν ειδικές ανάγκες όπως π.χ. η παρακολούθηση των αναρρωτικών αδειών ως προς την παραπομπή και εξέταση του υπαλλήλου από υγειονομική επιτροπή. - Να επιτρέπεται αναίρεση σε οποιοδήποτε βήμα έγκρισης άδειας για τη διόρθωση σφαλμάτων, είτε από το χρήστη που εκτέλεσε το βήμα είτε από τους διαχειριστές μετά από έγκριση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα οι προϊστάμενοι και οι διαχειριστές να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν (π.χ. με email). Οι προϊστάμενοι και οι διαχειριστές θα πρέπει να ενημερώνονται στην αρχική οθόνη του συστήματος για τον αριθμό αδειών που πρέπει να εγκρίνουν/απορρίψουν καθώς και να μεταβαίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού στη λίστα των εν λόγω αδειών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι περιπτώσεις διακοπής και ανάκλησης άδειας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από τη ροή εργασίας ως ειδικές ενέργειες που θα εκτελούν οι διαχειριστές ή οι γραμματείες των μονάδων. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να φαίνεται ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο έγκρισης βρίσκεται κάθε αίτηση άδειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής του αρχείου της Απόφασης χορήγησης άδειας σε μορφή αρχείου word. Το κείμενο της απόφασης που θα παράγεται να μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο άδειας και θα εναρμονίζεται πλήρως με το πρότυπο που ακολουθεί ο φορέας στο χειρογραφικό σύστημα. Στις άδειες θα μπορούν να συμπληρώνονται ειδικά ανά τύπο άδειας πεδία που θα εμφανίζονται στην απόφαση (π.χ. ονοματεπώνυμο ιατρού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτός από αποφάσεις στο σύστημα να μπορούν να ενσωματωθούν και άλλου τύπου έγγραφα που αφορούν άδειες, όπως π.χ. η παραπομπή σε υγειονομική επιτροπή. | NAI |  |  |
|  | Όλες οι αποφάσεις και τα έγγραφα που θα παράγονται θα ενσωματώνονται στο σύστημα υπό μορφή προτύπου εγγράφου (template) με ειδικά πεδία (placeholders) όπου το σύστημα θα συμπληρώνει τα στοιχεία της εκάστοτε άδειας. Τα πρότυπα αυτά θα μπορούν να αλλάζουν από τους διαχειριστές χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στην εφαρμογή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση μέσω Web από το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού (στο περιβάλλον προσωποποιημένων υπηρεσιών ess). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης άδειας και ηλεκτρονικής έγκρισης αυτής από την ιεραρχία μέσω web από τους υπαλλήλους (χωρίς αυτοί να προσμετρούνται στις άδειες χρήσης της εφαρμογής). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επισύναψης αρχείων στις αιτήσεις αδειών (αίτηση, δικαιολογητικά, κτλ). Τα αρχεία να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα πρόσβασης των υπαλλήλων στα υπόλοιπά των αδειών τους καθώς και στο πλήρες ιστορικό αδειών μέσω web (χωρίς αυτοί να προσμετρούνται στις άδειες χρήσης της εφαρμογής). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να ενσωματώνει ήδη μία σειρά από απαραίτητες εκτυπώσεις: Καταστάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού (αλφαβητικές, ανά τμήμα, ανά κατηγορία, κλπ.), Φάκελος Εργαζομένου, Κατάσταση τοποθετήσεων υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση κ.ο.κ με βάση το Οργανόγραμμα (Δυναμολόγιο), Κατάσταση Προϊσταμένων, Κατάσταση Υπηρετήσεων σε Μονάδες με διαστήματα και άθροισμα διαστημάτων, Κατάσταση Αποσπασμένων/Μετακινούμενων από και προς το Φορέα κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Τ.Λ.) |  |  |  |
|  | Τήρηση βασικών στοιχείων Συλλογικού Οργάνου. Ενδεικτικά: Ονομασία, Κατηγορία, Τύπος (Έκτακτο, Πάγιο), Ημερομηνία έναρξης Θητείας, Ημερομηνία λήξης Θητείας, Αποζημίωση (Ναι / Όχι), Ποσό και ΚΑΕ Αποζημίωσης, Απόφαση Συγκρότησης, Απόφαση Αποζημίωσης, Σημειώσεις κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση στοιχείων μελών Συλλογικών Οργάνων. Ενδεικτικά: Υπάλληλος, Θέση (Πρόεδρος, Μέλος, Γραμματέας κ.τ.λ.), Έναρξη Θητείας Μέλους, Λήξη Θητείας Μέλους, Ένδειξη Αναπληρωματικού Μέλους και Μέλους το οποίο αναπληρώνει, ένδειξη Μέλους από αντικατάσταση και Μέλος το οποίο αντικαταστάθηκε κ.τ.λ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή στοιχείων υπαλλήλων για σύσταση πινάκων & οριστικών εκλογέων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εμφάνιση στο φάκελο του υπαλλήλου των συμμετοχών του σε συλλογικά όργανα που καταχωρούνται μέσω του παρόντος υποσυστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόβλεψη ειδικών λειτουργιών ανανέωσης θητείας οργάνου και μέλους και αντικατάστασης μέλους με νέο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΜΗΜΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ) |  |  |  |
|  | Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την συμμετοχή Υπαλλήλων σε κρίσεις Προϊσταμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση διενέργειας κρίσεων με βάση το Ν. 4369/2016 και τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β) με τις παρακάτω δυνατότητες: - Υποστήριξη κρίσεων για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων). - Αυτόματη πρόταση συμμετοχής υπαλλήλων σε κρίσεις με βάση την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων. - Τήρηση αντιγράφου στοιχείων συμμετεχόντων κατά την ημερομηνία αναφοράς κάθε κρίσης στην οποία συμμετέχουν. - Αυτόματη μοριοδότηση συμμετεχόντων. - Συμπλήρωση για κάθε συμμετέχοντα των μορίων που δεν υπολογίζονται αυτόματα. - Παραγωγή σχετικών υπηρεσιακών σημειωμάτων. - Εμφάνιση αναφοράς κατάταξης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία προσωποιημένης web-based υπηρεσίας για την παροχή πληροφορίας, σχετικά με τις πιθανές θέσεις ευθύνης, που αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Υποστήριξη και μεταβατικών διατάξεων ν. 4369/2016 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β΄ ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παρακολούθησης της επιτροπής συνεντεύξεων (μέλη) και της διενέργειας των συνεντεύξεων. Δυνατότητα για καταχώρηση των μορίων συνέντευξης συνολικό ή αναλυτικά ανά μέλος της επιτροπής συνεντεύξεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογισμός και καταγραφή των μορίων για κάθε επιμέρους κριτήριο μοριοδότησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα σε όλες τις οθόνες τύπου πίνακα (grid) δημιουργίας ερωτημάτων σύνθετης αναζήτησης με χρήση ειδικής φόρμας κατασκευής ερωτημάτων με τις εξής δυνατότητες: - Ορισμός Κριτηρίων. - Ορισμός Ομάδων Κριτηρίων με ένδειξη «Όλα» (AND) ή «Τουλάχιστον Ένα» (OR). - Αποθήκευση Ερωτημάτων ανά Χρήστη. - Δυνατότητα στο Διαχειριστή να αναθέτει ερωτήματα σε συγκεκριμένο χρήστη, ομάδα χρηστών ή όλους του χρήστες. - Τα ερωτήματα θα είναι διαθέσιμα ως φίλτρα στη σχετική λίστα (grid). - Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να ορίσει το επιθυμητό για αυτόν προεπιλεγμένο φίλτρο σε κάθε λίστα (grid). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε λίστες αποτελεσμάτων αναζήτησης εγγραφών θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες: - Εμφάνισης / Απόκρυψης Στηλών - Αλλαγής σειράς εμφάνισης στηλών. - Αλλαγής πλάτους στηλών. - Ταξινόμησης στηλών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εξαγωγής όλων των δεδομένων που παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα (grid) σε αρχείο τύπου excel. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία προσωποιημένης web-based υπηρεσίας (μέσω κρυπτογραφημένης ψηφιακής αυθεντικοποίησης), για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης υπαλλήλου, για συμμετοχή στις κρίσεις, με προσυμπληρωμένα όλα τα σχετικά πεδία με στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενημέρωση του αιτούντα για το state και την πρόοδο του αιτήματος, μέσω του περιβάλλοντος προσωποποιημένων υπηρεσιών ess) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΧΕΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα παραγωγής με αυτοματοποιημένο τρόπο QR ή RFID βασισμένου σε δεδομένα των παραγόμενων εγγράφων, ώστε να υποστηριχθεί ψηφιακό document lifecycle. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Αντίστοιχη παραγωγή QR ή RFID, για φακέλους Μητρώου Υπαλλήλων. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |

ΙΙ.3	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ/ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
|  | Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο «A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.4.1.3.2) της παρούσας. | NAI |  |  |
|  | Παρακολούθηση της εικόνας όλων των κατηγοριών Βουλευτών – Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανακήρυξη Βουλευτών - Ανακηρυχθέντες - Αναπληρωματικοί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευρωβουλευτές - Ανακηρυχθέντες - Αναπληρωματικοί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόεδροι Δημοκρατίας – ΕΚΛΟΓΗ, ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπουργοί, Υφυπουργοί (κοινοβουλευτικοί, εξωκοινοβουλευτικοί)\ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να υποστηρίζει/διαχειρίζεται την παρακολούθηση: - Βουλευτές ενεργοί 300, - Ευρωβουλευτές ενεργοί 21, - Βουλευτές διατελέσαντες 1835 και πλέον - Ευρωβουλευτές διατελέσαντες 119 και πλέον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα χρήσης του συστήματος από 6 Έμπειρους χρήστες και 2 διαχειριστές | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) |  |  |  |
|  | Στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, στοιχεία Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, Φύλο, Υπηκοότητα, Οικογενειακή κατάσταση (σύζυγος & παιδιά, όνομα, έτος γέννησης),Ημερομηνία & τόπος γέννησης, Δ.Ο.Υ., Εκλογική περιφέρεια, Ημερομηνία Ανάδειξης, Κοινοβουλευτική Ιδιότητα, Ημερομηνία Ορκωμοσίας, Κόμμα Ανακήρυξης, Σύνοδος, email, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, , Ενεργός [Ναι/Όχι], Σημειώσεις κ.τ.λ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία επαγγέλματος: Ομάδα επαγγέλματος, επάγγελμα, τόπος άσκησης επαγγέλματος, κύριο επάγγελμα/όχι, συνταξιούχος/όχι, | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενδεικτικά στοιχεία Βουλευτικής Ιδιότητας : Στοιχεία Βουλευτικής Ταυτότητας (Α/Α Κωδικός, Επώνυμο – Όνομα – όνομα Πατρός – Φύλλο, Φωτογραφία κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκλογικά Στοιχεία: Εκλογική Περίοδος, Ημερομηνία Έναρξης Εκλογικής Περιόδου, Εκλογικό Σύστημα, Κατάσταση (Ενεργός – Διατελέσας), Σειρά Ανακήρυξης, Αριθμός Απόφασης Ανακήρυξης, Εκλ. Περιφέρεια (λίστα), Ημερομηνία Ορκωμοσίας, Κατανομή, Κόμμα Ανακήρυξης (λίστα), Εικονίδιο κόμματος, Ημερομηνία ανάδειξης Κοινοβουλευτικής Ιδιότητας (από-έως, π.χ. αντιπρόεδρος κλπ.), θητεία πριν τη μεταπολίτευση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για τους ευρωβουλευτές: Εκλογική Περίοδος Ευρωβουλής, Κόμμα Ευρωβουλής, από-έως κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία επικοινωνίας: - Εκλογικής Περιφέρειας: - Οικία (Περιοχή Οικίας, Οδός Οικίας, Αριθμός, Τ.Κ., Τηλέφωνο Οικίας, Φαξ Οικίας), - Γραφείο (Περιοχή Γραφείου, Οδός Γραφείου, Αριθμός, Τ.Κ., Τηλέφωνο Γραφείου, Φαξ Γραφείου, email, …) - Αττικής: - Οικία [Περιοχή Οικίας, Οδός Οικίας, Αριθμός, Τ.Κ., Τηλέφωνο Οικίας, Φαξ Οικίας, Επιφάνια (τ.μ.) Κατάσταση Οικίας (μισθωμένο, Ιδιόκτητο, Παραχώρηση Βουλής, Άλλο) & Μίσθωμα, Δακτύλιος (εντός -εκτός)...] - Ξενοδοχείο [ημερομηνία από/έως, ενοίκιο, …] - Γραφείο [Περιοχή Γραφείου, Οδός Γραφείου, Αριθμός, Τ.Κ., Τηλ. Γραφείου, Φαξ Γραφείου, Επιφάνεια (τ.μ.) Κατάσταση (μισθωμένο, Ιδιόκτητο, Παραχώρηση Βουλής, Άλλο), Μισθωτήριο, …] - EMAIL, Δεύτερο EMAIL, Ιστοσελίδα, social media, | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσθετα Στοιχεία: Ηθικές Αμοιβές, Α.Σ.Μ. Όπλο, Κοινωνική Δράση, Κλάση, Βαθμός, Ασκούσα Δημ. Υπηρεσία, Σώμα, Ειδικότητα, Επιθυμητό Επώνυμο, Επιθυμητό Όνομα, … | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία Κοινοβουλευτικής Δραστηριότητας (συμμετοχή σε Επιτροπές), π.χ. συγκέντρωση/παρουσίαση στοιχείων μέσω διεπαφών με υφιστάμενες εφαρμογές του ΟΠΣ Βουλής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταξίδια στο εξωτερικό: Διαχείριση αποφάσεων χορήγησης άδειας για ταξίδι στο εξωτερικό, … | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία πολιτικών μεταβολών: Είδος Μεταβολής (ανεξαρτητοποίηση, αλλαγή κόμματος, παραίτηση, θάνατος, …), Ημερομηνία Μεταβολής, Νέο Κόμμα(λίστα), Αντικαταστάτης (λίστα), Ημερομηνία Ενεργοποίησης Αντικατάστασης, Αρ. Απόφ. Α.Ε.Δ., Υπολογισμός θητείας, Παρατηρήσεις, … *Είναι αναγκαίο η πολιτική μεταβολή να εμφανίζεται σε όλες τις εφαρμογές κατά απόλυτη χρονολογική σειρά (ημερομηνία, ώρα, ακόμα και λεπτά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση πλήρους ιστορικού μεταβολών όλων των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ανάκτησης εικόνας βουλευτή και κόμματος συνολικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματος υπολογισμός κατ’ ελάχιστο για: συνολικό χρόνο εκλογικής θητείας, συνολικό συντάξιμο χρόνο, ... | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ |  |  |  |
|  | Ξένες γλώσσες (επίπεδο γραφής, επίπεδο ομιλίας): Ξένη γλώσσα, Ένδειξη γλώσσας Ε.Ε | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τίτλοι σπουδών Κατηγορία (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Διδακτορικό κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |  |  |  |
|  | Στοιχεία εκλογικής διαδικασίας: - Εκλογική Περίοδος (με ελληνική αρίθμηση), Ημερομηνία έναρξης - Εκλογή από Βουλή (Αριθμός ψηφοφορίας, ημερομηνία, αριθμός ψήφων εκλογής Προέδρου, συμμετέχοντα κόμματα) - Στοιχεία υποψηφίων Προέδρων Δημοκρατίας: Βουλευτής/ Ευρωβουλευτής, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Ψήφοι, Παρατηρήσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόεδρος της Δημοκρατίας (κωδικός, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, θητεία, στοιχεία εκλογής, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία ορκωμοσίας, επάγγελμα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιστορικότητα με περιόδους Προέδρου Δημοκρατίας ανά πενταετία | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ |  |  |  |
|  | Εκλογική Περίοδος, Ημερομηνία έναρξης, Εκλογικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καταγράφονται οι Σύνοδοι Ολομέλειας και Θερινά Τμήματα και τα Προεδρεία τους αναλυτικά, καθώς και οι Κοσμήτορες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση πλήρους ιστορικού μεταβολών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Τίτλος εκτυπωτικών καταστάσεων (τίτλους Τμήματος). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτυπώσεις Αναλυτικών στοιχείων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανακήρυξη βουλευτών – Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία Μητρώου Βουλευτών – Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκλογικά Αποτελέσματα Κομμάτων (αριθμητική δύναμη Βουλής – Ευρωβουλής) και τρέχουσας περιόδου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνθεση Προεδρείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάσταση Εκλογικών Περιόδων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πολιτικές Μεταβολές Βουλευτών – Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλφαβητικός και Ονομαστικός Κατάλογος Βουλευτών – Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάσταση Εκλογών Βουλευτών (πρωτοεκλεγέντες, νεοεκλεγέντες, μη επανεκλεγέντες). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαιώσεις Βουλευτών – ευρωβουλευτών (εν ενεργεία – θητείας) , Προεδρείου Βουλής (Προέδρων, Αντιπροέδρων κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καρτέλα Βουλευτή – Ευρωβουλευτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βιβλίο Μητρώο Βουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στατιστικά Στοιχεία Βουλευτών – Ευρωβουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάσταση Βουλευτών (με κριτήρια). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταστάσεις Βιβλίου (Πρόεδροι Βουλής, σύνθεση Βουλής, στατιστικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στατιστικά στοιχεία Βουλευτών θητείας ανά κόμμα και εκλογική περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |  |  |  |
|  | Εκλογική Περίοδος Βουλής - Να καταγράφονται οι εκλογικές περίοδοι, η ιστορικότητα του συστήματος ξεκινά από το 1933 έως και σήμερα (το πεδίο πρέπει να υποστηρίζει τον αρχαίο ελληνικό τρόπο αρίθμησης που ακολουθείται στην Βουλή για την αρίθμηση των περιόδων π.χ. ΙΣΤ΄, απαιτούνται τα ειδικά σύμβολα όπως η κόπα). - Επιπρόσθετα στις περιόδους όπου γίνεται η αναθεώρηση του Συντάγματος η περίοδος να περιγράφεται σε δεύτερο πίνακα με την προσθήκη της φράσης Αναθεωρητική Βουλή π.χ. Ι΄ Περίοδος, Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή. - Επίσης να περιλαμβάνει την διάρκεια της περιόδου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, καθώς και την ημερομηνία ορκωμοσίας (ημερομηνία A’ Συνεδρίασης της περιόδου) και ανάληψης καθηκόντων. - Πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα ο χρόνος που κράτησε μία εκλογική περίοδος και να καταγράφεται (έτη, μήνες, ημέρες). - Επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή του εκλογικού συστήματος και πίνακα παρατηρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκλογική Περίοδος Ευρωβουλής - Καταγράφεται η ημερομηνία των εκλογών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ευρωβουλευτικής περιόδου. - Θα πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα ο χρόνος (έτη, μήνες, ημέρες) της ευρωβουλευτικής περιόδου και να περιλαμβάνει πίνακα παρατηρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκλογικές Περιφέρειες - Καταγράφονται οι εκλογικές περιφέρειες ονομαστικά κατ’ αύξοντα αριθμό και αριθμό εδρών για κάθε εκλογική περίοδο όπως έχει περιγράφει στο πεδίο Α. - Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με συγκεκριμένη σειρά (πρώτα η Επικράτεια και ακολουθεί αλφαβητική σειρά), όμως ο αριθμός των εδρών μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την απογραφή. Το σύστημα πρέπει να κρατάει ιστορικότητα των περιφερειών ανά εκλογική περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκλογικά Συστήματα Το πληροφοριακό σύστημα έχει κωδικοποιημένα δέκα εκλογικά συστήματα από τα οποία επιλέγεται το εκλογικό σύστημα κατά την εισαγωγή της συγκεκριμένης εκλογικής περιόδου που διανύουμε. Χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα προσθαφαίρεσης εκλογικών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πολιτικές μεταβολές Να υπάρχουν κωδικοποιημένες οι περιγραφές πολιτικών μεταβολών π.χ. ανεξάρτητος, θάνατος, παραίτηση εκ του βουλευτικού αξιώματος κ.α., με την δυνατότητα προσθαφαίρεσης και δίπλα η καταγραφή αν η συγκεκριμένη πολιτική μεταβολή επηρεάζει την κατάσταση του Βουλευτή – Ευρωβουλευτή ή του κόμματος. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κατηγορίες Να υπάρχει ο κωδικός και η περιγραφή Βουλευτή, Ευρωβουλευτή. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κοινοβουλευτικές ιδιότητες Να υπάρχει η κωδικοποίηση και η περιγραφή με την δυνατότητα προσθαφαίρεσης των κοινοβουλευτικών ιδιοτήτων π.χ. Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος Βουλής, Α΄ Αντιπρόεδρος Βουλής κ.λπ. Γραμματέας, Κοσμήτορας. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Επαγγέλματα- Ομάδες επαγγελμάτων - Να μην υπάρχουν παραμετρικά στοιχεία για τα επαγγέλματα η τις πόλεις αλλά να μπορεί ο χρήστης να καταχωρεί τα στοιχεία στο Μητρώο του Βουλευτή ανάλογα με την δήλωσή του. - Στην καρτέλα του, στο Μητρώο Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης του επαγγέλματος, της ειδικότητας και της ιδιότητας του Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή καθώς και στον τόπο γέννησης, τόπος άσκησης επαγγέλματος, στοιχεία διεύθυνσης, η δυνατότητα καταχώρησης χώρας και πόλης ή χωριού. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Μεταπτυχιακά Να μην υπάρχουν παραμετρικά στοιχεία μεταπτυχιακών αλλά να μπορεί ο χρήστης να καταχωρεί τα στοιχεία ανάλογα με την δήλωση του Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή στην καρτέλα του στο Μητρώο Βουλευτή, Ευρωβουλευτή. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κόμματα - Κωδικοποίηση και καταγραφή των κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές. Να υπάρχει και να εμφανίζεται η ιστορικότητα των κομμάτων ώστε να υπάρχει σύνδεση σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ενός κόμματος. - ΠΕΔΙΑ (κωδικός κόμματος, ονομασία, συντομογραφία, ιδρυτής, έτος ίδρυσης, ιστορικότητα). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Ξένες Γλώσσες - Να υπάρχει η κωδικοποίηση των ξένων γλωσσών με δυνατότητα προσθαφαίρεσης. - Να υπάρχουν ΠΕΔΙΑ (κωδικός και περιγραφή). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμητική Δύναμη Κομμάτων (Βουλής – Ευρωβουλής) Στην καταγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων και της αριθμητικής δύναμης των κομμάτων να υπάρχει δυνατότητα αλλαγών με βάση τις μεταβολές Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, κομμάτων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμητική Δύναμη Κομμάτων Βουλής: - Να υπάρχουν ΠΕΔΙΑ (εκλογική περίοδος, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης, εκλογικό σύστημα, νόμιμος πληθυσμός, εγγεγραμμένοι εκλογείς, ψηφίσαντες εκλογείς, έγκυρα ψηφοδέλτια, γενικές παρατηρήσεις, ημερομηνία μεταβολής, κουμπί Δημιουργία Μεταβολής, διάταγμα προκ/ξεως εκλογών, Φ.Ε.Κ., εκλογικός νόμος, προκηρυχθείσαι έδραι, εκλογικές περιφέρειες, εκλογικά τμήματα)ΠΙΝΑΚΑΣ ( Κόμμα ή Συνασπισμός – Κατανομή Εδρών (Α΄, Β΄, Γ΄, Συν. Εδρών) - Αναλογία Ψήφων (Σε αριθμό, Επί τοις %) – Παρατηρήσεις) . | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Αριθμητική Δύναμη Κομμάτων Ευρωβουλής: - Να υπάρχουν ΠΕΔΙΑ (Ημερομηνία Εκλογών, Ημερομηνία Λήξης, Γενικές Παρατηρήσεις, Ημερομηνία Μεταβολής) και κουμπί Δημιουργία Μεταβολής. - Να υπάρχει ΠΙΝΑΚΑΣ (Κόμμα – Σύνολο Εδρών – Παρατηρήσεις). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Κόμματα που μετέχουν στις εκλογές και Αρχηγοί αυτών (Βουλής – Ευρωβουλής) Καταγραφή των κομμάτων και των αρχηγών τους που εκλέχθηκαν και να εμφανίζεται η ιστορικότητά τους. - Βουλής Εκλογική Περίοδος, Ημερομηνία Έναρξης, Εκλογικό Σύστημα – Κόμμα – Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα - Ευρωβουλής Ημερομηνία Εκλογών – Κόμμα – Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ |  |  |  |  |
|  | Κατά τη διαδικασία ανακήρυξης καταχωρούνται υποχρεωτικά τα πεδία (Εκλογική Περίοδος, Ημερ. Έναρξης, Εκλογικό Σύστημα). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Για τους Βουλευτές – Ευρωβουλευτές που έχουν ήδη επανεκλεγεί σε προηγούμενες εκλογικές περιόδους τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρηθούν πρέπει να μεταφέρονται χωρίς επανακαταχώριση | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης Βουλευτικού αξιώματος ενός εγγεγραμμένου Βουλευτή , γίνεται καταγραφή των στοιχείων του αναπληρωματικού στο αντίστοιχο πεδίο σε περίπτωση που ήταν σε προηγούμενη μεταφορά. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Υποχρεωτικά πεδία κατά την ανακήρυξη είναι : α/α κωδικός, βουλευτική ταυτότητα, σειρά ανακήρυξης, επώνυμο, όνομα, ον. πατρός, φύλο, απόφ. ανακήρυξης, εκλ. περιφέρεια , περιγραφή, ημερ. ορκωμοσίας, κατανομή, κατάσταση | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα καταχώρησης εγγράφων (πχ. Βιογραφικό Σημείωμα). | ΝΑΙ |  |  |  |

ΙΙ.4	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |  |
|  | Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο «A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.4.1.3.3) της παρούσας. | NAI |  |  |
|  | Να παρακολουθεί και υλοποιεί όλους τους τύπους των εργασιακών συλλογικών και ατομικών συμβάσεων, των ασφαλιστικών ταμείων και εγκυκλίων, των κλιμακίων των μισθοδοτούμενων – Βουλευτών καθώς και της ωρίμανσής τους κλπ και να ενημερώνει τον διαχειριστή για όλες τις μεταβολές αυτών, προκειμένου να ενσωματωθούν όλες ή μέρος αυτών στο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχεται η δυνατότητα εκδοσης όλων των τύπων μισθοδοσιών (τακτικών, αναδρομικών, επανέκδοσης μισθοδοσίας, δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ), με δυνατότητα παραμετρικής ενσωμάτωσης νέων τύπων μισθοδοσιών για κάθε μία κατηγορία μισθοδοτούμενων : - Μόνιμοι υπάλληλοι - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ - Υπάλληλοι επί θητεία - Ειδικοί φρουροί - Μετακλητοί - Ειδικό επιστημονικό προσωπικό - Επιστημονικοί συνεργάτες Βουλευτών – Ευρωβουλευτών - Ιατροί - Δημοσιογράφοι - Καθηγητές ξένων γλωσσών - Φοιτητές πρακτικής άσκησης - Αποσπασμένοι - Εξωυπηρεσιακοί υπάλληλοι (ΟΤΕ – ΕΛΤΑ - ΕΤΕ – Αστυνομικοί – Γραμ. υπουργικού συμβουλίου – κ. ά. ) - Βουλευτές - Ευρωβουλευτές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιστορικότητα σε όλα τα Χαρακτηριστικά του Μισθοδοτούμενου– Βουλευτή και γενικότερα για κάθε Μισθοδοτικό Γεγονός ή Πληροφοριακό Στοιχείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατήρηση καρτέλας εργαζόμενου σε περίπτωση επανεκλογής, αλλαγής σύμβασης ή εργασιακής σχέσης– αλλαγή εκλογικής περιφέρειας κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να πληροί τις προδιαγραφές μηχανογραφημένων καταστάσεων, ηλεκτρονικών αρχείων και μαγνητικών μέσων για ταμεία, εφορία, τράπεζες, Δ24, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Τμήμα Πληρωμών και Πάγιας Προκαταβολής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΒτΕ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ομαδοποίηση αποδοχών κρατήσεων, παραμέτρων με παραμετρικά κριτήρια π.χ. Ανθυγιεινό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραμετρικός προσδιορισμός αποδοχών επί των οποίων να υπολογίζονται οι κρατήσεις, ομαδοποίηση κρατήσεων ανά ομάδες αποδοχών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχει βοήθεια προς το χρήστη με τη μορφή online help. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαλειτουργία με τις υφιστάμενες εφαρμογές του ΟΠΣ Βουλής που υποστηρίζουν τα Τμήματα Ειδικού Λογιστηρίου Προϋπολογισμού και Πληρωμών και Πάγιας Προκαταβολής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΒτΕ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραμετροποίηση (ΣΣΕ – οικονομικών στοιχείων επιδομάτων και κρατήσεων, πολιτικής μισθοδοσιών, φορολογικών κλιμακίων και βεβαιώσεων εφορίας, προετοιμασίας μισθοδοσιών, κριτηρίων και εκτυπωτικών καταστάσεων, διαχείρισης χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή, ΚΑΕ κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Μισθοδοτούμενου– Βουλευτή) |  |  |  |
|  | Μισθολογική κατάσταση μισθοδοτούμενου (ενεργός, ανενεργός)– Βουλευτή (ενεργός, μη ενεργός) με ιστορικότητα ανά μισθολογικό γεγονός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οικογενειακή κατάσταση και η αντίστοιχη επίδραση στις αποδοχές. (Προστατευόμενα μέλη και πλήρη στοιχεία αυτών). Ενδεικτικά: Ονοματεπώνυμο, συμμετοχή σε επίδομα τέκνων και ποσό συμμετοχής, συμμετοχή σε φοροαπαλλαγή, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ημερομηνία λήξης λήψης επιδόματος, κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημόσια Οικονομική Εφορία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου–ΑΜΚΑ (έλεγχος εγκυρότητας) και ταυτοποίηση αυτών μέσω διασύνδεσης πιστοποιημένων χρηστών του Τμήματος Πληρωμών και Πάγιας Προκαταβολής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΒτΕ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τραπεζικός Λογαριασμός Μισθοδοσίας (Ενδεικτικά: Τράπεζα, Κωδικός για σύστημα ΔΙΑΣ, IBAN Λογαριασμός τράπεζας (έλεγχος εγκυρότητας) κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιστορικότητα των Χαρακτηριστικών Μισθοδοτούμενου – Βουλευτή που λαμβάνονται στον αυτόματο υπολογισμό των αποδοχών του– αποζημίωσής του (Θέση, Ειδικότητα, Σχέση Εργασίας, εκλογική περιφέρεια, κ.λπ. ) ανά έκδοση μισθοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μισθολογικό κλιμάκιο, Βαθμός, Κατηγορία εκπαίδευσης, Κατηγορία Μ.Κ., Χρονοεπίδομα κ.λπ. επιδόματα που δικαιούται λόγω της εκλογικής περιφέρειας που εκλέγεται κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα προσθήκης από το χρήστη επιπλέον χαρακτηριστικών/πεδίων στην καρτέλα των μισθοδοτούμενων – Βουλευτών όπως πχ δικαιούμενες ατέλειες κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα αντιγραφής όλων ή επιλεγμένων στοιχείων από έναν μισθοδοτούμενο– Βουλευτή σε έναν άλλον- προφίλ επιδομάτων/κρατήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραμετρικός υπολογισμός μισθοδοσίας - επιδομάτων για τις επιμέρους κατηγορίες αποδοχών– ατελειών που δικαιούται ο μισθοδοτούμενος – Βουλευτής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση διαφόρων επιδομάτων είτε ως ποσοστό είτε ως συνάρτηση, είτε ως απόλυτη τιμή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση πολλαπλών τύπων μισθοδοσίας, με όλους τους επιτρεπτούς συνδυασμούς ασφαλιστικών ταμείων, υπαλληλικών σχέσεων, μισθοδοσίας από πολλαπλούς φορείς κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση πολλαπλών συμβάσεων για τον ίδιο μισθοδοτούμενο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δήλωση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Δημιουργία και αποστολή αρχείου συνολικών ετήσιων αποδοχών στο ΓΓΠΣ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤIΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Μισθοδοτούμενου – Βουλευτή) |  |  |  |
|  | Παραμετρικός προσδιορισμός αποδοχών επί των οποίων γίνονται ασφαλιστικές εισφορές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία (το πρόγραμμα ανάλογα με την ασφαλιστική κατάσταση του μισθοδοτούμενου – Βουλευτή να φέρνει τα ποσοστά ή ποσά εισφορών και να τις υπολογίζει έως το ανώτατο όριο εισφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταμεία εκτός ΕΦΚΑ (Ασφαλιστική κατάσταση, αρ. μητρώου κ.λπ. ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία ανά μισθοδοτούμενο - Βουλευτή που συνθέτουν τη δημιουργία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) προς τον ΕΦΚΑ (Ενδεικτικά: Τύπος αποδοχών, Α.Μ.Α., , ΚΑΔ, Κωδικός ειδικότητας, ειδική περίπτωση, πακέτο κάλυψης κ.λ.π.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργασία μεμονωμένης εγγραφής ΑΠΔ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη και χειροκίνητη έκδοση Συμπληρωματικών και Τροποποιητικών δηλώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειροκίνητες επεμβάσεις στην ΑΠΔ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ελέγχου αρχείου ΑΠΔ σε σχέση με την Μισθοδοσία, | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση ΑΠΔ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση Βεβαίωσης ΕΦΚΑ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύγκριση ΑΠΔ – Μισθοδοσιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης όλων των υποχρεώσεων, από και προς, τα προβλεπόμενα από το νόμο ασφαλιστικά ταμεία (αποδόσεις ταμείων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα προσθήκης ασφαλιστικών ταμείων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υπολογισμού συγκεντρωτικών ποσών για εισφορές και λοιπές οφειλές ανά ταμείο που συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες μισθοδοτούμενων και λοιπών αμοιβών κ.λπ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ (Για ενεργούς μισθοδοτούμενους και ενεργούς ή μη ενεργούς Βουλευτές) |  |  |  |
|  | Ενδεικτικά: Φορέας χορήγησης δανείου, απόφαση έγκρισης δανείου, Τραπεζικός λογαριασμός απόδοσης δανείου, Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία Λήξης, Ποσό δανείου, Δόση δανείου, Κατάσταση, Εκτυπώσεις ανά υπάλληλο, ανά φορέα, δάνεια σε εξέλιξη, υπόλοιπα αυτών μηνιαία, ετήσια, δάνεια σε καθυστέρηση κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα αναπροσαρμογής δόσης δανείου με αναδρομικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα αδρανοποίησης δανείου για επιλεγμένο χρονικό διάστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ |  |  |  |
|  | Διαχείριση και Παρακολούθηση κάθε είδους αμοιβής (Υπερωρίες, Λοιπές Αμοιβές, Αμοιβές Κοινοβουλευτικών επιτροπών, Διάσκεψης Προέδρων, Επιδόματος Αλλοδαπής, Επιδόματος ενοικίου, Αποζημιώσεις, Δικαστικές Αποφάσεις, Έξοδα Κίνησης, Αμοιβές από συμμετοχή σε Συμβούλια/Επιτροπές, καταγγελία σύμβασης, αποδοχές άδειας μητρότητας κ.λπ. ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για το επίδομα ενοικίου απαιτούνται : Λόγοι απόκτησης επιδόματος, επιλογή μέρους διαμονής (Αθήνα – εκλογική περιφέρεια), στοιχεία μισθωμένης κατοικίας (Οδός, αριθμός, εκμισθωτής ΔΟΥ εκμίσθωσης, κ.λπ.), Ημερομηνία έναρξης και λήξης μισθωτηρίου συμβολαίου, τροποποιήσεις λήξεως (ανανεώσεις συμβολαίων), εξαγωγή καταστάσεων πληρωμών επιδόματος ενοικίου, δυνατότητα εξαγωγής οιασδήποτε μορφής πληροφοριακής κατάστασης (ανά δικαιούχους, ανά χρονικές περιόδους, ανά εκλογικές περιφέρειες, κοινοβουλευτικές περιόδους, κ.λ.π.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |  |  |  |
|  | Ενδεικτικά: Αναγνωρίσεις, Εξαγορές, Νεοδιορισμού, Διατροφές, Κατασχέσεις, Απεργίες, Στάσεις, Σύλλογοι, Αργίες, πρόστιμα , Αχρεωστήτως καταβληθέντα κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ |  |  |  |
|  | Σύγκριση Μισθοδοσιών Έτους – Βεβαιώσεων Αποδοχών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε μισθοδοτούμενo – Βουλευτή να υπολογίζονται αυτόματα και σε συγκεντρωτικό επίπεδο ( με βάση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) τα σχετικά ποσά της εφορίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαιτούμενα δεδομένα όπως κατηγορία μισθοδοτούμενoυ – Βουλευτή, πολλαπλές κατηγορίες αμοιβών κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία. Αναλόγως και για τις σχετικές εκτυπώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωμάτωση αμοιβών ετών διαφορετικών του φορολογικού στη βεβαίωση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία Εγγράφου Βεβαίωσης Αποδοχών έτους με δυνατότητα αποστολής ή/και κοινοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο, σε κάθε μισθοδοτούμενο – Βουλευτή ή σε ομάδα αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |  |  |  |
|  | Μαζική αντιγραφή Μεταβολών από ένα μήνα σε άλλο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιγραφή μισθοδοσίας σε άλλη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαζική μεταφορά ποσού από έναν ΚΑΕ σε άλλον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |  |
|  | Ενδεικτικά: Υπολογισμός μισθοδοσίας και οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, διαγραφή, κλείδωμα/ξεκλείδωμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση Μεταβολών Μηνός (έκτακτα, περικοπές ημερών, περικοπές ωρών, υπερωρίες κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα μαζικής ενημέρωση Μεταβολών Μηνός: - από διασύνδεση με άλλη εφαρμογή - από εξωτερικό αρχείο - από υποσύστημα της εφαρμογής στο οποίο ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνει για μεταβολές μισθοδοσίας και οι οποίες κατά περίπτωση να υπολογίζονται στην τρέχουσα μισθοδοσία ή σε επόμενες με ή χωρίς αναδρομικότητα εφόσον απαιτείται . | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευκολία στην ενημέρωση, παρακολούθηση αναδρομικών ή μη, αξιολόγηση δεδομένων, ευκολία αναφορών, πλήρη κάλυψη σε θέματα μισθολογικά, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση, με όρους οικονομικότητας για την υπηρεσία, ευκολίας των χρηστών για εξοικονόμηση χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παρέμβασης στα αποτελέσματα της Μισθοδοσίας από εξουσιοδοτημένους χρήστες (ακόμα και μετά την οριστικοποίησή της). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση όλων των ειδικών καθεστώτων αμοιβής (Αργία, Διαθεσιμότητα, Άνευ Αποδοχών, Ποινή, Μειωμένο Ωράριο, άδεια μητρότητας, άδεια ανατροφής τέκνων κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης στατιστικών στοιχείων και ποικιλόμορφων σεναρίων (δημιουργία «what-if» σεναρίων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση από εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. προϊσταμένους) των μηνιαίων μεταβολών μισθοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ |  |  |  |
|  | Υπολογισμός αναδρομικών αυτόματα μέσω των πραγματοποιηθέντων μεταβολών, αλλά και χειροκίνητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο υπολογισμός των αναδρομικών να γίνεται με απλή για το χρήστη διαδικασία και εύκολη παρακολούθηση (ευκολία στην καταχώρηση στοιχείων). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υπολογισμού αναδρομικών σε δόσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική εμφάνιση αναδρομικών στην απόδειξη των εργαζομένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπολογισμός Αχρεωστήτως Καταβληθέντων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή μεταβολών που θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό των αναδρομικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Περιόδων με Αναδρομικά στο μήνα αναφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Απόδειξη πληρωμής για Μισθοδοσία – αποζημίωση ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση θεμάτων εφορίας και παραγωγή σχετικών εκτυπώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόδειξη πληρωμής- αποζημίωσης για Περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόδειξη πληρωμής ωρομισθίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηνιαία κατάσταση περιόδου μισθοδοσίας (έκδοση βεβαίωσης μηνιαίας μισθοδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής για χρήση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή και για ιδία χρήση). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας – αποζημίωσης μισθοδοτούμενου - Βουλευτή για την εφορία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συγκεντρωτικές καταστάσεις μισθοδοσίας περιόδων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταστάσεις αναδρομικών (με δυνατότητα εμφάνισης ανά μισθοδοτούμενο – Βουλευτή της πληρωμένης μισθοδοσίας – αποζημίωσης, της νέας πληρωμής – αποζημίωσης και της διαφοράς αυτών). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συγκεντρωτικές καταστάσεις αναδρομικών περιόδων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ονομαστική κατάσταση εισφορών για κάθε ασφαλιστικό ταμείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική και Συγκεντρωτική Κατάσταση Κ.Α.Ε. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική και Συγκεντρωτική Κατάσταση με την κωδικοποίηση της ΕΑΠ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηνιαία κατάσταση απόδοσης φόρου (Φ.Μ.Υ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηνιαία ονομαστική κατάσταση απόδοσης κρατήσεων σε κάθε ασφαλιστικό ταμείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προοδευτικά στοιχεία εκκαθαρίσεων μισθοδοτούμενων – Βουλευτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συγκεντρωτική Κατάσταση Ταμείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ονομαστική κατάσταση απόδοσης δανείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραγωγή βεβαίωσης Εργοδότη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραγωγή κατάστασης για σύστημα ΔΙΑΣ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα σύγκρισης αποδοχών και κρατήσεων δύο περιόδων συγκεντρωτικά ανά αποδοχή/κράτηση, ή και αναλυτικά ανά εργαζόμενο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η κάθε μισθοδοτική κατάσταση να συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτική κατάσταση στην οποία να αναφέρονται το σύνολο των αποδοχών ανά ΚΑΕ, όλες οι εισφορές – κρατήσεις ανά ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα με τους αντίστοιχους κωδικούς απόδοσης αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παραγωγής Βεβαίωσης ανάλυσης μισθοδοσίας για κάθε μισθοδοτούμενο – Βουλευτή με το σύνολο των απολαβών του μηνός (αναλυτικά μισθός, αποζημίωση, επιδόματα, υπερωρίες). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιοδική (πχ Μηνιαία-Εξαμηνιαία-Ετήσια) Κατάσταση για Ελεγκτικό Συνέδριο με δυνατότητα αποστολής στους μισθοδοτούμενους με email. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρης αντιστοίχιση των στοιχείων της εκκαθάρισης αποδοχών με των Μισθολογικών καταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραγωγή Εκτυπωτικών Καταστάσεων και Ηλεκτρονικών Αρχείων για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραγωγή Ηλεκτρονικού αρχείου για Δ24, ή/και Τμήμα Πληρωμών και πάγιας προκαταβολής της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών της ΒτΕ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα έκδοσης παντός τύπου βεβαίωσης εισφορών – δόσεων κ.λπ. προς ασφαλιστικά ταμεία – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. με αναφορά σε συγκεκριμένους νόμους και άρθρα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (μήνας – έτος – κοινοβουλευτική περίοδος κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση φύλλου διακοπής μισθοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |  |  |  |
|  | Για χειροκίνητες παρεμβάσεις και μεταβολές της μισθοδοσίας να υπάρχει λεπτομερής καταγραφή σε logs και δυνατότητα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά για έλεγχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για χειροκίνητες παρεμβάσεις και μεταβολές της μισθοδοσίας να υπάρχει πεδίο καταγραφής της αιτιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Σύστημα υπενθυμίσεων για συμβάντα που επηρεάζουν την μισθοδοσία, ενός μισθοδοτούμενου – Βουλευτή ή ομάδας αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Λήξης Επιδόματος Τέκνων, Λήξης Δανείου, Αλλαγή ΜΚ κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ορισμού από το χρήστη χειροκίνητων υπενθυμίσεων για τον ίδιο ή για ομάδα χρηστών. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα στο χρήστη δημιουργίας των προσωπικών εκτυπώσεων των χρηστών, επιλέγοντας τα δεδομένα που επιθυμεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στατιστικές Καταστάσεις έτους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
|  | Παροχή εκπαίδευσης σε 27 άτομα ως έμπειρους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος και 3 άτομα ως διαχειριστές. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της ΒτΕ

Εφαρμογή: Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού- Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργαζομένων (ePP) – Επιστημονικοί Συνεργάτες)

Η εφαρμογή Ανθρώπινου Δυναμικού υποστηρίζει τις ανάγκες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιμόρφωσης της ΒτΕ για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων του Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής και την εξαγωγή σχετικών αναφορών, στατιστικών και προβλέψεων.

Ειδικότερα, τηρούνται στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε υπαλλήλου, τίτλους σπουδών ή άλλων τυπικών προσόντων, υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη, άδειες, κλιμάκια και υπερωριακή απασχόληση ανά κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού, δυναμολόγιο, επετηρίδα, αξιολογήσεις ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας,  κ.α.

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή είναι κυρίως οι εξής :

- Ενημέρωση σταθερών στοιχείων των εργαζομένων.

- Ενημέρωση Υπηρεσιακών Στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού.

- Λειτουργία Δημιουργίας Διαδικασίας.

- Πρόσληψη/Διορισμός Ανθρώπινου δυναμικού

- Μονιμοποίηση Ανθρώπινου δυναμικού

- Μετάταξη Ανθρώπινου δυναμικού

- Απόσπαση Ανθρώπινου δυναμικού

- Προσωπικό σε Διαθεσιμότητα

- Προσωπικό σε Αργία

- Ποινές Ανθρώπινου δυναμικού

- Τοποθέτηση/ Μετακίνηση Ανθρώπινου δυναμικού

- Παράλληλα Καθήκοντα/ Ανάληψη Καθηκόντων Ανθρώπινου δυναμικού

- Απόλυση / Συνταξιοδότηση Ανθρώπινου δυναμικού

- Υπηρεσιακές Μεταβολές Ανθρώπινου δυναμικού

- Προϋπηρεσία Ανθρώπινου δυναμικού

- Ειδικές Γνώσεις – Προσόντα Ανθρώπινου δυναμικού

- Σπουδές Ανθρώπινου δυναμικού

- Ξένες Γλώσσες Ανθρώπινου δυναμικού

- Σεμινάρια Ανθρώπινου δυναμικού

- Παιδιά Ανθρώπινου δυναμικού

- Οικογενειακή Κατάσταση Ανθρώπινου δυναμικού

- Άδειες Ανθρώπινου δυναμικού

- Επιδόματα Ανθρώπινου δυναμικού

- Αξιολόγηση Μόνιμου Ανθρώπινου δυναμικού

- Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ιδιωτικού Δικαίου

- Ηθικές Αμοιβές Ανθρώπινου δυναμικού

- Βαθμολογική Εξέλιξη Ανθρώπινου δυναμικού

- Επετηρίδα Ανθρώπινου δυναμικού

- Μισθολογική Εξέλιξη Ανθρώπινου δυναμικού

- Δυναμολόγιο Ανθρώπινου δυναμικού

- Παρακολούθηση Κλιμακίων – Ωράριο Ανθρώπινου δυναμικού

- Πλήρωση Κενών Θέσεων

- Μητρώο Υπαλλήλων Ανθρώπινου δυναμικού

- Οργανόγραμμα Βουλής

- Προϋπολογισμός

- Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων

- Απογραφικό Δελτίο για τους ασφαλισμένους δημοσίου του Ανθρώπινου δυναμικού

- Συμβούλια

- Καταχώριση Υπερωριών

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win7, Win10

- Papyros .Net

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Ενημέρωση : Online

Η εφαρμογή διασυνδέεται με τις παρακάτω εφαρμογές, και σχηματικά απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες:

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

- Επιμόρφωση

- Βρεφονηπιακός  Σταθμός

- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση

- Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Κάλυψης

- Μισθοδοσίες

- Προϋπολογισμός

- Αεροπορικά Εισιτήρια

- Έξοδα Διαμονής & Ταξιδίων

- Ηλεκτρονική Καρτέλα Αδειών

Εφαρμογή: Ηλεκτρονική Καρτέλα Αδειών

Το προσωπικό της ΒτΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Ηλεκτρονική Καρτέλα Αδειών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Κανονικής και Γονικής Άδειας το οποίο δρομολογείται , εγκρίνεται και χορηγείται με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : : Win7, Win10

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Microsoft SharePoint 2013, Nintex Workflow 2013 Workgroup Edition , ARX CoSing

- RDBMS :  SQL-Server 2012

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Ενημέρωση : Online

Η εφαρμογή διασυνδέεται με την  εφαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Παρουσιολογίου.

Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Παρουσιολόγιο

Μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Παρουσιολογίου αποστέλλονται καθημερινά οι παρουσίες/απουσίες του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΒτΕ  στη δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : : Win7, Win10

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Microsoft SharePoint 2013, Nintex Workflow 2013 Workgroup Edition , ARX CoSing

- RDBMS :   SQL-Server 2012

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Ενημέρωση : Online

Η εφαρμογή διασυνδέεται με την  εφαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικής Καρτέλας Αδειών.

Εφαρμογή: Διαχείρισης Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών & Κομμάτων

Η εφαρμογή Διαχείρισης Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών & Κομμάτων υποστηρίζει τις ανάγκες του Τμήματος Βουλευτών και Κομμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστηρίξεως της ΒτΕ για την τήρηση και διαχείριση όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στους ενεργούς και στους διατελέσαντες Βουλευτές ή/και Ευρωβουλευτές της τρέχουσας περιόδου, αλλά και παρελθουσών περιόδων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυρίως σε προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εκπαίδευσης κ.ο.κ) και ιστορικά στοιχεία εκλογής του Βουλευτή (βουλευτική περίοδο, περιφέρεια εκλογής, πολιτικό κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε κ.ο.κ.). Η εφαρμογή επίσης, παρουσιάζει τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του Κοινοβουλίου για κάθε καταγεγραμμένη περίοδο.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου είναι πιθανή η τροποποίηση κάποιων στοιχείων των Βουλευτών, είτε προσωπικών (αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, αλλαγή στοιχείων εκπαίδευσης), είτε σχετικών με τη βουλευτική τους ιδιότητα (π.χ. ανεξαρτητοποίηση Βουλευτή). Στη δεύτερη περίπτωση, η εφαρμογή ενημερώνει αντίστοιχα και το αρχείο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Η εφαρμογή παράγει πληθώρα καταλόγων. Ενδεικτικά, παράγονται: αλφαβητικός κατάλογο των Βουλευτών της τρέχουσας περιόδου, κατάλογος των Βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια, πλήρης κατάλογος των Βουλευτών κάθε περιόδου για τον εμπλουτισμό συγκεντρωτικών τόμων κάθε δέκα Κοινοβουλευτικές Περιόδους, βεβαιώσεις Βουλευτικού μητρώου, κ.λ.π

Τέλος, η εφαρμογή τηρεί αρχείο με τα στοιχεία όλων όσων έχουν θέσει υποψηφιότητα για το Βουλευτικό αξίωμα.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Ενημέρωση : Online.

Η εφαρμογή Μητρώου Βουλευτών συνεργάζεται/διασυνδέεται με τις εφαρμογές:

- Προσωπικό

- Επιμόρφωση

- Βρεφονηπιακός Σταθμός

- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση

- Παρακολούθηση Διασκέψεων Διεθνών Οργανισμών

- Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Κάλυψης

- Μισθοδοσίες

- Προϋπολογισμός

- Διαχείριση μίσθωσης αυτοκινήτων Βουλευτών

- Αεροπορικά Εισιτήρια

- Έξοδα Διαμονής & Ταξιδίων

- Διαχείριση Πρακτικών

- Διαχείριση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

- Διαχείριση Νομοθετικού Έργου

- Διαχείριση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή: Επιμόρφωση

Η εφαρμογή υποστηρίζει τις λειτουργίες του Τμήματος Επιμορφώσης και Μετεκπαιδεύσης που αφορούν:

- την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των Βουλευτών και του ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοικήσεως (Ε.Κ.Δ.Δ.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα ή άλλους επιμορφωτικούς φορείς, ελληνικούς ή ξένους, σε θέματα ιδίως νέων τεχνολογιών και ξένων γλωσσών, καθώς και την εν συνεχεία αποδοτικότερη αξιοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού

- την μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, σε υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων.

- Ειδικότερα η εφαρμογή:

- διαχειρίζεται τα εκπαιδευτικά σεμιναρίων που οργανώνονται, τηρώντας στοιχεία που αφορούν τις θεματικές ενότητες, την οργάνωση των τμημάτων με τους εισηγητές και εκπαιδευομένους, το χρονοπρογραμματισμό και την περιοδικότητα των μαθημάτων, την διαχείριση των αιθουσών διδασκαλίας, το παρουσιολόγιο, την πρόοδο των εκπαιδευόμενων, το κόστος κ.λ.π

- τηρεί αρχείο με τις αιτήσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ για την ένταξη φοιτητών/σπουδαστών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη ΒτΕ

- τηρεί αρχείο με τους φοιτητές και σπουδαστές που εκτελούν την πρακτική τους άσκηση στη Βουλή και παρακολουθεί την σύμβαση εργασίας τους και την πρόοδό τους.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

- Μισθοδοσίες

- Προϋπολογισμός

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή: Βρεφονηπιακός Σταθμός

Η εφαρμογή υποστηρίζει την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγίου της Βουλής, για τα βρέφη και νήπια των εργαζομένων της Βουλής και των Βουλευτών.

Ειδικότερα υποστηρίζονται οι διαδικασίες:

- Εγγραφή βρέφους/νηπίου στον σταθμό.

- Μητρώο βρέφους/νηπίο (ιατρικό ιστορικό, διατροφικό ιστορικό, εκπαιδευτικά στοιχεία)

- Παρουσιολόγιο βρέφους/νηπίου

- Διαχειρίση τμημάτων/τάξεων Βρεφονηπιακού Σταθμού – Παιδαγωγοί

- Εκδηλώσεις τμημάτων/τάξεων Βρεφονηπιακού Σταθμού

- Διαχείριση εβδομαδιαίου προγραμματισμού γευμάτων

- Η εφαρμογή παράγει πληθώρα αναφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Κατάσταση παιδιών ανά τμήμα και παιδαγωγό

- Κατάσταση παιδιών ανά ηλικία

- Κατάσταση παιδιών ανά στοιχεία γονέα

- Κατάσταση Προγραμματισμένων Γευμάτων

- Ιατρικό Ιστορικό

- Διατροφικό Ιστορικό

- Προγράμματα Τμήματος

- Ιστορικό Δραστηριοτήτων

- Απουσιολόγιο

- Έγγραφα / Παραστατικά

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση

Η εφαρμογή πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης καλύπτει τις λειτουργίες/διαδικασίες που επιτελούνται στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής των Ελλήνων.

Η εφαρμογή αυτή έχει σαν εισόδους:

- Εισερχόμενα Έγγραφα

- Εξερχόμενα Έγγραφα

- Εσωτερικά έγγραφα

- Έγγραφα που παράγονται από άλλες εφαρμογές του ΟΠΣ και συμμετέχουν σε ροές εργασίες με αποδέκτη το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής

Τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (Adobe PDF, MS-Word κλπ.) ή σε έντυπη μορφή. Στην τελευταία περίπτωση πραγματοποιείται ψηφιοποίηση και αποθήκευσή τους στο σύστημα σε   μορφή πολυσέλιδων εικόνων.

Η εφαρμογή αρχειοθετεί (πρωτοκολλεί) ηλεκτρονικά τα έγγραφα ανάλογα με το βαθμό εμπιστευτικότητας τους σε δύο διακριτά αρχεία εγγράφων (Πρωτόκολλο και Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο) με χρήση κατάλληλων φορμών αρχειοθέτησης.

Υποστηρίζονται σύνθετες αναζητήσεις (query by example ) βάσει των στοιχείων ελέγχου των παραπάνω φορμών αλλά και στοιχείων συστήματος (Χειριστής αρχειοθέτησης, τύπος εγγράφου , αριθμός σελίδων κλπ.). Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας και μπορούν να εκτυπωθούν παραμετρικά ή να εξαχθούν σε αρχείο (excel, MS Word, PDF).

Η εφαρμογή με εύκολο και φιλικό τρόπο  ολοκληρώνεται με το  υποσύστημα ροών εργασίας του συστήματος Πάπυρος, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ροών εργασίας  ή συμμετοχή σε υφιστάμενες, όπως οι ροές αποφάσεων της Γενικής Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών.

Για την πιστοποίηση των εγγράφων και των βημάτων των ροών εργασίας η εφαρμογή ολοκληρώνεται με το υποσύστημα «ψηφιακών υπογραφών».

Τέλος, παρέχονται  ένα σύνολο από εκτυπώσεις – στατιστικά όπως:

- Στατιστικά αρχειοθέτησης – ενημέρωσης αρχείων δεδομένων

- Στατιστικά εισαγωγής – ενημέρωσης εγγράφων

- Βιβλία Πρωτοκόλλου (Κοινό και εμπιστευτικό)

- Βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων (Κοινό και εμπιστευτικό)

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  VB, .NET

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros .Net

Εφαρμογή Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού

Η εφαρμογή Pegasus Champion ERP Start up  διαχειρίζεται  όλους τους ασκούμενους στo τμήμα εργασιακού αθλητισμού της ΒτΕ, υποστηρίζεται από τη βάση δεδομένων  mysql 5.6 και είναι μία εφαρμογή της πλατφόρμας Pegasus ERP της εταιρίας TESAE SA.

Εκτελείται σε 4 σταθμούς εργασίας και η ενημέρωση των στοιχείων των ασκούμενων γίνεται από το ΟΠΣ.

Η εφαρμογή υποστηρίζει την καταχώρηση εισόδου – εξόδου στο γυμναστήριο και ιατρικών βεβαιώσεων για κάθε ασκούμενο, την  κατάσταση του καθώς και στατιστικά στοιχεία.

Χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους στο τμήμα εργασιακού αθλητισμού της ΒτΕ.

Εφαρμογή: Παρακολούθηση Διασκέψεων Διεθνών Οργανισμών (Διεθνείς Οργανισμοί-Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί-Επικοινωνία)

Η εφαρμογή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ συνίσταται στη δημιουργία, διαχείριση, αρχειοθέτηση και την ευρετηρίαση των απαραίτητων στοιχείων για τη συμμετοχή των Βουλευτών και επιτροπών της Βουλής στους διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται:

- Την αρχειοθέτηση των Διασκέψεων

- Αρχειοθέτηση εγγράφων

- Οργάνωση προγραμματισμού διεθνών συναντήσεων (ηλεκτρονική ατζέντα)

- αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση του συνόλου των εισερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντύπων.

Η εφαρμογή ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ συνίσταται στη δημιουργία και διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων για την αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση του συνόλου των εισερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντύπων, υποστηρίζοντας την παραμετροποίηση των δεδομένων.

Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εκτέλεσης  πολύπλοκων αναζητήσεων και παραγωγής σχετικών αναφορών.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  VB, .NET

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros M3

Εφαρμογή: Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Κάλυψης

Η εφαρμογή της Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Κάλυψης στοιχεία του ιατρικού  αρχείου των Βουλευτών και των εργαζομένων στη Βουλή.

Η Εφαρμογή διαχειρίζεται το αρχείο επισκέψεων των Βουλευτών και των εργαζομένων στο Ιατρείο της Βουλής, τηρεί ιατρικά στοιχεία των επισκεπτών, παρακολουθεί και εκδίδει αναρρωτικές άδειες για το προσωπικό, τήρεί αρχείο υγειονομικών ελέγχων, επιτρέπει την παρακολούθηση του ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του ιατρικού και λοιπού Ανθρώπινου Δυναμικού της μονάδας.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή: Μισθοδοσία ( Οικονομικές Υπηρεσίες)

Η εφαρμογή Μισθοδοσίας υποστηρίζει τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου (Μισθοδοσίας) στην τήρηση των απαραίτητων στοιχείων των δικαιούχων που αφορούν τη μισθοδοσία και την έκδοση των μισθοδοσιών τους.

Το τμήμα Λογιστηρίου (Μισθοδοσίας) είναι αρμόδιο για

- Την συγκέντρωση στοιχείων (Γενικά – Υπηρεσιακά – Μισθολογικά) που αφορούν τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές

- Την  έκδοση μισθοδοσίας των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών

- Την συγκέντρωση στοιχείων (Γενικά – Άδειες – Υπηρεσιακά –Μισθολογικά) που αφορούν τους υπαλλήλους της Βουλής

- Την έκδοση μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Βουλής

- Την συγκέντρωση στοιχείων (Γενικά – Υπηρεσιακά –Μισθολογικά) που αφορούν τους έξω – υπηρεσιακούς παράγοντες.

- Την έκδοση μισθοδοσίας έξω – υπηρεσιακών παραγόντων

- Να εκδίδει όλες τις καταστάσεις, αρχεία που αφορούν τις μισθοδοσίες των παραπάνω ομάδων

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή είναι οι ακόλουθες :

- Εισαγωγή Γενικών Στοιχείων Δικαιούχου

- Εισαγωγή Υπηρεσιακών Στοιχείων Δικαιούχου

- Εισαγωγή Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

- Εισαγωγή Νέου Επιδόματος

- Εισαγωγή Νέας Κράτησης

- Εισαγωγή Νέας Παραμέτρου

- Εισαγωγή Νέας Χρηματικής Διευκόλυνσης

- Εισαγωγή Νέας ¨Πολιτικής¨

- Σύνδεση Δικαιούχου με παιδιά

- Σύνδεση Δικαιούχου με Άδειες

- Σύνδεση Δικαιούχου με Επιδόματα

- Σύνδεση Δικαιούχου με Κρατήσεις

- Σύνδεση Δικαιούχου με Παραμέτρους

- Σύνδεση Δικαιούχου με Χρηματικές Διευκολύνσεις

- Ενημέρωση Αποδοχών

- Ενημέρωση Χρονοεπιδομάτων

- Οριστικοποίηση Μεταβολών Δικαιούχων

- Υπολογισμός Μεταβολών Δικαιούχων για ΤΑΥΒ

- Υπολογισμός Χρηματικών Διευκολύνσεων Δικαιούχων

- Υπολογισμός Μισθοδοσίας

- Υπολογισμός Αναδρομικών

- Κλείδωμα Μισθοδοσίας

- Παραμετροποίηση για Βεβαιώσεις ΑΠΟΔΟΧΏΝ

- Παραμετροποίηση για ΚΑΕ

- Διαχείριση Ταμείου Αλληλοβοήθειας

- Διαδικασία απενεργοποίησης Συνεργατών Βουλευτών

- Βεβαίωση εργασίας από Βουλευτή για Συνεργάτη

- Μαζική εισαγωγή κρατήσεων για Έξω – υπηρεσιακούς

- Διαδικασία αποστολής αρχείου προς Εθνική Τράπεζα

- Διαδικασία αποστολής αρχείου προς Εφορία

- Διαδικασία αποστολής αρχείου ΑΠΔ προς ΙΚΑ

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

- Επιμόρφωση

- Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διεκπεραίωση

- Παρακολούθηση Διασκέψεων Διεθνών Οργανισμών

- Προϋπολογισμός

- Διαχείριση μίσθωσης αυτοκινήτων Βουλευτών

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Προμηθειών & Δαπανών (ePP)

- Αεροπορικά Εισιτήρια

- Έξοδα Διαμονής & Ταξιδιών

- Διαχείριση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή:  Προϋπολογισμού (Οικονομικές Υπηρεσίες)

Το υποσύστημα λογιστηρίου  καλύπτει τις  λειτουργίες του Τμήματος Προϋπολογισμού και Ειδικού Λογιστηρίου της Βουλής των Ελλήνων.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού είναι η Κατάρτιση Προϋπολογισμού, η Εκτέλεση Προϋπολογισμού και η έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού .Επίσης το Τμήμα Προϋπολογισμού ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα ή   του Προέδρου της Βουλής μπορεί να πραγματοποιήσει την έκδοση Αποφάσεων. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή είναι οι ακόλουθες :

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού με υπολειτουργίες:

- Εκτέλεση Καθημερινών Εργασιών

- Εκτέλεση Περιοδικών Εργασιών

- Στατικά Στοιχεία

- Στατιστικά

2. Απόδοση Ενταλμάτων Προπληρωμής με υπολειτουργίες:

- Εγγραφή Εντάλματος Προπληρωμής

- Διαχείριση Εξόδων

- Απόδοση Κρατήσεων

- Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Από Προμήθειες

- Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Από  Αμοιβές

- Έκδοση Βεβαίωσης Φόρου

- Κλείσιμο Εντάλματος

- Προειδοποιήσεις  Διαχειριστή

- Στατικά Στοιχεία

- Στατιστικά

3. Κατάρτιση Προϋπολογισμού με υπολειτουργίες:

- Διαχείριση Βασικών Στοιχείων

- Διαχείριση Ενοτήτων

- Διαχείριση Προϋπολογισμού ΚΑ

- Έκδοση Βιβλίου και Έκδοση Στατιστικών

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Μισθοδοσίες (Οικονομικές Υπηρεσίες)

- Σύστημα ανάλυσης δεδομένων (Management Reporting Suite - MRS)

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή:  Διαχείρισης Μίσθωσης Αυτοκινήτων Βουλευτών

Την εφαρμογή «Μίσθωση Αυτοκινήτων», τη χρησιμοποιεί το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων και Δαπανών της ΒτΕ της Δ/νσης Οικ. Υπ. Της ΒτΕ, για τη διαχείριση των μισθώσεων των αυτοκινήτων των Βουλευτών/Ευρωβουλευτών.

Μέσω της εφαρμογής Μίσθωση Αυτοκινήτων, η ΒτΕ μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

- Καταχώρηση των στοιχείων της Μίσθωσης:

  - Συνοδευτικές Προσφορές

  - Έγγραφα συνοδευτικά της σύμβασης

  - Στοιχεία Αυτοκινήτου

  - Στοιχεία Σύμβασης (ημ/νία αρχής και τέλους, συνολικό μίσθωμα, μηνιαίο μίσθωμα, διάρκεια μισθώματος)

- Καταχώρηση τιμολογίων ανά μήνα για κάθε Βουλευτή

- Παρακολούθηση μέσω του Μητρώου Βουλευτών της αντικατάστασης ενός Βουλευτή από κάποιον άλλο, λόγω έκπτωσης του βουλευτικού του αξιώματος, προκειμένου να δοθεί το αυτοκίνητο του πρώην Βουλευτή στον αντικαταστάτη του

- Παρακολούθηση μέσω του Μητρώου Βουλευτών της αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου, ώστε να καταχωρηθούν τα αυτοκίνητα των μη εκλεγμένων Βουλευτών στους νεοεκλεγέντες, κατόπιν σχετικής κλήρωσης.

- Εκτύπωση καταστάσεων τιμολογίων ανά εταιρία κάθε δύο μήνες για την αυτόματη έκδοση ενταλμάτων πληρωμής από το Τμήμα Προϋπολογισμού.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Μητρώο Βουλευτών και Κομμάτων

- Διαχείριση αποφάσεων προμηθειών

- Σύστημα ανάλυσης δεδομένων (Management Reporting Suite - MRS)

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών & Δαπανών (Epp)

Η εφαρμογή ΟΠΣ-ePP (electronic Procurement Platform), αυτοματοποιεί τη διαδικασία προμήθειας αγαθών (είδη/υπηρεσίες) μέσω Υπηρεσιακού Σημειώματος (Υ.Σ.). Σκοπός της αυτοματοποίησης είναι να επιτρέπει, κατά τρόπο συστηματικό και ελέγξιμο :

- τον προσδιορισμό των πραγματοποιούμενων εξόδων/δαπανών κατ’ είδος εξόδου, βάσει κωδικοποίησης κατά CPV (δηλ. βάσει ενός Ευρωπαϊκού προτύπου κωδικοποίησης δημοσίων δαπανών, το οποίο είναι αναλυτικότερο από τους υφιστάμενους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων –ΚΑΕ- του Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου)

- τον προσδιορισμό των πραγματοποιούμενων εξόδων/δαπανών κατά προορισμό (δηλ. ανά οργανική μονάδα που διενεργεί το έξοδο/δαπάνη).

- τη διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε αίτησης προμήθειας, έως το σημείο έκδοσης της σχετικής Απόφασης.

Μέσω της εφαρμογής ePP, επιτυγχάνονται οι εξής επιμέρους στόχοι:

- Προκαθορισμένη διαδικασία υποβολής αιτημάτων προμήθειας αγαθών

- Παρακολούθηση του status διεκπεραίωσης ενός Υ.Σ.

- Κωδικοποίηση των αιτημάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα κωδικοποίησης δημοσίων δαπανών «CPV», γεγονός που επιτρέπει την εναρμόνιση με τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

- Άμεση σύνδεση των αιτούμενων αγαθών (είδη/υπηρεσίες) με τους ΚΑΕ (Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου) & τους Προμηθευτές

- Τήρηση ακριβέστερων και πληρέστερων δεδομένων αναφορικά με τις προμήθειες

- Δυνατότητα αντικειμενικού προσδιορισμού των πραγματικών δαπανών κάθε οργανικής μονάδας (πλέον ο προϋπολογισμός μιας οργανικής μονάδας «Χ» δεν επιβαρύνεται με δαπάνες που αφορούν λοιπές υπηρεσίες της ΒτΕ, για τις οποίες η οργανική μονάδα «Χ» λειτουργεί ως υπηρεσία διεκπεραίωσης)

- Ομοειδή αιτήματα από διαφορετικές οργανικές μονάδες, μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ίδιο Υ.Σ., επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας

Λειτουργικότητα.

Μέσω της εφαρμογής ePP (e-Procurement Platform) μπορεί μία Υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων να αιτηθεί την Προμήθεια ειδών/υπηρεσιών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της ΒτΕ. Σημειώνεται ότι μία αίτηση προμήθειας ενδέχεται να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης, εάν τα αιτούμενα αγαθά υπάρχουν  διαθέσιμα στην αποθήκη της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας η οποία ονομάζεται υπηρεσία διεκπεραίωσης.

Η εφαρμογή ePP προϋποθέτει την ύπαρξη των ακόλουθων ρόλων όπως :

- Χρήστης της ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Χρήστης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ : Το Κέντρο Κωδικοποίησης αποδίδει σε κάθε νέο είδος που προμηθεύεται η Βουλή τον κωδικό CPV, και συνδέει  τον κωδικό CPV με τους υφιστάμενους ΚΑΕ (Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου).

- Χρήστης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : Η Υπηρεσία Διεκπεραίωσης συγκεντρώνει τα κωδικοποιημένα αιτήματα αρμοδιότητάς της από όλες τις αιτούσες οργανικές μονάδες

- Χρήστης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) : Ο χρήστης συγκεντρώνει όλα τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που προέρχονται από τις Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης

- Χρήστης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΣ (Π.Χ. ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) : Ο χρήστης λαμβάνει τις καταστάσεις των Υ.Σ

- Χρήστης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΣ (Π.Χ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) : Λαμβάνει τα Υ.Σ. μαζί με την κατάσταση που τα συνοδεύει από την Υπηρεσία Εκτέλεσης

- Χρήστης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΣ (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) : Λαμβάνει τα Υ.Σ. που έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί από την Υπηρεσία Έγκρισης

- Χρήστης που καταχωρεί της αξίες των ειδών βάσει τιμολογίου (Π.Χ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) : Συνδέει τα τιμολόγια των αποφάσεων με τα κωδικοποιημένα κατά CPV είδη,

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

- Προσωπικό

- Διαχείριση αποφάσεων προμηθειών

- Προϋπολογισμός

- Διαχείριση Αποθήκών

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros .Net

Εφαρμογή: Αποθήκες

Σκοπός της εφαρμογής ΟΠΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ είναι να επιτρέπει σε κάθε οργανική μονάδα της ΒτΕ η οποία διαθέτει αποθήκη, να διαχειρίζεται κατά τρόπο συστηματικό και ελέγξιμο, τα είδη της και τις κινήσεις τους. Συγκεκριμένα επιτρέπει στην οργανική μονάδα που διατηρεί αποθήκη ειδών :

- να ελέγχει την είσοδο οποιουδήποτε υλικού στην ΒτΕ.

- να φυλάσσει ή να αποθηκεύει τα υλικά.

- να διαθέτει τα υλικά στους δικαιούχους ή σε άλλες αποθήκες (λειτουργία «ενδομετακίνησης») και να χρεώνει σε υπολόγους ή σε τμήματα τα υλικά αυτά.

- να εκτελεί απογραφές υλικών.

- να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός υλικού και το απόθεμα ασφαλείας

- να κρατά ιστορικά και στατιστικά στοιχεία.

Ο χρήστης της εφαρμογής ΟΠΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ τοποθετεί  παραγγελίες βάσει της κωδικοποίησης CPV, γεγονός που επιτρέπει την επίτευξη των ακόλουθων επιμέρους στόχων:

- Ο χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία με άνεση χρόνου και μπορεί να εισάγει προκαταβολικά εκτιμήσεις για τις αξίες των ειδών είτε μετά από συνεννόηση με τους προμηθευτές ή απολογιστικά από την τελευταία παραγγελία.

- Η παραλαβή των ειδών από την αποθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του κωδικού παραγγελίας

- Η παραλαβή είναι άμεση αφού ο χρήστης επιλέγει τα είδη από την εκάστοτε παραγγελία. Η μόνη πιθανή επέμβαση από τον χρήστη θα αφορά στην αλλαγή του πλήθους των ειδών εφόσον υπάρχει διαφορά με την αρχική παραγγελία.

- Η παραγγελία συνδέεται με την απόφαση. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη της αποθήκης να γνωρίσει με ποια απόφαση εκτελέστηκε η παραγγελία. Επίσης δίδεται στο χρήστη του Τμήματος Προμηθειών, η δυνατότητα να καταχωρίσει τα είδη της παραγγελίας αυτόματα στην απόφαση χωρίς να τα πληκτρολογήσει ξανά.

Σημειώνεται ότι εφαρμόζεται ενιαία κωδικοποίηση υλικών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οδηγό Κωδικοποίησης Ειδών (CPV – Common Procurement Vocabulary) της SIMAP. Ειδικότερα, τα αγαθά (είδη/υπηρεσίες) διαχωρίζονται στις παρακάτω τρεις Μεγάλες Κατηγορίες: ΠΑΓΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

Οι λειτουργίες της Εφαρμογής Αποθήκης είναι οι ακόλουθες :

Κύριες Λειτουργίες :

- Αναζήτηση Υλικού

- Εισαγωγή Υλικού

  - Προσωρινή Παραλαβή

  - Προσωρινή Παραλαβή από Παραγγελία (δηλ. εάν έχει γίνει μέσω της εφαρμογής ePP)

  - Οριστική Παραλαβή

  - Αντικατάσταση Παλαιού με Νέο Υλικό

- Υλικά εκτός ΒτΕ

  - Προσωρινή Εξαγωγή εκτός ΒτΕ

  - Οριστική Εξαγωγή Υλικού εκτός ΒτΕ

  - Επιστροφή Αποσταλθέντος Υλικού

- Ενδομετακίνηση Υλικού

  - Εισαγωγή από άλλη Αποθήκη

  - Εξαγωγή σε άλλη αποθήκη

- Εσωτερική διάθεση υλικού

  - Διάθεση

  - Επιστροφή

- Εσωτερική Ανάλωση

- Αποσύνθεση Υλικού

- Απογραφή (αναλωσίμων και ανταλλακτικών)

- Παραγγελία Υλικού

Διαχειριστικές Λειτουργίες

- Στατικά Στοιχεία (Χαρακτηρισμοί Υλικών, Αιτίες και ομάδες κινήσεων, καταστάσεις & τύπο υλικών, εντολές εργασίας)

- Διαχείριση CPV

- Διαχείριση Μονάδων Μέτρησης

- Διαχείριση Αποθηκών

  - Ορισμός Αποθηκών

  - Είδη ανά Αποθήκη και ποσότητες ασφαλείας

  - Εξ’ ορισμού έτος χρήσης

  - Ομαδοποίηση Αποθηκών

Στατιστικά – Καταστάσεις

- Υπόλοιπα Αποθήκης & Ομαδοποιημένων Αποθηκών

- Ισοζύγιο Αποθήκης

- Κινήσεις Είδους

- Ημερολόγιο Αποθήκης & Έλεγχος Καταχωρήσεων

- Στατιστικό Κατανάλωσης ανά Υπηρεσία/Άτομο/Θέση

- Υπόλοιπα Αποθήκης (Εντολές Εργασίας)

- Κατάσταση ειδών, υλικών, υλικού ανά αιτία κίνησης, υλικών εκτός ΒτΕ, ανάλυσης υλικού, αποθηκών, υλικών προς λήξη

- Στατιστικό ιστορικού κινήσεων υλικών

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Η εφαρμογή διαχείριση ΑΠΟΘΗΚΩΝ αλληλεπιδρά με τις ακόλουθες εφαρμογές του ΟΠΣ:

- Προσωπικό

- Διαχείριση αποφάσεων προμηθειών

- Διαχείριση χωροταξικής ταυτοποίησης κτιρίων

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Προμηθειών & Δαπανών (ePP)

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros .Net

Εφαρμογή:  Διαχείρισης Χωροταξικής Ταυτοποίησης Κτιρίων

Σκοπός της εφαρμογής είναι να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία της ΒτΕ, κατά τρόπο συστηματικό και ελέγξιμο, πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη υφιστάμενη δομή και χαρτογράφηση όλων των κτηρίων και λοιπών χώρων που ανήκουν στη ΒτΕ.

Συγκεκριμένα επιτρέπει στη ΒτΕ :

- να έχει ενιαία κωδικοποίηση με συστηματικό τρόπο όλων των κτηρίων και των λοιπών εξωτερικών χώρων που ανήκουν στη δικαιοδοσία της ΒτΕ

- να έχει μεσοπρόθεσμα, πληρέστερο έλεγχο των πόρων που κάθε χώρος (κτήριο, όροφος, γραφείο) καταναλώνει

Λειτουργίες.

Η βασική λειτουργία της είναι η Διαχείριση θέσης. Περιλαμβάνει τα εξής :

- Τύποι θέσης

- Καθορισμός θέσης

- Σχηματισμός Συγκρ. Θέσης

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Η εφαρμογή ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ αλληλεπιδρά με τις ακόλουθες εφαρμογές του ΟΠΣ :

- Διαχείριση Αποθηκών

- Προϋπολογισμός

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή:  Διαχείρισης Αποφάσεων Προμηθειών

Σκοπός της εφαρμογής ΟΠΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ είναι να υποστηρίξει τη λειτουργία του Τμήματος Προμηθειών της ΒτΕ, κυρίως κατά την έκδοση αποφάσεων προμήθειας αγαθών (είδη/υπηρεσίες) με προκαθορισμένους τρόπους (π.χ. Απευθείας Ανάθεση, Έρευνα Αγοράς, Συλλογή Προσφορών, Διαγωνισμός). Κάθε τρόπος προμήθειας ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που σε κάθε της στάδιο μπορεί να προβλέπει την δημιουργία μιας απόφασης, τη λήψη κάποιου εγγράφου (π.χ. το πρακτικό παραλαβής), την πραγματοποίηση κάποιας ενέργειας (π.χ. δημοσίευση διαγωνισμού στον τύπο) ή την δημιουργία της σύμβασης.

Μια προμήθεια ορίζεται από ένα εγκεκριμένο Υ.Σ. (έγκριση του Γ.Γ. ή του Προέδρου τη Βουλής). Για κάθε Υ.Σ., εκτελούνται οι εξής ενέργειες :

- Δημιουργία Απόφασης.

- Λήψη Εισερχόμενου Εγγράφου.

- Δημιουργία Σύμβασης.

- Εκτέλεση Άλλης Ενέργειας.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά ένα Υ.Σ. δημιουργείται ηλεκτρονικά μια Νέα Διαδικασία. Κάθε Διαδικασία βασίζεται σε  ηλεκτρονικά παραμετροποιημένα Πρότυπα (αναφέρονται στα Στατικά Στοιχεία), όπως είναι και πλήρως παραμετροποιημένη όλη η εφαρμογή. Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες Προτύπων:

- Πρότυπα Διαδικασίας.

Το πιο βασικό και πλέον χρησιμοποιούμενο είναι το Πρότυπο <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ>.

- Πρότυπα Απόφασης

Υπάρχει ένα Πρότυπο για κάθε είδος Απόφασης.  Συνολικά υπάρχουν 58 Πρότυπα.

Σημειώνεται ότι υποσύνολο της παρούσας εφαρμογής χρησιμοποιείται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια απόφαση ύστερα από εντολή του Προέδρου της Βουλής ή του Γενικού Γραμματέα. Το Τμήμα Προϋπολογισμού έχει πρόσβαση στις αποφάσεις του Τμήματος Προμηθειών για την ανάθεση της υποχρέωσης.

Οι λειτουργίες της Εφαρμογής Προμηθειών είναι οι ακόλουθες:

- Διαχείριση Διαδικασίας

- Δημιουργία Διαδικασίας

- Χειροκίνητα

- Μέσω ePP (Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υπηρεσιών)

- Εκτέλεση Διαδικασίας

- Διαχείριση Υπηρεσιακού Σημειώματος

- Διαχείριση Απόφασης

- Δημιουργία Απόφασης

- Αναζήτηση Απόφασης

- Τροποποίηση Απόφασης

- Καταχώριση Τιμολογίων Προμηθευτή Απόφασης

- Παράδοση Απόφασης

- Διαχείριση Άλλης Ενέργειας

- Διαχείριση Εισερχόμενου Εγγράφου

- Διαχείριση Σύμβασης

- Δημιουργία Σύμβασης

- Σύνταξη Σύμβασης

- Αναζήτηση Σύμβασης

- Τροποποίηση Σύμβασης

- Καταχώριση Σύμβασης

- Καταχώριση Υπηρεσιών Σύμβασης

- Προειδοποιήσεις Χρήστη

- Στατικά στοιχεία

- Καταχώριση Άρθρων Απόφασης

- Καταχώριση Προτύπου Απόφασης

- Καταχώριση Τύπου Σύμβασης

- Καταχώριση Τύπου Άλλης Ενέργειας

- Καταχώριση Προτύπου Διαδικασίας

- Καταχώριση Προμηθευτή

- Στατιστικά / Καταστάσεις

- Βοηθητικές Εκτυπώσεις

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Η εφαρμογή ΟΠΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ αλληλεπιδρά με τις ακόλουθες εφαρμογές του ΟΠΣ:

- Προσωπικό

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Προμηθειών και Δαπανών (ePP)

- Αεροπορικά Εισιτήρια

- Έξοδα διαμονής και ταξιδιών

- Διαχείριση Αποθηκών

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros .Net

Εφαρμογή:  Διαχείρισης Αεροπορικών Εισιτηρίων

Η εφαρμογή Διαχείρισης Αεροπορικών Εισιτηρίων, διαχειρίζεται τα τιμολόγια των αεροπορικών εισιτηρίων και την έκδοση  εντολών/κουπονιών των δικαιούχων, από τα αρμόδια τμήματα της ΒτΕ.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Η εφαρμογή Διαχείριση Αεροπορικών Εισιτηρίων του ΟΠΣ αλληλεπιδρά με τις ακόλουθες εφαρμογές ΟΠΣ :

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Προμηθειών και Δαπανών (ePP)

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Power Builder 8.0.4, Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή:  Διαχείρισης Εξόδων Διαμονής & Ταξιδίων

Η εφαρμογή διαχείρισης Εξόδων Διαμονής παρέχει τη δυνατότητα στο αρμόδιο τμήμα της ΒτΕ (Τμήμα Προμηθειών) την παρακολούθηση του σχετικού ΚΑΕ (Κωδικό Αριθμό Εξόδου).

Ειδικότερα, η εφαρμογή επιτρέπει

- Την τήρηση αρχείου με αναλυτικά στοιχεία διαμονής των δικαιούχων Βουλευτών

- Την παρακολούθηση Συμβάσεων με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία

- Την καταχώρηση των τιμολογίων με τις δαπάνες διαμονής

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Η εφαρμογή Έξοδα Διαμονής αλληλεπιδρά με τις ακόλουθες εφαρμογές ΟΠΣ.

- Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων

- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Προμηθειών και Δαπανών (ePP)

- Διαχείριση Πρακτικών

- Διαχείριση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  Oracle Developer 2000, Crystal Reports 7

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή:  Πρακτικά

Η εφαρμογή καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες

- Αυτοματοποιημένη ενοποίηση των κειμένων πρακτικών (πεντάλεπτα)

- Αυτόματη αναγνώριση, αυτόματη αποστολή των αποσπασμάτων των πρακτικών για υποβολή τροποποιήσεων

- Αποδοχή  ή απόρριψη των προτεινόμενων τροποποιήσεων

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : : Win10 , Win7

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  SharePoint 2013

- RDBMS : Sql Server 2012

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Η εφαρμογή Πρακτικών αλληλεπιδρά με την  εφαρμογή ΟΠΣ : Διαχείριση Μητρώου Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων.

Εφαρμογή:  Κοινοβουλευτικού Έργου (Νομοθετικό Έργο – Κοινοβουλευτικές Επιτροπές – Κοινοβουλευτικό Έλεγχος – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κοινοβουλευτικών Ομάδων)

Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες της Βουλής σε θέματα σχετικά με τις Κοινοβουλευτικές Λειτουργίες (Νομοθετικό Έργο, Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κοινοβουλευτικών Ομάδων).

Ακόμα ικανοποιούν μηχανογραφικές ανάγκες των αντίστοιχων διευθύνσεων και τμημάτων της Βουλής που αφορούν κυρίως τα εξής:

- Δόμηση των διαφόρων εγγράφων (ευρετηρίαση, αρχειοθέτηση κτλ.)

- Διακίνηση εγγράφων εσωτερικά στις υπηρεσίες της Βουλής και μεταξύ υπηρεσιών

- Κυριότητα και πρόσβαση στα έγγραφα, στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των τελευταίων, εντός Βουλής

- Αναζήτηση κειμένων και εγγράφων με βάση το περιεχόμενο

Βασικό χαρακτηριστικό των εφαρμογών είναι ότι μέσα από το ίδιο περιβάλλον (σύστημα Πάπυρος Millenium III) μπορούν να εισαχθούν έγγραφα μέσω scanner αλλά και ηλεκτρονικά έγγραφα που υπάρχουν ήδη ως αρχεία.

Μέσα από το ίδιο περιβάλλον μπορούν να εισαχθούν :

- Έγγραφα από σαρωτή πολλαπλών σελίδων

- Έγγραφα από ήδη υπάρχοντα αρχεία

- Ηλεκτρονικά έγγραφα.

Εφαρμογή:  Διαχείριση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την εισαγωγή σε ηλεκτρονική μορφή, τη διαχείριση, την πλήρη αρχειοθέτηση, ευρετηρίαση, αποθήκευση, την παρακολούθηση της πορείας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για όλα τα μέσα του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για επιλεγμένο διάστημα ημερομηνιών και για συγκεκριμένη περίοδο και σύνοδο.

Οι βασικές είσοδοι της εφαρμογής είναι τα στοιχεία των Αναφορών, Ερωτήσεων, Επίκαιρων Ερωτήσεων, Επερωτήσεων,  Επίκαιρων Επερωτήσεων, Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων και Ειδικών διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής, Πρόταση Εμπιστοσύνης, Πρόταση Δυσπιστίας, Πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, Πρόταση άσκησης δίωξης κατά μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, Σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, Εκθέσεις από Υπουργεία και Φορείς κ.ά.).

ΔΙΕΠΑΦΕΣ

| Εφαρμογή | Οντότητα | Τύπος | Τύπος υλοποίησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Βουλευτής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Περίοδος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Σύνοδος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Σύνθεση τμήματος διακοπής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Διαχείριση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών | Θέμα Κοινοβουλευτικής επιτροπής | Εγγραφή δεδομένων | Papyros API |
| Διαχείριση πρακτικών | Συνεδριάσεις Ολομέλειας | Ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων | Papyros API |

Εφαρμογή:  Διαχείριση Νομοθετικού Έργου

Με βάση το μηχανισμό για τη συζήτηση και την ψήφιση νομοσχεδίων στη Βουλή, η εφαρμογή αυτή επικουρεί όλες τις φάσεις της πορείας ενός νομοσχεδίου, μιας πρότασης νόμου ή μιας απόφασης της Βουλής.

Η εφαρμογή αυτή έχει σαν βασικές εισόδους τα νομοσχέδια, τις συνοδευτικές εκθέσεις, τις προτάσεις νόμων, τις αποφάσεις της Βουλής  και τις τροπολογίες. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μορφή εικόνας.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος νομοσχεδίου, τροπολογίας ή πρότασης νόμου συνδέει ηλεκτρονικά δεδομένα και έγγραφα τα οποία αφορούν ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια πρόταση νόμου ή μια απόφαση της Βουλής αντίστοιχα. Ο φάκελος αυτός αποτελεί ένα συνδυασμό στοιχείων αρχειοθέτησης – παρακολούθησης φάσεων εξέλιξης του σχεδίου νόμου, της τροπολογίας, της πρότασης νόμου ή της απόφασης, όπως και μια δομή υποφακέλων στους οποίους αποθηκεύονται σε μορφή σαρωμένων εγγράφων ή ηλεκτρονικών αρχείων το σύνολο των εγγράφων τα οποία συνδέονται με τα ανωτέρω.

Η εφαρμογή επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τα δεδομένα του Νομοθετικού

ΔΙΕΠΑΦΕΣ

| Εφαρμογή | Οντότητα | Τύπος | Τύπος υλοποίησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Βουλευτής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Περίοδος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Σύνοδος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Σύνθεση τμήματος διακοπής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Κοινοβουλευτικές Επιτροπές | Κοινοβουλευτική επιτροπή | Ανάγνωση δεδομένων | Papyros API |
| Κοινοβουλευτικές Επιτροπές | Θέμα Κοινοβουλευτικής επιτροπής | Ανάγνωση – εγγραφή δεδομένων | Papyros API |
| Μισθοδοσία | Παρουσίες Βουλευτών στο τμήμα διακοπής εργασιών | Εγγραφή δεδομένων | Database views |
| Διαχείριση πρακτικών | Συνεδριάσεις Ολομέλειας | Ανάγνωση – εγγραφή δεδομένων | Papyros API |

Έργου καθώς και εβδομαδιαίου δελτίου νομοθετικού έργου.

Τα δεδομένα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών/Υποεπιτροπών και τα έγγραφα που σχετίζονται με τη σύσταση και τη συγκρότησή τους συνδέονται ηλεκτρονικά με τη χρήση του «φακέλου Επιτροπής», όπου τηρούνται ενιαία τα στοιχεία αρχειοθέτησης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ανά χρονική περίοδο συγκρότησής τους και επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα.

Για την τήρηση των δεδομένων και εγγράφων, που αφορούν το έργο των επιτροπών, χρησιμοποιούνται οι οντότητες «συνεδριάσεων» και «θεμάτων». Στην περίπτωση που το θέμα της επιτροπής είναι νομοσχέδιο, πρόταση νόμου ή ερώτηση η Δ/νση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών λαμβάνει μέσω του υποσυστήματος δρομολόγησης εγγράφων Πάπυρος, το σύνολο των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φακέλων από τη Δ/νση Νομοθετικού  Έργου ή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε ανάλογους φακέλους καταχωρούνται και τα πρακτικά και οι εκθέσεις  των συνεδριάσεων των επιτροπών.

Κατά την ενσωμάτωση μεταβολών στα κείμενα των θεμάτων που συζητούν οι Επιτροπές, πέρα από τη δυνατότητα καταγραφής της φάσης στην οποία βρίσκεται το κάθε θέμα, δίνεται και η δυνατότητα για δημιουργία εκδόσεων για τα σχετικά έγγραφα.

Η εφαρμογή δίνει επίσης τη δυνατότητα καταχώρισης των παρουσιών Βουλευτών στις εκφωνήσεις της συνεδρίασης μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός συνόλου αναφορών, όπως είναι: εβδομαδιαία αναφορά έργου Επιτροπών, αναφορά συνολικού έργου διαρκών και μη διαρκών Επιτροπών ανά σύνοδο, εβδομαδιαίο δελτίο Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, λίστα μελών επιτροπών, προσκλήσεις σε μέλη επιτροπής, λίστα παρουσιών Βουλευτών, αναφορά συνεδριάσεων για μια επιτροπή ή για κατηγορία επιτροπών για ένα χρονικό διάστημα ή για μια σύνοδο.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εφαρμογών του Κοινοβουλευτικού Έργου είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης απλών ή σύνθετων  αναζητήσεων εγγράφων και πληροφοριών, βάσει κοινών πεδίων αρχειοθέτησης, που χρησιμοποιούνται στις διάφορες οντότητες της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας και μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο.

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

| Εφαρμογή | Οντότητα | Τύπος | Τύπος υλοποίησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Βουλευτής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Περίοδος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Σύνοδος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Σύνθεση τμήματος διακοπής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μισθοδοσία | Παρουσίες Βουλευτών στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές | Εγγραφή δεδομένων | Papyros API |
| Διαχείριση Νομοθετικού έργου | Φάκελος Νομοσχεδίου Φάκελος Πρότασης Νόμου Φάκελος Άρσης ασυλίας | Ανάγνωση – εγγραφή δεδομένων | Papyros API |
| Διαχείριση πρακτικών | Συνεδριάσεις Ολομέλειας | Ανάγνωση – εγγραφή δεδομένων | Papyros API |

Εφαρμογή: Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κοινοβουλευτικών Ομάδων

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες των Κοινοβουλευτικών ομάδων όσον αφορά:

- Πρωτοκόλληση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

- Ψηφιοποίηση εγγράφων

- Δόμηση εγγράφων (ευρετηρίαση, αρχειοθέτηση κτλ.)

- Διακίνηση εγγράφων από και προς τις υπηρεσίες της Βουλής

Η εφαρμογή αυτή έχει σαν εισόδους :

- Εισερχόμενα Έγγραφα

- Εξερχόμενα Έγγραφα

- Εσωτερικά έγγραφα

- Έγγραφα που παράγονται από άλλες εφαρμογές του ΟΠΣ και συμμετέχουν σε ροές εργασίες με αποδέκτη την Κοινοβουλευτική ομάδα

Τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (Adobe PDF, MS-Word κλπ.) ή σε έντυπη μορφή. Στην τελευταία περίπτωση πραγματοποιείται ψηφιοποίηση και αποθήκευσή τους στο σύστημα σε   μορφή πολυσέλιδων εικόνων.

Η εφαρμογή αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα έγγραφα  (Πρωτοκόλληση)  με χρήση κατάλληλης φόρμας αρχειοθέτησης, ενώ διαθέτει μηχανισμό τήρησης  συνημμένων εγγράφων.

Υποστηρίζονται σύνθετες αναζητήσεις (query by example ) βάσει των στοιχείων ελέγχου της παραπάνω φόρμας αλλά και στοιχείων συστήματος (Χειριστής αρχειοθέτησης, τύπος εγγράφου , αριθμός σελίδων κλπ.). Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας και μπορούν να εκτυπωθούν παραμετρικά ή να εξαχθούν σε αρχείο (excel, MS Word, PDF).

Για την επίτευξη της διακίνησης των εγγράφων η εφαρμογή ολοκληρώνεται με το  υποσύστημα ροών εργασίας του συστήματος Πάπυρος δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ροών εργασίας  ή συμμετοχή σε υφιστάμενες .

Για την πιστοποίηση των εγγράφων και των βημάτων των ροών εργασίας η εφαρμογή ολοκληρώνεται με το υποσύστημα «ψηφιακών υπογραφών».

Τέλος, παρέχονται ένα σύνολο από εκτυπώσεις – στατιστικά όπως:

- Στατιστικά αρχειοθέτησης – ενημέρωσης αρχείων δεδομένων

- Στατιστικά εισαγωγής – ενημέρωσης εγγράφων

- Βιβλία εσωτερικού πρωτοκόλλου

ΔΙΕΠΑΦΕΣ

| Εφαρμογή | Οντότητα | Τύπος | Τύπος υλοποίησης |
| --- | --- | --- | --- |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Βουλευτής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Μητρώο Βουλευτών/Ευρωβουλευτών και Κομμάτων | Ευρωβουλευτής | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Προσωπικό | Οργανική μονάδα | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Προσωπικό | Υπάλληλος | Ανάγνωση δεδομένων | Database views |
| Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διεκπεραίωση | Αρχείο Πρωτοκόλλου | Ανάγνωση – εγγραφή | Papyros API |

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  VB, .NET

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros M3

Εφαρμογή:  Εξαγωγής Δεδομένων Κοινοβουλευτικού Έργου από το ΟΠΣ (pdf και xml files)

Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς δομημένων δεδομένων και εγγράφων από τις εφαρμογές Κοινοβουλευτικού Έργου. Οι κατηγορίες δεδομένων οι οποίες μεταφέρονται στο σύστημα του Portal της Βουλής των Ελλήνων είναι:

- Συνεδριάσεις Ολομέλειας

- Μέσα Κοινοβουλευτικού ελέγχου

- Φάκελοι Νομοθετικού Έργου

- Φάκελοι Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

- Συνεδριάσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

- Υπουργεία – Υπουργοί

- Βουλευτές

Η εφαρμογή αντλεί δομημένα δεδομένα και έγγραφα από το σύστημα Πάπυρος με χρήση του Πάπυρος API.net τα επεξεργάζεται και τα εξάγει σε μορφή XML και PDF.

Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας της εφαρμογής σαν απλό εκτελέσιμο πρόγραμμα ή εναλλακτικά σαν υπηρεσία (service).

Δίνεται η δυνατότητα ορισμού του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών αυτόματων εξαγωγών.

Για κάθε κατηγορία η οποία αναφέρεται παραπάνω είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα για κατ’ επιλογή εξαγωγή δεδομένων και εγγράφων.

Η εφαρμογή τηρεί αναλυτικά log files για κάθε διαδικασία, επιτυχημένη ή όχι.

Τέλος, παρέχεται ενσωματωμένος XML viewer  για την προβολή – έλεγχο κάθε διαδικασίας εξαγωγής η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  VB, .NET

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

- Papyros .NET

Εφαρμογή:  Ανάλυση Δεδομένων (Management Reporting Suite-MRS)

Η εφαρμογή αποτελεί ισχυρό μηχανισμό λογισμικού με το οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ορίζει δυναμικά πεδία/κριτήρια/ομαδοποιήσεις και να εμφανίζει αποτελέσματα σε μορφή πινάκων,  αντλώντας τα στοιχεία από τους πίνακες που η ΒΔ τηρεί.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι περαιτέρω επεξεργάσιμα με την χρήση εργαλείων αυτοματισμού γραφείου (π.χ. EXCEL).

Δ Ι Ε Π Α Φ Ε Σ

Αντλούνται στοιχεία από όλους τους πίνακες της ΒΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε Οργανικής Μονάδας.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  VB, .NET

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Εφαρμογή: Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών ΟΠΣ

Η εφαρμογή αυτή καθορίζει το «προφίλ» των χρηστών του ΟΠΣ βάσει του οποίου οι χρήστες του ΟΠΣ αποκτούν δικαιώματα χρήσης των εφαρμογών και των επιμέρους επιλογών αυτών.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Operating System : AIX ver. 4

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης :  VB, Oracle Developer 2000

- RDBMS : Oracle 11g

- client : Win10, Win7

Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ψηφιακών Υπογραφών

Στο περιβάλλον της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) υπάρχουν εγκατεστημένα και λειτουργούν:

- Δύο συσκευές DocuSign Signature Appliances ver.8 σε διάταξη High Availability / Load Balancing, υπεύθυνες για την ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

- 1800 άδειες χρήσης που καλύπτουν το σύνολο των υπαλλήλων της ΒτΕ

- Στο περιβάλλον του Microsoft SharePoint 2013, υπάρχει εγκατεστημένος ο DocuSign for SharePoint 2013 Connector που επιτρέπει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων που συμμετέχουν σε ροές εργασίας, μέσα από το περιβάλλον του Microsoft SharePoint.

- Έχουν υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Microsoft SharePoint 2013 οι εξής εφαρμογές με υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών:

  - Εφαρμογή Πρακτικών των Συνεδριάσεων

  - Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καρτέλας Αδειών

  - Ημερήσιο Παρουσιολόγιο

- Εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω web browser (DocuSign Web App), η οποία δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα PDF, Word και Excel, με την παροχή ολοκληρωμένης πρόσβασης από οποιαδήποτε τοποθεσία και οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό.

- Υπάρχει διαθέσιμη η προγραμματιστική διεπαφή SAPI (Signature API), η οποία παρέχει δυνατότητες ψηφιακής υπογραφής και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και εφαρμογές. Το SAPI προσφέρει την λειτουργικότητά του σε τρεις τύπους διεπαφών προγραμματισμού:

  - Web Services (SOAP & RESTful API)

  - C/C++ βιβλιοθήκες για εφαρμογές Microsoft Windows

  - COM Objects για προγραμματιστές σε περιβάλλον Microsoft

Εφαρμογή: ΥΑΒΕ:

Η εφαρμογή  Amadeus5 διαχειρίζεται όλους τους άμεσα εμπλεκομένους με τη ΒτΕ, Βουλευτές, συνεργάτες,  προσωπικό, φρουρά , που έχουν δικαίωμα να εκδώσουν άδεια εισόδου για τους χώρους του κοινοβουλίου  και των περιφερειακών κτιρίων και αποτελούν τους πιστοποιημένους εντολείς, ώστε η έκδοση των αδειών εισόδου από την ΥΑΒΕ να γίνεται  άμεσα. Η εφαρμογή περιέχει αναλυτικά στοιχεία των εντολέων, την υπηρεσία που εργάζονται, καθώς και τα οχήματα που έχουν δηλώσει. Είναι εγκατεστημένη στα γραφεία της διοίκησης της ΥΑΒΕ -γραφείο διαπιστευτηρίων-και χρησιμοποιείται από αστυνομικούς της ΥΑΒΕ.

Η εφαρμογή Visitors συμβάλλει στην καταχώρηση των επισκεπτών που έχουν άδεια εισόδου, καθώς και των οχημάτων τους. Στα φυλάκια και στις πύλες της Βουλής είναι εγκατεστημένη με προφίλ απλού χρήστη ο οποίος έχει δικαίωμα να βλέπει μόνο συγκεκριμένα στοιχεία του επισκέπτη (ονοματεπώνυμο και προορισμό) ενώ στο γραφείο διαπιστευτηρίων είναι εγκατεστημένη με προφίλ δυναμικού χρήστη, ο οποίος έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του επισκέπτη. Χρησιμοποιείται από τους αστυνομικούς της ΥΑΒΕ .

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

- Το λογισμικό πακέτο  Amadeus5  V.1.8.016 υποστηρίζεται από SQL Server 2005 (V.9.0.4053) και αποτελεί μια πλατφόρμα ασφαλείας της εταιρίας DDS (Ισραήλ- Διεθνής), η οποία έχει τη δυνατότητα να επιμεριστεί  και να καλύψει αποτελεσματικά και με ασφάλεια, υποσύνολα ενός συνόλου.

- Η εφαρμογή Visitors στηρίζεται σε Oracle 9.2.0.1.0 και είναι ειδικά κατασκευασμένη για τις απαιτήσεις της ΥΑΒΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υφιστάμενη κατάσταση)

ΙV.1	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΔΑΝΕΙΑ, ΝΕΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ,ΠΟΙΝΕΣ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(ΤΡΕΞΙΜΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ) | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(ΤΡΕΞΙΜΟ) |
| ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
| ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ | ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ, ΠΡΟΪΣΤΜΕΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ |
| ΑΦΟΥ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ |
| Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΦΟΥ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Δ24 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ(S&P) ΣΤΗΝ Δ24 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒτΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ |
| ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒτΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ |

ΙV.2	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περιβάλλον Προσωποποιημένων Υπηρεσιών)

| ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| --- | --- |
| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΙΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΩΣ 1Μ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ_ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ_ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝOY | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ KAI ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| 5.5.ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| 5.6.ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ / ΛΟΧΕΙΑΣ / ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ / ΓΟΝΙΚΕΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΩΣ 2Η ΥΔ_ ΕΩΣ 8Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ +6Η - ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΩ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ +6Η ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΩ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΩ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ Α.ΒΑΘΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ +22Η - ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ Α.ΒΑΘΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ Β.ΒΑΘΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΥΣΙΑΤΟ | ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |
| ΑΙΤΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_ΜΟΝΙΜΟΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_ΜΟΝΙΜΟΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_ΜΟΝΙΜΟΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ_ΙΔ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΥΚ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΥΚ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙKΟ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΕΕ - ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
| ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ |

ΙV.3	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  UML ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ

Το περιεχόμενο του αρχείου ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, σε μορφή Word, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Ανήκει στην …./…… Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της ΒτΕ)

Σύμφωνα με την …./….. πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας»,  προσφέρω την ακόλουθη συνολική τιμή ως εξής:

………….. (αναγράφεται η συνολική τιμή (Α1+Β1+Γ1+Δ1) αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ και ο ΦΠΑ χωριστά αριθμητικά και ολογράφως)

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης και σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αναδειχθώ Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού.

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ο Προσφέρων

[υπογραφή – σφραγίδα]

VI.1 Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ (δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος της τριετούς παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας)

| Α/Α | Περιγραφή | Προσφερόμενη Τιμή σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ 24% σε Ευρώ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ σε Ευρώ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας |  |  |  |
| 2. | Συνοδευτικές Υπηρεσίες: Εκπόνηση Μελέτη Εφαρμογής, Υπηρεσίες Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης Δεδομένων, Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ≥ 130 ώρες και μεταφορά τεχνογνωσίας (on the job training) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |

VI.2 Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογών και Τεχνική Υποστήριξη μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας *

| ΕΤΟΣ | Προσφερόμενη Τιμή σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ 24% σε Ευρώ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ σε Ευρώ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ο Έτος παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης (μετά την υλοποίηση του έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας) |  |  |  |
| 2ο Έτος παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης (μετά την υλοποίηση του έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας) |  |  |  |
| 3ο Έτος παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης (μετά την υλοποίηση του έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας) |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ |  |  |  |

* Η προσφερόμενη τιμή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για κάθε ένα εκ των τριών ζητούμενων ετών μετά την λήξη της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, δε μπορεί να υπολείπεται του 2% , ούτε να υπερβαίνει το 6% του συνολικού κόστους της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vi, VI.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς), χωρίς ΦΠΑ.

VI.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προσεφρόμενη Τιμή σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ 24% σε Ευρώ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ σε Ευρώ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος (Σύνολο Πίνακα VI.1) |  |  |  |
| 2. | Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογών και Τεχνική Υποστήριξη μετά την οριστική παραλαβή του έργου και μετά την πάροδο της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας (Σύνολο Πίνακα VI.2) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

VII.1	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα..........................................

(Δ/νση οδός -αριθμός TK, fax) ……………………………………   Ημερομηνία Έκδοσης ……........

Προς: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 11, Τ.Κ. 10671, Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΡΙΘΜ...............….  ΕΥΡΩ ........…………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………………………..……… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης : των Εταιριών

α) ………………………………………………… οδός ………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……..……..

β) ………………………………………..…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) …………………………………..………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,

ποσού ευρώ...................................................... για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο ανοικτό διαγωνισμό της ................................................................... για την «προμήθεια ..................................................... σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.........................Προκήρυξη σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………………..

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

VII.2	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα..........................................

(Δ/νση οδός -αριθμός TK, fax) ……………………………………   Ημερομηνία Έκδοσης ……........

Προς: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 11 Τ.Κ. 10671 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ KAΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,  ΑΡΙΘΜ...............….  Ευρώ........…………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………………………………..…… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών

α) …………………………………………..… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………………………………………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………………………………………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης},

και μέχρι του ποσού ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση του έργου και την  με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………………………….

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

VII.4	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 11 Τ.Κ. 10671, Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΡΙΘΜ...............….  Ευρώ........…………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ

{ Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………

ή σε περίπτωση Ένωσης: της Ένωσης Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..,

ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών,

και μέχρι του ποσού των . . . . . . . . . . . . ευρώ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας για την καλή εκτέλεση της τριετούς συντήρησης  και τεχνικής υποστήριξης του έργου ………………….…… ίση με το …. % της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου «………………………….».

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησής σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όνομα: |  |  |  |  |  |  |  |
| Πατρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μητρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία Γέννησης: |  |  |  | __ /__ / ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα Ιδρύματος |  |  |  |  |  | Τίτλος Πτυχίου |  |  |  |  | Ειδικότητα |  |  |  |  |  | Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

| Έργο | Εργοδότης | Θέση και Καθήκοντα στο Έργο | Απασχόληση στο Έργο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Περίοδος (από - έως) | Α/Μ |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την ανάθεση του Έργου

«Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας»

Στην Αθήνα σήμερα, … ………………… 2018, ημέρα …………………, στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα:

αφενός στη Βουλή των Ελλήνων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κώστα Αθανασίου, Γενικό Γραμματέα της Βουλής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………./………../……… απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει και

αφετέρου στην εταιρία με την επωνυμία “………………………..” και το διακριτικό τίτλο “…………….….”, (Α.Φ.Μ. …………… – Δ.O.Y. : …………….), που εδρεύει στο ……………….. και διατηρεί γραφεία επί της …………………., και που και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με το …………………..ΦΕΚ, από τον κ. ………………………, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ………………… Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. ……………………, καλούμενος/η εφεξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη :

- Τα άρθρα 19, 147 έως 149 και 164 ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής- Μέρος Β’, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 224/2013, 122/2016, 3/2017) και την υπ' αριθμ. 1130/801/22.01.2018 (ΦΕΚ 48/Υ.Ο.Δ.Δ./31.Ο1.2Ο18) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και καθορισμός του ύψους της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου αυτής και του αναπληρωτή του»

- Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

- Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

- Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

- το Π.Δ.. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

- Το Π.Δ. 28/2015 ( ΦΕΚ Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- Τα άρθρα 221 παρ. 3 και 205 του Ν. 4412/2016 για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων.

- Το Ν. 2121/1993 ( ΦΕΚ Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Την υπ’ αριθμ. …………………….απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, την υπό Κ.Α.0869 εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Βουλής των Ελλήνων και την υπ’ αριθμ. 12060/7559/02.10.2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, των όρων αυτού και των τεχνικών προδιαγραφών,

συμφωνούν και συναποδέχονται ότι:

Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με την με αριθμό πρωτ. 12060/7559/02.10.2018 Προκήρυξη (εφεξής «Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την αριθμό πρωτ. …………../…………../…………… απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Διοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Βουλή των Ελλήνων ή την επιτροπή παραλαβής του έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφή, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: δεν αποτελεί κατηγορία δημόσιας σύμβασης, αλλά υποδηλώνει το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Παραδοτέα: όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με τη σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Υπηρεσίες: Η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

Προσφορά: η από [ημερομηνία κατάθεσης, αριθ. πρωτ.] προσφορά του Αναδόχου προς την Βουλή των Ελλήνων.

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, με τα παραρτήματα της

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό πληρωτέο τίμημα της σύμβασης

Εφαρμογές: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας  της Βουλής των Ελλήνων για τη σύναψη της παρούσας.

ΔΕΠ: Η αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων

ΕΠ: Η Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου που περιλαμβάνει την ανάπτυξη/προμήθεια και παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών και Μισθοδοσίας, της εξασφάλισης της διασύνδεση αυτού με το υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΒτΕ και των προϊόντων Oracle, CoSign και Πάπυρος, καθώς και της Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης. Η διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω έργου ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίοδος δωρεάν εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και μετά την πάροδο αυτής παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης για τρία (3) επιπλέον έτη.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται ως:

- Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης Μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού & Βουλευτών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος  Προσωποποιημένων Υπηρεσιών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση Διακριτού Περιβάλλοντος Δοκιμών Λειτουργίας.

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΒτΕ στη χρήση και στη διαχείριση των παραπάνω εφαρμογών.

- Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών.

- Υπηρεσίες ολοκλήρωσης λύσεων, Συντήρησης και Τεχνική Υποστήριξη.

Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

- Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής που θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου.

- Την ολοκλήρωση της διασύνδεσης – διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα υποσυστήματα της ΒτΕ.

- Την παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού και την ανάπτυξη νέων λειτουργιών.

- Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο.

- Την παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους της ΒτΕ.

- Την υποστήριξη της ΒτΕ κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του.

Την παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου α) από τη φάση πιλοτικής του λειτουργίας μέχρι και την οριστική παραλαβή του, β) κατά την προβλεπόμενη στη συνέχεια διετή (2) περίοδο δωρεάν εγγύησης - «Καλής Λειτουργίας» του και γ) κατά τη μετέπειτα τριετή (3) περίοδο παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής του.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και τους όρους της Προκήρυξης και της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 3 - Γλώσσα Σύμβασης

Κάθε επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Βουλής των Ελλήνων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα παραδοτέα έγγραφα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.

Άρθρο 4 - Έγγραφη Επικοινωνία

Όποτε στη σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως ως ακολούθως:

Για την Βουλή των Ελλήνων:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού – Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 11

Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

Τηλ.: 210 3692124

Φαξ: 210 3692120

Για τον Ανάδοχο:

<Επωνυμία>

<διεύθυνση,  τηλ.,  fax>

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξή της.

Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο μέρη.

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα και στα παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.

Άρθρο 5 - Διάρκεια της Σύμβασης (χρόνος υλοποίησης του έργου)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τρείς (13) μήνες από την υπογραφή της για την υλοποίηση του έργου μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται διετής περίοδος δωρεάν εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και μετά την πάροδο αυτής, παροχή  συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) επιπλέον έτη.

Ο συνολικός χρόνος των δεκατριών (13) μηνών για την υλοποίηση του έργου, αναλύεται σε τέσσερις  (4) φάσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο Α.5-Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΜΕΡΟΣ Α, Α.5 Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης) της προκήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας επανυποβολής των παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

Πλέον της παραπάνω παράτασης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6 - Γενικές Υποχρεώσεις της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση, τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής του εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών.

Η Βουλή των Ελλήνων οφείλει να διαθέτει στον Ανάδοχο όλες τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή του έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.

Η Βουλή των Ελλήνων υποχρεούται επιπλέον να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στο χώρο παροχής των υπηρεσιών και εν γένει στις εγκαταστάσεις της που έχουν συνάφεια με το έργο.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Η Βουλή των Ελλήνων απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της. Ειδικότερα, η Βουλή των Ελλήνων δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων που μπορεί να προκύπτει από τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Άρθρο 7 - Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης με την Βουλή των Ελλήνων τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από την συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες.

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και της παρούσας σύμβασης.

Το προσωπικό του Αναδόχου θα εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η Βουλή των Ελλήνων είναι δυνατόν να παρέχει, με έγγραφη εντολή, τη δυνατότητα παραμονής του ανθρώπινου δυναμικού του Αναδόχου στους χώρους εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της, κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσης για τη Βουλή των Ελλήνων.

Σε ειδικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το ωράριο εργασίας του απασχολούμενου κατά τη διάρκεια της σύμβασης ανθρώπινου δυναμικού του, (επιπλέον ώρες τις καθημερινές και εργασία το Σαββατοκύριακο) χωρίς αύξηση του τιμήματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Βουλή των Ελλήνων (κυρίως τα στελέχη της ΔΠΕ) και να λειτουργεί σε περιβάλλον μικτών ομάδων με στόχο τη βέλτιστη διάχυση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και την ορθή διαχείριση και εξέλιξη των εφαρμογών, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί την πολιτική άμεσης και αμοιβαίας συνεργασίας με το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων ακόμα και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης/τροποποίησης του κώδικα των εφαρμογών ή/και της δομής της βάσης δεδομένων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, εφόσον του ζητηθεί.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση τα μέλη που αποτελούν την ένωση ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον απέναντι στην Βουλή των Ελλήνων για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Επιπλέον, τα μέλη της ένωσης οφείλουν να δηλώσουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ειδικό μέρος αυτών με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης καθώς και να ορίσουν ένα μέλος της ένωσης ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης . Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Βουλής των Ελλήνων ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση, τέλος, που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Η Βουλή των Ελλήνων έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Βουλής των Ελλήνων, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης μέρους του ανθρώπινου δυναμικού του, που ασχολείται με το Έργο, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό και τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου χωρίς επιπλέον κ΄σοτος.

Για λόγους ασφαλείας ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (ανθρώπινου δυναμικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε είδους κίνδυνο, βλάβη ή ζημία από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Βουλής των Ελλήνων, του Ανθρώπινου Δυναμικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που προξενείτε κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από αυτόν, τους συνεργάτες ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

Άρθρο 8 - Διαδικασία Παραλαβής

8.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη παρούσα.

8.2 Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου, γίνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – A.5). Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του εκάστοτε παραδοτέου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική καταληκτική ημερομηνία του παραδοτέου αυτού.

Για την παραλαβή του έργου, αξιολογείται η αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων, μέσω:

- Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και τεκμηριωτικού υλικού.

- Διενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών.

- Διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων, έτσι όπως θα διαμορφωθούν στο Πλάνο Ελέγχου Δοκιμών.

- Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος ζητώντας τη συμβολή ή και γνωμοδότηση καταρτισμένου Ανθρώπινου Δυναμικού της ΒτΕ.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - παρατηρήσεις επί του παραδοτέου. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την παραγωγή του τελικού ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ παραδοτέου, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.

Η οριστική παραλαβή του Έργου γίνεται στο τέλος του Έργου με την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ 4 και με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της παραλαβής της ΦΑΣΗΣ 1 και ΦΑΣΗΣ 2, καθώς και της προσωρινής παραλαβής αυτού, δηλαδή της παραλαβής της ΦΑΣΗΣ 3 του έργου.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

8.3 Μετά την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου, η εν συνεχεία παραλαβή των προβλεπόμενων από τη παρούσα προκήρυξη υπηρεσιών και παραδοτέων κατά τη διετή δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας του και μετά  την πάροδο αυτής κατά την περίοδο των τριών (3) ετών παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα Α.4.3.4-Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  και Α.4.3.5-Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΜΕΡΟΣ Α) της παρούσας προκήρυξης.

8.4 Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Άρθρο 9 - Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος πληρωμής

9.1 Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των [ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)] ευρώ, πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή στο ποσό των [ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)] ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το συμβατικό τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

9.2 Η πληρωμή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 1ης Φάσης - Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής του έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας προκήρυξης.

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 2ης Φάσης - Υπηρεσίες Παραμετροποίησης, Διασύνδεσης και Μετάπτωσης του έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας προκήρυξης.

γ)  Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 3ης Φάσης-Πιλοτική Λειτουργία – Προσωρινή Παραλαβή  του έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας προκήρυξης.

δ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον  πίνακα οικονομικής προφοράς VI.1-Υλοποίηση ΕΡΓΟΥ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας προκήρυξης, μη λαμβανομένου υπόψη δηλαδή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) της 4ης Φάσης-Παραγωγική Λειτουργία – Οριστική Παραλαβή του έργου και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στο άρθρο Α.5- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας προκήρυξης.

9.3 Μετά την αποπληρωμή του ποσού που αφορά την υλοποίηση του ΈΡΓΟΥ και μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας του, η πληρωμή των ζητούμενων υπηρεσιών παροχής τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για τρία (3) έτη  θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τριμήνου για κάθε ένα έτος εκ των τριών ως άνω ετών, με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) των παρασχεθεισών υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και των αντίστοιχων παραδοτέων του τριμήνου αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3-Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και στα άρθρα Α.4.3.4-Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  και Α.4.3.5-Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής της παρούσας προκήρυξης.

9.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης έξοδα, όπως:

- τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών, σύνταξης της προσφοράς και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται από τη σύμβαση και τη Προκήρυξη,

- τα έξοδα προμήθειας κάθε είδους εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης,

- τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του Ανθρώπινου Δυναμικού και των συνεργατών του Αναδόχου, των ασφαλιστικών εισφορών που τους αφορούν καθώς και τυχόν έξοδα μετακινήσεων των εν λόγω προσώπων.

- πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου, που οφείλει να λάβει ο Ανάδοχος υπόψη του για την κατάρτιση της προσφοράς του.

Άρθρο 10 - Κατάθεση Εγγυήσεων

Α. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας υλοποίησης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και μη συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τα τρία (3) έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  της Προκήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Βουλής των Ελλήνων έναντι του Αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου επιστρέφεται στο σύνολό της τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο της διετούς περιόδου δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου.

Β. Μετά τη λήξη της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας και για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη μετά την παρέλευση της διετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντήρησης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συνολικού κόστους παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τρία (3) έτη (Πίνακας VI.3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  της Προκήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Βουλής των Ελλήνων έναντι του Αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης επιστρέφεται στο σύνολό της τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο των τριών (3) ετών παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Άρθρο 11 - Αντικατάσταση Ανθρώπινου Δυναμικού Αναδόχου

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Δεσμεύεται για τη διάθεση των αναφερόμενων στην προσφορά μελών της ομάδας έργου, καθώς και των υπεργολάβων και των συνεργατών του που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική, τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτή προσώπων. Εάν, κατόπιν σχετικής σύστασης, παρατηρείται μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, η Βουλή των Ελλήνων δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του Ανθρώπινου Δυναμικού του Αναδόχου ή του συνεργάτη ή του υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση αυτή με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.

Σε κάθε δε περίπτωση, όπου απαιτείται υπό τη συνδρομή σπουδαίου λόγου αντικατάσταση μέλους του Ανθρώπινου Δυναμικού του Αναδόχου ή του συνεργάτη ή του υπεργολάβου του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση αυτή με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  Όπου η αντικατάσταση μέλους του Ανθρώπινου Δυναμικού του Αναδόχου γίνεται κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση μέλους, μόνο κατόπιν έγκρισης του αιτήματός του από την Βουλή των Ελλήνων, η οποία αποφασίζει μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από τη σχετική αντικατάσταση να ειδοποιήσει εγγράφως την Βουλή των Ελλήνων, υποβάλλοντας αίτημα αντικατάστασης μέλους συνοδευόμενο από πρόταση νέου προσώπου στη θέση του αποχωρούντος και βιογραφικό σημείωμα αυτού. Η αντικατάσταση ολοκληρώνεται με την αποστολή της δήλωσης αποδοχής συνεργασίας του υποψήφιου νέου μέλους εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Ανθρώπινου Δυναμικού ή συνεργατών ή υπεργολάβων του Αναδόχου. Ομοίως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης δε θα προσλάβει ή δε θα απασχολήσει με οιαδήποτε άλλη σχέση προσωπικό ή συνεργάτη του άλλου μέρους ή υπεργολάβο αυτού.

Άρθρο 12 - Ρήτρες

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραδόσεων του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας  με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται μόνον μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους του Αναδόχου, ήτοι κατά την εξέλιξη της ΦΑΣΗΣ 1.

Οι ως άνω ρήτρες αφορούν στα εξής:

1. Ρήτρες μη διαθεσιμότητας

Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών χρονικών ορίων αποκατάστασης σφαλμάτων/δυσλειτουργιών σε μηνιαία βάση ανά διακριτή εφαρμογή και για κάθε επιπλέον ώρα εντός ΚΩΚ μη διαθεσιμότητας της επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €)

2. Ρήτρες καθυστέρησης

Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών χρονικών ορίων απόκρισης του Αναδόχου σε αιτήματα της Βουλής των Ελλήνων σε μηνιαία βάση, , και για κάθε επιπλέον ώρα εντός ΚΩΚ καθυστέρησης απόκρισής του επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €).

Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών χρονικών ορίων καθυστέρησης παράδοσης των νέων εκδόσεων εφαρμογών σε μηνιαία βάση, και για κάθε επιπλέον ώρα εντός ΚΩΚ καθυστέρησης παράδοσής τους, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €)

Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών χρονικών ορίων καθυστέρησης παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε μηνιαία βάση, και για κάθε επιπλέον ώρα εντός ΚΩΚ μη παροχής τους επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €).

Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών χρονικών ορίων καθυστέρησης παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης σε μηνιαία βάση, και για κάθε επιπλέον ώρα εντός ΚΩΚ μη παροχής τους επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00 €).

Το ποσό που αντιστοιχεί στην ως άνω ρήτρες μη διαθεσιμότητας και ρήτρες καθυστέρησης παρακρατείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται ανά τρίμηνο στον Ανάδοχο ή, σε περίπτωση υπέρβασης αυτού, καταπίπτει αναλόγως από την εγγύηση καλής λειτουργίας, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το αντίστοιχο ποσό.

Άρθρο 13 - Ασφαλιστική Ευθύνη

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπηρεσιών που θα παραδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων σε εκτέλεση της σύμβασης έως και την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο.

Άρθρο 14 - Αποζημίωση

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει τη Βουλή των Ελλήνων για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη σύμβαση ή την προσφορά.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως τη Βουλή των Ελλήνων για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενήσει σε αυτή από υπαιτιότητα του ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του.

Τα μέλη της ενώσεως του Αναδόχου ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Βουλής των Ελλήνων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος με την παρούσα σύμβαση, καθώς και για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα κληθεί ο Ανάδοχος να καταβάλλει στην Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με την παρούσα, είτε αυτό συνίσταται σε οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή σε ποινική ρήτρα.

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του τη Βουλή των Ελλήνων, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος πρέπει, επίσης, να αποζημιώνει πλήρως την Βουλή των Ελλήνων σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή μελών του Ανθρώπινου Δυναμικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του Ανθρώπινου Δυναμικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεόμενων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου.

Άρθρο 15 - Τροποποίηση σύμβασης

Η Σύμβαση μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Αναδόχου, τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να μεταβάλλει ουσιωδώς την προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 16 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων δύναται να εγκρίνει το αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που την υποκαθιστά ανταποκρίνεται πλήρως και αποδεδειγμένως στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης o Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

Οι όροι της παρούσας θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμα και αν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχτεί.

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Βουλής των Ελλήνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Βουλής των Ελλήνων, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο νόμο.

Άρθρο 17 - Έκπτωση Αναδόχου – Κυρώσεις

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής εισήγησης Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 4412/2016, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης.

Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και καταλογίζεται στον Ανάδοχο κάθε θετική και αποθετική ζημία της Βουλής των Ελλήνων από την πλημμελή εκπλήρωση ή ματαίωση της Σύμβασης, καθώς και κάθε επί πλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί η Βουλή των Ελλήνων για την πραγματοποίηση της Σύμβασης. Τα ως άνω ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων. Η έκπτωση του Αναδόχου επάγεται αποκλεισμό του από κάθε προμήθεια του Δημοσίου επί 3 έτη.

Η μη τήρηση των προθεσμιών παράδοσης του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τους συμβατικούς όρους, επισύρει πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων και το πρόστιμο που προσδιορίζεται σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 18 - Καταγγελία

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας, οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη ειδοποίηση δύο (2) μηνών προς τον Ανάδοχο και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση της Βουλής των Ελλήνων προς αποζημίωση του Αναδόχου, και να προβεί στην ανάδειξη νέου Αναδόχου.

Επιπροσθέτως η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας χωρίς προθεσμία σε περίπτωση παραβίασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας, όλων των όρων συμφωνούμενων ως ουσιωδών.

Η Βουλή των Ελλήνων δικαιούται να καταγγείλει χωρίς προθεσμία τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, ήτοι όταν:

(α) ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

(β) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, κηρύξει παύση εργασιών, ή αναστολή εργασιών, ή τεθεί σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

(γ) εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 73).

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Βουλή των Ελλήνων δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Βουλή των Ελλήνων γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Βουλής των Ελλήνων λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από αίτηση της Βουλής των Ελλήνων να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση (πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων) και να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Βουλή των Ελλήνων, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Βουλή των Ελλήνων βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Βουλή των Ελλήνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.

Η Βουλή των Ελλήνων δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη λόγω της καταγγελίας της Σύμβασης.

Άρθρο 19 - Ανωτέρα βία

Η απόδειξη ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου το μέρος που την επικαλείται. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα αυτά τα περιστατικά μέχρι και την αναφορά τους στην Βουλή των Ελλήνων να προβεί σε όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Αν ο Ανάδοχος επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά τα οποία συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Βουλή των Ελλήνων τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της παραπάνω προθεσμίας, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Δεν θεωρούνται ανωτέρα βία περιστάσεις που ανάγονται στην σφαίρα ενεργειών του Αναδόχου.

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων του έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.

Άρθρο 20 - Όροι Εμπιστευτικότητας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της ΒτΕ, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της ή που η ίδια ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι της θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που αυτή ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι της θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση της ΒτΕ.

Ειδικότερα Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον, ώστε ουδείς τρίτος προς την ΒτΕ να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών της χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση,

- να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΒτΕ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την ΒτΕ ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμη και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία,

- να διασφαλίζει την διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργου, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες,

- να ενημερώνει την ΒτΕ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του Έργου,

- να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων της με τα συμφέροντα της ΒτΕ,

- να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργου χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της ΒτΕ,

- να προστατεύει (σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή της για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου,

- να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες της γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, η ΒτΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτη τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Ανάδοχος, και οι και οι υπάλληλοι / συνεργάτες / υπεργολάβοι της υπέχουν κατά περίπτωση, τις ευθύνες που προκύπτουν από της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, και όλους τους νόμους που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄ εντολή της ΒτΕ και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις της ΒτΕ και της ιδίας, ως εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στην Προκήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τέλος, και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και οι οποίες δεν της ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού.

Η Βουλή των Ελλήνων εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τον Ανάδοχο για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και η Βουλή των Ελλήνων δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Άρθρο 21 - Πνευματική Ιδιοκτησία

Στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών της παρούσας, το λογισμικό εφαρμογών που παρέχεται από τον Ανάδοχο ανήκει από τη δημιουργία του στην Βουλή των Ελλήνων, στην οποία παραδίδεται ο πηγαίος κώδικας και κάθε είδους στοιχεία τεκμηρίωσης του ως άνω λογισμικού. Ειδικά για τα παραδοτέα που αφορούν έτοιμα προϊόντα λογισμικού και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, η κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία τους παραμένουν στον αντίστοιχο κατασκευαστή.

Όλα τα αποτελέσματα, μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης καθώς και κάθε είδους παραδοτέο που συνδέεται με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες (πχ πηγαίος κώδικας – source code, βάσεις δεδομένων) που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της υπό ανάθεση σύμβασης, ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται με κάθε νόμιμο τρόπο.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Βουλής των Ελλήνων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

Οι κωδικοί πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα (passwords) ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και διαχείριση αυτής.

Όλες οι πιθανές τροποποιήσεις/βελτιώσεις/προσαρμογές των εφαρμογών του ΟΠΣ της Βουλής των Ελλήνων πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε να επιτρέπουν στη ΔΠΕ (α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών και να τις προσαρμόζει στις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων, (β) να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των εφαρμογών και (γ) σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να αναπτύσσει και να εντάσσει σε παραγωγική λειτουργία λειτουργικές προσαρμογές βελτιώσεις /προσθήκες /διορθώσεις /παραμετροποιήσεις στις εφαρμογές και στη δομή της βάσης δεδομένων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Βουλής των Ελλήνων από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματά τους επί των παραδοτέων, η Βουλή των Ελλήνων οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Βουλή των Ελλήνων εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Βουλή των Ελλήνων για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Άρθρο 22 - Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η  σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στον Ανάδοχο και την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τη σύμβαση που να προέρχεται από αυτή και με την προϋπόθεση ότι κάθε μέρος  έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με αυτή τη διαφωνία ή διαφορά, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία  επίλυσης με καλή πίστη. Αν δεν μπορεί να συνομολογηθεί συμφωνία, αρμόδια αποκλειστικά για την επίλυση της διαφοράς είναι τα ελληνικά δικαστήρια και δη αυτά της Αθήνας.

Εκτός από τους ειδικά αναφερομένους όρους της παρούσης συμβάσεως το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  σύμβασης με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

Α. Η παρούσα σύμβαση

Β. Η υπ’ αριθμ. 12060/7559/02.10.2018 Προκήρυξη.

Γ. Η προσφορά [τεχνική και οικονομική] του Αναδόχου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) ίδια αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών και το άλλο το παρέλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

Για τη Βουλή των Ελλήνων                                   Για την εταιρία με την επωνυμία

Προκήρυξη – Ανάπτυξη ΠΣ Ανθρώπινο Δυναμικό – Βουλευτές Μισθοδοσία. ver.6

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)

Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.

Τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας θα καθοριστούν κατά τη σύναψη της σύμβασης.